Załącznik 4

UMOWA nr  3004-7.026.      .2022

zawarta w Ostrołęce w dniu …… 2022 r. pomiędzy

Prokuraturą Okręgową w Ostrołęce, z siedzibą przy ulicy Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka, numer NIP 758 17 98 137, REGON 550411384, działającą na podstawie ustawy Prawo o Prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016 r.

reprezentowaną przez:

___________________________________________________________________________

zwaną dalej „Zamawiającym"

a firmą:

__________________________________________________________________________

reprezentowaną przez:

__________________________________________________________________________

zwaną dalej „Wykonawcą"

w wyniku postępowania nr 3004 -7.262. 10 .2022 z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  z uwagi na wartość zamówienia.

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wymiana okien połaciowych (dachowych) oraz okien w elewacji  budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne środki, sprzęt oraz wystarczającą liczbę pracowników do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 oraz 5 do zapytania ofertowego.

§ 2 Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu umowy do 30 września 2022 r, przy czym prace w obiekcie nie mogą trwać dłużej niż 10 roboczych.

§ 3 Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości…………… złotych brutto (słownie: ………………………….zł), tj. ……. zł netto + należny podatek VAT.

- Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i innych niezbędnych świadczeń ponoszonych przez Wykonawcę celem realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzględnia również ryzyko 
i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oceny dokumentacji stanowiącej podstawę złożenia przez Wykonawcę oferty. Brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań lub innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie, jeżeli na etapie realizacji stwierdzi, że dokonał błędnej wyceny robót lub błędnie przyjął technologię wykonania.

- Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół bezusterkowego odbioru robót.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu prac, w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na wskazany rachunek bankowy.

- Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

- Wykonawca nie ma prawa do przelania bez pisemnej zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 4 Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udostępnienie obiektu w zakresie koniecznym dla wykonania prac objętych umową,

- udostępnienie posiadanej dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy,

- zapewnienie pomieszczenia dla przechowania mienia Wykonawcy oraz materiałów,

- dokonywanie odbioru przedmiotu umowy,

- udostępnienie punktu poboru wody i energii elektrycznej na terenie jednostki.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- przekazanie Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji umowy, listy osób dedykowanych przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu umowy, najpóźniej na dzień przed przystąpieniem do wykonywania prac, ewentualne zmiany mogą następować w uzasadnionych przypadkach, na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez Wykonawcę, na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez nową osobę,

- właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania prac przed zdarzeniami z udziałem osób trzecich powstałymi w związku z realizacją przedmiotu umowy,

- zabezpieczenie terenu wykonywania robót w sposób uniemożliwiający wejście osobom postronnym oraz zapewnić pełne bezpieczeństwo pracowników, interesantów i osób trzecich, teren wykonywania robót powinien być w stanie uporządkowanym i wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- właściwe zabezpieczenie materiałów, narzędzi i urządzeń,

- utrzymywanie terenu w należytym stanie i porządku, usuwanie na bieżąco odpadów oraz śmieci i właściwe składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, a po zakończeniu prac uporządkowanie terenu prac.

- prowadzenie robót podczas funkcjonowania obiektu, będącego obiektem użyteczności publicznej w sposób niestanowiący uciążliwości dla pracowników, interesantów,  aby nie zakłócać normalnego funkcjonowania  jednostki (np. hałas, wibracje, utrudnione wejście lub wjazd na posesję),

- zapewnienie kierownika budowy,

- przed przystąpieniem do robót udzielenie instruktażu stanowiskowego i zapoznanie pracowników z dokumentacją techniczną,

- wykonanie prac z należytą starannością, zgodnie z warunkami zapytania ofertowego, złożoną przez Wykonawcę ofertą, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz normami 
i zasadami wiedzy technicznej, w tym przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz BHP oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, 
a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.

- dopuszczenie do realizacji przedmiotu umowy osób wyposażonych  w odpowiednie narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej.

- zapewnienie przy pracach odpowiedniego nadzoru,

- uzyskanie wymaganych prawem opinii, zezwoleń i uzgodnień, jeśli zaistnieje taka potrzeba, w tym zajęcie pasa chodnika.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty (tj. atesty, certyfikaty) potwierdzające dopuszczenie do obrotu użytych przez Wykonawcę materiałów, zgodnie z polskimi i europejskimi przepisami prawa.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania związane z realizacją umowy oraz za działania lub zaniechania osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy, w tym za szkody, które wynikną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych. Wykonawca naprawi i doprowadzi do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas wykonywania robót mienia Zamawiającego, własnym staraniem i na własny koszt.

- Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. Wszelkie zastosowane materiały muszą  posiadać  parametry techniczne, które muszą być  zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacją projektową (ramowym programem prac) stanowiącymi załączniki do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego uzgadniania z przedstawicielem Zamawiającego każdej zmiany zakresu robót, technologii wykonania oraz materiałów stosowanych do przedmiotu zamówienia. Dopiero po pisemnej akceptacji powyższych zmian przez inspektora nadzoru może przystąpić do wykonywania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania własnego pojemnika na odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca będzie likwidował na bieżąco, we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkiego rodzaju odpady powstałe podczas wykonywania prac objętych umową, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

- Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący przedmiot posiadają:

- odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe,

- aktualne badania lekarskie,

- są przeszkoleni w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych,

- posiadają prawo pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5 Przedstawiciele

- Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru ……………
tel. ………………....

- Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji Kierownika Budowy ……………………… tel. …….…………...

- Nadzór nad realizacją umowy pełni:

- Po stronie Zamawiającego ……………………………… tel. ……………………..

- Po stronie Wykonawcy ………………………………… tel. ……………………...

- Zmiana danych kontaktowych osób wymienionych w ust. 1 nie powoduje konieczności sporządzania aneksu.

- Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację umowy, wskazanych powyżej jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień umowy i przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

- Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej przy przetwarzaniu wyżej wskazanych danych osobowych.

§6 Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres ….. miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru robót.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca ma obowiązek dokonywać w ramach kwoty określonej w § 3 ust. 1 okresowej regulacji skrzydeł okiennych i innych czynności koniecznych do wykonania, a ujawnionych w okresie trwania gwarancji.

- Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia wykonawcy o występujących usterkach.

- Gwarancja, obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji wady i usterki, które Wykonawca zobowiązuje się naprawiać  bezpłatnie w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi za wady w wykonanym przedmiocie umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§7 Zmiany w umowie

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w zakresie zmiany:

- terminu realizacji zamówienia, ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy - w zakresie koniecznym,

- przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych w tym organizacyjnych i sytuacyjnych, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy,

- regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany - w zakresie koniecznym,

- zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków.

- Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie oraz podpisanie przez strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

- Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

5.	Zamawiający może nie wyrazić zgody na wprowadzenie zmian, o których mowa w  ust. 2 skutkujących wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy określonym w § 3 ust. 1.

§8 Odbiór

- Wykonanie umowy następuje z chwilą dokonania bezusterkowego odbioru.

- Przed odbiorem, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności świadectwa jakości, atesty i zgłosi na piśmie zakończenie prac.

- Odbiór dokonany zostanie przez przedstawicieli  Zamawiającego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Zgłoszenie pisemne zakończenia robót budowlanych powinno nastąpić przed wymaganym terminem realizacji zamówienia.

- W przypadku, gdy według wiedzy Zamawiającego wykonane roboty nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający może wyznaczyć inny termin odbioru końcowego.

- Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego, w ciągu 3 dni roboczych przystąpi do odbioru końcowego lub odmówi odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie.

- Jeżeli w toku czynności odbioru Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia zadania  lub jego wadliwego wykonania, odmówi odbioru z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia odmowy odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 5 dni roboczych. W takim przypadku potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego, sporządzony na dzień usunięcia wad i usterek. O zakwalifikowaniu wykonanych przez Wykonawcę prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy, jako wykonanych w sposób należyty, bez wad i niewymagający poprawy decyduje wyłącznie Zamawiający.

- Zamawiającemu, w przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady/usterki nie nadają się do usunięcia, to może odstąpić od umowy w całości lub części,

- w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady/usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę/usterkę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

- W razie stwierdzenia wad i/lub usterek nienadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości (ustalonej przez Zamawiającego).

- Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

§9 Kary umowne

- Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §  3  ust. 1.

- w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2– w wysokości 200 zł  za każdy dzień opóźnienia,

- za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia ukrytych wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji oraz za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej - w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 200 zł za każdy dzień przekroczenia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonywania obowiązków umownych dotyczących naruszenia przepisów BHP, obowiązków związanych z organizacją pracy oraz nienależytym prowadzeniem prac, w szczególności w przypadku dopuszczenia do pracy osób:

- bez ustanowionego nadzoru ze strony Wykonawcy,

- pozostających pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka psychoaktywnego,

- nieprzestrzegających podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

- stosujących niewłaściwe materiały, środki ochrony, uszkodzone narzędzia lub wadliwe urządzenia mogące spowodować zagrożenie dla mienia Zamawiającego oraz zdrowia i życia ludzkiego,

- niestosujących się do poleceń wydawanych przez Zamawiającego i jego uwag,

- niewyposażonych w odpowiednie środki ochrony indywidualnej,

- nieujętych w wykazie pracowników, o którym mowa w § 4 ust.2 pkt. 1).

- Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku:

- nieprzekazania w uzgodnionym terminie placu robót w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia,

- niedotrzymania terminu zapłaty w ustawowej wysokości.

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

§10  Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w termie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w przystąpieniu do realizacji umowy bądź nieuzasadnionych przestojów w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów. Wykonawca ma wtedy obowiązek  odbioru swoich narzędzi pracy i pozostawienia budynku w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem zlecenia. W przypadku pozostawienia stanu pogorszonego Zamawiający wykona czynności  naprawcze i obciąży kosztami Wykonawcę.

- Wykonawca wykonuje roboty nienależycie, niezgodnie z warunkami umowy bądź stosuje materiały niezgodne z wymaganiami, pod warunkiem ostatecznego pisemnego wezwania do należytego wykonywania umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego nie krótszego niż 2 dni - po bezskutecznym upływie tego terminu,

- Wykonawca dopuszcza się istotnego naruszenia umowy i nie usunie skutków naruszenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszenia. Przypadki istotnego naruszenia postanowień umowy obejmują:

      - zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać umowy w terminie w niej określonym lub uzgodnionym z Zamawiającym,

      - Wykonawca nie stosuje się do poleceń przedstawiciela Zamawiającego,

      - Wykonawca zlecił wykonanie prac podmiotowi trzeciemu bez zgody Zamawiającego,

2. Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

- sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

- zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązany będzie do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone protokołem odbioru. Wartość ta zostanie pomniejszona o nałożone na Wykonawcę kary umowne.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11  Poufność

W trakcie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej wygaśnięciu Wykonawca  oraz wszelkie osoby, którymi posłużył się przy realizacji przedmiotu umowy, zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które otrzymał w związku z wykonywaniem niniejszej umowy (informacje poufne).

§12  Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności i obowiązków wynikających z umowy na osobą trzecią bez zgody Zamawiającego.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Spis załączników:

…………………..

…………………..

ZAMAWIAJĄCY:                                                      WYKONAWCA: