Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P581

| Nazwa dokumentu: opis założeń przedsięwzięcia informatycznego pn.: DELICT - System Obsługi Spraw Dyscyplinarnych Adwokatury - wnioskodawca Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, beneficjent Naczelna Rada Adwokacka. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | RA IT | 3. Kamienie milowe | Wnioskodawca wskazał że 30 czerwca 2027 będzie wybrany wykonawca do przygotowania materiałów informacyjno – promocyjnych a w pkt 2.4 planowana data wdrożenia: materiały promocyjno-informacyjne czerwiec 2027 | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Poprawiono w punkcie 2.4 datę produktu na 09/2027 tożsamą z kamieniem milowym Odebrane materiały promocyjno-informacyjne |
|  | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | Proszę o potwierdzenie, że wszystkie planowane w projekcie procesy wymiany danych z systemami zostały uzgodnione z gestorami systemów, o ile jest to wymagane. Przed rozpoczęciem realizacji projektu, już na etapie projektowania założeń, konieczne jest skuteczne poinformowanie gestorów systemów, z którymi nowy system będzie wymieniał dane o planowanym przedsięwzięciu. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Potwierdzamy, że oficjalnie nawiązaliśmy kontakt 23/07/2026 i na etapie projektowym gestor zostanie poinformowany o szczegółach przedsięwzięcia w zakresie wymiany danych |
|  | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | Na diagramie kooperacji system „DELICT” jest oznaczony jak „planowany”, a w tabeli „Lista systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu” jako „istniejący” (powinien być „planowany”). System „e-SOA 2.0” jest oznaczony jak „planowany w innym projekcie”, a w tabeli „Lista systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu” jako „istniejący”, a powinien być „planowany w innym projekcie”. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Poprawiono w tabeli „Lista systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu” opis przy systemie DELICT oraz e-SOA 2.0 jako planowany – nie ma możliwości zaznaczenia w elektronicznym formularzu jako planowany w innym projekcie. |
|  | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | Proszę o zweryfikowanie i skorygowanie treści w Liście systemów w zakresie systemów, w szczególności opisy systemów dla których gestorem jest NRA W zakresie tabeli zgodnie z tytułami kolejnych kolumn: - „Nazwa systemu”: należy zaprezentować skrótowiec systemu teleinformatycznego zgodnie z wykazaną na diagramie kooperacji. - „Gestor systemu”: należy wprowadzić nawę podmiotu będącego właścicielem systemu. - „Opis systemu”: - należy podać pełną nazwę systemu oraz krótką, ale wyczerpującą informację o systemie teleinformatycznym prezentowanym na diagramie zawierającą odniesienie do każdego z poniższych aspektów: - pełną nazwę systemu (po pełnej nazwie sugerujemy użycie sformułowania „to system wspierający…”, co pozwoli na płynne przejście do kolejnej części opisu); w przypadku gdy opis dotyczy systemu wielokrotnego, należy pełną nazwę systemu poprzedzić sformułowaniem "System wielokrotny", - cel utworzenia systemu, - informację o prowadzonych w systemie rejestrach publicznych, jeśli nie jest to zawarte w celu, - opis głównych grup funkcjonalności (może być lista modułów z krótkimi opisami); - informacja o tym czy system wymienia dane z innymi systemami krajowymi lub zagranicznymi (czy system obsługuje takie procesy) - należy sformułować w czasie teraźniejszym, niezależnie od tego czy jest planowany, istniejący czy modyfikowany, - nie należy zawierać odniesień do jakichkolwiek projektów czy przyszłych lub zrealizowanych działań, - nie należy zawierać odniesień do wyjątkowości systemu. - „Status” należy prezentować wartości statusu systemu zgodne z prezentowanymi na diagramie: - planowane (na diagramie: planowane w projekcie, planowane w innym projekcie), - modyfikowane (na diagramie: modyfikowane w projekcie, modyfikowane w innym projekcie), - istniejące (na diagramie: istniejące lub do wycofania). - „Krótki opis ewentualnej zmiany” należy: - wypełnić pole dla systemów o statusie „modyfikowany”, który jest modyfikowany w projekcie; można wypełnić również pole dla systemów o statusie „do wycofania”, - w przypadku systemów o statusie „modyfikowany”: - należy wskazać nazwy modułów budowanych i włączanych do modyfikowanego systemu budowanego/modyfikowanego modułu, o których mowa w pkt 1.1 i w pkt 2.4, jako uzupełnienie nazwy głównego produktu, - należy opisać planowane/modyfikowane w projekcie funkcjonalności/podmoduły tych modułów. - w przypadku systemów o statusie „do wycofania”: - należy określić, czy zasoby takie jak rejestry i dokumenty elektroniczne zostaną przeniesione do nowego systemu w całości (migracja danych), częściowo przeniesione czy nie będą przenoszone oraz należy określić sposób postępowania z zasobami, które nie zostaną przeniesione. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Skorygowano treści w liście systemów |
|  | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | W tabeli „Lista przepływów” przepływ w poz 9. (DELICT -> Węzeł Krajowy) jest niepotrzebny. Na diagramie kooperacji, ani w tabeli przepływów nie pokazujemy przepływów, będących zapytaniami o dane, żądaniami (requests) itp. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Poprawiono diagram oraz listę przepływów |
|  | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | W tabeli „Lista przepływów” wszystkie przepływy są oznaczone jako „realizowany inną metodą”, żaden nie ma statusu „krytyczny dla sukcesu projektu”. Czy projekt jest w stanie zakończyć się sukcesem, bez uruchamiania któregokolwiek z wymienionych przepływów? | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Wszystkie wskazane przepływy mają charakter integracyjny i służą przede wszystkim zwiększeniu efektywności, spójności danych, automatyzacji procesów oraz wygody użytkowników. Brak uruchomienia konkretnego przepływu nie uniemożliwia jednak realizacji podstawowych procesów obsługiwanych przez system DELICT, ponieważ dana funkcja może zostać zapewniona również w inny, bezpieczny sposób. Oznaczenie przepływu jako "realizowalny inną metodą" nie oznacza rezygnacji z danej funkcji biznesowej, lecz wskazuje, że jej realizacja nie jest uzależniona wyłącznie od jednej konkretnej integracji technicznej. Zastosowanie rozwiązania alternatywnego może wiązać się z niższym poziomem automatyzacji lub koniecznością wykonania dodatkowych czynności przez użytkownika, ale nie uniemożliwia produkcyjnego uruchomienia systemu ani osiągnięcia jego podstawowych celów. |