# Umowa nr

zawarta w dniu …..................................., w Dzierżoniowie pomiędzy:

Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. Wojciecha Kilara, z siedzibą
w Dzierżoniowie przy  ul. Sienkiewicza 11, 58-200 Dzierżoniów , NIP: 882-12-58-117, REGON: 000581563, reprezentowaną przez:

Sylwię Waindok - Dyrektor Szkoły, przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Izabeli Przerwy,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…....................................................................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, zwanymi także w umowie łącznie „Stronami”,

zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …....................... oraz rozstrzygnięciem zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł w oparciu o § 3 ust.  1 pkt. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara, z siedzibą  w Dzierżoniowie przyjętego Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 8 – RS 2023/2024 z dnia 03.04.2024 r., została zawarta umowa o następującej treści:

## § 1

- Zamawiający zleca wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy drogi wewnętrznej, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową ogrodzenia zlokalizowaną na działce nr 708 obręb Centrum w Dzierżoniowie (Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia).

Całość inwestycji zlokalizowana jest na działkach nr 704/1, 707/2, 708 obręb Centrum. Zakres inwestycji obejmuje odcinek od istniejącego zjazdu
z ul. Sienkiewicza na działkę nr 708 do połączenia z istniejąca drogą wewnętrzną na terenie działki Szkoły i jest zgodny z wydaną decyzją o warunkach zabudowy.

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 46/2025 z dn. 23.01.2025 r. budowę drogi wewnętrznej wraz
z miejscami postojowymi, odwodnieniem i przebudową ogrodzenia na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dzierżoniowie. W zakresie Wykonawcy leży również zakup i zarejestrowanie dziennika budowy w tut. Starostwie oraz zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

- Szczegółowy zakres robót, o których mowa w ust. 2 został określony
w projekcie budowlanym zawierającym projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany.

- Wykonawca, oprócz robót określonych w ust. 2 i 3  zobowiązuje się do:

1) protokolarnego przejęcia terenu budowy, jego zabezpieczenia i należytego oznakowania,

2) organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pracowników i miejsca składowania materiałów,

3) zapewnienia dostawy niezbędnych mediów do realizacji robót i opłatę za ich dostawę. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia niezbędne media warunkujące prawidłowe wykonawstwo robót,

4) poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją, nadzorem
i wypełnieniem wszystkich zobowiązań wynikających, z decyzji oraz zobowiązań wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii oraz tych, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w trakcie realizacji robót budowlanych o ile zajdzie taka konieczność,

5) wykonania badań, prób i pomiarów w czasie wykonywania robót budowlanych,

6) przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy/kierownika robót,

7) czyszczenia na bieżąco nawierzchni przyległego terenu i ulic w przypadku nawożenia błota z terenu budowy na kołach maszyn, samochodów i innych urządzeń technicznych,

8) uporządkowania terenu budowy i przywrócenia terenu przyległego po zakończeniu robót do    stanu pierwotnego,

9) wywozu materiału i gruzu z rozbiórki, i zbędnych materiałów oraz niepotrzebnych urządzeń na składowisko odpadów i poniesienia kosztów ich składowania  i utylizowania,

10)  obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót budowlanych, jak i do wykonania pomiaru geodezyjnego powykonawczego wraz ze stroną tytułową
i legendą oraz w formie elektronicznej płyta CD,

11) przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumentów wynikających z ogłoszenia o zamówieniu,

12) uczestnictwa kierownika budowy i kierownika robót w radach budowy,

13)  przygotowania rozliczeń budowy, faktur według zaleceń Zamawiającego,

14) realizacji innych niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, 
a związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,

15) ochrony punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia, bądź uszkodzenia lub  konieczności przeniesienia zlecenia uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich  odtworzenia lub założenia nowych,

16) zapewnienia w trakcie prowadzonych robót dojść i dojazdów na terenie Szkoły, w tym dojazdu dla służb ratowniczych.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie
do 29.08.2025 r.

2. Wykonawca może wnioskować o przedłużenie terminu zakończenia robót, gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, oraz w przypadku udzielenia zamówień dodatkowych, których realizacja wstrzymuje lub opóźnia realizację przedmiotu umowy.

## § 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto w kwocie …..................... zł słownie: ….........................., co po doliczeniu stawki podatku VAT w wysokości 23 % daje łączą kwotę ….................................................................zł brutto.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych zaakceptowanych przez Zamawiającego rozliczenie ich nastąpi w oparciu o zryczałtowane stawki jednostkowe wskazane przez  Wykonawcę w kosztorysie ofertowym wykonanym metodą szczegółową. Natomiast, gdy robota budowlana będzie dotyczyła prac innych niż wskazane w przedmiarze, to ceny materiałów (łącznie z kosztami zakupu) oraz ceny m-g sprzętu  będą przyjmowane na postawie średnich cen wg Sekocenbudu obowiązujących w dniu wbudowania oraz stawek cenotwórczych wskazanych w ofercie: (roboczogodzina) r-g, (koszty pośrednie) Kp, zysk (Z)
z zastosowaniem podstaw wyceny KNR.

- Zamawiający zastrzega, że za roboty niewykonane a uwzględnione przez Wykonawcę w wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenie nie przysługuje w ustalonej w ust. 1 wysokości. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu na własny koszt kosztorysu różnicowego sporządzonego metodą szczegółową robót niewykonanych  lub zamiennych, lub dodatkowych z uwzględnieniem czynników cenotwórczych określonych  w kosztorysie ofertowym. Podstawę  do rozliczenia wynagrodzenia będzie stanowił kosztorys różnicowy sprawdzony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Faktury należy wystawić na Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. Wojciecha Kilara z siedzibą
w Dzierżoniowie przy  ul. Sienkiewicza 11, 58-200 Dzierżoniów , NIP: 882-12-58-117, REGON: 000581563.

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia przedmiotu umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT 
a faktura (w przypadku gdy towary lub usługi będące przedmiotem umowy znajdują się na liście określonej w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług) będzie zawierać specjalne oznaczenie w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne warunki określone 
w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.

6. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności(split payment).

8. Płatność za prawidłową realizację przedmiotu umowy będzie dokonana przezZamawiającego przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze został wskazany
w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację przedmiotu umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w ust. 5 niniejszego paragrafu. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w ust. 8 do 7-go od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa
w zdaniu poprzednim.

10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 5 i 8 okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała 
u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, 
z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację przedmiotu umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu”.

11. Strony zobowiązują się, iż nie będą cedować wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu umowy na osoby trzecie. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP …..................................

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem brutto
 (z podatkiem VAT) i obejmuje ono wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

## § 4

1. Kontrolę wykonywania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego wykonywać będzie Sylwia Waindok - Dyrektor Szkoły.

2. Kierownikiem budowy w specjalności drogowej reprezentującym Wykonawcę na budowie jest..............................................…

3. Kierownikiem robót w specjalności sanitarnej reprezentującym Wykonawcę na budowie jest..............................................…

## § 5

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić materiały i urządzenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i w projekcie budowlanym.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

## § 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres realizacji robót.

2. Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty z zachowaniem zasad organizacji
i bezpieczeństwa pracy oraz praw osób trzecich.

## § 7

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone  w trakcie realizacji umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia pełnego odszkodowania, 
w przypadku gdy wysokość szkody jest większa niż wysokość kar umownych zastrzeżonych na ten wypadek w niniejszej umowie.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót budowlanych,
i w przypadku wykonania ich niezgodnie z ustawą Prawo budowlane lub uszkodzeniem pozostałej części obiektu jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia wszelkich usterek na własny koszt.

- W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z umową, obowiązującymi przepisami lub w sposób wadliwy, Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy
w całości lub w części z winy Wykonawcy, również przed terminem wykonania umowy.

## § 8

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Przewiduje się następujący rodzaj odbioru robót:

- odbiór końcowy robót budowlanych.

- Wskazany przez Wykonawcę kierownik budowy zobowiązany jest do podpisywania protokołów częściowych (o ile taki wystąpi) w zakresie wykonanych robót. Kierownik budowy i kierownik robót zobowiązany jest do uczestnictwa w czynnościach odbioru końcowego. Dotyczy to również Jego uczestnictwa podczas kontroli obiektu przez organy, w tym Inspektorów Powiatowego Nadzoru Budowlanego.

- O zakończeniu robót i gotowości do odbioru Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie.

- O ile Zamawiający lub inspektor nadzoru/ osoba wskazana do nadzoru nad robotami budowlanymi potwierdzi gotowość robót do odbioru, Zamawiający najdalej w ciągu 14 dni od chwili potwierdzenia gotowości zobowiązany jest rozpocząć czynności odbioru albo przekazać Wykonawcy pisemną informację, jakie prace, zdaniem Zamawiającego, muszą być wykonane, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Protokół odbioru podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

- Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest przedstawić komisji odbiorowej dokumentację powykonawczą w 2 egz. sprawdzoną i podpisaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/osobę wskazaną do nadzoru nad robotami budowlanymi, w tym dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru,
a zwłaszcza:

  - oświadczenia kierownika budowy i kierownika robót o zgodności wykonania robót zgodnie  z projektem,

  - dokument dopuszczający do użytku zrealizowanych robót (o ile dotyczy),

  - potwierdzenia dotyczące dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie użytych (wbudowanych) wyrobów, materiałów budowlanych,

  - wypełniony dziennik budowy,

  - dokumenty wymagane prawem, niezbędne do prawidłowego ukończenia czynności wynikających z Prawa budowlanego,

  - protokoły badań oraz protokoły prób i sprawdzeń. Należy zastosować nazewnictwo protokołów z badań zgodnie z wymogami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie,

  - pomiar geodezyjny powykonawczy z potwierdzeniem przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz informację geodety do dokumentacji geodezyjnej,

  - na żądanie komisji certyfikaty, deklaracje zgodności, o których mowa
w § 5 ust. 3.

- Brak któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 7, upoważnia Zamawiającego do przerwania czynności odbioru.

## § 9

Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi:

- fakturą końcową – po zakończeniu całości robót i prac, wystawioną
w oparciu o protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Sporządzony zgodnie   z § 8 ust. 6,

## § 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn,   za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad i usterek – w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad i usterek (dotyczy również okresu gwarancji),

- nieobecność kierownika budowy na wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach na budowie w wysokości 500,00 zł brutto za każdą nieobecność,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający

poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tą szkodę  w pełnej  wysokości.

4. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wartość kar umownych. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń na co Wykonawca wyraża zgodę.

## § 11

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

## § 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania pod rygorem nieważności formy pisemnej w drodze podpisanego przez obydwie Strony aneksu.

## § 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo budowlane.

## § 14

Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

## § 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający 								Wykonawca