| Nazwa dokumentu: Raport za I kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „ProfiBaza - Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce” (wnioskodawca – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, beneficjent – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | Zgodnie z ostatnią informacją przesłaną do Instytucji Pośredniczącej wydatki kwalifikowalne w projekcie stanowią – 28 403 907,50 zł. W raporcie wskazano 28 404 522,50 zł. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę wartości. |
| 2 | MC | 2.Postep finansowy. Wartość środków wydatkowanych | Zgodnie z instrukcją dla punktu pierwszego: „Należy wskazać % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu”. Na podstawie informacji przekazanych wraz z ostatnim złożonym w pierwszym kwartale wnioskiem o płatność, wskazana wartość powinna wynosić nie mniej niż 37,81 %. W raporcie wykazano wartość - 26,52 %. | Proszę o analizę i korektę wartości. |
| 3 | MC | 2.Postep finansowy. Wartość środków wydatkowanych | Zgodnie z instrukcją dla punktu trzeciego: „W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE, o ile występują wydatki niekwalifikowalne, dodatkowo należy podać % wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowanych”. W kontekście uwagi nr 1 oraz na podstawie informacji przekazanych wraz z ostatnim złożonym w pierwszym kwartale wnioskiem o płatność, wskazana wartość powinna wynosić nie mniej niż 37,8 %. W raporcie wykazano wartość - 18,97 %. | Proszę o analizę i korektę wartości. |
| 4 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | W ryzykach „Opóźnienia we wdrożeniu” oraz „Nie zrealizowanie celów Projektu” w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” nie przekazano - zgodnie z instrukcją - informacji „czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego”. | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu. |