**UMOWA NR** ………..**/2025**

Zawarta w dniu ............................. 2025 roku w Łodzi, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:

**Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad**

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

1. ………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………

**ODDZIAŁU GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ŁODZI**

**91-857 Łódź, ul. Irysowa 2** (NIP: 725-17-13-273; REGON: ……………………………….)

zwanym dalej zwanym dalej **„Zamawiającym”**, lub **„GDDKiA”**,

**a**

**……………………………………………………………………………………………………………**

reprezentowaną przez:

*......................................................... (nazwa podmiotu) z siedzibą w ............., przy................................................. (adres) wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w ............., .......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ..................., posiadająca numer statystyczny REGON ................., NIP ...................., o kapitale zakładowym .............. PLN, reprezentowaną przez:*

*lub*

*.................................. (imię i nazwisko) prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą .............. z siedzibą w .............., adres .............., wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez .............. pod nr .............., NIP .............., REGON .............. reprezentowanym przez:*

1. P. ..........................................................................
2. P. ..........................................................................

zwaną/ym dalej **„Wykonawcą”,**

łącznie zwane **„Stronami”.**

Podstawę zawarcia Umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) na:

Nazwa zamówienia:

***Wykonanie archeologicznych rozpoznawczych badań powierzchniowych, na trasie planowanej budowy obwodnicy Radomska w ciągu drogi krajowej DK42 i DK91, wraz z opracowaniem wyników badań.***

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: archeologicznych rozpoznawczych badań powierzchniowych (w dalszej części Umowy: badania) na trasie planowanej budowy obwodnicy Radomska w ciągu dróg krajowych nr DK42 i DK91 wraz z rozbudową DK91, w ramach przedsięwzięcia pn. *Wykonanie archeologicznych rozpoznawczych badań powierzchniowych, na trasie planowanej budowy obwodnicy Radomska w ciągu drogi krajowej DK42 i DK91, wraz z opracowaniem wyników badań,* o łącznej długości ok 14,181 km.

Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić badania archeologiczne na całym obszarze pasa planowanej inwestycji, w liniach rozgraniczenia decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w tym także dróg dojazdowych, oraz zjazdów na węzłach i skrzyżowaniach. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dwukrotnej prospekcji terenowej we wskazanym pasie badań, przy czym druga prospekcja terenowa będzie weryfikacyjną.

1. Zakres badań i sposób ich przeprowadzenia oraz zakres opracowania wyników badań i sposób jego sporządzenia (zwanych *dalej:* „**Opracowaniem**”), o których mowa w §1 ust. 1 Umowy, zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Umowy (zwany dalej „**OPZ**”).
2. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:
   1. Umowa wraz z załącznikami,
   2. OPZ,
   3. Oferta Wykonawcy wraz z formularzami,
   4. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych;
3. Do celów interpretacji dokumenty tworzące Umowę mają następujące pierwszeństwo:
   1. Umowa,
   2. OPZ,
   3. Oferta Wykonawcy wraz z formularzami;
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej Umowy oraz że wykona ją z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wykonawca oświadcza, iż posiada i skieruje do realizacji zamówienia wykwalifikowaną kadrę pracowników niezbędną do wykonania prac o których mowa w §1 ust. 1 Umowy. Osoby które będą wykonywały powierzone zadania legitymują się wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

**§ 2**

**Wynagrodzenie**

1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości ……………. zł netto + obowiązujący podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę …………….. zł brutto (słownie złotych: ……………………………………………./100 złotych brutto).
2. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej ofercie i ujął na podstawie własnych kalkulacji i szacunków:
   1. wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w OPZ, a w szczególności koszty i starania związane z możliwością dostępu do poszczególnych nieruchomości,
   2. ryzyko dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
3. Strony ustalają termin płatności prawidłowo wystawionej faktury VAT na 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podpisanie protokołu odbioru opracowań przez Strony bez zastrzeżeń oraz zatwierdzenie protokołu odbioru przez Dyrektora Oddziału.
4. Faktura VAT będzie wystawiona i przesłana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.), przy zagwarantowaniu jej autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności, w postaci zabezpieczonego przed edycją pliku PDF. Plik z fakturą VAT nie może być skompresowany np. w formacie ZIP, ani być zamieszczony pośrednio w wiadomości będącej załącznikiem innej wiadomości. Tak przesłanej faktury VAT nie uważa się za skutecznie dostarczoną.
5. Strony wskazują następujące adresy e-mail do przekazywania faktur w formie elektronicznej i zastrzegają, że faktury w formie elektronicznej uznaje się za skutecznie wysłane i dostarczone, tylko jeżeli zostały wysłane/odebrane przy użyciu niżej wskazanych adresów e-mail:
   1. Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następujących adresów e‑mail: ………………………………………………………………………………………………………………………
   2. Zamawiający zobowiązuje się przyjmować faktury za pośrednictwem następującego adresu e-mail: [**sekretariatlodz@gddkia.gov.pl**](mailto:sekretariatlodz@gddkia.gov.pl)
6. Wiadomość e-mail z fakturą VAT powinna zawierać w temacie odpowiedni zapis świadczący o załączeniu faktury w formie elektronicznej np. „faktura w formie elektronicznej”, „korekta faktury w formie elektronicznej”, zaś w treści wiadomości e-mail winien znajdować się wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej i ze wskazaniem, którego Rejonu/Oddział dotyczy faktura VAT. Za datę otrzymania faktury VAT Strony przyjmują datę wpływu dokumentu na skrzynkę pocztową odbiorcy wiadomości.
7. Zmiana adresu e-mail którejkolwiek ze Stron następuje poprzez poinformowanie drugiej Strony o tym fakcie drogą elektroniczną na adres e-mail określony w ust. 7 i jest skuteczna po upływie trzech dni od dnia otrzymania przez drugą Stronę powyższej informacji.
8. Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto Wykonawcy nr.………………………………………………………………………………………………………………
9. Strony ustalają, iż dniem zapłaty należności jest dzień wydania dyspozycji obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Strony ustalają, iż w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania Umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego lub wprowadzenia w trakcie wykonywania Umowy podatku VAT za wykonanie usługi, należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie odpowiednio dostosowane.
11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego, o którym mowa w §1 ust. 1 Umowy nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.

**§ 3**

**Terminy realizacji Umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań powierzchniowych wraz z Opracowaniem, o których mowa w § 1 Umowy, zgodnie z postanowieniami umownymi i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Przy czym Strony uzgadniają terminy pośrednie określone w §3 ust. 1.1, Umowy:
   1. Na wykonanie terenowych badań powierzchniowych 2 miesiące od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem terminu określonego w pkt. III.2 OPZ.
2. W terminie określonym w §3 ust. 1 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Opracowania Zamawiającemu, uzyskania dla Opracowania pozytywnej opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa (zwanego dalej „**NID**”) oraz pisemnego potwierdzenia przyjęcia Opracowania przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w dalszej części umowy„**ŁWKZ**”).
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w Opracowaniu za datę wykonania badań uważać się będzie datę złożenia Opracowania bez wad, a za datę odbioru badań datę podpisania protokołu odbioru bez uwag.
4. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania Umowy przedstawi harmonogram prac związanych z jej realizacją.
5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem o rozpoczęciu prospekcji terenowej.

**§ 4**

**Zmiany terminu Umowy**

1. Zmiana terminów określonych w § 3 Umowy możliwa jest w sytuacji zaistnienia okoliczności nie zawinionych przez Wykonawcę, mających wpływ na termin wykonania Umowy, za które strony uznają:
   1. wezwanie przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu Umowy (w tym rozszerzenia zakresu badań na podstawie decyzji ŁWKZ);
   2. dłuższy, niż wynika to z obowiązujących przepisów, czas trwania procedur administracyjnych, mający wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy;
   3. zmiany przepisów prawa mające wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy;
   4. wystąpienie siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy, których zaistnienie skutkuje niemożnością dotrzymania terminów określonych w § 3 Umowy, terminy te mogą ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

**§ 5**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu prac archeologicznych i sporządzaniu dokumentacji dotyczącej ich wyników, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.
2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji Umowy.
3. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, zobowiązany jest do:
   1. uzyskania od ŁWKZ pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych - decyzja w trybie art. 36, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1292);
   2. zaspokojenia roszczeń właściciela lub posiadacza nieruchomości, spowodowane działalnością Wykonawcy,
   3. w przypadku, gdy wykonanie badań na terenie tej nieruchomości jest niezbędne a właściciel lub posiadacz nieruchomości odmówił dostępu do tego terenu – podjęcia działań w celu uzyskania decyzji Wojewody nakazującej właścicielowi lub posiadaczowi nieruchomości udostępnienie nieruchomości, w tym czynności przewidzianych w art. 21a. pkt 1-5, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dnia 26 lutego 2024r. (t.j. Dz. U. 2024 poz. 311)
   4. w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 3.3. OPZ, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania w/w informacji Zamawiającemu, aby umożliwić Zamawiającemu działania celem wsparcia Wykonawcy w uzyskaniu dostępu do terenu obejmującego planowane,
   5. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego decyzji wyszczególnionych w §5 ust 3.1. §5 ust. 3.2. Umowy, Zamawiający sceduje na Wykonawcę uzyskane uprzednio decyzje,
   6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty otrzymania, oryginał każdorazowej decyzji ŁWKZ.
   7. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego w terminie 3 dni o otrzymanych Decyzjach ŁWKZ, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wymienionych w §16 ust. 3. Umowy.
4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska zgodę właścicieli nieruchomości na wejście na teren potrzebny do przeprowadzenia badań powierzchniowych.
5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w Ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie zaproponowanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymienionych w Ofercie.
6. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację, dotyczącą nieruchomości, na której prowadzone będą badania, potrzebną do realizacji przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu Umowy jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu każdorazowo ustnych lub pisemnych wyjaśnień, dotyczących przebiegu prac, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
8. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wszystkie orzeczenia organów administracji publicznej oraz opinie i uzgodnienia innych podmiotów wydane w trakcie obowiązywania Umowy.
9. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem Umowy będą sprawować upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz NID.
10. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo kontroli realizacji przedmiotu Umowy bez uprzedniego powiadomienia.
11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzonych przez Wykonawcę badaniach, Wykonawca ma obowiązek wstrzymać badania, a Zamawiający ma prawo:
    1. zażądać zmiany kierownika badań;
    2. zażądać usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości;
    3. wstrzymać lub ograniczyć wypłatę wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 Umowy, do czasu nieodpłatnego uzupełnienia braków lub usunięcia błędów przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego zakresie i terminie.

**§ 6**

**Informacje wrażliwe**

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku   
   z wykonywaniem Umowy będą traktowane jako poufne. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę.
2. Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się:
   1. informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;
   2. informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone, poufne, tajne lub ściśle tajne;
3. informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne.
4. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w §6 ust. 1 Umowy, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.
5. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów   
   i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy.
6. Informacje nie stanowiące informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.

**§ 7**

**Majątkowe prawa autorskie**

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 Umowy, Wykonawca:
   1. przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24) wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy, zwanych dalej „**Utworami**”;
   2. zezwala Zamawiającemu na opracowywanie Utworów, na korzystanie z opracowania Utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
   1. z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz
   2. bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
      1. użytkowanie Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
      2. utrwalenie Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
      3. zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
      4. wprowadzanie Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
      5. wyświetlanie i publiczne odtwarzanie Utworu,
      6. nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
      7. nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu za pośrednictwem satelity,
      8. reemisja całości lub wybranych fragmentów Utworu,
      9. wymiana nośników, na których Utwór utrwalono,
      10. wykorzystanie całości lub wybranych fragmentów Utworu w utworach multimedialnych,
      11. wykorzystywanie całości lub fragmentów Utworu do celów promocyjnych i reklamy,
      12. wprowadzanie w Utworach zmian, skrótów,
      13. sporządzenie wersji obcojęzycznych Utworów, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
      14. publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich przekazanych mu egzemplarzy nośników, na których Utwory zostały utrwalone.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
5. Wykonawca ma prawo przygotować i wydać na własny koszt naukową publikację wyników badań.

**§ 8**

**Odbiór przedmiotu Umowy i płatności**

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takiego Opracowania, które zostało wykonane zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć.
2. Wykonawca dostarczy Opracowanie do siedziby Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem przekazania podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.
3. Zamawiający dokona oceny poprawności i zgodności z Umową przedstawionego przez Wykonawcę Opracowania w terminie określonym w protokole przekazania. Termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od momentu uzyskania pozytywnej opinii NID dla Opracowania.
4. Potwierdzenie należytego wykonania badań stanowić będzie zatwierdzony przez Dyrektora Oddziału protokół odbioru końcowego Opracowania bez uwag. W protokole odbioru Strony określą dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Opracowanie bez uwag.
5. W przypadku nienależytego wykonania Opracowania, w tym otrzymania negatywnej opinii NID dla Opracowania, Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do Opracowania, przedstawionego przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności dokumentacji z Umową i ponownego przekazania jej do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wskazanych w toku odbioru wad i ponownego dostarczenia Opracowania do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego lub NID niezgodności przedstawionej dokumentacji z Umową.
7. Do ponownego dostarczenia opracowania do odbioru, o którym mowa w ust. 8, stosuje się procedurę określoną w §8 ust. 1-6, aż do dostarczenia opracowania zgodnego z Umową, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

**§ 9**

**Kary umowne**

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym.
2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:
   1. odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy;
   2. zwłoki w wykonaniu Umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki nie więcej niż 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy;
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy..
4. Kary Umowne, o których mowa w niniejszej umowie Wykonawca ma obowiązek zapłacić Zamawiającemu w terminie wskazanym w nocie księgowej wskazującej kwotę naliczonych kar umownych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu..
5. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, na co poprzez podpisanie Umowy wyraża zgodę Wykonawca. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy   
   lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
6. Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 2, i obciążenia nimi Wykonawcę w ich łącznym wymiarze nie większym jednak niż 25% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
7. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 2 przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy.

**§ 10**

**Rękojmia**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na opracowanie będące przedmiotem Umowy.
2. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu Umowy i kończy się po upływie 2 lat.
3. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad opracowania. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie, o którym mowa w ust. 2, w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

**§ 11**

**Odpowiedzialność Wykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, a także za szkody wyrządzone przez osoby trzecie i w stosunku do osób trzecich, wynikające z organizacji lub sposobu prowadzenia badań, w tym także w związku z ruchem pojazdów mechanicznych
2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu Umowy.
3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
   1. usługi objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu Umowy;
   2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi badaniami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
4. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty w tym zakresie przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z wszelkimi należnościami ubocznymi, w szczególności odsetkami za opóźnienie, kosztami procesu oraz kosztami zastępstwa procesowego.

**§ 12**

**Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadku:
   1. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
   2. gdy Wykonawca nie uzyskał wymaganych zezwoleń WKZ;
   3. gdy Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych nie rozpoczął rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia;
   4. gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zaprzestania naruszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje się do wezwania;
   5. gdy Wykonawca naruszy § 5 ust. 8 Umowy skutkujący niemożliwością złożenia przez Zamawiającego środków odwoławczych przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego lub ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
   6. trzykrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tej samej części Umowy.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
   1. Wykonawca w terminie 14 dni sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 wraz z zestawieniem wartości wykonanej analizy i opracowania według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je Zamawiającemu;
   2. W terminie 30 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w pkt. 1), Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji części przedmiotu Umowy wykonanego do dnia odstąpienia oraz ustali należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub części wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym w § 7 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.
4. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w niniejszej Umowie w terminie 7 dni od chwili zaistnienia przesłanki uprawniającej do takiego odstąpienia.

**§ 13**

**Osoby do kontaktu**

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni są:
   1. ze strony Zamawiającego:
      1. Mateusz Jerzmanowski, tel. (42) 233-96-50, mail: [mjerzmanowski@gddkia.gov.pl](mailto:mjerzmanowski@gddkia.gov.pl)
      2. Osoba zastępująca …………………………………………………………………………..
   2. ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………..
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy.
3. Strony zgodnie postanawiają, że skuteczna komunikacja pomiędzy osobami wskazanymi w ust. 1 w tym w szczególności przekazanie informacji, to forma pisemna, kierowana wzajemnie za pośrednictwem operatora pocztowego będącego operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1640 ze zm.) lub e-mail, chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej, przy czym za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail, wskazany w ust. 1 i przypisany do osoby wyznaczonej do kierowania realizacją Umowy ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy.

**§ 14**

**Cesja wierzytelności**

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią.

**§ 15**

**Ochrona danych osobowych**

1. W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy każda ze Stron będzie samodzielnie i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest …………………………………
3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania wszystkich osób fizycznych związanych z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający, aktualnej klauzuli informacyjnej Zamawiającego oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Treść klauzuli informacyjnej Zamawiającego dostępna jest na stronie internetowej:
   1. <https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow>
5. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej nie wymaga zmiany Umowy.
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

**§ 16**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej.
2. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:
   1. dla Zamawiającego: GDDKiA Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
   2. dla Wykonawcy: …………………………………………… .
3. W celach wymiany korespondencji Zamawiający dopuszcza do stosowania środki komunikacji tradycyjnej (papierowej) jaki i elektronicznej (podpis cyfrowy, e-Puap, e-mail: [mjerzmanowski@gddkia.gov.pl](mailto:mjerzmanowski@gddkia.gov.pl)) oraz uznaje je za równoprawne z wyłączeniem warunków o których mowa w § 1 ust. 10. Korespondencja wysyłana za pomocą ww. środków na adres wskazany w ofercie lub inny adres wskazany przez Wykonawcę do realizacji umowy będzie uznawana za skutecznie doręczoną. A**dres skrzynki ePUAP:**/GDDKiA\_LOD/SkrytkaESP
4. W okresie trwania Umowy, a następnie w ciągu 5 lat po jej ukończeniu, po otrzymaniu zawiadomienia z siedmiodniowym wyprzedzeniem, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dostęp do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji Umowy.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego (właściwość miejscowa Oddziału GDDKiA).
6. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty, stanowiące załączniki do Umowy:
7. Opis Przedmiotu Zamówienia,
8. Oferta Wykonawcy.
9. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA