|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2022 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2. Zadanie: Uniwersyteckie Repozytorium Przypadków Medycznych (URPM) - system bazodanowy wspierający gromadzenie i udostępnianie danych dziedzinowych na potrzeby eksploracji i analiz w celach edukacyjnych*** *(wnioskodawca Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, beneficjent Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp finansowy | W projekcie wartość wydatkowanych środków jest na poziomie 21,17%, podczas gdy realizacja projektu została zakończona. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu |  |
| **2** | **MC** | 2. Postęp rzeczowy. Wskaźniki KPI | Wartość docelowa wskaźnika „Zmniejszenie liczby osób / jednostek i komórek organizacyjnych instytucji zaangażowanych w realizację procesu” zgodnie z planem miała przyjąć wartość „0”, podczas gdy na koniec realizacji projektu wykazali Państwo faktyczną wartość: „6 jednostek stałych oraz >100 jednostek zmiennych”. | Proszę o analizę i wyjaśnienie nieosiągnięcia planowanej wartości wskaźnika KPI. |  |