|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Opis założeń projektu informatycznego pn.:**System Chorób Rzadkich** – wnioskodawca Minister Zdrowia, beneficjent Centrum e-Zdrowia. | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb. | Należy rozważyć wyłączenie Platformy Informacyjnej, jako elementu składowego Systemu Chorób Rzadkich. Jest to osobny produkt, nieposiadający żadnych elementów integracyjnych ani wspólnych z projektowanym rozwiązaniem. | Proszę o analizę i ew. korektę opisu założeń. |  |
| **2** | **MC** | 1.2. Opis stanu obecnego. | Należy doprecyzować/przeredagować opis dotyczący współdziałania Platformy Informacyjnej z Orphanet Polska, mając na uwadze wiarygodność opisów wielu chorób rzadkich. Zgodnie z wyjaśnieniami Orphanet (globalna, a nie Polska) zwyczajowo 1-2 razy w roku udostępnia xml, który jest pobierany, a jego zawartość „zaciągana” do Platformy Informacyjnej. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
| **3** | **MC** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu. | Dla celu nr 1:   * + - należy odwrócić chronologię KPI,     - w zakresie KPI 1 – należy zweryfikować wartość docelową wynoszącą 10 000 – rok po wdrożeniu; wydaje się nieadekwatna, przy tak dużej skali potencjalnych chorych na choroby rzadkie (szacunkowo 2-3 mln).     - w zakresie KPI 1 – należy usunąć z opisu wartości docelowej określenia „rocznie” z uwagi na jednokrotny pomiar (tj. w 12.2025),     - w zakresie KPI 3 – należy skorygować nazwę wskaźnika, gdyż cel w rzeczywistości dotyczy utworzenia PRCR, a nie systemu go obsługującego. Należy rozważyć dodanie w pkt 3 kamienia milowego pozwalającego na ocenę czy „Utworzono system teleinformatycznych obsługujących Polski Rejestr Chorób Rzadkich”. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
| **4** | **MC** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu. | Dla celu nr 2 należy przeformułować nazwę wskaźnika KPI. Brak podstaw dla stwierdzenia, że 5000 chorych stanowi 100% pacjentów. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
| **5** | **MC** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu. | Dla celu nr 3 należy zweryfikować wartość docelową wskaźnika KPI wynoszącą 150 000 oszacowanej jako % osób potencjalnie zainteresowanych – czyt. chorych (także potencjalnie) na Choroby Rzadkie lub ich bliskich. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
| **6** | **MC** | 2.4. Produkty końcowe projektu. | Należy rozważyć wskazanie Portalu Informacyjnego jako osobnego produktu. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
| **7** | **MC** | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych. | Należy zweryfikować prawidłowość oszacowania kosztów w poszczególnych pozycjach kosztowych i wyodrębnić koszty szkoleń ujęte w koszcie oprogramowania. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
| **8** | **MC** | 5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów. | Sposób zarządzania wskazanym ryzykiem niezapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności systemu należy uzupełnić o aspekty związane z bezpieczeństwem rozwiązania, które tak jak wydajność ma wpływ na dostępność. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
| **9** | **MC** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji. | Widok kooperacji aplikacji, listę systemów i listę przepływów należy zaktualizować o system gabinet.gov.pl, który mają wykorzystywać lekarze do korzystania z SChRz. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
| **10** | **MC** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji. | W przypadku wyłączenia Portalu Informacyjnego z systemu SChRZ konieczna jest zmiana widoku kooperacji, listy systemów i listy przepływów. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
| **11** | **MC** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji. | W Liście systemów, pkt. 10 „mojeIKP” w polu „Krótki opis..” należy skorygować błąd redakcyjny (dot. hemofilii). | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
| **12** | **MC** | 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania. | W przypadku wyłączenia Portalu Informacyjnego z systemu SChRZ konieczna jest zmiana widoku komponentów. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
| **13** | **MC** | 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania. | Należy rozważyć modyfikację elementów, które są elementami wspólnymi dla projektu eHemofilia, dlatego zostały wskazane jako planowane w innym projekcie, ale jednocześnie one jako całość stanowią system PRCR, który jest jednym z głównych produktów projektu. | Proszę o analizę i ew. korektę opisu założeń. |  |
| **14** | **MC** | 7.5. Bezpieczeństwo | Ze względu na zakres projektu należy uzupełnić informację o zapewnienie zgodności z ISO27001 (SZBI) | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |