Załącznik nr 10 do SWZ

# Umowa nr   ………..

zawarta w dniu     w Rzeszowie pomiędzy*:

Skarbem Państwa – Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie z siedzibą 
w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, NIP: 813 35 69 045, reprezentowaną przez: …………., zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………….., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”.

Umowę zawiera się w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  Wykonanie, wdrożenie i prowadzenie platformy.

Usługa realizowana jest w ramach projektu nr FENX.01.05-IW.01-0038/25 pn. „Ochrona niedźwiedzia brunatnego poprzez minimalizowanie sytuacji konfliktowych z jego udziałem na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego” dofinansowane przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

§ 1

Przedmiot zamówienia

  - Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę wykonania, wdrożenia, prowadzenia (utrzymywania) systemu zarządzania zdarzeniami z udziałem niedźwiedzi zwanego dalej „platformą”.

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umowy, w sposób zgodny ze SWZ.

  - Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty, które będą odczytywane jako jej części:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami),

- Oferta złożona przez Wykonawcę.

4.	Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w tym, ze wszystkimi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych zawartymi w załączniku do tej ustawy. Podstawowe zasady tworzenia tekstu dostępnego cyfrowo znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-tworzyc-dostepne-dokumenty-tekstowe-w-edytorze-ms-word.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w zakresie, terminach 
i na warunkach określonych w umowie, zgodnie z SWZ wraz z załącznikami oraz 
z zachowaniem należytej staranności.

- Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku działać bezstronnie i z należytą starannością. Wykonawca nie ma prawa składania publicznych deklaracji związanych z przedmiotem umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie składał pisemne informacje/wyjaśnienia odnośnie zakresu przeprowadzonych prac będących przedmiotem umowy.

- W przypadku wystąpienia wszelkich trudności przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego na piśmie.

- Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z pracownikami odpowiednich komórek organizacyjnych Zamawiającego wskazanymi przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji zadania na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… gwarancji na wykonaną i wdrożoną platformę zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………......

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji dotyczącej przedmiotu umowy w formie papierowej lub elektronicznej, w tym dokumenty gwarancyjne oraz inne dokumenty, instrukcje, konta, hasła, klucze, dane, o których mowa w rozdziale G opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

- Okres gwarancji rozpoczyna się dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 5 ust. 1 w zw. z § 4 pkt 1.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w szczególności błędów, usterek, niezgodności zaistniałych w przedmiocie umowy zgłoszonych przez Zamawiającego.

- Serwis przedmiotu umowy będzie realizowany przez serwis producenta lub jego autoryzowanego podwykonawcę.

- Usunięcie wad uznaje się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu z usuwania wad.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni usunięcie stwierdzonych błędów w możliwie krótkim czasie nie dłuższym niż:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czas reakcji na zgłoszenie | do 30 minut |
| Czas usunięcia błędu krytycznego | do 1 dnia roboczego |
| Czas usunięcia błędu poważnego | do 2 dni roboczych |
| Czas usunięcia błędu uciążliwego | do 5 dni roboczych |

- W przypadku, gdy usunięcie błędu zależy od podmiotów trzecich, tzn. dostawców części zamiennych, autorów oprogramowania, czas określony w ust. 13 może ulec wydłużeniu po porozumieniu Wykonawcy z Zamawiającym.

- Za moment zgłoszenia błędu przyjmuje się czas przeprowadzenia rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej albo rozmowy zwrotnej lub przekazania zgłoszenia poprzez e-mail.

- Za błąd uciążliwy przyjmuje się błąd utrudniający korzystanie z istotnych funkcji przedmiotu umowy, gdzie błąd wystąpił, kiedy istnieje możliwość jego obejścia.

- Za błąd poważny przyjmuje się błąd utrudniający korzystanie z istotnych funkcji przedmiotu umowy, gdzie błąd wystąpił, kiedy nie istnieje możliwość obejścia.

- Za błąd krytyczny przyjmuje się błąd uniemożliwiający użycie przedmiotu umowy.

- Za moment reakcji na zgłoszenie przyjmuje się wstępną kwalifikację zgłoszenia, obejmującą wskazania osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy.

- Za moment usunięcia błędu uznaje się datę przywrócenia pełnej wydajności i funkcjonalności przedmiotu umowy i podpisanie protokołu, o którym mowa w ust. 12.

- W przypadku wad innych niż wskazane w ust. 13 Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady dokona oględzin oraz wyznaczy termin bezpłatnego usunięcia wady nie dłuższy niż 5 dni od dnia wykonania oględzin – chyba, że wada jest na tyle poważna, iż niezbędny jest dodatkowy termin na jej usunięcie.

- W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, w każdym przypadku obciążając kosztami Wykonawcę, na co zgodę wyraża Wykonawca, co nie uchybia roszczeniom Zamawiającego o naprawienie szkody powstałej na skutek pojawienia się wad.

- Przedmiot umowy objęty jest rękojmią za wady, której okres równy jest okresowi udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 7. Okres rękojmi liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 w zw. z § 4 pkt 1.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

  - Zamawiający ma prawo do kontroli postępu wykonanych prac, stwierdzone nieprawidłowości uwzględnia się w protokole kontroli.

  - Zamawiający ma prawo kontrolować – poprzez swoich przedstawicieli – postępy wykonywania umowy oraz jej jakość na każdym etapie realizacji, w tym również poprzez żądanie pisemnych sprawozdań z dotychczas wykonanych prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - W ramach wykonywania przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się 
w szczególności do:

  - współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy, w tym udostępnienia posiadanych informacji, materiałów i dokumentów oraz dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych,

  - zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zgodnie z § 6, po poprawnym zrealizowaniu przedmiotu umowy.

§ 4

Okres obowiązywania umowy oraz terminy realizacji

Wykonawca zobowiązuje się:

- wykonać i wdrożyć platformę wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla użytkowników w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 4 grudnia 2026 r.,

- prowadzić (utrzymywać) platformę w terminie do 15 grudnia 2026 r.

§ 5

Odbiór przedmiotu umowy

1. Podstawą odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 pkt 1 i 2 są spisane pomiędzy przedstawicielami Wykonawcy i Zamawiającego protokoły odbioru.

2. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności:

- dzień odbioru,

- opis odbieranego przedmiotu umowy,

- oświadczenie Stron o braku albo o istnieniu wad w realizacji przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przedmiotu umowy zgodnie z treścią SWZ, w szczególności załącznikiem nr 1 opisem przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy i zawartą umową, w terminie 7 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy.

4. W przypadku stwierdzenia wad w szczególności rozbieżności między wymaganiami, a wykonanym przedmiotem umowy, zostanie sporządzony protokół rozbieżności. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do usunięcia wad. W przypadku nie usunięcia stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie, naliczana jest kara umowna zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2.

5. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia jakikolwiek wad przedmiotu umowy w terminie późniejszym.

§ 6

Wynagrodzenie

  - Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości:

… zł netto

… zł podatek VAT,

… zł brutto (słownie brutto: …. złote/ych ../100).

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.

  - Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru, o których mowa w § 5 ust. 1 w zw. z § 4 pkt 2.

  - Wykonawca wystawi fakturę/rachunek w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 3.

  - Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 21 dni od wystawienia faktury/rachunku.

  - Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego.

  - Faktura/rachunek zostanie wystawiona/y na następujące dane: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszone o ewentualne kary umowne, o których mowa w § 10.

  - Od momentu objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawienia faktury w formie ustrukturyzowanej i zamieszczania ich w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), za moment dostarczenia faktury do Zamawiającego uznaje się dzień jej zamieszczenia w KSeF. W przypadku awarii KSeF faktura może zostać dostarczona Zamawiającemu poza systemem KSeF, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 7

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawców

  - Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy i koordynowania w zakresie obowiązków umownych, w tym do podpisania protokołu odbioru są: ……….., tel. ………, fax ………….., e-mail: …….

  - Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do koordynowania spraw związanych
z realizacją umowy i koordynatorem w zakresie obowiązków umownych, w tym do podpisania protokołu odbioru jest: ……., tel.: ………, e-mail: ……….

  - Każda ze Stron oświadcza, iż osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 są umocowane przez Stronę do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym do podpisania protokołu odbioru.

  - Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, numerów telefonów i adresów e-mail następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 8

Konflikt interesów

    - Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogą stanowić konflikt interesów w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.  W tym samym zakresie Wykonawca jest zobowiązany przeciwdziałać konfliktowi interesów osób, przy pomocy których wykonuje Umowę.

    - W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.

§ 9

Prawa autorskie

  - Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, powstałych wskutek wykonania Umowy, a także autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących samodzielne części innych utworów - stworzonych przez Wykonawcę 
w wyniku wykonywaniu obowiązków określonych w Umowie - nabywa Zamawiający bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na polach eksploatacji w szczególności obejmujących:

- utrwalanie utworu w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób,

- zwielokrotnienie (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, 
a w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

- użyczanie, wypożyczanie, najem, dzierżawę utworu lub wymianę nośników, na których utwór utrwalono, wykorzystanie na stronach internetowych i w utworach multimedialnych,

- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzanie utworu do obrotu (także w sieci Internet), w tym wielokrotne rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach) poprzez jego emisję telewizyjną w programach krajowych i zagranicznych stacji telewizyjnych, także satelitarnych,

- publiczne rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet),

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i remitowanie utworu, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- tłumaczenia, przystosowywania zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze, modyfikowanie utworu, tworzenie w oparciu o utwór innych utworów,

- nadawanie utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,

- wprowadzanie utworu do pamięci komputera.

  - Nabyte przez Zamawiającego majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na Zamawiającego obciążone prawami osób trzecich.

  - Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego i jego następców prawnych do niewykonywania, przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do utworu, co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Zamawiającemu. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykonywania: prawa do autorstwa utworu, do udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

  - Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego przez czas nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych.

  - Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje nabycie prawa do wykonywania praw zależnych przez Zamawiającego, zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz nabycie prawa własności nośników, na których utrwalono utwór.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie
z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do całości utworów, praw zależnych, 
z tytułu ich eksploatacji.

  - Zamawiający jako nabywca praw autorskich ma prawo do przeniesienia praw 
i obowiązków wynikających z przekazanych mu przez Wykonawcę praw na osoby trzecie. Dotyczy to tak całości, jak i części składowych utworów.

  - Zamawiający ma prawo do udzielania nieodpłatnie osobom trzecim licencji na czas nieokreślony do nieodpłatnego korzystania z utworów na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1.

  - Wykonawca oświadcza, że:

- do opracowania, które powstało w wyniku wykonania niniejszej umowy, w zakresie, w jakim stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, przysługują mu nieograniczone prawa autorskie,

- opracowanie nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie jest obciążone prawami osób trzecich.

§ 10

Kary umowne

  - Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej opisanych zasadach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w terminach, o których mowa w § 2 ust. 13, 14, 21  w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jaką mogą dochodzić strony wynosi 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowanie na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 11

Zmiany umowy

  - Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

  - Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:

  - zmiany odnoszące się do zakresu przedmiotu umowy w sytuacji wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub w istotny sposób ograniczyła możliwość wykonania przedmiotu umowy albo jej części w sposób określony w umowie lub dokumentach zamówienia. Siła wyższa oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej brzmieniu, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek i klęsk żywiołowych;

  - zmiany odnoszące się do terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie o czas, w jakim poniżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy:

- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy Wykonawcy,

- wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość wykonania przedmiotu umowy,

- zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

  - zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalne w sytuacji konieczności zmiany zakresu przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sią odpowiednio w stosunku do zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy i zostanie ustalone na podstawie wyliczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 4.

  - Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadku, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.

  - Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3. Wniosek 
o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie i zawierać:

- opis propozycji zmiany,

- dowody, z których wynika powód do jej dokonania,

- uzasadnienie zmiany,

- wyliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

- opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

  - Strona zobowiązuje się do dokonania analizy dokumentów, o których mowa 
w ust. 4, w terminie do 7 dni roboczych od ich przedłożenia. Aneks w tym zakresie zostanie podpisany w terminie uzgodnionym przez obie Strony, przy czym termin ten będzie przypadał w okresie nie dłuższym niż 21 dni od daty przedłożenia dokumentów przez Stronę.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w przepisach ustawy Kodeks Cywilny Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- jeżeli Wykonawca z własnej winy realizuje prace przewidziane Umową w sposób niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub umową i nie zmienił sposobu wykonywania umowy w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego do należytego jej wykonywania,

- jeżeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń Zamawiającego w rażący sposób zaniedbuje obowiązki umowne,

- jeżeli Wykonawca naruszy przepisy prawa.

- Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 strony sporządzają protokół odbioru przedmiotu umowy na stan obowiązujący przed jej rozwiązaniem i dokonują wzajemnych rozliczeń za wykonaną i odebraną część przedmiotu umowy.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ………… PLN (słownie złotych:……………………………………….).

2. Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formie ……………………………….

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji i rękojmi.

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru przed upływem okresu rękojmi albo gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 14

Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości

      - Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w związku z realizacją projektu 
nr FENX.01.05-IW.01-0038/25 pn. „Ochrona niedźwiedzia brunatnego poprzez minimalizowanie sytuacji konfliktowych z jego udziałem na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego” obowiązuje mechanizm umożliwiający zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

      - Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu, o którym mowa w ust. 1 została upubliczniona przez Zamawiającego na stronie internetowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/projekty-i-kampanie-spoleczne.

      - Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z treścią tej informacji oraz do poinformowania osób zaangażowanych przez niego do realizacji umowy również 
o możliwości zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem mechanizmu, o którym mowa w ust. 1.

§ 15

Postanowienia końcowe

  - Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą polubowną.

  - W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką środowiskową RDOŚ w Rzeszowie 
i zobowiązuje się postępować zgodnie z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.

  - Umowa zawarta w formie elektronicznej – Wykonawca oraz Zamawiający składają kwalifikowany podpis elektroniczny na umowie. Datą zawarcia umowy jest data złożenia podpisu przez ostatnią ze stron.

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron**.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

*  w przypadku umowy zawieranej w formie elektronicznej data i miejsce zawarcia umowy zostaną usunięte

** w przypadku umowy zawartej w formie elektronicznej zapis zostanie usunięty