Załącznik nr 3

# 8. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI

## 8.1. Zakres rzeczowy inwestycji

## Tabela 19. Planowany zakres rzeczowy inwestycji

| Lp. | KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBJĘTE INWESTYCJĄ | Powierzchnia całkowita w m2 |  | Liczba łóżek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przed inwestycją | Po inwestycji | Przed inwestycją | Po inwestycji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zadanie 1. Budowa poradni AOS z parkingiem podziemnym |  |  |  |  |  |
| 1 | Gabinet Diagnostyki Alergologicznej | 75 | 133 | 0 | 0 |
| 2 | Gabinet Odczulań | 38 | 89 | 0 | 0 |
| 3 | Gabinet Spirometrii | 38 | 44 | 0 | 0 |
| 4 | Poradnia Alergologiczna | 189 | 265 | 0 | 0 |
| 5 | Poradnia Audiologii i Foniatrii | 38 | 44 | 0 | 0 |
| 6 | Poradnia Oparzeń dla dzieci | 38 | 44 | 0 | 0 |
| 7 | Poradnia Leczenia Mukowiscydozy | 38 | 44 | 0 | 0 |
| 8 | Poradnia Pulmonologiczna | 38 | 89 | 0 | 0 |
| 9 | Poradnia Chorób Zakaźnych | 38 | 89 | 0 | 0 |
| 10 | Poradnia Dermatologiczna | 38 | 44 | 0 | 0 |
| 11 | Poradnia Cukrzycowa | 38 | 89 | 0 | 0 |
| 12 | Gabinet Zabiegowy AOS | 75 | 177 | 0 | 0 |
| 13 | Pracowania Hematologii i Hemostazy | 113 | 177 | 0 | 0 |
| 14 | Poradnia Endokrynologiczna | 75 | 133 | 0 | 0 |
| 15 | Poradnia Gastrologiczna | 38 | 44 | 0 | 0 |
| 16 | Poradnia Hepatologiczna | 38 | 44 | 0 | 0 |
| 17 | Pracownia Biochemiczna Układu Pokarmowego | 75 | 89 | 0 | 0 |
| 18 | Poradnia Hematologiczna | 38 | 44 | 0 | 0 |
| 19 | Pracownia Hodowli Komórkowych | 38 | 89 | 0 | 0 |
| 20 | Pracownia Immunologiczna | 38 | 44 | 0 | 0 |
| 21 | Pracownia Mediatorowa | 38 | 44 | 0 | 0 |
| 22 | Pracownia Echokardiografii | 38 | 89 | 0 | 0 |
| 23 | Poradnia Kardiologiczna | 113 | 133 | 0 | 0 |
| 24 | Poradnia Nefrologiczna | 162 | 133 | 0 | 0 |
| 25 | Poradnia Patologii Noworodka | 75 | 89 | 0 | 0 |
| 26 | Poradnia Zaburzeń Laktacji | 38 | 44 | 0 | 0 |
| 27 | Opisownia EEG | 38 | 44 | 0 | 0 |
| 28 | Pracownia EEG | 113 | 133 | 0 | 0 |
| 29 | Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Padaczki | 75 | 133 | 0 | 0 |
| 30 | Poradnia Neurologiczna | 113 | 177 | 0 | 0 |
| 31 | Poradnia Leczenia Jaskry | 38 | 44 | 0 | 0 |
| 32 | Poradnia Leczenia Zeza | 76 | 89 | 0 | 0 |
| 33 | Poradnia Okulistyczna | 76 | 177 | 0 | 0 |
| 34 | Poradnia Retinopatii Wcześniaków | 38 | 44 | 0 | 0 |
| 35 | Pracownia Elektrofizjologii Narządu Wzroku | 76 | 89 | 0 | 0 |
| 36 | Poradnia Preluksacyjna | 38 | 133 | 0 | 0 |
| 37 | Poradnia Wad Postawy | 38 | 44 | 0 | 0 |
| 38 | Poradnia Laryngologiczna | 76 | 133 | 0 | 0 |
| 39 | Poradnia Logopedyczna | 38 | 89 | 0 | 0 |
| 40 | Poradnia Pediatryczna | 38 | 177 | 0 | 0 |
| 41 | Poradnia Schorzeń Metabolicznych | 113 | 221 | 0 | 0 |
| 42 | Poradnia Szczepień Ochronnych | 38 | 133 | 0 | 0 |
| 43 | Poradnia Zaburzeń Somatycznych z Gabinetem Antropometrycznym | 38 | 44 | 0 | 0 |
| 44 | Poradnia Żywieniowa dla dzieci | 38 | 44 | 0 | 0 |
| 45 | Poradnia Ginekologiczna | 38 | 89 | 0 | 0 |
| 46 | Poradnia Reumatologiczna | 38 | 89 | 0 | 0 |
| 47 | Poradnia Urologiczna | 38 | 44 | 0 | 0 |
| 48 | Pracownia Urodynamiczna | 38 | 89 | 0 | 0 |
|  | Parking podziemny | 0 | 4855 | 0 | 0 |
|  | Razem | 2 848 | 9461 | 0 | 0 |
| Zadanie 2. Przebudowa medycznych komórek organizacyjnych w budynkach C, D oraz części wspólnych i administracji w budynkach A, E, F |  |  |  |  |  |
| 49 | Apteka Szpitalna | 350 | 760 | 0 | 0 |
| 50 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | 680 | 800 | 0 | 0 |
| 51 | Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej (ZLDP) | 190 | 480 | 0 | 0 |
| 52 | ZLDP - Pracownia Mikrobiologii (nowo powstająca) | 0 | 280 | 0 | 0 |
| 53 | Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" | 185 | 480 | 6 | 15 |
| 54 | Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | 115 | 380 | 6 | 15 |
| 55 | Poradnia Rehabilitacyjna (Odział Rehabilitacyjny Dzienny) | 640 | 800 | 0 | 0 |
| 56 | Poradnia Anestezjologiczna | 14 | 40 | 0 | 0 |
| 57 | Poradnia Chirurgiczna | 14 | 40 | 0 | 0 |
| 58 | Poradnia Chirurgii Ogólnej | 14 | 40 | 0 | 0 |
| 59 | Zakład Immunologii Klinicznej | 14 | 120 | 0 | 0 |
| 60 | Poradnia Neurochirurgiczna | 14 | 40 | 0 | 0 |
| 61 | Poradnia Onkologii i Hematologii Dziecięcej | 14 | 60 | 0 | 0 |
| 62 | Poradnia Ortopedyczna z Gipsownią | 58 | 100 | 0 | 0 |
| 63 | Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej | 204 | 204 | 0 | 0 |
| 64 | Poradnia Stomatologii Dziecięcej z Gabinetem Chirurgii Stomatologicznej | 64 | 80 | 0 | 0 |
| 65 | Ciągi komunikacyjne UDSK i administracja | 1370 | 1516 | 0 | 0 |
|  | Razem | 3940 | 6220 | 12 | 30 |
| Zadanie 3. Modernizacja bloku operacyjnego (budynek B) |  |  |  |  |  |
| 66 | Blok Operacyjny (B) / Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1070 | 1070 | 0 | 0 |
| Zadanie 4. Montaż instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |  |  |
| 67 | Fotowoltaika 1 000 kWp |  |  |  |  |
| Zadanie 5. Modernizacja dróg wewnętrznych i miejsc postojowych |  |  |  |  |  |
| 68 | Modernizacja dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu (przed modernizacją pow. 7 918 m2, po modernizacji na podstawie dokumentacji projektowej przewidywane ok. 13 000 m2). |  |  |  |  |
| RAZEM |  | 7 858 | 16751 | 12 | 30 |

## 8.2. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

Realizacja inwestycji jest planowana na lata 2024–2028.

## Tabela 20. Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji w ujęciu rocznym

| Lp. | Etapy inwestycji | Prognozowany harmonogram rzeczowy: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pozyskanie działki budowlanej |  |  |  |  |  |
| 2 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |  |  |  |  |  |
| 3 | Budowa obiektów podstawowych |  |  |  |  |  |
| 4 | Instalacje |  |  |  |  |  |
| 5 | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |  |  |
| 6 | Wyposażenie |  |  |  |  |  |
| 7 | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny |  |  |  |  |  |

## W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.

## 8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

Finansowanie Programu inwestycyjnego będzie pochodzić ze środków Funduszu Medycznego w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej. Koszty związane z obsługą Programu inwestycyjnego, zespołu projektowego, koszty administracyjne będą pochodziły ze środków własnych UDSK.

Tabela 21. Harmonogram finansowy z podziałem na źródła finansowania inwestycji

| Lp. | Źródła finansowania inwestycji | Wartość Kosztorysowa Inwestycji |  | Prognozowane nakłady w poszczególnych latach: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Środki własne Inwestora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej - Fundusz Medyczny | 227 918 167 | 11 468 801 | 58 016 606 | 87 664 564 | 45 861 945 | 24 906 251 |
| OGÓŁEM |  | 227 918 167 | 11 468 801 | 58 016 606 | 87 664 564 | 45 861 945 | 24 906 251 |

Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji – w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.

# 9. MIERNIK STOPNIA REALIZACJI INWESTYCJI

Tabela 22. Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji

| Lp. | Rok realizacji | Zakres rzeczowy realizowanego celu | Wartość wg WKI w złotych | Prognozowane mierniki - udział realizowanego zakresu rzeczowego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rocznie | Narastająco |
|  |  |  |  | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2024 | Budowa obiektów podstawowych | 227 918 167 | 5% | 5% |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny |  |  |  |
| 2 | 2025 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |  | 25% | 30% |
|  |  | Budowa obiektów podstawowych |  |  |  |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie |  |  |  |
|  |  | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny |  |  |  |
| 3 | 2026 | Budowa obiektów podstawowych |  | 38% | 69% |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie |  |  |  |
|  |  | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny |  |  |  |
| 4 | 2027 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |  | 20% | 89% |
|  |  | Budowa obiektów podstawowych |  |  |  |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie |  |  |  |
|  |  | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny |  |  |  |
| 5 | 2028 | Budowa obiektów podstawowych |  | 11% | 100% |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie |  |  |  |
|  |  | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny |  |  |  |
| Ogółem |  |  | 227 918 167 | 100% | 100% |