Umowa nr II/358/P/15014/6230/18/DRI

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umową”, zawarta dnia ………………………………………. 2018 r. w Warszawie,

pomiędzy:

Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym przy zawieraniu Umowy przez Panią Joannę Makarowską, zastępcę dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa 
z dnia 11 lipca 2018 r., nr MR/933-UPM/18, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Umowy, zwanym dalej „Ministrem”,

a

LG Chem Wrocław Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biskupicach Podgórnych, przy ul. LG 1a, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000614214, o kapitale zakładowym w wysokości 967.090.900,00 zł, NIP: 8961550941, reprezentowaną przez Pana Inyong Shim – Prezesa Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki zgodnie z informacją 
z Centralnej Informacji KRS odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 26 lipca 2018 r., stanowiącą Załącznik Nr 1a do Umowy, zwaną dalej „Przedsiębiorcą”,

Minister i Przedsiębiorca zwani są dalej łącznie „Stronami”.

#### P R E A M B U Ł A

A.	W dniu 15 listopada 2017 r. Uchwałą nr 13/2017 Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej (zwany dalej „Zespołem”), zgodnie z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023 (zwanym dalej „Programem”), rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę w latach 2017-2021 w Biskupicach Podgórnych (Gmina Kobierzyce), polegającej na utworzeniu nowego zakładu produkcji, który zwiększy zdolności produkcyjne istniejącego już zakładu produkującego baterie litowo-jonowe i ich części do zastosowania 
w pojazdach elektrycznych (EV) oraz produkcji części stosowanych w systemach magazynowania energii ESS, a także do innych zastosowań.

B.	Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu 
w sprawach pomocy”, działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” w zw. z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307).

C.	W dniu 21 września 2017 r. Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielnie pomocy publicznej zgodnie z Wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dziennik Urzędowy UE C 209, 23.7.2013, s. 1), zwanymi dalej „Wytycznymi Regionalnymi”, a Minister pismem z dnia 27 września 2017 r. potwierdził spełnienie efektu zachęty.

D.	Wsparcie określone Umową stanowi regionalną pomoc inwestycyjną w rozumieniu   Wytycznych Regionalnych.

E.	Wsparcie udzielane na podstawie niniejszej Umowy przez Ministra stanowi element pakietu pomocy publicznej (zwanej dalej „Pakietem Pomocy”) udzielonej Przedsiębiorcy w związku z inwestycją, o której mowa w lit. A powyżej, w łącznej maksymalnej dopuszczalnej wysokości pomocy wynoszącej 397.031.787,00 zł (93.661.662,00 euro) wg wartości nominalnej oraz 362.194.961,00 zł (85.443.492,00 euro) wg wartości zdyskontowanej, przy założeniu uzyskania maksymalnej pomocy na pierwszy projekt inwestycyjny realizowany przez Przedsiębiorcę.

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

POMOC

- Minister ze środków publicznych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, w związku z realizacją inwestycji o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, udzieli Przedsiębiorcy wsparcia  w formie dotacji celowej 
z tytułu poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz utworzenia nowych miejsc pracy, w maksymalnej kwocie 242.000.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa miliony złotych), z czego 238.194.555,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych) z tytułu poniesionych kosztów inwestycyjnych („Pomoc na Inwestycję”) oraz 3.805.445,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych) z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy („Pomoc na Zatrudnienie”), Pomoc na Inwestycję oraz Pomoc na Zatrudnienie jest łącznie zwana dalej „Pomocą”. Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w trzech transzach w latach 2020-2022. Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:

  - w roku 2020 – w kwocie nie wyższej niż 120.252.271,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych) z czego 116.446.826,00 zł (słownie: sto szesnaście milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych) z tytułu Pomocy na Inwestycję oraz 
3.805.445,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych) z tytułu Pomocy na Zatrudnienie ;

  - w roku 2021 – w kwocie nie wyższej niż 52.800.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset tysięcy złotych) z tytułu Pomocy na Inwestycję;

  - w roku 2022 – w kwocie nie wyższej niż 68.947.729,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych) z tytułu Pomocy na Inwestycję.

- Pomoc zostanie wypłacona przelewem na następujący rachunek bankowy Przedsiębiorcy:

Nazwa Posiadacza Rachunku: LG CHEM WROCŁAW ENERGY SP. Z O.O.

Nazwa Banku: CITI HANDLOWY

Numer Rachunku: 24 1030 1508 0000 0008 1824 1003

Adres Oddziału: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, Polska.

- Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej 
o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.

- Pomoc przyznaje się w związku z realizacją inwestycji polegającej na utworzeniu nowego zakładu produkcji w Biskupicach Podgórnych w gminie Kobierzyce, który zwiększy zdolności produkcyjne istniejącego zakładu produkującego baterie litowo-jonowe i ich części do zastosowania w pojazdach elektrycznych (EV) oraz ewentualnie produkcji części stosowanych w systemach magazynowania energii ESS, a także do innych zastosowań, zwanej dalej „Inwestycją”.

5.	Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.

6.	Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 878)oraz Wytycznych Regionalnych i zobowiązuje się do przestrzegania tych przepisów przy realizacji Umowy.

7.	Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowalnych związanych z Inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie wcześniejszy jednak niż dzień złożenia przez Przedsiębiorcę wniosku o udzielnie Pomocy. Datą zakończenia Inwestycji jest termin na poniesienie kosztów Inwestycji, tj. nie później niż 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

WYPŁATA POMOCY (KLAUZULA ZAWIESZAJĄCA) I NOTYFIKACJA UE

- Minister zobowiązany jest wystąpić o notyfikowanie Pomocy zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy, a wówczas Pomoc zostanie wypłacona jeżeli:

- Komisja Europejska wyda decyzję zezwalającą na udzielenie Przedsiębiorcy Pomocy lub

- upłynie termin, do którego Komisja Europejska powinna podjąć taką decyzję, zgodnie z art. 4 ust. 5 i 6 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst jednolity), zwanego dalej „Rozporządzeniem 2015/1589”, lub

- Komisja Europejska wyda decyzję warunkową dopuszczającą udzielenie Pomocy, o której mowa w art. 9 ust. 4 Rozporządzenia nr 2015/1589, zaakceptowaną przez Przedsiębiorcę.

- Przedsiębiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 180 dni od dnia:

1)	wydania przez Komisję Europejską decyzji negatywnej w sprawie zatwierdzenia pomocy publicznej dla Inwestycji, w rozumieniu art. 9 ust. 5 Rozporządzenia 2015/1589 lub

2)	wydania przez Komisję Europejską decyzji warunkowej w odniesieniu do Pomocy, o której mowa w art. 9 ust. 4 Rozporządzenia 2015/1589, która nie zostanie zaakceptowana przez Przedsiębiorcę.

- Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności.

- Jeżeli:

1)	Przedsiębiorca uprawniony do odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 2, 
nie skorzystał z przysługującego mu prawa, wszystkie terminy na spełnienie obowiązków Przedsiębiorcy, określonych w § 4 i 5 Umowy oraz w Załączniku Nr 3, jak również odpowiadających im zobowiązań Ministra, zostaną przedłużone o liczbę dni, które upłynęły od dnia złożenia notyfikacji Pomocy do Komisji Europejskiej do dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 2; lub

2) 	po dokonaniu notyfikacji Pomocy żaden z warunków określonych w ust. 1 
nie zostanie spełniony w takim terminie, aby możliwa była wypłata Pomocy 
w 2020 r.;

wówczas Strony uzgodnią nowy harmonogram wypłaty Pomocy, w formie Aneksu do niniejszej Umowy, w celu zapewnienia wypłaty Pomocy w maksymalnej dostępnej wysokości tak szybko, jak będzie to możliwe. Wypłata Pomocy w kolejnych latach będzie zależała od dostępności środków w dyspozycji Ministra. Minister dołoży wszelkich starań, aby zabezpieczyć środki na płatności transz Pomocy na rzecz Przedsiębiorcy. Aneks do Umowy powinien zostać zawarty w terminie 60 dni od dnia upływu terminu na odstąpienie od Umowy na podstawie § 2 ust. 2 w sytuacji wskazanej w pkt 1) powyżej albo w ciągu pierwszych 60 dni 2021 r. w sytuacji wskazanej w pkt 2) powyżej. Jednakże, w każdym przypadku, jeżeli którykolwiek z warunków określonych w § 2 ust. 1 zostanie spełniony przed końcem 2023 r. oraz realizacja Inwestycji nastąpi zgodnie z zakładanym harmonogramem cała kwota Pomocy zostanie wypłacona przed końcem 2023 r.

- Strony będą współpracować w trakcie postępowania pre-notyfikacyjnego oraz notyfikacyjnego Pakietu Pomocy, aby zapewnić, że ​​Przedsiębiorca otrzyma maksymalną dopuszczalną Pomoc Publiczną. W szczególności, Strony uzgodnią projekt pre-notyfikacji i notyfikacji Pakietu Pomocy, jak również będą uzgadniać odpowiedzi na zapytania Komisji Europejskiej przed ich złożeniem do Komisji Europejskiej.

- Minister zgadza się przekazać Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów notyfikację Pakietu Pomocy oraz zwrócić się o jej złożenie do Komisji Europejskiej nie później niż 21 dni od otrzymania projektu notyfikacji od Przedsiębiorcy.

- Pomoc zostanie również wypłacona Przedsiębiorcy w przypadku, gdy ostateczna decyzja Komisji Europejskiej, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie zatwierdzi wszystkich form i wartości pomocy publicznej zawartych w Pakiecie Pomocy 
i objętych odpowiednią notyfikacją. W przypadku zatwierdzenia tylko części Pakietu Pomocy, wysokość Pomocy publicznej określonej w § 1 ust. 1 Umowy pozostanie niezmieniona w zakresie, w jakim jej wartość mieści się w kwocie pomocy zatwierdzonej przez Komisję Europejską. W przypadku, gdy Komisja Europejska udzieli pomocy w kwocie niższej od wartości określonej w § 1 ust. 1 Umowy, Pomoc zostanie wypłacona w wysokości równej kwocie pomocy zatwierdzonej przez Komisję Europejską. Z uwagi na to, że ograniczenie Pomocy dostępnej w ramach Pakietu Pomocy w takiej sytuacji może mieć wpływ na wdrożenie Inwestycji, Przedsiębiorca zastrzega prawo do przedstawienia Ministrowi odpowiedniej analizy wpływu na Inwestycję, a Strony w dobrej wierze podejmą rozmowy na temat dostępnych środków ograniczenia zidentyfikowanych przez Przedsiębiorcę ryzyk dla Inwestycji.

§ 3. 	SPRAWOZDANIE ORAZ KONTROLA

- Wypłata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy z zastrzeżeniem § 2 Umowy, dokonywana będzie w następujący sposób:

- do dnia 30 września w roku 2020 i 2021oraz do 31 marca w roku 2022 Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo-rzeczowe, zwane dalej „Sprawozdaniem”, obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia Inwestycji do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia Sprawozdania w latach 2020 i 2021, a w 2022 r., obejmujące okres od dnia rozpoczęcia Inwestycji do 
31 grudnia 2021 r., zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy, w zakresie poniesionych kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych miejsc pracy;

- w Sprawozdaniach składanych w 2020 r. i 2021 r. Przedsiębiorca złoży również oświadczenie o:

- przewidywanej liczbie miejsc pracy, które planuje utworzyć w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym składane jest Sprawozdanie do 31 grudnia roku, w którym składane jest Sprawozdanie oraz

- przewidywanej wysokości kosztów Inwestycji, które planuje ponieść w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym składane jest Sprawozdanie do 31 grudnia roku, w którym składane jest Sprawozdanie;

- w terminie 15 dni od otrzymania Sprawozdania Minister zaakceptuje je lub Przedsiębiorca zostanie poinformowany o konieczności korekty Sprawozdania 
w terminie wskazanym przez Ministra;

- w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Sprawozdania, Minister wypłaci Przedsiębiorcy transzę Pomocy za dany rok, zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy, 
z zastrzeżeniem, że jeżeli skumulowana wartość poniesionych kosztów Inwestycji wskazana w Sprawozdaniu lub liczba utworzonych i utrzymanych miejsc pracy, jest niższa niż planowana w okresie od daty rozpoczęcia Inwestycji do końca danego roku zgodnie harmonogramem przedstawionym w Załączniku Nr 3 do Umowy, to Pomoc zostanie proporcjonalnie obniżona.

- w przypadku poniesienia w danym roku kosztów Inwestycji o większej wartości niż określona w Załączniku Nr 3 do Umowy, część Pomocy należna z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów Inwestycji zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w latach następnych, na zasadach przewidzianych Umową, przy czym kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w danym roku nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1,

- w przypadku utworzenia w danym roku większej liczby miejsc pracy niż określona w Załączniku Nr 3 do Umowy, część Pomocy należna z tytułu utworzenia dodatkowych miejsc pracy zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w latach następnych, na zasadach przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w danym roku nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1.

  - W okresie realizacji oraz utrzymania Inwestycji oraz nowoutworzonych miejsc pracy Przedsiębiorca będzie również przedkładał Ministrowi, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, dane odnoszące się do Inwestycji i dotyczące łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy - w związku z realizowaną Inwestycją.

  - W latach 2021 oraz 2022, w terminach uzgodnionych przez Strony oraz po uprzednim powiadomieniu Przedsiębiorcy, upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, przeprowadzą kontrole w siedzibie Przedsiębiorcy lub miejscu realizacji Inwestycji w celu:

- ustalenia wysokości kosztów Inwestycji poniesionych przez Przedsiębiorcę od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do końca roku, w którym weryfikowane jest konkretne Sprawozdanie, oraz

- weryfikacji liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do końca roku, w którym składane jest weryfikowane Sprawozdanie

- zwane dalej „Kontrolą”.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja (zgodnie z wewnętrznymi zasadami bezpieczeństwa) oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją (w tym prowadzonych w formie elektronicznej), a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.

  - Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę Kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy. Nieudostępnienie przez Przedsiębiorcę wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją (w tym prowadzonych w formie elektronicznej), 
o których mowa w ust. 3, jest traktowane jako uniemożliwienie przeprowadzenia Kontroli. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 6 ust. 6 Umowy.

  - Po przeprowadzeniu Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół z Kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron („Protokół”). Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona Kontrola, liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy oraz wysokość kosztów Inwestycji poniesionych przez Przedsiębiorcę od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego objętego Kontrolą. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.

  - Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 30 dni, licząc od dnia wpłynięcia zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. 
W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, Minister powiadamia Przedsiębiorcę 
o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli („Dodatkowa Kontrola”), przez Przedstawicieli Ministra innych niż ci, którzy przeprowadzili poprzednią Kontrolę, 
z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 3-5. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą  raport o wynikach Dodatkowej Kontroli („Raport”). Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy 
w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne 
i wiążące dla Stron, a liczba utworzonych miejsc pracy oraz wysokość kosztów Inwestycji wskazane w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą nie będą podlegać dalszej weryfikacji.

  - Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu bądź do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie on podpisany 
w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę – przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Wraz z podpisanym Protokołem lub skorygowanym Protokołem, Przedsiębiorca powinien przedstawić Ministrowi listę zawartych w nich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy, które nie powinny być ujawnione osobom trzecim. W wypadku Raportu – Przedsiębiorca przedstawi taką listę Ministrowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania Raportu. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a liczba utworzonych miejsc pracy oraz wysokość kosztów Inwestycji w nim wskazana nie będą podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu.

  - W przypadku bezskutecznego upływu 30-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio Protokół lub skorygowany Protokół w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania zastrzeżeń do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w formie pisemnej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
 – Prawo pocztowe lub dzień ich złożenia w formie pisemnej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

  - Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy, 
z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego ustępu. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby i adresu. 
W razie niedopełnienia tego obowiązku Protokół lub Raport wysłany na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez Przedsiębiorcę uważa się za skutecznie doręczony. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.

  - Protokół, skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi podstawę oceny wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy dany Protokół, skorygowany Protokół lub Raport.

  - W przypadku zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz ma prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.

  - Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, a Minister zobowiązuje się, że informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy i nie zostaną ujawnione żadnym osobom trzecim.

  - Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące nieujawniania tajemnicy Przedsiębiorcy nie będą dotyczyły prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ostateczna decyzja administracyjna lub prawomocne orzeczenie Sądu), a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

  - Minister ma  prawo do przeprowadzenia w okresie realizacji Umowy
– poza kontrolą określoną w ust. 3 i następnych oraz w § 5 ust. 3 i 4 Umowy – dodatkowych kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym 
w szczególności w zakresie określonym w § 6 ust. 3 pkt 1-4 Umowy. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 3-13 niniejszego paragrafu.

  - Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

§ 4. 	ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORCY

- W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub ust. 7 Umowy, Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji, tj. ponieść określone Umową koszty Inwestycji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r. i utworzyć określone Umową miejsca pracy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji („Data Zakończenia Inwestycji”) oraz o dacie utworzenia ostatniego miejsca pracy zgodnie z treścią niniejszej Umowy .

- Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy i o ile zostanie spełniony warunek 
o którym mowa w § 2 ust. 1 lub ust. 7 Umowy zobowiązuje się do:

- utworzenia w związku z Inwestycją co najmniej 810 nowych miejsc pracy, w tym 210 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, nie później niż  do dnia 31 grudnia 2020 r., w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku 
o Pomoc, które wynosiło 62 etaty, z zastrzeżeniem że:

-do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe po dniu złożenia wniosku o udzielenie Pomocy;

-Przedsiębiorca wykaże, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku 
z Inwestycją nie będą zaliczane miejsca pracy utworzone na podstawie umowy 
o udzielenie pomocy publicznej w postaci dotacji celowej, zawartej 4 listopada 2016 r. między Przedsiębiorcą a Ministrem Rozwoju i Finansów, 
nr II/578/P/16014/6230/16/DDI;

- utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej pięciu lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku w przeliczeniu na pełne etaty;

- poniesienia kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 4.468.941.000,00 zł (słownie: cztery miliardy czterysta sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych) zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r., 
z zastrzeżeniem, że do kosztów Inwestycji nie będą zaliczane koszty ponoszone na podstawie umowy o udzielenie pomocy publicznej w postaci dotacji celowej, zawartej 4 listopada 2016 r. między Przedsiębiorcą a Ministrem Rozwoju 
i Finansów, nr II/578/P/16014/6230/16/DDI;

- utrzymania w województwie dolnośląskim, Inwestycji o wartości początkowej określonej w pkt 3, pomniejszonej o umorzenie, amortyzację i inne obniżenia na mocy obowiązujących przepisów prawa lub w związku ze standardową wymianą zużytego sprzętu, przez okres co najmniej pięciu lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;

- przedkładania Ministrowi corocznych Sprawozdań z wykonania obowiązków 
w zakresie utrzymania Inwestycji i miejsc pracy, o których mowa w pkt 1 – 4. Sprawozdania z wykonania obowiązków w zakresie utrzymania Inwestycji 
i miejsc pracy sporządzane będą według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Umowy oraz składane będą w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku objętym Sprawozdaniem.

- Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.

- Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy. Ewidencjonowanie danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, musi ponadto umożliwiać kontrolę spełnienia wymogu określonego w ust. 2 pkt 1 tiret drugi i odpowiednio pkt 3 niniejszego paragrafu.

§ 5. 	KONSEKWENCJE NIEWYKONANIA OBOWIĄZKÓW

- W przypadku, gdy z Protokołów, skorygowanych Protokołów lub Raportów wynika, że:

- koszty Inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 Umowy, poniesione 
w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2021 r., będą niższe niż 3.798.599.850,00 zł (słownie: trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), lub liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2020 r., będzie niższa niż 729 wówczas cała wypłacona Pomoc na Inwestycję i Pomoc na Zatrudnienie zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie 
o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra, lub

- koszty Inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 Umowy, poniesione 
w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2021 r., wyniosą co najmniej 3.798.599.850,00 zł (słownie: trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i liczba nowych miejsc pracy, o których mowa 
w § 4 ust. 2 pkt 1, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2020 r., wyniesie co najmniej 729, w tym liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem będzie niższa niż 189 miejsc pracy, wówczas cała Pomoc na Zatrudnienie zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra

- Korekta kwoty pomocy

- Korekta Pomocy na Inwestycję. W przypadku, gdy z Protokołów, skorygowanych Protokołów lub Raportów wynika, że:

- koszty Inwestycji poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2021 r., są niższe niż 4.468.941.000,00 zł (słownie: cztery miliardy czterysta sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych), ale nie niższe niż 3.798.599.850,00 zł (słownie: trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych); lub

- gdy liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia 2020 r., będzie niższa niż 810, ale nie niższa niż 729

wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy na Inwestycję zostanie obniżona zgodnie z poniższą formułą:

- Inwestycja.

[ (przyznana Pomoc na Inwestycję) x { 1 – (faktyczne koszty Inwestycji) / (planowane koszty Inwestycji) } ], o ile dotyczy,

plus

- Miejsca pracy.

[ (przyznana Pomoc na Inwestycję) x { 1 – (faktyczna liczba utworzonych miejsc pracy) / (planowana liczba miejsc pracy) } x ½], o ile dotyczy.

- Korekta Pomocy na Zatrudnienie. W przypadku, gdy z Protokołów, skorygowanych Protokołów lub Raportów wynika, że:

- koszty Inwestycji poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2021 r., są niższe niż 4.468.941.000,00 zł (słownie: cztery miliardy czterysta sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych), ale nie niższe niż 3.798.599.850,00 zł (słownie: trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych); lub

- gdy liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia 2020 r., będzie niższa niż 810, ale nie niższa niż 729 lub niższa niż 210, ale nie niższa niż 189 dla osób 
z wyższym wykształceniem,

wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy na Zatrudnienie zostanie obniżona zgodnie z poniższą formułą:

- Inwestycja.

[ (przyznana Pomoc na Zatrudnienie) x { 1 – (faktyczne koszty Inwestycji) / (planowane koszty Inwestycji) } x ½ ], o ile dotyczy,

plus

- Miejsca pracy.

[ (przyznana Pomoc na Zatrudnienie) x { 1 – (faktyczna liczba utworzonych miejsc pracy) / (planowana liczba miejsc pracy) }], o ile dotyczy.

Pomoc pobrana w nadmiernej wysokości  zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

Tytułem przykładu, jeżeli Przedsiębiorca utworzy 770 nowych miejsc pracy 
i poniesie koszty Inwestycji w wysokości 4.245.494.087 zł, wówczas:

- Pomoc na Inwestycję zostanie obniżona o kwotę 11.909.720,45 zł, (tj. ok 5%) z uwagi na niewykonanie obowiązku określonego w § 4 ust. 2 pkt 3 Umowy, oraz o kwotę 5.881.347,04 zł (tj. ok 2,47 %) z uwagi na niewykonanie obowiązku określonego w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy;

- Pomoc na Zatrudnienie zostanie obniżona o kwotę 187.923,21 zł (tj. ok 4,94%) z uwagi na niewykonanie obowiązku określonego w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy, oraz o kwotę 95.136,07 zł, (tj. ok 2,5 %) z uwagi na niewykonanie obowiązku określonego w § 4 ust. 2 pkt 3 Umowy;

- całkowita Pomoc zostanie obniżona łącznie o kwotę 18.074.126,76zł, 
a Pomoc zachowana przez Przedsiębiorcę wyniesie 223.925.873,24 zł.

- W terminie 6 miesięcy od zakończenia pięcioletniego okresu utrzymania Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4 Umowy, w terminie ustalonym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentacji w celu ustalenia, czy warunek określony w § 4 ust. 2 pkt 4 Umowy został spełniony. Zasady określone w § 3 ust. 3 – 13 Umowy stosuje się odpowiednio do takiej kontroli. Jeżeli odpowiedni Protokół, skorygowany Protokół lub Raport wykaże, że Przedsiębiorca utrzymał Inwestycję:

- o wartości niższej niż 3.798.599.850,00 zł (słownie: trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) obniżonej zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 Umowy, wówczas cała kwota wypłaconej Pomocy zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra;

- o wartości niższej niż 4.468.941.000,00 zł (słownie: cztery miliardy czterysta sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych), ale nie niższej niż 3.798.599.850,00 zł (słownie: trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), obniżonej zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 Umowy, wówczas Pomoc zostanie obniżona zgodnie z poniższą formułą:

[ (Pomoc otrzymana ) x { 1 – (faktycznie utrzymana wartość Inwestycji) / (planowana utrzymana wartość Inwestycji) } ],

Pomoc pobrana w nadmiernej wysokości  zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

- W terminie 6 miesięcy od zakończenia pięcioletniego okresu utrzymania utworzonych miejsc pracy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 Umowy, w terminie ustalonym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentacji w celu ustalenia, czy warunek określony 
w § 4 ust. 2 pkt 2 Umowy został spełniony. Zasady określone w § 3 ust. 3 – 13 Umowy stosuje się odpowiednio do takiej kontroli. Jeżeli odpowiedni Protokół, skorygowany Protokół lub Raport wykaże, że Przedsiębiorca utrzymał 
w wymaganym okresie określonym w § 4 ust. 2 pkt 2 Umowy:

- mniej niż 729 miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji, wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra;

- mniej niż 189 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, utworzonych 
w związku z realizacją Inwestycji, wówczas cała wypłacona Pomoc na Zatrudnienie zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie 
o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra;

- mniej niż 810, ale nie mniej niż 729 miejsc pracy, lub mniej niż 210, ale nie mniej niż 189 dla osób z wyższym wykształceniem, wówczas Pomoc na Zatrudnienie zostanie obniżona zgodnie z poniższą formułą:

[ (przyznana Pomoc na Zatrudnienie) x { 1 – (faktyczna liczba utworzonych miejsc pracy) / (planowana liczba miejsc pracy) }].

Pomoc pobrana w nadmiernej wysokości  zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

- W przypadku, jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w niniejszym paragrafie wynika, że zachodzi jedna z sytuacji wskazanych 
w ust. 1 – 4 powyżej, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie 
o tym fakcie i w przypadku zwrotu części pomocy przedstawi  również  uzasadnienie wskazujące metodologię wyliczenia należnej Pomocy.

§ 6.	ZMIANA I WYPOWIEDZENIE UMOWY

- Z zastrzeżeniem § 1 ust. 2  oraz § 3 ust. 9 Umowy wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy, a także Załączników Nr 2 i 3, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dokonywane w postaci aneksu podpisanego przez Strony.

- Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest skuteczne po upływie 30 dni od daty wpływu właściwego oświadczenia do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

- Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:

- rozpoczął realizację Inwestycji przed dniem złożenia wniosku o pomoc, 
o którym mowa w lit. C Preambuły;

- z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zaprzestał realizacji Inwestycji 
(w szczególności poprzez trwałe zatrzymanie procesu budowlanego lub procesu produkcji baterii w zakładzie produkcji baterii stosowanych 
w pojazdach elektrycznych (EV), w systemach magazynowania energii (ESS) oraz do innych zastosowań), bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie, miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 4 ust. 2 Umowy, bądź realizuje Inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;

- z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, zaprzestał, w tym zawiesił, przez okres dłuższy niż 3 miesiące, prowadzenia w Biskupicach Podgórnych działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, 
tj. utworzenie zakładu produkcji baterii stosowanych w pojazdach elektrycznych (EV), w systemach magazynowania energii (ESS) oraz do innych zastosowań;

- z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.

- Minister będzie uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy z przyczyn określonych w ust. 3 pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego paragrafu jedynie wtedy, gdy Przedsiębiorca nie usunął podstaw do wypowiedzenia, o których mowa w tych postanowieniach w terminie 3 miesięcy od otrzymania od Ministra pisemnego zawiadomienia wzywającego do naprawienia tych naruszeń.

- Strony uzgadniają, że standardowe zawieszenie operacji lub działalności w związku 
z konserwacją lub wstrzymanie spowodowane przez przyczyny leżące po stronie klientów Przedsiębiorcy lub sytuację rynkową (w szczególności przez opóźnienie 
w rozpoczęciu produkcji pojazdów zawierających produkty, które będą wytwarzane przez Przedsiębiorcę, istotne zmniejszenie zapotrzebowania ze strony klientów Przedsiębiorcy lub decyzję Przedsiębiorcy o zakończeniu produkcji) nie będą stanowiły podstaw wypowiedzenia, o ile  Przedsiębiorca utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie, miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji oraz koszty Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 4 ust. 2 Umowy. W przypadku takiego wstrzymania operacji lub działalności Przedsiębiorca powiadomi Ministra o przyczynach wstrzymania oraz przewidywanym czasie podjęcia działalności.

- W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 – 3 niniejszego paragrafu, oraz w § 3 ust. 4 Umowy, Przedsiębiorca jest zobowiązany 
do zwrotu całej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni od dnia wygaśnięcia Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

- W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 - 3 niniejszego paragrafu oraz w § 3 ust. 4 Umowy, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także o odszkodowanie, z wyłączeniem przypadków gdy takie szkody zostaną wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego zaniedbania Ministra.

§ 7.	SIŁA WYŻSZA

- W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Stronę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania Siły Wyższej, Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o fakcie wystąpienia działania Siły Wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń spełniających kryteria Siły Wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojęciem Siły Wyższej należy rozumieć zdarzenie lub zbieg zdarzeń, niezależnych od Strony, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy przez dotkniętą nią Stronę, a których Strona nią dotknięta nie mogła przewidzieć i którym nie mogła zapobiec ani ich przezwyciężyć pomimo działania z należytą starannością.

- Siła Wyższa obejmuje, ale nie wyłącznie, klęski żywiołowe, eksplozję, wypadek, pożar, epidemię, osunięcie się ziemi, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, sztorm, powódź lub podobny kataklizm; działanie wroga publicznego, wojnę, blokadę, powstanie, zamieszki, niepokoje społeczne, sabotaż, strajki, lokaut lub inne utrudnienia w pracy; przepisy wprowadzające embargo, stan wojenny lub stan wyjątkowy, zarówno na terenie całego państwa, jak i lokalnie; przerwy w dostawie lub innego rodzaju wstrzymanie dostaw mediów wynikające z przyczyn znajdujących się poza normalną kontrolną Przedsiębiorcy.

- O ile inny termin nie zostanie ustalony przez strony, w ciągu najpóźniej 15 dni od dnia powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły Wyższej, Strony spotkają się w celu ustalenia wzajemnych działań mających na celu minimalizację negatywnych skutków wystąpienia Siły Wyższej. Strony mogą, w szczególności, uzgodnić wydłużenie terminów na wykonanie obowiązków określonych w Umowie, włączając w to obowiązki określone w § 1 ust. 1, § 5 oraz § 6 Umowy, o okres czasu potrzebny do przezwyciężenia skutków Siły Wyższej, o ile Minister będzie posiadał w swojej dyspozycji środki konieczne do spełnienia jego obowiązków w roku kalendarzowym, na który obowiązki zostaną przełożone.

- Jeżeli Siła Wyższa będzie trwała przez więcej niż 9 (słownie: dziewięć) miesięcy, 
a Strony nie uzgodnią inaczej zgodnie z ust. 3, każda Strona będzie uprawniona do wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu pisemnego wypowiedzenia. W takiej sytuacji Przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do zwrotu Pomocy otrzymanej przed wygaśnięciem Umowy, a Minister nie będzie zobowiązany do wypłaty żadnej Pomocy, która nie była wypłacona przed datą wygaśnięcia Umowy.

§ 8.	OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2027 r. lub do dnia wykonania ostatniego z obowiązków Przedsiębiorcy na podstawie niniejszej Umowy, zależnie od tego co nastąpi pierwsze.

- Załączniki Nr 2, 3 i 4 stanowią integralną treść Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie oraz przepisy prawa polskiego.

- Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, pozostałe dwa egzemplarze dla Ministra.

- O ile Umowa i prawo Unii Europejskiej nie stanowią wyraźnie inaczej, Umowa podlega prawu polskiemu.

| Minister Przedsiębiorczości i Technologii: ___________________________ | LG Chem Wrocław Energy sp. z o.o.: _________________________ |
| --- | --- |

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - pełnomocnictwo z dnia 11 lipca 2018 r., nr MR/933-UPM/18;

- Załącznik nr 1a - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 26 lipca 2018 r.;

- Załącznik nr 2 - wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego;

- Załącznik nr 3 - harmonogram realizacji Inwestycji;

- Załącznik nr 4 - wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego w zakresie utrzymania.

Załącznik Nr 2

do Umowy nr II/358/P/15014/6230/18/DRI

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe

dla projektu LG Chem Wrocław Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia […]r.

1. Koszty Inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia […] r.:

| Lp. | Data wystawienia dokumentu | Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów) | przedmiot | wartość netto (w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
|  | łącznie w roku 20… |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |
|  | łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji: |  |  |

2. Prognozowane koszty Inwestycji za okres od dnia [_] r. do dnia 31.12.20… r.:

….. PLN

3. Łączne koszty Inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2 Sprawozdania: ….. PLN.

| Miesiąc /rok | Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu | Liczba miejsc pracy narastająco | Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych w miesiącu | Liczba osób z wyższym wykształceniem narastająco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |

4. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia [__}r.:

| l.p. | miesiąc/rok | Przeciętne zatrudnienie | Przeciętne zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | styczeń |  |  |
| 2. | luty |  |  |
| 3. | marzec |  |  |
| 4. | (…) |  |  |
|  | Podsumowanie | Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12) | Średnioroczne zatrudnienie osób z wyższym wyksztalceniem wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12) |

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu

(w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych.

5. Wykaz etatów na dzień [__]r.: (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

| Lp. | Nazwa stanowiska | Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| (…) |  |  |
| Podsumowanie (łączna liczba etatów) |  |  |

6. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy.

………………………………

Podpis osób upoważnionych

do reprezentowania Przedsiębiorcy

Załącznik nr 3

do Umowy nr II/358/P/15014/6230/18/DRI

1. Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez LG Chem Wrocław Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biskupicach Podgórnych,

| Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba utworzonych nowych miejsc pracy | 405 | 405 | 810* |
| w tym: dla pracowników z wyższym wykształceniem | 60 | 150 | 210 |

*liczba utworzonych nowych miejsc pracy od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2020.

Stan zatrudnienia u beneficjenta określany jest w przeliczeniu na pełne etaty.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach Programu są dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników.

Do pracujących zalicza się:

1)	osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;

2)	właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy nie zalicza się osób korzystających 
w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych 
w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych przez beneficjenta w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy u beneficjenta, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych 
w tym samym okresie.

2. Koszty Inwestycji poniesione do dnia 31 grudnia 2021 r. przez LG Chem Wrocław Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznie 4.468.941.000 zł (słownie: cztery miliardy czterysta sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych)

| Wyszczególnienie | 2020* | 2021 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty inwestycji | 4.091.256.000 | 377.685.000 | 4.468.941.000 |

* koszty inwestycji poniesione od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 4

do Umowy nr II/358/P/15014/6230/18/DRI

Sprawozdanie finansowo- rzeczowe

dla projektu w zakresie utrzymania Inwestycji

w roku 20……

1. Utrzymane koszty Inwestycji w roku 20….

Sprawozdanie finansowo- rzeczowe

dla projektu LG Chem Wrocław Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w zakresie utrzymania Inwestycji 
w roku 20……

1. Utrzymane koszty Inwestycji w roku 20….

| Lp. | Data wystawienia dokumentu | Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów) | przedmiot | wartość netto (w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
|  | łącznie w roku 20… |  |  | … |
| (…) |  |  |  |  |
|  | łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji: |  | … |

2. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20….

| l.p. | miesiąc/rok | Przeciętne zatrudnienie | Przeciętne zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | styczeń |  |  |
| 2. | luty |  |  |
| 3. | marzec |  |  |
| 4. | (…) |  |  |
|  | Podsumowanie | Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12) | Średnioroczne zatrudnienie osób z wyższym wyksztalceniem wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12) |

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych.

……………………………

Podpis osób upoważnionych

do reprezentowania Przedsiębiorcy