UMOWA Nr ……………….(projekt)

zawarta w dniu .............. roku, w …………………….. pomiędzy:

Skarbem Państwa reprezentowanym przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

...............................................	Dyrektor Oddziału

.............................................	Zastępca Dyrektora Oddziału,

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, NIP: 712-242-71-34, REGON 01751157500161,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………… z siedzibą  ……, adres:………………………………………………………………………………..,

NIP……………………., REGON…………………….,nr KRS………….. kapitał…….

reprezentowanym przez:

...............................................			...............................................

...............................................			...............................................

zwanym dalej „Nadzór Autorski”

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”.

Do niniejszej Umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793, z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Nadzór Autorski zobowiązuje się do wykonania w ramach Umowy, Usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 2 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w ramach zadania pn.: "Poprawa brd na drodze krajowej nr 2 administrowanej przez Rejon w Międzyrzecu Podlaskim”,

na warunkach określonych w Umowie.

- Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:

- Załączniki do Umowy:

- Załącznik nr 1 - Karta nadzoru Autorskiego,

- Załącznik nr 2 – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych,

- Załącznik do oferty – „Formularz Cenowy”

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ);

- Dokumentacja Projektowa.

- Zamawiający na etapie zamówienia dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót nabył majątkowe prawa autorskie, w tym przeniesienie ich na inny podmiot.

- Nadzór Autorski oświadcza, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany we własnym zakresie bez udziału podwykonawców.

§ 2

Terminy realizacji Umowy

- Data rozpoczęcia świadczenia Usługi zostanie wyznaczona Poleceniem Zamawiającego (Powiadomienie o dacie rozpoczęcia świadczenia Usługi), z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Za zgodną wolą Stron rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi w terminie wcześniejszym.

- Nadzór Autorski obowiązuje się świadczyć Usługę w terminie od rozpoczęcia świadczenia usługi do daty dokonania odbioru ostatecznego robót, o którym mowa w Umowie z Wykonawcą robót. Szacowany czas realizacji inwestycji – 11 miesięcy.

- Okres świadczenia Usługi może ulec zmianie w zależności od rzeczywistego czasu realizacji Umowy z Wykonawcą robót.

§ 3

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Nadzoru Autorskiego wynikające z Umowy, zgodnie z Ofertą Nadzoru Autorskiego (załącznik do Oferty - Formularz Cenowy), Strony szacują w oparciu o przewidywany czas trwania Umowy na roboty, na kwotę netto .................................. złotych (słownie złotych: ………………………………………) plus … % podatek VAT w kwocie ....................... złotych (słownie złotych:….), co łącznie stanowi kwotę brutto ................................... złotych (słownie złotych: ……....................................).

- Wysokość łącznego wynagrodzenia zależy od rzeczywistego czasu świadczonej Usługi, przy czym maksymalna wartość zobowiązania za wykonywane czynności będące przedmiotem Umowy, z uwzględnieniem waloryzacji, wraz z naliczonym podatkiem VAT, nie może przekroczyć ………………………………… (słownie złotych: ………………………………………), obliczonej jako 150% szacowanej łącznej wysokości wynagrodzenia określonego w ofercie Nadzoru Autorskiego.

- Pełnienie czynności Nadzoru Autorskiego następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego i obejmuje wszystkie koszty zawiązane z dojazdem, pobytem na budowie oraz czynnościami nadzoru. Wynagrodzenie za pełnienie Nadzoru Autorskiego jest płatne w formie ryczałtowej i niezależnie od czasu trwania czynności, liczby zaangażowanych dodatkowych osób czy obecności na budowie.

- Wysokość ceny określonej w Formularzu Cenowym tj. ceny jednostkowej dla pozycji „miesiąc” nie będzie podlegała zmianom w stosunku do Formularza Cenowego.

- W przypadku dokonanej ustawą lub rozporządzeniem zmiany procentowej stawki podatku VAT, do wynagrodzenia netto należnego Nadzorowi Autorskiemu za wykonanie Przedmiotu Umowy, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawka tego podatku. Zmiana wynagrodzenia brutto w związku ze zmiana stawki podatku VAT nie wymaga aneksu do Umowy. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Nadzoru Autorskiego, zgodnie z § 4 Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 11 ust. 1 Umowy.

§ 4

Waloryzacja Umowna wynagrodzenia

- Wynagrodzenie płatne Nadzorowi Autorskiemu będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów w gospodarce narodowej, zgodnie z niniejszym paragrafem.

- Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji raz w miesiącu z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 9 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie płatne Nadzorowi Autorskiemu będzie waloryzowane począwszy od pierwszej faktury VAT, wystawionej po upływie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia Usługi.

- Jeżeli Nadzór Autorski wystawi fakturę VAT, w której uwzględni płatność za Usługi wykonane w kilku okresach rozliczeniowych, wówczas do wyliczenia waloryzacji zastosowanie będą miały wskaźniki wyliczone zgodnie z poniższym wzorem oddzielnie dla wynagrodzenia za poszczególne okresy rozliczeniowe.

- Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru:

Pn=0,5+0,1*CPInCPIo+0,4*WnWo

gdzie:

Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej,

0,5 – stały współczynnik, wynikający z podziału ryzyka, przedstawiający część wynagrodzenia nie podlegającą waloryzacji,

0,1 – waga CPI,

CPIn=CPI1 ×CPI2100×CPI3100×…×CPIk100

CPIn- obliczony na podstawie wzoru powyżej miesięczny wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych, narastający od daty zawarcia Umowy do miesiąca, który podlega rozliczeniu (okres rozliczeniowy). Obliczenia przeprowadza się zaokrąglając wynik do jednego miejsca po przecinku po wykonaniu każdej operacji mnożenia stosując tzw. metodę nawiązań łańcuchowych.

CPI1, CPI2, …, CPIk – wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w tabeli „Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku” w sekcji określonej jako Wyszczególnienie: „Poprzedni miesiąc = 100”, odpowiadające kolejnym następującym po sobie miesiącom po dniu zawarcia Umowy do miesiąca, który podlega rozliczeniu (okres rozliczeniowy). CPI1 to wskaźnik za pierwszy miesiąc następujący po dniu zawarcia Umowy, CPIk to wskaźnik za miesiąc, który podlega rozliczeniu (okres rozliczeniowy).

CPI0 – początkowy miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wartość CPI0=100

0,4 - waga wynagrodzeń W,

Wn- przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - ogółem, publikowane przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym, obowiązujące w danym okresie rozliczeniowym,

W0- przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - ogółem, opublikowane przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym, obowiązujące w dniu zawarcia Umowy;

Ilorazy wskaźników cen tj.: CPInCPIo oraz ilorazy wynagrodzeń tj.: WnWo  należy obliczać 
z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag np.: (0,1 x CPInCPIo ), należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Współczynnik Pn należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku.

- Występując o wynagrodzenie Nadzór Autorski obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot używając ostatnich z opublikowanych dla tego samego miesiąca wskaźników GUS. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną wartość.

- Strony dokonają korekty wypłaconej tymczasowej wartości waloryzacji w okresie następującym po miesiącu, w którym Prezes GUS opublikuje właściwe dla miesiąca, za który wystawione było rozliczenie.

- W przypadku, gdyby wskaźniki, o których mowa w ust. 5, przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

- Łączna wartość korekt netto wynikająca wynikającą z waloryzacji nie przekroczy 
(+/-) 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w brzmieniu aktualnym, na dzień zawarcia Umowy.

- Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 9 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia netto Nadzoru Autorskiego wynikającą z waloryzacji.

- Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje się do czasu osiągnięcia limitu wskazanego w ust. 9, jednak nie dłużej niż do zakończenia niniejszej Umowy poprzez zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportu Zamknięcia.

§ 5

Warunki płatności wynagrodzenia

- Nadzór Autorski jest uprawniony do wystawienia faktury nie częściej niż raz na miesiąc.

- Warunkiem wystawienia przez Nadzór Autorski faktury VAT jest uzyskanie przez Nadzór Autorski zatwierdzenia przez Zamawiającego Karty Nadzoru Autorskiego.

- Dokumenty wymienione w ust. 2będą stanowić załączniki do każdej faktury VAT. Załączniki, w dniu przesłania faktury VAT do Krajowego Systemu 
e-Faktur (KSeF) Nadzór Autorski zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariatlublin@gddkia.gov.pl. W tytule e-maila należy wpisać numer identyfikujący fakturę KSeF.

- Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Nadzór Autorski:

Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………………………..

- Wystawianie i doręczanie faktur VAT będzie następowało z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami wykonawczymi.

- W przypadku awarii w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) Strony stosują procedurę awaryjną zgodnie z przepisami prawa. W okresie awarii doręczenie faktury VAT następuje poprzez jej przesłanie drogą elektroniczną na adres 
e-mail: sekretariatlublin@gddkia.gov.pl.

- Datę doręczenia faktury VAT określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 tj. kwotę …………… złotych (słownie złotych: ……………………………………………).

- Przed zawarciem Umowy Nadzór Autorski wniósł, ustaloną w ust. 1, kwotę zabezpieczenia w formie……………………….. na cały maksymalny czas świadczenia Usługi, (dotyczy zarówno zabezpieczenia w pieniądzu, jak i zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu) o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy.

- Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy będą bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Nadzór Autorski zapewni, że gwarancja będzie ważna i skuteczna.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będą one wydane przez podmiot mający siedzibę na terytorium:

- państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- państwa będącego stroną Porozumienia WTO w sprawie zamówień rządowych (GPA) w brzmieniu nadanym Decyzją Rady z dnia 2 grudnia 2013 r. dotyczącą zawarcia Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (2014/115/UE; Dz.U. UE L68 tom 57) lub

- państwa będącego stroną umowy bilateralnej lub regionalnej zawartej przez Unię Europejską w zakresie zamówień publicznych

zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w przypadku gwarancji ubezpieczeniowych w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1526 ze zm.). Gwarant nie może być notowany na liście ostrzeżeń publicznych prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Gwarancja musi przewidywać taki sposób doręczenia gwarantowi żądania zapłaty z gwarancji przez Zamawiającego, aby Zamawiający miał możliwość otrzymania potwierdzenia, z jaką datą żądanie zapłaty zostało doręczone gwarantowi.

- W przypadku, gdy Nadzór Autorski zamierza zmienić formę wniesionego zabezpieczenia na inną, Nadzór Autorski zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie w zmienionej formie na cały pozostały czas świadczenia Usługi, jeżeli czas ten jest nie dłuższy niż 5 lat, lub jeżeli nowa forma zabezpieczenia jest pieniężna.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Nadzór Autorski w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatniej Karty nadzoru Autorskiego.

- W przypadku wydłużenia czasu świadczenia Usługi, Nadzór Autorski zobowiązany będzie do odpowiedniego przedłużenia na własny koszt ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia, bez odrębnego w tym zakresie wezwania przez Zamawiającego, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Koszty przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Nadzór Autorski.

- Jeżeli Nadzór Autorski w terminie, o którym mowa w ust. 7, nie dostarczy Zamawiającemu przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia, Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 8, nastąpi po upływie terminu przewidzianego na przedłużenie lub wniesienie nowego zabezpieczenia, lecz nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 7

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający jest zobowiązany współpracować z Nadzorem Autorskim w celu udostępnienia Nadzorowi Autorskiemu informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy.

- Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe, udzieli pomocy Nadzorowi Autorskiemu, na jego wniosek, w pozyskaniu kopii dokumentów, które mogą mieć wpływ na wypełnianie przez Nadzór Autorski jego obowiązków wynikających
z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentów obciążają Nadzór Autorski.

- Zamawiający jest zobowiązany do:

  - zgłaszania potrzeby sprawowania nadzoru przez poszczególnych Projektantów branżowych za pośrednictwem osoby upoważnionej do koordynowania działań ze strony Nadzoru Autorskiego,

  - zasięgania opinii Nadzoru Autorskiego w przypadku zaistnienia odstępstwa od dokumentacji projektowej lub zgłoszenia przez wykonawcę robót zamiaru zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej.

- Jeżeli wizyta będzie odbywała się z inicjatywy Nadzoru Autorskiego, będzie on informował Zamawiającego telefonicznie, drogą e-mail lub faksem o przewidywanym terminie   i godzinach pobytu na budowie

§ 8

Potencjał kadrowy

- Nadzór Autorski na każdym etapie świadczenia Usługi jest zobowiązany skierować do wykonywania Umowy osoby posiadające kwalifikacje zawodowe określone poniżej
i stanowić będą Zespół Nadzoru Autorskiego:

1) Projektant branży drogowej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, będąca jednocześnie Koordynatorem Zespołu;

2)  Projektant branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

3) Projektant branży teletechnicznej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.

- Nadzór Autorski dostarczy Zamawiającemu pisemne oświadczenia o przejęciu obowiązków Projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, podpisane przez wszystkie osoby z Zespołu Nadzoru Autorskiego.

- W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowe osoby muszą posiadań kwalifikacje zawodowe nie gorsze niż określone w ust. 1.,
a przed powołaniem ich do pełnienia w/w obowiązków, należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

- Zamawiający może także zażądać od Nadzoru Autorskiego zmiany osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Nadzór Autorski obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

- Zmiana lub zastąpienie osób wchodzących w skład Zespołu Nadzoru Autorskiego nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy.

§ 9

Przedstawiciel Zamawiającego

- W ciągu 3 dni od zawarcia Umowy Zamawiający zobowiązany jest przekazać Nadzorowi Autorskiemu pismo Zamawiającego zawierające dane osoby lub osób wyznaczonych przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Przedstawiciela Zamawiającego.

- Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do przyjmowania oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy w imieniu Zamawiającego.

- Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wydawania Nadzorowi Autorskiemu w imieniu Zamawiającego Poleceń, z tym zastrzeżeniem, iż Polecenia te nie mogą wykraczać poza zakres przedmiotowy Umowy.

- Przedstawiciel Zamawiającego może, za pisemną zgodą Zamawiającego, powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Nadzór Autorski.

- Zamawiający jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Przedstawiciela Zamawiającego. O dokonaniu zmiany Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Nadzór Autorski na piśmie.

§ 10

### Ogólne obowiązki Nadzoru Autorskiego

- Nadzór Autorski zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2026 poz. 524 tj. z późn.  zm.) – zwanej dalej ustawą Prawo Budowlane.

- Nadzór Autorski dostarczy Zamawiającemu pisemne oświadczenia o przejęciu obowiązków Projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane.

- Nadzór Autorski jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do: pełnienia podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa (m. in. art. 20 ust. 1 pkt 4, art. 36a ust. 6, art. 57 ustawy Prawo Budowlane) oraz:

- wyjaśniania wątpliwości i udzielania wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych w przedmiocie Umowy podczas realizacji robót;

- udzielania odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego lub Biurze Budowy, o ile taką potrzebę zgłosi Zamawiający;

- analizowania wniosków o zmianę rozwiązań i roszczeń Wykonawcy robót związanych z dokumentacją projektową, w tym: określania przyczyn proponowanych zmian; określania zakresu wprowadzanych zmian (istotna/nie istotna zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego), opiniowania parametrów ujętych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- udziału w: komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów;

- doradzania w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy, objętych regulacjami przepisów prawa na podstawie których przygotowano przedmiot umowy,

- pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany zgodnie z art. 36a ustawy Prawo Budowlane oraz w dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od przedłożenia rozwiązań jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem realizacji robót zamiennych;

- wykonania dodatkowych lub zamiennych opracowań projektowych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej w przypadku, gdy będzie to konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji kontraktu;

- uczestniczenia w postępowaniu zmierzającym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w szczególności w zakresie autoryzacji zmian w dokumentacji powykonawczej.

Termin realizacji ww. obowiązków zostanie każdorazowo wyznaczony przez Zamawiającego. Nadzór Autorski może wnosić o zmianę wskazanego terminu zrealizowania obowiązków wyłącznie w pierwszych 2 dniach realizowania obowiązków Nadzoru Autorskiego. Zamawiający jest zobowiązany zająć stanowisko w ww. sprawie w czasie 2 dni roboczych od wpłynięcia wniosku i uznać wyłącznie przyczyny wynikające z realizacji ww. kontraktu.

- Podstawę podjęcia czynności Nadzoru Autorskiego stanowi każdorazowe wezwanie przekazane przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą rozpoczęcia wykonywania zobowiązania związanego z pełnieniem Nadzoru Autorskiego. Strony dopuszczają przekazywanie wezwania pocztą elektroniczną.

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających na skutek okoliczności nieleżących po stronie Nadzoru Autorskiego lub innych niż określone w ust. 3 i 4, Nadzór Autorski zobowiązuje się do ich opracowania przez osoby pełniące Nadzór Autorski, na koszt Zamawiającego - w liczbie i terminie ustalonym z Zamawiającym. Strony oświadczają, że wycena kosztów prac projektowych dla ww. zmian będzie się odbywać w oparciu o zasady określone w aktualnych Środowiskowych Zasadach Wyceny Prac Projektowych przy uwzględnieniu aktualnej stawki za jednostkę nakładu pracy, a Nadzór Autorski udzieli Zamawiającemu 10 % bonifikaty na zamówione w ten sposób opracowania. W przypadku braku opisu danego rodzaju robót w ŚZWPP strony w celu oszacowania wartości opracowań posługiwać się będę cenami rynkowymi z innych kontraktów.

- Głównym zadaniem Koordynatora Zespołu będzie utrzymywanie stałego kontaktu pomiędzy odpowiednimi projektantami branżowymi, a odpowiednimi kierownikami robót oraz koordynacja międzybranżowa w zakresie wprowadzanych zmian.

- Koordynator Zespołu będzie współpracował z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu, Kierownikiem budowy i będzie odpowiedzialny za przekazanie Inżynierowi Kontraktu i Kierownikowi budowy opracowań, w tym projektowych, wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

- Potwierdzeniem obecności Koordynatora Zespołu lub członka Zespołu Nadzoru Autorskiego na budowie będzie wpis do Karty Nadzoru Autorskiego (załącznik nr 1 do umowy), potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu, Kierownika budowy lub Zamawiającego.

§ 11

Ubezpieczenie

- Nadzór Autorski oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu następstw błędów projektowych oraz wad w dokumentacji, mogących postać w toku realizacji niniejszej Umowy.

- Nadzór Autorski zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 30 dni, od dnia zawarcia Umowy kopii polisy ubezpieczeniowej.

- Nadzór Autorski zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartych umów ubezpieczenia przez cały okres wykonywania Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do uzyskania odszkodowania od Nadzoru Autorskiego z tytułu następstw błędów projektowych oraz wad w dokumentacji również z ubezpieczeń.

§ 12

Autorskie prawa majątkowe dotyczące utworów powstałych przy realizacji Umowy

- W ramach wynagrodzenia Nadzór Autorski:

1)  przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych stworzonych przez Nadzór Autorski w  wykonaniu  przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, ekspertyzy i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy, projekty graficzne, materiały redakcyjne, materiały filmowe, zdjęcia, zwanych dalej utworami,

2)	zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów, o których mowa w pkt 1 i ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz 
z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych, a także przenosi 
na Zamawiającego prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje:

1)	z chwilą faktycznego wydania poszczególnych utworów Zamawiającemu oraz

2)	bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) 	użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego,

b)	utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d)wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie 
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu,

f)	nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

g)	nadawanie za pośrednictwem satelity,

h)	reemisja,

i)	wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

j) 	wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k)	wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych 
i reklamy oraz w sporach sadowych i sporach pozasądowych,

l)	wprowadzanie zmian, skrótów,

m)sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak 
i lektora,

n)	publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy oraz nośników, na których utwory zostały utrwalone.

- Nadzór Autorski wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego
w zakresie ust.1 pkt 2 niniejszego §.

- Nadzór Autorski jest zobowiązany nie publikować artykułów dotyczących Usługi, powoływać się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom oraz nie wyjawiać informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.

- Nadzór Autorski oświadcza, że przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów stworzonych przez Nadzór Autorski.

- Do utworów, do których Nadzór Autorski nie posiada autorskich praw majątkowych, Nadzór Autorski w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiającemu w momencie wydania tych utworów licencji niewyłącznej, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, 
w zakresie pól eksploatacji  określonych w ust. 2. Licencja obejmuje także  zezwolenie Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów, ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udzielenie Zamawiającemu praw zależnych oraz  zawiera prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych. Licencja zawiera uprawnienie dla Zamawiającego do udzielania dalszych licencji.

- Nadzór Autorski gwarantuje i zobowiązuje się zapewnić, że twórca utworów złoży oświadczenie, iż nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do utworów objętych postanowieniami Umowy w stosunku do Zamawiającego lub innych podmiotów przez Zamawiającego wskazanych oraz, że twórca utworów upoważni 
do wykonywania osobistych praw autorskich Zamawiającego lub inne podmioty wskazane przez Zamawiającego.

- Nadzór Autorski zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Nadzór Autorski zwolni Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z ewentualnych roszczeń osób trzecich oraz pokryje wszelkie koszty, opłaty, odszkodowania, zadośćuczynienia, w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego w związku z takimi roszczeniami.

§ 13

Siła wyższa

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej, powstałe po dacie zawarcia Umowy.

- W niniejszej Umowie termin „Siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

- o charakterze niezależnym od Stron,

- którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,

- którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

- Siła wyższa może być wynikiem zaistnienia wyjątkowych wydarzeń lub okoliczności, które bezpośrednio wpływają na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających 
z Umowy, pod warunkiem łącznego wystąpienia przesłanek określonych w ust. 2 
pkt 1-3 niniejszego §. Przykładowo, Siła wyższa może powstać na skutek takich okoliczności lub wydarzeń, jak:

- wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych;

- terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny;

- bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne niż Personel Nadzoru Autorskiego lub inni pracownicy Nadzoru Autorskiego;

- awarii wywołanej działaniem amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Nadzór Autorski takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;

- klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, powodzie;

- stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii.

- Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmie niezwłocznie uzasadnione kroki w celu usunięcia zaistniałych przeszkód wywołanych Siłą wyższą, tak aby wywiązać się ze swoich zobowiązań oraz zminimalizować szkodę wywołaną siłą wyższą.

- Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w należytym wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia Siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia Siły wyższej.

- Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej, mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Przedstawiciel Zamawiającego nie poleci inaczej, Nadzór Autorski jest zobowiązany kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, stosując środki alternatywne, po ich uprzedniej akceptacji przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Brak powiadomienia lub zwłoka w powiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na Siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

- W przypadku zaistnienia jednej z wymienionych w ust. 3 okoliczności Siły wyższej 
i ich trwania przez okres 120 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Nadzorowi Autorskiemu z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 14

Kary umowne

- Nadzór Autorski zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z ważnych powodów, wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór Autorski, w wysokości 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3  ust. 1 pomniejszonego o sumę wypłaconego Nadzorowi Autorskiemu Wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Nadzór Autorski karę umowną w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego bez ważnego powodu, w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pomniejszonego o sumę wypłaconego Nadzór Autorski Wynagrodzenia.

- Nadzór Autorski zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Nadzór Autorski bez ważnego powodu, w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3  ust. 1 pomniejszonego o sumę wypłaconego Nadzorowi Autorskiemu Wynagrodzenia.

- Nadzór Autorski zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku realizacji obowiązków, o których mowa w § 10 ust. 3  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3  ust. 1, za każdy dzień zwłoki. W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych, należną mu kwotę może potrącić z dowolnej płatności należnej Nadzorowi Autorskiemu lub jaka będzie się należeć Nadzorowi Autorskiemu oraz żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Zamawiający obciąży Nadzór Autorski karą umowną z tytułu naruszenia przez Nadzór Autorski klauzuli poufności, o której mowa w § 17 w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia stwierdzony przez Zamawiającego.

- Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3  ust. 1.

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia niezależnie od siebie kar umownych.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Nadzoru Autorskiego z obowiązku wykonywania postanowień Umowy.

- Postanowienia o karach umownych zachowują swą moc w przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia  Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania, jak też w przypadku nieterminowego wykonywania Umowy, Zamawiający ma prawo bez upoważnienia przez sąd, zlecić wykonanie Umowy osobie trzeciej wybranej według własnego wyboru na koszt Nadzoru Autorskiego, po uprzednim wezwaniu Nadzór Autorski do usunięcia nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy i bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu nie krótszego niż 7 dni roboczych.

- W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§ 15

Zmiany Umowy

- Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp. Strony przewidują możliwość dokonywania następujących rodzajów zmian Umowy:

- terminu świadczenia Usługi;

- sposobu świadczenia Usługi;

- sposobu rozliczenia wynagrodzenia Nadzoru Autorskiego;

- obowiązków Nadzoru Autorskiego;

- wysokość wynagrodzenia Nadzoru Autorskiego nie przekraczającej maksymalnej wartości zobowiązania, o której mowa w § 3 ust. 2.

2.     Dla każdego z przypadków zmian Umowy, o których mowa w ust. 4 pkt 1 – 10, zakres zmian dla rodzajów zmian opisanych w ust. 1 zostanie dostosowany indywidualnie 
z uwzględnieniem  konieczności prawidłowej realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, 
iż zmiana nie może modyfikować ogólnego charakteru Umowy.

3.   Strona wnioskująca o zmianę Umowy złoży odpowiedni wniosek drugiej Stronie. Wniosek o zmianę postanowień Umowy powinien być złożony w formie pisemnej. Złożenie wniosku, stanowi warunek umożliwiający podjęcie procedury zmiany Umowy.

- Zmiana Umowy w rodzajach, o których mowa w ust. 1  może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- Siły wyższej, o której mowa w § 13 Umowy, w zakresie w jakich Siła wyższa ma wpływ na wykonanie Umowy;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie w jakim zmiany prawa mają wpływ na świadczenie Usługi lub świadczenia Stron;

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;

- zmiany terminu zakończenia Umowy na roboty powodującej konieczność wydłużenia maksymalnego czasu świadczenia Usługi o czas niezbędny do świadczenia Usługi Nadzoru Autorskiego w wydłużonym terminie realizacji Umowy na roboty;

- zawarcia Umowy z Wykonawcą robót na krótszy czas realizacji niż wymagany przez Zamawiającego powodującej konieczność skrócenia czasu świadczenia Usługi Nadzoru Autorskiego. Skrócenie czasu świadczenia Usługi zostanie dostosowane do czasu niezbędnego do świadczenia Usługi Nadzoru Autorskiego;

- wydłużenia czasu świadczenia Usługi powodującej konieczność zmiany łącznej wartości korekt wynikającej z waloryzacji, o której mowa w § 4 ust. 9.

- Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Nadzoru Autorskiego.

- O zmianach teleadresowych Nadzoru Autorskiego powiadamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiającego. Zmiany takie oraz zmiana numeru rachunku bankowego, o której mowa w § 5 ust.  5 nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.

- Uzgodnione przez Strony wcześniejsze rozpoczęcie świadczenia Usługi, o którym mowa w § 2 ust. 1 nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

- Zmiana rodzaju wskaźnika, o którym mowa w § 4 ust. 5 wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Zmiany postanowień Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i będą wprowadzone w formie Aneksu zawartego przez Zamawiającego z  Nadzorem Autorskim z zastrzeżeniem możliwych zmian przewidzianych niniejszą Umową.

§ 16

Wypowiedzenie Umowy

- Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, za  które Strony zgodnie uznają następujące sytuacje :

a)	Nadzór Autorski przerwał z przyczyn leżących po stronie Nadzoru Autorskiego realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni,

- Nadzór Autorski skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do pracy inne osoby niż wskazane w umowie i nie spełniające wymagań określonych 
w OPZ,

- Nadzór Autorski realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Nadzoru Autorskiego,

- Nadzór Autorski nie przedłożył polis lub dokumentów ubezpieczeniowych, o których mowa w § 11 Umowy,

- Zamawiający zawiadomi Nadzór Autorski, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Nadzoru Autorskiego.

- Nadzór Autorski jest uprawniony do wypowiedzenia umowy wyłącznie z ważnych powodów, za które Strony zgodnie uznają sytuację gdy:

- Zamawiający nie zapłacił Nadzorowi Autorskiemu wymagalnego wynagrodzenia w terminie określonym w § 3 ust. 6 Umowy,

- Zamawiający bez uzasadnienia odmawia Nadzorowi Autorskiemu wstępu na teren objęty Umową.

- Zamawiający w przypadkach, o których mowa w ust. 1 oraz Wykonawca w przypadkach, o których mowa w ust. 2 są uprawnienie do wypowiedzenia umowy za 7 (siedmiodniowym) okresem wypowiedzenia.

- Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

- łączna wysokość kar umownych naliczonych Nadzorowi Autorskiemu przez Zamawiającego przekroczy 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- Nadzór Autorski nie rozpoczął wykonywania usługi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Nadzór Autorski nie wypełnia obowiązku, o których mowa w § 9 ust. 1 Umowy tj. niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby niepełnosprawnej.

- W przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, Nadzorowi Autorskiemu będzie przysługiwało wynagrodzenia należne za czynności wykonane jedynie do dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

- W przypadku wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron, Nadzór Autorski jest zobowiązany:

- zabezpieczyć przerwane usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło wypowiedzenie,

- zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz działań zabezpieczających, jeżeli wypowiedzenie, nastąpiło z przyczyn, za które Nadzór Autorski nie odpowiada,

- przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty, o które wnioskować będzie Zamawiający, związane z realizacją Umowy najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia upływu okresu wypowiedzenia lub od dnia doręczenia oświadczenie
o wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym,

- zinwentaryzować i zwrócić materiały i sprzęt udostępniony/przekazany przez Zamawiającego w takiej samej ilości, jakości i stanie jak w dniu przekazania/udostępnienia - w terminie do 7 dni od dnia zakończenia okresu wypowiedzenia lub zapłaty kwoty odpowiadającej brakom lub zużyciu ponad zwykłe zużycie.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Nadzór Autorski obowiązków określonych w niniejszym paragrafie Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania tych obowiązków (zadań) podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Nadzoru Autorskiego (wykonanie zastępcze) bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia sądu.

- Po wypowiedzeniu umowy z winy Nadzoru Autorskiego, Nadzór Autorski zostanie obciążony kosztami związanymi z pracami interwencyjnymi zleconymi przez Zamawiającego w przypadku braku realizacji zobowiązań przez Nadzór Autorski, a koniecznymi do wykonania w okresie wypowiedzenia.

- Wypowiedzenie Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza praw Zamawiającego do wystąpienia przeciwko Nadzorowi Autorskiemu z roszczeniami o naprawienie szkody, lub
z roszczeniami o zapłatę zastrzeżonych w Umowie kar umownych, jeżeli roszczenia te opierają się na zdarzeniu mającym miejsce przed złożeniem oświadczenia
o wypowiedzeniu Umowy.

§ 17

Informacje poufne

- Nadzór Autorski zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji niebędących informacją publiczną uzyskanych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła,
w szczególności informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczących w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz firm lub podmiotów z nim współpracujących przez okres 10 lat od dnia podpisania niniejszej Umowy, lub jej rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia.

- W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę, Nadzór Autorski zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości.

- Nadzór Autorski zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych, powyższych informacji jedynie w celu wykonania przedmiotu Umowy.

- Nadzór Autorski zobowiązuje się ujawnić powyższe informacje tylko tym pracownikom, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione zakresem, w którym wykonują Przedmiot Umowy.

- Po wykonaniu przedmiotu umowy Nadzór Autorski zobowiązany jest do zwrotu wszelkich materiałów które zostały mu dostarczone lub które sporządził bądź zebrał w czasie wykonywania umowy, włącznie ze wszystkimi nośnikami na których zostały one utrwalone.

- W przypadku naruszenia lub powstania zagrożenia naruszenia informacji poufnych,
o których mowa w ust 1, Nadzór Autorski zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego niezwłocznie, w tym również o okolicznościach takiego zdarzenia.

§ 18

Postanowienia dotyczące danych osobowych

- Nadzór Autorski w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie pełnić funkcję:

- Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) – w zakresie czynności przetwarzania określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania. Umowa powierzenia przetwarzania stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

- Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO – w zakresie pozostałych danych osobowych.

- Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych po stronie Nadzoru Autorskiego jest …

- Nadzór Autorski zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Nadzór Autorski Zamawiającemu lub które Nadzór Autorski pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający  aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow , oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

- Nadzór Autorski ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

- Nadzór Autorski przyjmuje do wiadomości, że w związku z realizacją zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi informacje dotyczące niniejszej umowy, w tym w szczególności imię i nazwisko Nadzoru Autorskiego, przedmiot umowy, jej wartość, okres obowiązywania oraz inne informacje wymagane przepisami prawa, mogą podlegać udostępnieniu w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych zgodnie z art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zakres udostępnianych informacji jest ograniczony do danych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 19

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem Umowy.

- Wszelkie zmiany, z wyjątkiem odstępstw przewidzianych w niniejszej Umowie, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego (Oddziału w Lublinie). Językiem Umowy jest język polski.

- Nadzór Autorski nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Nadzoru Autorskiego.

Zamawiający:							Nadzór Autorski:

……………………….....……….						…………….....…………………….

Załącznik nr 1 do Umowy

# KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

INWESTOR .................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

ZADANIE ......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

| Data pobytu lub wykonania udzielenia odpowiedzi | Wykonywane czynności | Imię i Nazwisko, podpis osoby sprawującej nadzór autorski | Imię i nazwisko, podpis osoby ze strony Inwestora potwierdzający pobyt lub udzielenia odpowiedzi |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 do Umowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu …………………… w …………………, zwana dalej „Umową 
o powierzenie”

pomiędzy:

Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez:

……………………………………………………, zwanym dalej „Administratorem Danych”

a ………………………………………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd …………………………………………………….., nr KRS …………………….. REGON …………………………………., NIP ………………………………………, reprezentowaną przez:

……….., zwaną  dalej „Nadzorem Autorskim”,

łącznie zwane „Stronami”

§ 1.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. W celu wykonania umowy Nr……….. z dnia …………………………………… (dalej „Umowa”), Administrator Danych powierza Nadzorowi Autorskiemu przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2, dalej „Rozporządzenie”,

2. Powierzenie przetwarzania obejmuje m.in. dane osobowe przetwarzane przez Nadzór Autorski w związku z realizacją zadań określonych w § 10 Umowy.

3. Powierzenie przetwarzania nie obejmuje danych osobowych, które Nadzór Autorski  pozyskał od Administratora Danych w celu realizacji zadań, jakie zgodnie z Umową należą do samodzielnych i wyłącznych zadań Nadzoru Autorskiego.

4. Przetwarzanie danych przez Nadzór Autorski obejmuje dane osobowe:

- pracowników i przedstawicieli Wykonawców i Podwykonawców wykonujących roboty  budowlane,

- pracowników i przedstawicieli organów administracji publicznej,

- strony postępowań administracyjnych,

- właścicieli nieruchomości,

- innych osób zainteresowanych sposobem realizacji inwestycji drogowej,

- w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, wykształcenie, tytuły zawodowy, nr uprawnień, nazwa i dane kontaktowe pracodawcy, dane dotyczące nieruchomości oraz inne dane zawarte w aktach administracyjnych, rozwiązaniach projektowych lub dokumentach przekazywanych Zamawiającemu w związku z realizacją inwestycji drogowej.

5. Nadzór Autorski jest uprawniony do wykonywania, na powyższych danych osobowych, następujących operacji: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie.

6. Nadzór Autorski zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie oraz w sposób określony w ust. 1 – 5.

§ 2.

Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych

1. Nadzór Autorski zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z Umowy o powierzenie i przepisów o ochronie danych osobowych z najwyższą starannością.

2. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Nadzór Autorski zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast zawiadomić o nich Administratora Danych.

3. Administrator Danych wyraża zgodę na ewentualne dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych, przez Nadzór Autorski innemu podmiotowi przetwarzającemu. 
Dalsze powierzenie może  nastąpić na podstawie pisemnej umowy, na mocy której zostaną nałożone te same obowiązki, jak w niniejszej Umowie o powierzenie. O zamiarze dalszego powierzenia Nadzór Autorski każdorazowo poinformuje Administratora Danych.

W przypadku niewyrażenia przez Administratora Danych sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji przez Administratora Danych umowa może zostać zawarta. 
Po zawarciu umowy Nadzór Autorski jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Administratora Danych podając dane podmiotu, któremu powierzył przetwarzanie danych. W przypadku nie wywiązania się przez inny podmiot przetwarzający ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełną odpowiedzialność wobec Administratora Danych za ich wypełnienie ponosi Nadzór Autorski.

§ 3.

Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych

1. Nadzór Autorski zapewnia, że wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie spełniało wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Nadzór Autorski oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę w zakresie przetwarzania danych osobowych, wiarygodność oraz zasoby do należytego wykonania niniejszej Umowy.

3. Nadzór Autorski zobowiązuje się w szczególności do:

1) 	przetwarzania danych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora Danych; za udokumentowane polecenie uznaje się zadania nałożone na Nadzór Autorski w Umowie;

2) 	podjęcia wszelkich środków, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami nałożonymi na mocy art. 32 Rozporządzenia;

3) 	dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie i zapoznanych przez niego z przepisami 
o ochronie danych osobowych;

4) 	zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania danych osobowych w tajemnicy;

5) pomagania Administratorowi Danych poprzez odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale 3, a także 
z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia;

6) 	udostępniania Administratorowi Danych wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia;

7) 	prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia, jeżeli jest wymagane na mocy Rozporządzenia.

4. Nadzór Autorski zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zgłosić Administratorowi Danych:

1) 	stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, zawierające co najmniej informacje, o których mowa 
w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia;

2) 	otrzymanie żądania od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych;

3) 	wszczęcie u Nadzór Autorski , przez organ właściwy ds. ochrony danych osobowych, kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Umowy o powierzenie

1. Administrator Danych jest uprawniony do audytu wykonywania przez Nadzór Autorski  obowiązków określonych w niniejszej Umowie o powierzenie.

2. Nadzór Autorski umożliwia Administratorowi Danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora Danych przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji. W szczególności Nadzór Autorski:

1) 	zapewni wstęp do pomieszczeń, w których Nadzór Autorski przetwarza powierzone dane osobowe;

2) 	przekaże pisemne lub ustne wyjaśnienia w celu ustalenia stanu faktycznego;

3) 	umożliwi przeprowadzenie oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników 
oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.

3. Z czynności sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się kontrolowanemu.

4. W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wykonywania Umowy o powierzenie lub przepisów o ochronie danych osobowych, Administratorowi Danych przysługuje prawo 
do żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Nadzorowi Autorskiemu terminu na usunięcie uchybień.

§ 5.

Odpowiedzialność Nadzoru Autorskiego

Nadzór Autorski zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi Danych w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Nadzoru Autorskiego. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia kar zapłaconych przez Administratora Danych, poniesionych przez Administratora Danych, kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło.

§ 6.

Wygaśnięcie Umowy

1. Umowa o powierzenie zostaje zawarta na okres realizacji Umowy.

2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Nadzór Autorski zobowiązuje się niezwłocznie,  nie później niż w terminie 7 dni  usunąć lub zwrócić Administratorowi Danych wszelkie dane osobowe oraz skutecznie usunąć wszelkie istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Z czynności usunięcia lub zwrotu należy sporządzić pisemny protokół. Powierzenie trwa do czasu wykonania tych czynności..

§ 7.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy o powierzenie dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy o ochronie danych osobowych.

3. W przypadku sporów wynikających z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddają jej rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora Danych.

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla Administratora Danych i dla Nadzór Autorski.

………………………………….					…………………………

Administrator Danych                                                  Nadzór Autorski