WOJEWODA PODKARPACKI				Rzeszów, 2022-08-01

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

ŚR-V.431.12.2022

Pan

Krzysztof Grad						Wójt Gminy Chmielnik

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 28 – 30 czerwca 2022 r. u Wójta Gminy Chmielnik (Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50).

Kontrolę przeprowadzili:

- Pani Dominika Łazarz – przewodniczący zespołu kontrolnego – starszy specjalista 
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Pana Piotra Najdę – Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa, działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego (upoważnienie nr 1 z dnia 20 czerwca 2022 r., znak: 
ŚR-V.431.12.2022),

- Pani Edyta Baran – inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Pana Piotra Najdę – Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa, działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego (upoważnienie nr 2 z dnia 20 czerwca 2022 r., znak: ŚR-V.431.12.2022).

Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania przez Gminę Chmielnik wkładu finansowego z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodziami w województwie podkarpackim w Polsce w czerwcu 2020 r., 
w związku z realizacją zadania pn. „Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie w km 0+300”, zwanego dalej zadaniem.

Ustalenia kontrolne dokonane zostały w oparciu o stan faktyczny istniejący w okresie 
od 2 lutego 2021 r. do dnia realizacji czynności kontrolnych włącznie.

Wykonywanie zadania w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

- Dokonanie oceny prawidłowości wydatkowania wkładu FSUE na pokrycie wydatków przywracających obiekty do stanu sprzed klęski żywiołowej (powódź mająca miejsce 
w czerwcu 2020 r.).

W trakcie kontroli stwierdzono, że zrealizowane zadanie objęte czynnościami kontrolnymi posiadało sporządzoną dokumentację potwierdzającą wystąpienie szkód 
na obiekcie, powstałych w wyniku działania klęski żywiołowej. Protokół nr 1/2020 
(znak: ŚR-V.6355.2.68.2020) z weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej, stanowiącej własność Gminy Chmielnik, został spisany w dniu 1 września 2020 r. Przedmiotowy protokół dotyczył weryfikacji strat spowodowanych przez zdarzenia mające znamiona klęski żywiołowej, tj. przez powódź opadową, która wystąpiła w dniu 26 czerwca 2020 r.

W przedmiotowym protokole w dziale mosty i kładki, lp. 1 wykazano, iż w drodze 
o numerze 108258R relacji Chmielnik – Zawodzie w km 0+300 został uszkodzony most 
o szerokości 5,0 m i długości 12 m. Stwierdzono obustronne uszkodzenia przyczółków, podmyte filary, uszkodzone barierki i pomost drewniany wraz z nawierzchnią drogi przylegającą do mostu.

Zgodnie z artykułem 3 decyzji wykonawczej Komisji z dnia 2 grudnia 2020 r. 
w sprawie przyznania wkładu finansowego z FSUE na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodziami w województwie podkarpackim w Polsce w czerwcu 2020 r., (CCI 2020PL16SPO002), wydatki na działania nadzwyczajne i służące odbudowie obiektów, stały się kwalifikowalne od dnia 7 czerwca 2020 r. Wspomniany wyżej protokół potwierdza, kwalifikowalność wydatków na realizację robót objętych zadaniem.

Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień z dnia 30 czerwca 2022 r., znak: ŚR-V.431.12.2022 zwanym dalej protokołem, poinformowano, że „w ramach realizowanego przedsięwzięcia wydatki zostały pokryte wyłącznie ze środków Funduszu Solidarności 
w wysokości 1.144.559,83 zł oraz ze środków własnych budżetu w kwocie 37.764,45 zł.”

Wkład FSUE w całości przeznaczono na pokrycie wydatków przywracających obiekt do stanu sprzed klęski żywiołowej. Jednocześnie prace w terenie prowadzono na gruntach stanowiących własność Gminy Chmielnik.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

- Sprawdzenie, czy jednostka samorządu terytorialnego posiadała wyodrębnioną ewidencję wydatków pozwalających na identyfikację wszystkich transakcji.

Podczas trwania czynności kontrolnych, Gmina Chmielnik przedłożyła: wyciąg bankowy nr 1 (na dzień 10.06.2022 r.) oraz wyciąg bankowy nr 2 (na dzień 13.06.2022 r.) 
z rachunku przeznaczonego do obsługi wkładu FSUE. Przedstawiono również Potwierdzenie transakcji z dnia 13-06-2022 roku potwierdzający zapłatę wykonawcy, firmie REMOST Sp. 
z o.o., całej kwoty wartości przedmiotowego zadania, tj. 1.182.324,28 zł.

Ponadto w trakcie kontroli przedłożono Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie: prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej - szczegółowych zasad finansowania zarządzania i kontroli do umowy 
nr PUW/ŚR/6356/3/39/2021 na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodziami przy udziale środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

W ocenie kontrolujących przedłożone dokumenty potwierdzają prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków pozwalającej na identyfikację wszystkich transakcji. Zestawienie operacji na wyciągach bankowych obejmowały jedynie poniesione wydatki związane z przedmiotowym zadaniem.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

- Sprawdzenie, czy jednostka samorządu terytorialnego dokonała otwarcia rachunku bankowego w złotych, przeznaczonego jedynie do obsługi wkładu FSUE .

W ramach czynności kontrolnych Gmina Chmielnik przedłożyła Zasady otwierania 
i prowadzenia rachunków bankowych Modulo – 20000941/11/21 do umowy ramowej dla Gminy Chmielnik i jej jednostek organizacyjnych z dnia 12.03.2020 r. Dodatkowo Bank Spółdzielczy w Tyczynie, wystawił Zaświadczenie z dnia 12 listopada 2021 r., potwierdzające prowadzenie wyodrębnionego rachunku pomocniczego dla Urzędu Gminy Chmielnik, celem realizacji zadania pn. „Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej 
nr 108258R Chmielnik - Zawodzie w km 0+300”. Rachunek prowadzony jest w walucie PLN.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

- Sprawdzenie, czy jednostka samorządu terytorialnego naliczyła odsetki od wkładu FSUE.

Zgodnie z protokołem ustnych wyjaśnień Skarbnik Gminy Chmielnik poinformował, że: ”Rachunek bankowy – pomocniczy utworzony celem realizacji zadania „.Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie w km 0+300” jest rachunkiem nieoprocentowanym i bank nie naliczył odsetek na koniec miesiąca 
(tj. z chwilą zamknięcia).”

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

- Dokonanie oceny przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej: ustawą Pzp.

W dniu 16 września 2021 r. został opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, obejmujący kontrolowane zadanie.

W trakcie kontroli ustalono, że wartość zamówienia na roboty budowlane objęte czynnościami kontrolnymi określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego w dniu 02.07.2021 r., tj. w okresie krótszym niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. Opracowany kosztorys inwestorski dla zadania, objęty czynnościami kontrolnymi, został ujęty w dokumencie „Wniosek w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130.000 zł”
z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak: RD.271.6.2021. Dokument ten określał także wybrany tryb udzielenia zamówienia publicznego, tj. tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony przez Wójta Gminy Chmielnik Pana Krzysztofa Grada.

Do procedury udzielenia zamówienia publicznego powołana została stała komisja przetargowa. W dniu 16 września 2021 r. członkowie komisji przetargowej złożyli na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp stosowne pisemne oświadczenia. Oświadczenie takie podpisał również Wójt Gminy Chmielnik jako kierownik Zamawiającego.

Samorząd prawidłowo przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zastosowano jeden z właściwych trybów udzielenia zamówienia publicznego biorąc pod uwagę charakter realizowanego zadania.

Zatwierdzona w dniu 16 września 2021 r. przez Wójta Gminy Chmielnik 
Pana Krzysztofa Grada Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) zawierała wszystkie niezbędne informacje wynikające z art. 281 ust. 1-2 ustawy Pzp.

Zamawiający w postępowaniu nie dopuszczał składania ofert częściowych, wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. Komunikacja w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego odbywała się wyłącznie poprzez środki komunikacji elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu oraz stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Chmielnik. Zarówno sposób określenia w SWZ przedmiotu zamówienia, jak i wskazane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nie naruszały zasady uczciwej konkurencji, a żądane przez zamawiającego oświadczenia zgodne były z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp. SWZ wraz z wszystkimi załącznikami opublikowane zostały na miniPortalu oraz stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Chmielnik.

Do zamawiającego wpłynęły łącznie 104 zapytania dotyczące treści SWZ. Gmina Chmielnik umieściła zarówno pytania jak i odpowiedzi w dniach: 27.09.2021 r., 08.10.2021 r. oraz 12.10.2021 r. na stronie internetowej prowadzonego postpowania, tj. BIP Urzędu Gminy Chmielnik. Powyższe zapytania zostały zakwalifikowane jako istotne i skutkowały potrzebą przedłużenia terminu składania ofert (przedłużono składanie ofert o 14 dni, tj. z dnia 
1 października 2021 r. na 15 października 2021 r.) oraz potrzebą uzupełnienia dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania wraz ze zmianami w SWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało pełny zakres informacji określony 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym dalej Rozporządzeniem w sprawie ogłoszeń.

Ogłoszenie to opublikowane zostało w BZP. Samorząd posiadał dołączoną do dokumentacji wiadomość e-mail potwierdzającą publikację ogłoszenia w systemie BZP oraz jego zmiany. Ogłoszenie zostało również opublikowane na platformie miniPortalu oraz na stronie internetowej BIP zamawiającego w dniu 16 września 2021 r.

Wyznaczony przez zamawiającego termin składania ofert był zgodny 
z wymogami ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymagał zabezpieczenia wadium.

Informacje zawarte zarówno w SWZ, jak i w ogłoszeniu o zamówieniu były spójne 
i nie występowały rozbieżności pomiędzy nimi.

W dniu 29 września 2021 r. zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana ogłoszenia dotyczyła terminu związania ofertą oraz terminu składania i otwarcia ofert. 
W tym samym dniu zamieszczono informację o modyfikacji SWZ.

Zamawiający umieścił informację, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na realizację zadania w  nagłówku Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczanego w BIP Urzędu Gminy Chmielnik.

W trakcie kontroli ustalono, że do Gminy Chmielnik w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęło łącznie 8 ofert. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie zgodnym z zapisami ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ, a także spełniały wymogi zamawiającego określone we wspomnianych dokumentach. Jednocześnie wszyscy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegali wykluczeniu.

Członkowie Komisji na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp przedłożyli w dniu 
15 października 2021 r. pisemne oświadczenia dotyczące konfliktu interesów. Oświadczenie takie, jako kierownik Zamawiającego podpisał również Pan Krzysztof Grad - Wójt Gminy Chmielnik.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieścił na stronie internetowej Urzędu informację z otwarcia ofert zawierającą zbiorcze zestawienie ofert, tj. nazwy i siedziby oferentów, a także zaproponowane przez nich ceny i okresy rękojmi za wady. Ponadto Gmina Chmielnik przekazała informację o złożonych ofertach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jednakże powyższa informacja została przekazana już po terminie wskazanym w art. 81 ustawy Pzp. Gmina Chmielnik w protokole wskazała, iż niedotrzymanie terminu wynikało z przeoczenia pracownika odpowiedzialnego za wysłanie w/w informacji.

Wszystkie złożone oferty poddane zostały ocenie zgodnie z przyjętymi w postępowaniu przetargowym kryteriami. Kontrolujący zwrócili uwagę, że podczas badania ofert nie został poprawiony błędny zapis kwoty słownie w złotych w odniesieniu do zaoferowanej ceny brutto w ofercie złożonej przez Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o. o. Gmina Chmielnik w protokole poinformowała, że „Podczas badania ofert omyłkowy zapis nie został zauważony przez komisję oceniającą. Zaznaczam, że zaistniały fakt nie miał wpływu na ważność oferty i wyniki postepowania.”

Gmina Chmielnik pismem z dnia 19 października 2021 r., znak: RD.271.6.2021 wezwała firmę REMOST Spółka z o.o. do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty 
w zakresie załącznika do oferty, tj. Kosztorysu ofertowego. Zamawiający otrzymał odpowiedź w dniu 20 października 2021 r.

Zamawiający w sposób prawidłowy ustalił punktację poszczególnych ofert i wskazał ofertę z najwyższą liczbą punktów. Gmina Chmielnik wezwała firmę, która złożyła najwyżej ocenioną ofertę do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu w terminie do dnia 28 października 2021 r. Wspomniane środki dowodowe zostały złożone w terminie.

Wyniki oceny ofert przedstawiono w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą umieszczono na stronie internetowej Urzędu w dniu 29 października 2021 r. W tym samym dniu przedmiotową informację przekazano pocztą elektroniczną do wszystkich oferentów. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta, która w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała 100,00 punktów.

W trakcie weryfikacji przedmiotowej informacji, kontrolujący stwierdzili nieścisłość w zapisie, znajdującą się w zakresie oferty złożonej przez firmę Strabag Sp. z o.o. Wskazano następujące liczby przyznanych punktów: w kryterium cena - 39,90; kryterium okres rękojmi za wady – 40,00. W łącznej liczbie punktów uzyskanych przez oferenta widnieje jednak wartość 78,90. Gmina Chmielnik w protokole wykazuje, iż: „Zapis liczby punktów 
w kryterium cena wynika z omyłkowego wprowadzania danych rachunkowych do informacji
 o wyborze oferty. Suma punktów oferty firmy Strabag Sp. z o.o. jest wprowadzona prawidłowo. Omyłka nie miała wpływu na wyniki postepowania”.

Pomimo stwierdzonego uchybienia, kontrolujący uznali, że nie ma ono wpływu na ogólną ocenę cząstkową przedmiotowego zagadnienia.

W trakcie kontroli ustalono, że od wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wniesione zostało zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez wykonawcę.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Gmina Chmielnik zawarła umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie podstawowym, 
tj. firmą REMOST Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 10, 39-200 Dębica. Przedmiotowa umowa zawarta została zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp po upływie minimum 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Treść umowy zgodna była ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Po zawarciu stosownej umowy zamawiający przekazał do opublikowania 
w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania, które posiadało pełny zakres informacji zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie ogłoszeń. W kontrolowanej dokumentacji znajdowała się również wiadomość e-mail potwierdzająca publikację ogłoszenia w systemie BZP.

Ponadto zgodnie z wymogiem ustawy Pzp, Zamawiający sporządził protokół postępowania w trybie podstawowym, który następnie został zatwierdzony przez Wójta Gminy Chmielnik, Pana Krzysztofa Grada.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono wszczęcia postępowania odwoławczego.

Po zrealizowaniu zadania w BZP umieszczone zostało ogłoszenie o wykonaniu umowy. Przedmiotowe ogłoszenie posiadało pełny zakres informacji zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie ogłoszeń.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

- Dokonanie oceny przestrzegania terminowości realizacji zadania.

Termin realizacji zadania, zgodnie ze SWZ oraz umową zawartą przez Gminę Chmielnik z Wykonawcą, ustalony został na 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia 
8 listopada 2021 r.

Zgodnie z umową z wykonawcą Gmina Chmielnik powinna przekazać plac budowy wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Kontrolujący ustalili, iż protokół przekazania placu budowy spisany został 15 listopada 2021 r., co potwierdza wywiązanie się z obowiązku przez Gminę Chmielnik.

Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego prac kontrolowanego zadania przekazane zostało do Urzędu Gminy w Chmielniku w dniu 31 maja 2022 r. Wykonawca tym samym wykonał zadanie zgodnie z terminem wskazanym w umowie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy nr PUW/ŚR/6356/3/39/2021 zawartej w dniu 27 stycznia 2021 r. oraz Aneksem nr 1 do umowy nr PUW/ŚR/6356/3/39/2021 z dnia 18 maja 2022 r.
 pomiędzy Gminą Chmielnik a Wojewodą Podkarpackim, zwanej dalej umową z Wojewodą, samorząd zobowiązał się wykonać i odebrać przedsięwzięcie w terminie do dnia 8 czerwca 2022 roku.

Wykonane prace w terenie odebrane zostały przez komisję odbioru powołaną zarządzeniem Nr 69/2022 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 01.06.2022 r. Komisja 
z przeprowadzonych odbiorów sporządziła w dniu 6 czerwca 2022 r. protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania. W trakcie odbioru końcowego zadania komisja potwierdziła zgodność wykonanych robót budowlanych z dokumentacją techniczną 
i zestawieniem rzeczowo-finansowym robót do wykonania oraz przyjęła całość wykonanych prac bez wnoszenia uwag.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

- Dokonanie wizji terenowej obiektów budowlanych objętych umową wraz 
z potwierdzeniem osiągnięcia zamierzonych efektów rzeczowych, w tym uwzględnienie protokołu oględzin sporządzonego przez służby wojewody.

Realizując czynności kontrolne przeprowadzono wizję terenową obiektu budowlanego odbudowanego na podstawie umowy z Wojewodą.

W dniu 29 czerwca 2022 r. dokonana została wizytacja terenowa. Oględzinom poddano wyłącznie widoczny zakres wykonanych prac. Kontrolujący potwierdzili realizację zadania, na które przekazany został wkład finansowy z FSUE. Ponadto stwierdzono, że roboty budowlane możliwe do ocenienia podczas oględzin zostały wykonane bez widocznych usterek. Zarówno most, dojazdy, pobocza z tłucznia kamiennego, barieroporęcze, filary, przyczółki, skrzydełka, umocnienia narzutem kamiennym stożków, skarp i rowu nie noszą widocznych śladów uszkodzeń.

Potwierdzeniem wykonania wyżej wymienionych prac oraz prac zakrytych jest protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania. Natomiast pomiar dokonywany przez służby wojewody wykonano za pomocą drogomierza.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

- Zbadanie, czy wystąpiło niepełne wykorzystanie środków finansowych - ustalenie 
czy w obowiązującym terminie zwrócono niewykorzystaną część wkładu FSUE.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że wartość robót objętych umową z wykonawcą na realizację kontrolowanego zadania wynosiła 
1.182.324,28 zł. Wartość robót przedstawionych do dofinansowania wyniosła 
1.144.559,83 zł, z tego wkład FSUE to kwota 1.144.559,83 zł, co stanowiło 100 % wartości kosztów przedsięwzięcia przedstawionych do dofinansowania. Na podstawie wniosku 
o wypłatę wkładu FSUE na dofinasowanie przedsięwzięcia, realizowanego w ramach usuwania skutków powodzi z czerwca 2020 r., Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał na rachunek bankowy, utworzony przez Samorząd do obsługi wkładu FSUE, środki finansowe w wysokości 1.144.559,83 zł, które wydatkowano na zapłatę za fakturę wystawioną przez wykonawcę robót. Stosownie do umowy z wojewodą, Gmina Chmielnik przekazała do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie rozliczenie końcowe kosztów zadania potwierdzające m.in. powyższy fakt.

Po weryfikacji przedmiotowego rozliczenia zostało ono zatwierdzone przez Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego, tym samym potwierdzając pełne wykorzystanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem i na warunkach określonych umową.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

Ww. ustalenia, w tym ocena końcowa kontrolowanej działalności, zostały udokumentowane w aktach kontroli. Na wspomnianą dokumentację składają się protokoły oględzin, przyjęcia ustnych wyjaśnień oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przysługiwało Panu prawo do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ww. ustaleń kontrolnych (wpływ projektu wystąpienia pokontrolnego do Urzędu Gminy Chmielnik w dniu 27 lipca 2022 r.) oraz zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o kontroli 
w administracji rządowej, prawo skierowania wniosku o przedłużenie terminu do złożenia zastrzeżeń.

W dniu 27 lipca 2022 r., wpłynęło pismo znak: RD.042.1.2022 z dnia 
27 lipca 2022 r. informujące, iż nie wnosi Pan zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz usprawnienia badanej działalności – na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – przekazuję następujące zalecenia 
pokontrolne:

- zapewnić wyeliminowanie błędów technicznych podczas tworzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- zapewnić, aby podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zachowywać wszystkie terminy wymagane przepisami ustawy Pzp, 
w szczególności dotrzymać terminu składania informacji o złożonych ofertach do Prezesa UZP zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.

O sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia - mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej - proszę mnie poinformować na piśmie 
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

w z. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

( - )											 Jolanta Sawicka

I WICEWOJEWODA

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)