| Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy. Czas realizacji projektu | Czas realizacji projektu wynosi 83,33% . W raporcie beneficjent wskazał 81,98 % | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 2 | MC | 2 Postęp finansowy Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków wydatkowanych wynosi 63,02%. W raporcie Beneficjent wskazał 64,24% | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kamieniach milowych w zadaniu 1 „wyposażenie stanowisk pracy” w planowanych terminie osiągnięcia powinna być wskazana data- 03-2017, natomiast beneficjent podał datę 05-2017. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |