| Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)” (wnioskodawca – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, beneficjent – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | Okres realizacji projektu | W raporcie przedstawiono błędną Datę rozpoczęcia realizacji projektu – 28.06.2019. Zgodnie z datą w obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji projektowej powinno być 01.07.2019 r. | Prośba o korektę raportu. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W raporcie przedstawiono błędne Planowane terminy osiągnięcia nw. Kamieni milowych: - Opracowanie dokumentacji SIWZ i koncepcji systemu ZPRO - Opracowanie dokumentacji SIWZ i koncepcji systemu ZPRO - Wybór wykonawcy systemu ZPRO i podpisanie umowy. - Zakończenie badań z prototypem ZPRO - Dostawa sprzętu i oprogramowania COST - Udostępniony generator rejestrów - Udostępniony rejestr KRN - Udostępniony rejestr PROH - Uruchomiona integracja z systemami szpitalnymi partnerów projektu - Odebrana dokumentacja techniczna platformy ZPRO - Opracowanie i odbiór dokumentacji powykonawczej Planowane terminy osiągnięcia kamieni milowych powinny być zgodne z obowiązującą zatwierdzoną dokumentacją projektową (załącznik nr 9 do Umowy o dofinansowanie) | Prośba o korektę raportu. |
| 3 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu. | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać: - podejmowane działania zarządcze - spodziewane, a nie tylko faktyczne efektów tych działań. - oraz (w przypadku kolejnych raportów) czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. | Proszę o analizę i korektę raportu, oraz przeniesienie i przekształcenie części zapisów (typu „co może skutkować….”) umieszczonych w „Nazwie ryzyka” do podpunktu nr 2 „Sposobu zarządzania ryzykiem” |