Rzeszów, 2023-09-26

WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

skr. poczt. 297

I-II.1610.4.8.2023

Pan

Ryszard Filipek

Wójt Gminy Iwierzyce

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej w przedmiocie prawidłowości wykonania zadania, na które została udzielona dopłata do realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej w roku 2022 w Gminie Iwierzyce.

Kontrolę przeprowadziła:

- Aleksandra Panek – starszy specjalista w Oddziale Komunikacji, Transportu i Gospodarki w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 16 sierpnia 2023 r.  (I-II.1610.4.8.2023).

Kontrolą objęto zakres spraw dotyczących prawidłowości wykonania zadania, na które została udzielona dopłata do realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2022 r.

- Cel kontroli

Celem kontroli była ocena działań i prowadzonej dokumentacji przez organizatora publicznego transportu zbiorowego pod kątem:

- sposobu i terminowości wykonania zadania, na które została udzielona dopłata, mając na uwadze postanowienia umowy o dopłatę i umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

- prawidłowości wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę;

- zgodności umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wymogami przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

- Ustalenia z kontroli

  - Umowa w sprawie udzielenia dofinansowania do przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej

W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o objęcie w roku 2022 dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Wojewoda Podkarpacki przyznał Gminie Iwierzyce środki w wysokości 651 890,78 zł. W dniu 29 grudnia 2021 r. została zawarta umowa nr FRPA/14/2022 pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Iwierzyce, w której w ramach ww. kwoty zaplanowano pracę eksploatacyjną dla wszystkich linii komunikacyjnych objętych zadaniem na poziomie 218 884,20 wozokilometrów. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. umowy dopłatami objęte zostały 3 linie komunikacyjne z terenu Gminy Iwierzyce i Gminy Sędziszów Małopolski.

Gmina Iwierzyce w okresie objętym kontrolą wykonywała zadania Organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz zawartego w dniu 
24 listopada 2020 r. porozumienia międzygminnego z Gminą Sędziszów Małopolski 
w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z umową nr FRPA/14/2022 organizator transportu zobowiązany był do:

- zabezpieczenia dokumentacji formalno-prawnej związanej z obsługą dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Organizator posiada dokumentację potwierdzającą czynności podejmowane w ramach obsługi dopłat do przewozów autobusowych, którą przedstawił Kontrolującemu, w tym:

  - umowa z dnia 3 stycznia 2022 r. nr BID.7240.1.2022 z firmą „Grand” Przewóz Osób Grzegorz Draus,

  - aneks nr 1 z dnia 14 stycznia 2022 r. do umowy BID.7240.1.2022,

  - umowa z dnia 3 stycznia 2022 r. nr BID.7240.2.2022 z firmą „Bąk-Travel” Łukasz Bąk,

  - aneks nr 1 z dnia 14 stycznia 2022 r. do umowy BID.7240.2.2022,

  - aneks nr 2 z dnia 6 kwietnia 2022 r. do umowy BID.7240.2.2022,

  - Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 26 listopada 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Iwierzyce,

  - Uchwała Budżetowa na rok 2022 Gminy Iwierzyce Nr XXXV/231/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.,

  - Uchwała Nr XXXVI/236/2022 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

  - Zarządzenie nr 0050.192.1.2022 Wójta Gminy Iwierzyce z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej” realizowanej z udziałem środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

- dokonania wyboru operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym.

Operatorami publicznego transportu zbiorowego obsługującymi linie komunikacyjne w ramach umowy FRPA/14/2022 były następujące podmioty:

- „Grand” Przewóz Osób Grzegorz Draus,

- „Bąk-Travel” Łukasz Bąk.

Z przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż wyboru operatora dokonano na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz uchwały nr XV/94/2019 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 
26 listopada 2019 r. Zgodnie z ww. przepisem ustawy, średnia wartość roczna przedmiotu umowy powinna być mniejsza niż 1 000 000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie.

Umowa FRPA/14/2022 z dnia 29 grudnia 2021 r. opiewała na kwotę 651 890,78 zł przy założeniu 218 884,20 wozokilometrów, a więc wybór operatora nastąpił zgodnie 
z ustawą.

Dnia 30 grudnia 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Ogłoszenie zostało zamieszczone również 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tablicy informacyjnej w budynku głównym Urzędu Gminy Iwierzyce oraz na stronie internetowej Organizatora.

Ogłoszenie zostało opublikowane zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym oraz zawiera wszelkie wymagane dane, tj.:

- nazwę i adres właściwego organizatora,

- określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia,

- określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy,

- przewidywaną datę rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2, lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3,

- przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Jak wynika z dokumentów przedstawionych przez Kontrolowanego, Gmina Iwierzyce otrzymała w dniu 20.12.2021 r. od firmy „Grand” Przewóz Osób Grzegorz Draus oraz w dniu 22.12.2021 r. od firmy „Bąk-Travel” Łukasz Bąk informacje 
o gotowości do przystąpienia do wykonania powierzonej komunikacji, w związku 
z opublikowanym ogłoszeniem o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Uwzględniając powyższe, Organizator zawarł umowę z 2 operatorami:

- „Grand” Przewóz Osób Grzegorz Draus, na linię Bystrzyca – Olchowa przez Iwierzyce – Olchowa w dniu 3.01.2022 r.,

- „Bąk-Travel” Łukasz Bąk, na linię Sędziszów Małopolski – Bystrzyca Sępia przez: Nockowa, Olimpów Wapiennik, Bystrzyca Czerwonek oraz linię Będziemyśl – Sędziszów Małopolski przez Olchowa w dniu 3.01.2022 r.

- efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dofinansowania

Umowa FRPA/14/2022 opiewała na kwotę dopłat w wysokości 651 890,78 zł.

Ostatecznie Organizator w ramach ww. umowy zrealizował 2181517,80 wozokilometrów na kwotę 650 437,55 zł.

- zabezpieczenia środków przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego 
w finansowaniu zadania

Jak wynika z Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XXXV/231/2021 Gminy Iwierzyce z dnia 22 grudnia 2021 r. oraz Uchwały Nr XXXVI/236/2022 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r., Organizator zabezpieczył środki – po stronie dochodów w kwocie 651 890,78 zł (dopłata FRPA), po stronie wydatków dodatkowo 100 000,00 zł.

Z danych dokumentów przedstawionych w rozliczeniu końcowym zadania wynika, iż Gmina Iwierzyce przekazała operatorom wymagane środki własne w wysokości większej niż założone minimum 10% ceny rzeczywistej usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, tj. kwotę 102 072,72 zł.

- przekazania do Wojewody uwierzytelnionych kserokopii: umów, aneksów do umów, oraz zgody organu stanowiącego Organizatora na ich zawarcie w terminie 7 dni licząc od daty ich podpisania.

W okresie objętym kontrolą Organizator przekazał Wojewodzie Podkarpackiemu:

  - umowę z dnia 3 stycznia 2022 r. nr BID.7240.1.2022 z firmą „Grand” Przewóz Osób Grzegorz Draus – umowa wpłynęła do PUW w dniu 11.01.2022 r. - tj. 
z przekroczeniem wymaganego terminu,

  - aneks nr 1 z dnia 14 stycznia 2022 r. do umowy BID.7240.1.2022 – aneks wpłynął do PUW w dniu 19.01.2022 r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu,

  - umowę z dnia 3 stycznia 2022 r. nr BID.7240.2.2022 z firmą „Bąk-Travel” Łukasz Bąk – umowa wpłynęła do PUW w dniu 11.01.2022 r. - tj. z przekroczeniem wymaganego terminu,

  - aneks nr 1 z dnia 14 stycznia 2022 r. do umowy BID.7240.2.2022 – aneks wpłynął do PUW w dniu 19.01.2022 r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu,

  - aneks nr 2 z dnia 6 kwietnia 2022 r. do umowy BID.7240.2.2022 – aneks wpłynął do PUW w dniu 11.04.2022 r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu.

  - Uchwałę Nr XXVI/269/20 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 
24 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania 
z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia - uchwała wpłynęła do PUW w dniu 14.12.2021 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu,

  - porozumienie międzygminne Gminy Iwierzyce i Gminy Sędziszów Małopolski 
 z dn. 24 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Gminie Iwierzyce - porozumienie wpłynęło do PUW w dniu 14.12.2021 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu,

  - aneks z dnia 8 grudnia 2021 r. do Porozumienia międzygminnego Gminy Iwierzyce i Gminy Sędziszów Małopolski w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Gminie Iwierzyce - aneks wpłynął do PUW w dniu 14.12.2021 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu,

  - Uchwałę Nr XXIV/160/2020 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia z Gminą Sędziszów Małopolski - uchwała wpłynęła do PUW w dniu 14.12.2021 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu,

  - Uchwałę Nr XV/94/2019 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 26 listopada 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Iwierzyce - uchwała wpłynęła do PUW w dniu 14.12.2021 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu.

- prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dedykowanego wyłącznie dla środków dofinansowania wskazywanego we wniosku.

W związku z realizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla Gminy Iwierzyce wyodrębniony został rachunek bankowy nr 83 9172 1013 0260 0202 2000 0480 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Małopolskim Oddział w Iwierzycach, na który Wojewoda Podkarpacki przelał środki 
w ramach realizacji FRPA. Wszystkie należności za wykonywanie usług przewozowych przez operatorów były dokonywane z ww. konta.

Po weryfikacji przedstawionej do kontroli dokumentacji (wyciągi bankowe) wynika, iż na ww. rachunku bankowym odnotowano również operacje nie należące do Funduszu. Były to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego tytułem rekompensaty za stosowanie ustawowych ulg, które następnie były przelewane przez Organizatora na konto operatorów. Ponadto Organizator dokonywał przelewów wewnętrznych z głównego konta Gminy Iwierzyce na rachunek do obsługi FRPA. Ze złożonych przez Kontrolowanego wyjaśnień wynika, iż: „(…) rachunek bankowy o nr 83 9172 1013 0260 0202 2000 0480 został wykorzystany do obsługi środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i zwrotów i środków z Urzędu Marszałkowskiego na rekompensaty za stosowanie ulg ustawowych w przejazdach autobusowych. Za prowadzenie rachunku bankowego przez bank ponosimy opłatę 
w wysokości 20 zł na miesiąc i 0,70 zł za każdy wychodzący przelew na zewnątrz. Ze względu na wysokie opłaty prowadzono tylko jeden rachunek bankowy.

Z rachunku podstawowego zasilano rachunek bankowy do obsługi przewozów autobusowych środkami na wkład własny i w formie refundacji za opłaconą z konta podstawowego notę dotyczącą przewozów autobusowych.”

Przywołany przez Kontrolowanego argument o wysokich opłatach za prowadzenie rachunku, nie może być uznany za wystarczający. Zgodnie z zapisem § 4 ust. 1 pkt 7 umowy Organizator zobowiązany jest do: „Prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dedykowanego wyłącznie dla środków dofinansowania wskazanego we wniosku, o którym mowa w § 3, i jego utrzymania nie krócej niż do dnia zaakceptowania przez Wojewodę sprawozdania, o którym mowa w pkt 11”. Wobec powyższego Gmina Iwierzyce realizując umowę z Urzędem Marszałkowskim na rachunku przeznaczonym na środki FRPA nie dostosowała się do warunków umowy FRPA/14/2022.

Kontrolujący zwraca uwagę, iż Organizator powinien zadbać o obsługę rachunku bankowego przeznaczonego na środki z Funduszu zgodnie z zapisami zawartej umowy 
z Wojewodą.

- prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków dofinansowania oraz wydatków objętych dofinansowaniem.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż w ewidencji zapisów księgowych Gminy Iwierzyce wyodrębniono konta analityczne, zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.192.1.2022 Wójta Gminy Iwierzyce z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej” realizowanej z udziałem środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej, gdzie dokonywane są zapisy obejmujące obrót środkami pochodzącymi z Funduszu oraz środkami przeznaczonymi na wkład własny Organizatora.

- przekazania do Wojewody w terminie do 8 kwietnia, 8 lipca i 7 października 2022 r. oraz 9 stycznia 2023 r. kwartalnych informacji, zgodnie z §4 ust.1 pkt 10 umowy ws. dofinansowania do przewozów autobusowych

Informacje kwartalne z realizacji umowy FRPA/14/2022 zawierały niezbędne dane i zostały przesłane do PUW w dniach:

- 7 kwietnia 2022 r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu,

- 5 lipca 2022 r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu,

- 5 października 2022 r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu,

- 3 stycznia 2023 r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu.

- przesłania Wojewodzie w terminie do 25 stycznia 2023 r. rozliczenia wstępnego, 
a w terminie do 10 marca 2023 r. rozliczenia końcowego otrzymanych dopłat;

Rozliczenie wstępne otrzymanych dopłat wpłynęło do PUW w dniu 16 stycznia 
2023 r. Zostało sporządzone prawidłowo i zawierało niezbędne dane.

Rozliczenie końcowe otrzymanych dopłat wpłynęło do PUW w dniu 1 marca 2023 r. Organizator w trakcie sporządzania rozliczenia końcowego zwrócił uwagę na rozbieżności pomiędzy datą rozpoczęcia pobierania dopłaty, a datą zawarcia umowy z operatorami. 
W związku z tym, w dniu 28.02.2023 r. dokonał zwrotu nienależnie pobranej kwoty na rachunek Wojewody Podkarpackiego w wysokości 1 094,71 zł. W piśmie znak BID.7240.11.2023 przesłanym do Wojewody w dniu 9.03.2022 r. wyjaśnia: „Gmina Iwierzyce wyjaśnia, że wykonawcy pobrali nienależnie kwotę za usługi w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w dniach 1 i 2 stycznia 2022 r., gdyż umowa została zawarta z dniem 3.01.2022 r. Okoliczność tę stwierdzono w dniu 16.02.2023 r. w związku z przygotowaniem rozliczenia końcowego za rok 2022. Dnia 28.02.2023 r. została zwrócona kwota pobrana nienależnie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 2”. Po zweryfikowaniu kalkulacji rozliczenia końcowego, zwrot uznano za zasadny.

Rozliczenie końcowe zostało sporządzone prawidłowo i zawierało niezbędne dane. Do rozliczenia dołączono noty obciążeniowe wystawione przez operatora, wyciągi bankowe potwierdzające wykonanie operacji w ramach zadania oraz rozliczenie rzeczywistego deficytu linii komunikacyjnych.

  - Ocena realizacji postanowień umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

W umowach z operatorami z dnia 3 stycznia 2022 r. o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego strony określiły wzajemne prawa 
i obowiązki w przedmiocie realizacji usług transportowych. Wszystkie wymagane zapisy art. 25 ust. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zostały zawarte w umowie pomiędzy organizatorem a operatorem.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż strony prawidłowo wywiązały się 
z obowiązków umownych. Operatorzy przedkładali w terminach wymagane do rozliczenia przewozów dokumenty, zaś Organizator na ich podstawie składał do Wojewody Podkarpackiego wnioski o dopłaty we wszystkich okresach rozliczeniowych. Zarówno dopłaty jak i wkład własny Organizatora zostały wypłacone operatorowi 
w oparciu o rzeczywiste dane przedstawione do weryfikacji.

Zgodnie z art. 28 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym po zawarciu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizator wydaje operatorowi zaświadczenie, które powinno zawierać:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu;

- numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

- określenie rodzaju i zakresu wykonywanych przewozów;

- określenie rodzaju i liczby środków transportu;

- określenie przebiegu linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz.

Zaświadczenie potwierdza posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej. Właściwy organizator wydaje zaświadczenie w liczbie odpowiadającej liczbie środków transportu, którymi będzie wykonywany publiczny transport zbiorowy w transporcie drogowym.

Gmina Iwierzyce wydała:

- firmie „Grand” Przewóz Osób Grzegorz Draus – 2 zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,

- firmie „Bąk – Travel” Łukasz Bąk – 5 zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Łącznie przedstawiono kontrolującemu 7 zaświadczeń dla 3 linii objętych umową FRPA/14/2022 z Wojewodą Podkarpackim. Zawierają one wszelkie wymienione 
w ustawie dane. Niemniej jednak, przedstawione do kontroli zaświadczenia są ważne od dnia 13.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Treść art. 28 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wyraźnie mówi, iż zaświadczenie potwierdza posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej. W związku z tym, zaświadczenia powinny być ważne przez cały okres świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego przez operatorów.
Z przedstawionych dokumentów i rozliczeń wynika, iż przewozy na wszystkich 3 liniach komunikacyjnych były realizowane od dnia 3.01.2022 r., a więc zaświadczenia powinny być ważne od tego samego dnia.

- Dokumentacja kontroli

Podczas kontroli Gminy Iwierzyce sprawdzono:

- Zapisy umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

- Dokumentację potwierdzającą wyrażenie zgody organu stanowiącego organizatora na zawarcie umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego;

- Dokumentację potwierdzającą prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków,

- Dokumentację księgową potwierdzającą realizację zobowiązań organizatora publicznego transportu zbiorowego w ramach umowy o dopłatę,

- Zaświadczenia potwierdzające uprawnienie do wykonywania publicznego transportu zbiorowego;

- Dokumentację potwierdzająca status prawny i sposób wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego.

- Ocena

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

  - Brak zachowania wymaganych terminów przesłania do Wojewody Podkarpackiego uwierzytelnionych kserokopii umów z operatorami na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

  - Na rachunku bankowym przeznaczonym na środki FRPA odnotowano operacje nie związane z Funduszem;

  - Brak zachowania terminu ważności zaświadczeń o wykonywaniu przewozów wydawanych operatorom publicznego transportu zbiorowego.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia badanej działalności – na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli administracji rządowej – przekazuję następujące zalecenia pokontrolne:

- Przy realizacji umów w sprawie udzielenia dofinasowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej należy dochowywać wymaganych prawem terminów przekazania dokumentów Wojewodzie Podkarpackiemu;

- Rachunek bankowy do obsługi FRPA powinien być przeznaczony wyłącznie dla środków dofinansowania. Organizator powinien zadbać o obsługę rachunku bankowego przeznaczonego na środki z Funduszu zgodnie z zapisami zawartej umowy;

- Organizator zobowiązany jest do przestrzegania terminu wydawania zaświadczeń potwierdzających uprawnienie do wykonywania publicznego transportu zbiorowego. Zaświadczenia powinny być ważne przez cały okres świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego przez operatorów.

O sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia – mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej proszę mnie poinformować na piśmie 
w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Krzysztof Sopel

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

……………………………………