| Nazwa projektu dokumentu: projekt uchwały Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odpowiedź |
| 1. | MPiT | Metryka dokumentu | W tabeli odnośnie danych projektu brak informacji dotyczącej całkowitych wydatków kwalifikowalnych w Projekcie. Tymczasem we wzorze raportu, w tab. 2 „Postęp finansowy” jest mowa o procentowym wyliczeniu w ramach wydatków kwalifikowalnych. Cytat ze wzoru: <W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w złożonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych. W przypadku projektów realizowanych z innych środków zagranicznych lub z budżetu państwa należy wskazać % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitej wartości projektu > | Proszę o dodanie wiersza odnośnie całkowitych wydatków kwalifikowalnych w Projekcie, np. pod wierszem „całkowity koszt projektu”. | Uwaga uwzględniona Dodano wiersz „Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne” w metryce dokumentu. |
| 2. | MPiT | Pkt 2 Postęp finansowy | Tabela 2 „Postęp finansowy” kolumna „Wartość środków wydatkowanych”: W nagłówku kolumny wskazano, że należy podać wartość środków wydatkowanych, co oznacza, że należałoby podać wykonanie, czyli środki, które „zeszły” z rachunku bankowego jednostki (ujęcie kasowe). Równocześnie we wzorze do raportu wskazano, że chodzi o wartość złożonych wniosków o płatność. Cytat ze wzoru: <W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w złożonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych. W związku z powyższym proszę o uspójnienie nagłówka kolumny z instrukcją we wzorze raportu. | Proszę o uspójnienie dla całej tabeli wartości w stosunku, do której należy wyliczać procent. Proszę określić czy ma być to całkowita wartość projektu czy wartość kwalifikowalnych wydatków w projekcie. | Uwaga częściowo uwzględniona W związku z uwagą nr 2 MPiT, nr 5 MIiR oraz uwagą nr 15 GDOŚ zgłoszoną przez MŚ, proponuje się zmianę treści instrukcji wypełnienia raportu w kolumnie „wartość środków wydatkowanych” i nadanie następującego brzmienia: << Należy wskazać % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu. W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE, o ile występują wydatki niekwalifikowalne, dodatkowo należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych >> Przedstawiona propozycja ma na celu wskazanie jednolitego sposobu monitorowania wydatków dla wszystkich projektów, bez względu na ich źródło finansowania. Jednocześnie w przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE, w których występują wydatki niekwalifikowalne, dodatkowo proponuje się monitorowanie postępu finansowego w części wydatków kwalifikowalnych. |
| 3. | MPiT | Pkt 2. Postęp finansowy | Tabela 2 „Postęp finansowy” kolumna „Wartość środków zaangażowanych”. We wzorze do raportu wskazano, że wartość należy odnieść do całkowitej wartości projektu: <Należy podać % wartość środków zaangażowanych w projekcie – wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia), środków zaangażowanych na wynagrodzenia (możliwe uwzględnienie wartości przybliżonej), umowy zawarte z wykonawcami, itp. - w stosunku do całkowitej wartości projektu> Proszę o uspójnienie raportu, czy należy wyliczać procent w stosunku do całkowitej czy kwalifikowalnej wartości projektu, bo nie zawsze te wartości są równe. | Proszę o uspójnienie dla całej tabeli wartości w stosunku, do której należy wyliczać procent. Proszę określić czy ma być to całkowita wartość projektu czy wartość kwalifikowalnych wydatków w projekcie. | Uwaga nieuwzględniona W tej pozycji należy odnosić się do całkowitego kosztu projektu, w tym w zakresie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalych. |
| 4. | MI | Pkt 2. Postęp finansowy (wartość środków zaangażowanych | Proponuję ujednolicenie pojęcia (całkowita wartość projektu) w odniesieniu do pola głównej metryki dokumentu – całkowity koszt projektu | Należy podać % wartość środków zaangażowanych w projekcie - wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia), środków zaangażowanych na wynagrodzenia (możliwe uwzględnienie wartości przybliżonej), umowy zawarte z wykonawcami, itp. - w stosunku do całkowitego kosztu projektu.. | Uwaga uwzględniona |
| 5. | MIiR | pkt 2 – Postęp finansowy. | Zgodnie z obowiązującą instrukcją dane w części „Wartość środków wydatkowanych” dla projektów dofinansowanych z funduszy UE mają uwzględniać wydatki wykazane w złożonych wnioskach o płatność. Ponieważ zgodnie z informacją pod tytułem raportu: „dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego”, proponuję doprecyzowanie, że należy uwzględnić wydatki wykazane we wnioskach o płatność złożonych do końca danego okresu sprawozdawczego. Takie doprecyzowanie zapewni wykazywanie danych wg tej samej metodologii i zapewni spójność danych dla wszystkich podmiotów składających raport, niezależnie od dnia, w którym raport zostaje przekazany przez dany podmiot. | W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w złożonych do końca okresu sprawozdawczego wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych. | Uwaga częściowo uwzględniona W związku z uwagą nr 2 MPiT, nr 5 MIiR oraz uwagą nr 15 GDOŚ zgłoszoną przez MŚ proponuje się zmianę treści instrukcji w kolumnie „wartość środków wydatkowanych” i nadanie następującego brzmienia: << Należy wskazać % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu. W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE, o ile występują wydatki niekwalifikowalne, dodatkowo należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych >> Przedstawiona propozycja ma na celu wskazanie jednolitego sposobu monitorowania wydatków dla wszystkich projektów, bez względu na ich źródło finansowania. Jednocześnie w przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE, w których występują wydatki niekwalifikowalne, dodatkowo proponuje się monitorowanie postępu finansowego w części wydatków kwalifikowalnych. |
| 6. | MIiR | pkt 3 − Postęp rzeczowy. | Obecnie, brak w raporcie miejsca na komentarz beneficjenta w kwestii dotyczącej wskaźników, w tym m.in.: - uzasadnienie niepełnej realizacji wartości docelowej wskaźnika w terminie, - uzasadnienie przekroczenia wartości docelowej w terminie, - innych wyjaśnień do wskaźników. | Do tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” można dodać wiersz „Komentarz”, w którym beneficjent mógłby wyjaśniać wszelkie kwestie związane z tabelą dotyczącą wskaźników, w tym m.in. w zakresie nieosiągnięcia wskaźnika, przekroczenia wartości wskaźnika w terminie i innych kwestii związanych ze wskaźnikami. | Uwaga nieuwzględniona W omawianym wzorze raportu istnieje miejsce na wprowadzenia komentarza. W przypadku przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia wskaźnika w kolumnie „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)” należy wskazać przyczyny. |
| 7. | MIiR | pkt 3 − Postęp rzeczowy | W tabeli „Kamienie milowe” w polu „Status realizacji kamienia milowego” proponuje się zmianę opisu. | Należy wskazać spośród trzech możliwych (do wyboru): - planowany - w trakcie realizacji - osiągnięty W przypadku nieosiągnięcia kamienia milowego w planowanym terminie należy wskazać przyczyny oraz opisać wprowadzone działania zaradcze i przedstawić ich efekty. max. 1000 znaków | Uwaga nieuwzględniona W aktualnie obowiązującym wzorze raportu, w przypadku kamienia milowego, którego termin osiągnięcia został przekroczony, należy wskazać przyczyny. Natomiast opóźnienie w realizacji kamienia milowego powiązane jest z ryzykami występującymi w projekcie. Informację o podejmowanych działaniach zaradczych oraz efektach tych działań należy natomiast przedstawić w tabeli „ryzyka wpływające na realizację projektu” w kolumnie „sposób zarządzania ryzykiem”. |
| 8. | MIiR | pkt 3 − Postęp rzeczowy | Ponadto w ww. tabeli w polu „Nazwa” proponuje się zmianę opisu. | Należy wskazać nazwy kamieni milowych; kamienie powinny być równomiernie rozłożone w trakcie realizacji projektu, tj. należy wskazać przynajmniej jeden kamień na dane półrocze | Uwaga nieuwzględniona Dla projektów dofinansowywanych z UE wskazywane są kamienie milowe wynikające z zawartych umów i porozumień o dofinansowanie. Wprowadzenie proponowanej zasady w raportach przekazywanych do KRMC, stanowiłoby niespójność z prowadzoną dokumentacja projektową. Tymczasem np. w przypadku POPC brak jest takiego wymogu w zakresie kamieni milowych. |
| 9. | MIiR | Wzór raportu końcowego projektu informatycznego | W przypadku zmiany wzoru raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego, zasadnym wydaje się dostosowanie również wzoru raportu końcowego. Obecnie informacje przekazywane w raportach kwartalnych nie są kompatybilne z informacjami zawartymi w raporcie końcowym. | Aktualizacja wzoru raportu końcowego projektu informatycznego. | Uwaga uwzględniona Planowane jest uspójnienie zakresu danych przekazywanych w raportach końcowych z zakresem przyjętym dla raportu kwartalnego, jednak w ramach odrębnego procedowania projektu uchwały w sprawie wzoru raportu końcowego. |
| 10. | GUS | Załącznik nr 1 do wzoru raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego | Zgodnie z treścią proponowanego załącznika planowane jest wprowadzenie obowiązku stosowania metodyk COSMIC i IPFUG dla wymiarowania systemów teleinformatycznych dostarczanych w ramach zamówień publicznych. Podzielamy zdanie, że metodyki te są znane i zrozumiałe dla zamawiających i wykonawców, natomiast na dzień dzisiejszy nie są one używane przez jednostki statystyki publicznej. Stąd prawidłowe ich zastosowanie będzie wymagało podniesienia kompetencji poprzez przeprowadzenie szkoleń lub skorzystanie z usług doradczych w tym zakresie. W projekcie uchwały nie określono ani vacatio legis, ani dokładnego terminu jej wejścia w życie, co może doprowadzić do sytuacji, w której beneficjent zostanie zobligowany do natychmiastowego zastosowania ww. metodyk bez uprzedniej szansy przygotowania się do tego. Proponowany akt będzie miał także nieprzewidziane skutki finansowe dla budżetu wnioskodawcy poprzez konieczność zapewnienia szkoleń z ww. metodyk lub zamówienia usługi doradczej. Dlatego proponujemy określenie terminu wejścia w życie uchwały na 31 marca 2020 r. lub zapewnienie przez instytucję zarządzającą szkoleń z ww. metodyk. |  | Uwaga uwzględniona Projekt uchwały zostanie uzupełniony o wskazanie daty wejścia w życie w zakresie odnoszącym się do pkt dot. wymiarowania we wzorze raportu tj. od dnia 1 kwietnia 2020 r. |
| 11. | GUS | Załącznik nr 1 do wzoru raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego | Przywołane normy ISO/IEC 25010, ISO/IEC 9126 nie są dostępne w języku polskim (naruszają postanowienia ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. Art. 5 ust.4. „Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim”.). |  | Uwaga nieuwzględniona Wymienione normy występują jako opcje do wyboru przy opisie metodyki klasyfikacji wymagań niefunkcjonalnych. Nie jest wymagane korzystanie z nich, jest to dobra praktyka, ale niejedyna. |
| 12. | GUS | Uchwała Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego | W uzasadnieniu zawarto niewystarczającą ilość informacji dotyczących celu wprowadzenia załącznika, m.in. brak jest informacji przez kogo załącznik będzie weryfikowany oraz przy podejmowaniu jakich decyzji będzie pomocny. |  | Wyjaśnienie Załącznik dot. wymiarowania wraz z raportem będzie przekazywany do opiniowania do wszystkich członków KRMC. Dodatkowo w ramach MC zakłada się zaangażowanie w weryfikację wymiarowania dedykowanych zasobów i w przypadku takiej konieczności, ewentualne uwagi do wymiarowania będą zgłaszane w ramach opiniowania do Komitetu. |
| 13. | ZUS | Załącznik nr 1 do wzoru raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego | Zakład proponuje usunięcie w pkt 6.2 następujących pozycji: - Liczba zidentyfikowanych przesunięć wejścia (E), - Liczba zidentyfikowanych przesunięć wyjścia (O), - Liczba zidentyfikowanych przesunięć odczytu, - Liczba zidentyfikowanych przesunięć zapisu. W ocenie Zakładu, dla wymiarowania projektów informatycznych istotna jest złożoność w postaci całkowitej liczby punktów funkcyjnych, a nie poszczególnych typów przesunięć. Pozostawienie zapisów może skutkować znacznym wzrostem pracochłonności dla uzupełnienia powyższych pozycji, jednocześnie faktycznie nie wpływając na wartość informacyjną raportu. |  | Uwaga nieuwzględniona Informacja wymagana w załączniku nie jest nadmiarowa, jest standardowo pozyskiwana w trakcie wymiarowania i nie powoduje wzrostu pracochłonności, a pozwala na lepszą weryfikację procesu. |
| 14. | MŚ | Uwaga ogólna | - | Proponuję podjęcie działań mających na celu elektronizację procesu tworzenia (1) Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego oraz (2) Raportu końcowego z realizacji projektu informatycznego (na wzór Opisu założeń projektu informatycznego), w oparciu o generator. | Uwaga uwzględniona Obecnie Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów pracuje nad przygotowaniem systemu, który będzie wykorzystywany m.in. do monitorowania projektów w ramach KRMC, w tym generowanie raportów na podstawie danych wprowadzanych do systemu. Wdrożenie tego systemu umożliwi przekazywanie danych do Komitetu w postaci elektronicznej. |
| 15. | GDOŚ | Wzór raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego, ust. 2 Postęp finansowy, tabela: Wartość środków wydatkowanych | W tabeli Wartość środków wydatkowanych widnieje polecenie: „W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w złożonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych. W przypadku projektów realizowanych z innych środków zagranicznych lub z budżetu państwa należy wskazać % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitej wartości projektu.” | W związku z uwagami zgłaszanymi przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ 2014-2020 do raportów z realizacji projektu, do rozważania poddaję dodanie lub zastąpienie frazy „% wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych w złożonych wnioskach o płatność” następującym zwrotem: „% wartość wydatków kwalifikowanych wynikająca z zatwierdzonych wniosków”. Powyższe wynika z opinii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 sierpnia br., przekazanej elektronicznie na zapytanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zgodnie z jej brzmieniem – w opinii Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020 najbardziej adekwatną miarą rzeczywistego postępu finansowego projektu jest wartość wydatków wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku projektów, w których została zatwierdzona bardzo znikoma część zakontraktowanych wydatków. | Uwaga nieuwzględniona W związku z uwagą nr 2 MPiT, nr 5 MIiR oraz uwagą nr 15 GDOŚ zgłoszoną przez MŚ proponuje się zmianę treści instrukcji w kolumnie „wartość środków wydatkowanych” i nadanie następującego brzmienia: << Należy wskazać % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu. W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE, o ile występują wydatki niekwalifikowalne, dodatkowo należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych >> Przedstawiona propozycja ma na celu wskazanie jednolitego sposobu monitorowania wydatków dla wszystkich projektów, bez względu na ich źródło finansowania. Jednocześnie w przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE, w których występują wydatki niekwalifikowalne, dodatkowo proponuje się monitorowanie postępu finansowego w części wydatków kwalifikowalnych. |