Załącznik do umowy nr ……../ZP/2022 z dnia …………………………2022 r.

# OPIS przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ IV

# Rezerwat przyrody linje

- Rodzaje zabiegów ochronnych realizowanych w ramach zamówienia

Wykonanie zabiegów ochronnych na łącznej powierzchni ok. 4,13 ha polegającymi na ręcznym usuwaniu (wycięciu) nalotów i odrostów drzew i krzewów (brzozy omszonej, brzozy brodawkowatej, sosny zwyczajnej i wierzb) z terenu torfowiska.

- Sposób  i uwarunkowania realizacji zabiegów ochronnych

- Lokalizację powierzchni przeznaczonej do realizacji zabiegów ochronnych przedstawia załącznik graficzny.

- Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych należy przeprowadzić narzędziami ręcznymi, w taki sposób, aby nie zniszczyć powierzchni gruntu.

- Biomasa będzie usunięta z powierzchni torfowiska niezwłocznie, najpóźniej do 14 dni od daty wycinki.

- Nie będą podlegać wycince krzewy brzozy karłowatej Betula nana (gatunek objęty ochroną ścisłą), borówki bagiennej Vaccinium uliginosum i bagna zwyczajnego Ledum palustre (gatunki zostaną wskazane przez Zamawiającego w trakcie przekazania terenu rezerwatu). Wykonawca zobowiązany jest przeszkolenia pracowników z zakresu prawidłowego rozpoznawania drzew i krzewów podlegających wycince.

- Powstała w wyniku zabiegów ochronnych biomasa musi być wyniesiona do drzewostanu przyległego do torfowiska.

- Zabiegi ochronne muszą być wykonywane z zachowaniem przepisów ochrony przyrody, ochrony środowiska, przeciwpożarowych i BHP.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zabiegów ochronnych należy z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy (e-mail: malgorzata.wenda-klajst@bydgoszcz.rdos.gov.pl)

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę prac objętych umową.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

...................................................				 ..................................................

Dokumentacja fotograficzna rezerwatu/ poglądowa (stan torfowiska na 18 maja 2022 r.)

Fot. poglądowa - centralna część torfowiska (stan zawansowania sukcesji na ok 50% powierzchni torfowiska)

Fot. poglądowa – północna część torfowiska (stan zawansowania sukcesji na ok 50% powierzchni torfowiska)