Harmonogram realizacji zamówienia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część** | **Etap** | **Województwa** | **miasta 5 cm** | **liczba arkuszy** | **km2** | **Termin dostarczenia**  **Bloków Ortofotomapy** |
| 1 | 1 | lubuskie | Gorzów Wielkopolski, Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Świebodzin, Wschowa, Zielona Góra, Żagań, Żary | 173 | 882 | 05.09.2022 r |
| 2 | wielkopolskie | Gniezno, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Kościan, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Piła, Poznań, Śrem, Wągrowiec | 301 | 1501 | 25.09.2022 r. |
| 2 | 1 | łódzkie | Łódź, Pabianice, Zgierz | 116 | 581 | 18.07.2022 r. |
| 2 | dolnośląskie | Głogów, Jelenia Góra, Legnica, Lubin, Świdnica, Wałbrzych | 155 | 802 | 05.09.2022 r |
| 2 | śląskie | Racibórz | 26 | 135 | 05.09.2022 r |