| Nazwa dokumentu: : Raport za III kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn.„ Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | Okres realizacji projektu | Jako okres realizacji projektu powinna zostać wskazana data 09.01.2017 r. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 2 | MC | 2. Postęp finansowy. Czas realizacji projektu. | Czas realizacji projektu wynosi 91,66%. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi |
| 3 | MC | 2. Wartość środków wydatkowanych | Ponownej weryfikacji wymagają dane prezentowane w kolumnie wartość środków wydatkowanych. Ponadto w pkt 2 przedmiotowej kolumny powinna zostać wskazana wartość 23% jako % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi |
| 4 | MC | 3.Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | W harmonogramie projektu wyznaczającego kamienie milowe planowany termin osiągnięcia „odbiór prac etapu budowy systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj” to 01.2020. W raporcie beneficjent podał datę – 02.2020. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi |