Załącznik

do uchwały nr 1

Komitetu do spraw Cyfryzacji

z dnia 8 maja 2026 r.

OPIS ZAŁOŻEŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNEGO 
O PUBLICZNYM ZASTOSOWANIU

| Tytuł przedsięwzięcia | OHP GO – budowa zintegrowanej platformy cyfrowej wspierającej edukację i aktywizację zawodową młodzieży |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej |  |  |
| Beneficjent | Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy |  |  |
| Partnerzy | Nie dotyczy |  |  |
| Źródło finansowania | Środki UE - Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych. Budżet państwa - Część budżetowa 31 |  |  |
| Całkowity koszt przedsięwzięcia | 49 393 000,00 zł |  |  |
| Planowany okres realizacji przedsięwzięcia | 09-2026 do 08-2028 |  |  |
| Osoba kontaktowa | Dariusz Siuchta | d.siuchta@ohp.pl | 501864585 |

# POWODY PODJĘCIA przedsięwzięcia

## Identyfikacja problemu i potrzeb

System wsparcia wychowawczo-edukacyjno-zawodowego młodzieży w strukturach OHP wymaga gruntownej modernizacji w zakresie cyfrowych narzędzi wspomagających funkcjonowanie jednostek terenowych i Komendy Głównej. Obecnie brak jest zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej do zarządzania procesami rekrutacji, komunikacji, edukacji, wychowania, monitorowania postępów młodzieży OHP i sprawozdawczości. Procesy te realizowane są w sposób rozproszony – z użyciem niespójnych formatów, arkuszy kalkulacyjnych, e-maili i dokumentów papierowych – co zwiększa pracochłonność, ryzyko błędów i utrudnia analizę danych.

Brakuje nowoczesnych narzędzi cyfrowych skierowanych do młodzieży zagrożonej wykluczeniem edukacyjnym i zawodowym, które umożliwiałyby personalizację treści, rozwój kompetencji oraz doradztwo kariery. Dotyczy to również obiektów edukacyjnych, takich jak Wioska ginących zawodów w ECKiW w Roskoszy, która nie jest dostępna w formie cyfrowej mimo dużego potencjału dydaktycznego.

Istotnym problemem jest brak jednolitego systemu do elektronicznej dokumentacji młodzieży OHP, zarządzania dostępem do informacji przez różne grupy interesariuszy oraz zautomatyzowanego systemu sprawozdawczości zgodnego z wymaganiami Komendy Głównej OHP.

Projekt zakłada stworzenie platformy OHP GO, obejmującej aplikację mobilną, platformę webową, cyfrowego asystenta kariery z komponentami VR, centralny system sprawozdawczości, integrację z rejestrami publicznymi, interfejs dla pracodawców oraz narzędzia raportowe. Nowe e-usługi będą zgodne z wysokim poziomem e-dojrzałości, zapewniając personalizację, automatyzację i interaktywność. Projekt ma strategiczne znaczenie dla cyfrowej transformacji OHP.

| Interesariusz | Zidentyfikowany problem | Szacowana wielkość grupy |
| --- | --- | --- |
| Młodzież OHP | Ograniczony dostęp do cyfrowych i atrakcyjnych narzędzi edukacji oraz wsparcia zawodowego. Niska motywacja i zagrożenie wykluczeniem. | 27000 |
| Komenda Główna OHP | Brak centralnego systemu koordynacji i nadzoru nad realizacją zadań statutowych, sprawozdawczości i analizy danych operacyjnych. | 1 |
| Wojewódzkie Komendy OHP | Brak narzędzi umożliwiających bieżący monitoring działań jednostek terenowych i analizę danych sprawozdawczych. | 16 |
| Centra Kształcenia i Wychowania OHP | Brak narzędzi umożliwiających bieżący monitoring działań jednostek terenowych i analizę danych sprawozdawczych. | 7 |
| Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP | Brak narzędzi umożliwiających bieżący monitoring działań jednostek terenowych i analizę danych sprawozdawczych. | 4 |
| Doradcy OHP (CEiPM, MCK, Młodzieżowe Biura Pracy) | Brak zunifikowanych rozwiązań do obsługi młodzieży OHP, doradztwa zawodowego, raportowania oraz dostępu do aktualnych danych młodzieży OHP. | 2000 |
| Pracodawcy współpracujący z OHP | Brak centralnej platformy usprawniającej dostęp do informacji o potencjalnych pracownikach. | 500 |
| Rodzice/opiekunowie młodzieży OHP | Ograniczony dostęp do informacji o postępach i frekwencji swoich dzieci | 40000 |

## Opis stanu obecnego

Realizacja procesów administracyjnych oraz edukacyjno-wychowawczych w Ochotniczych Hufcach Pracy (OHP) odbywa się obecnie w sposób niespójny, rozproszony oraz w znacznej mierze manualny, co skutkuje niską efektywnością i wydłużonym czasem realizacji zadań. Brak jest centralnego, cyfrowego systemu wspierającego zarządzanie procesami edukacyjnymi, dokumentacją kadrową oraz raportowaniem merytorycznym. Większość danych dotyczących młodzieży OHP, pracowników oraz pracodawców przetwarzana jest z wykorzystaniem odrębnych dokumentów papierowych, arkuszy kalkulacyjnych (Excel), przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej, co znacząco wydłuża czas ich obsługi oraz zwiększa ryzyko błędów ludzkich.

Obecnie wykorzystywane przez OHP aplikacje (Quorum QNT, Delfin II, MPP, EZD RP OHP) funkcjonują jako niezależne rozwiązania, które nie komunikują się ze sobą, przez co brakuje spójności danych i możliwości efektywnego ich raportowania oraz analizowania. Organizacja nie posiada zunifikowanego systemu zarządzania tożsamością użytkowników (np. Active Directory), co utrudnia zarządzanie dostępami i podnosi ryzyko incydentów cyberbezpieczeństwa. Infrastruktura IT jest w dużej mierze przestarzała, serwery oraz komputery użytkowników końcowych korzystają z niewspieranych wersji oprogramowania, a  ich zasoby sprzętowe są niewystarczające do obsługi nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Dodatkowo, brak jest cyfrowych narzędzi wspierających efektywną i atrakcyjną edukację zawodową młodzieży OHP, co obniża motywację młodzieży do aktywnego udziału w działaniach OHP. Aktualnie technologia VR nie jest wykorzystywana, przez co potencjał edukacyjny, szczególnie w zakresie praktycznych zajęć zawodowych, pozostaje niewykorzystany, ograniczając możliwości aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży OHP.

# EFEKTY przedsięwzięcia

| W jaki sposób przedsięwzięcie realizuje Strategię Cyfryzacji Państwa? | Przedsięwzięcie „OHP GO – budowa zintegrowanej platformy cyfrowej wspierającej edukację i aktywizację zawodową młodzieży” wpisuje się w realizację Strategii Cyfryzacji Państwa poprzez rozwój nowoczesnych, dostępnych i zintegrowanych e‑usług publicznych oraz transformację cyfrową administracji. Projekt zakłada wdrożenie platformy webowo‑mobilnej udostępniającej usługi typu A2C, A2B i A2A, w tym doradztwo zawodowe online, obsługę ofert pracy oraz cyfrową sprawozdawczość, co zwiększa dostępność usług publicznych, ich personalizację oraz poziom e‑dojrzałości. Projekt realizuje kluczowe kierunki Strategii w zakresie interoperacyjności i zarządzania danymi poprzez integrację z rejestrami publicznymi (PESEL, REGON), systemami administracji (EZD RP, Węzeł Krajowy) oraz wykorzystanie standardów API. Umożliwia to eliminację silosowości danych, wdrożenie centralnego systemu raportowania oraz poprawę efektywności działania administracji i podejmowania decyzji opartych na danych. Przedsięwzięcie wzmacnia również kompetencje cyfrowe oraz inkluzję społeczną poprzez udostępnienie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych (w tym VR) dla młodzieży oraz zapewnienie szkoleń dla użytkowników systemu. Jednocześnie projekt spełnia wymagania dostępności cyfrowej (WCAG 2.1), co zwiększa dostępność usług dla szerokiego grona odbiorców. Projekt przyczynia się do wzmacniania suwerenności cyfrowej państwa poprzez zapewnienie kontroli nad danymi, wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa (m.in. szyfrowanie, MFA, SIEM, model Zero Trust) oraz zgodności z RODO i KRI. Zastosowanie otwartych standardów, architektury kontenerowej oraz możliwość wykorzystania infrastruktury krajowej ograniczają zależność od dostawców i zapewniają zdolność administracji do utrzymania usług cyfrowych. |
| --- | --- |
| Jakie inne strategie, polityki publiczne lub wymagania strategiczne realizuje przedsięwzięcie? | Przedsięwzięcie „OHP GO – budowa zintegrowanej platformy cyfrowej wspierającej edukację i aktywizację zawodową młodzieży” wpisuje się w realizację kluczowych strategii rozwojowych i programów finansowania w obszarze cyfryzacji państwa, rynku pracy oraz sprawności administracji. W szczególności odpowiada na cele Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) – Priorytet II, Działanie 2.1 „Wysoka jakość i dostępność e‑usług publicznych”, poprzez rozwój zintegrowanych e‑usług o wysokim poziomie dojrzałości, dostępnych dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt realizuje także cele Strategii Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030 oraz Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (obszar e‑państwo), w szczególności w zakresie usprawnienia realizacji zadań publicznych i zwiększenia dostępności usług administracyjnych. Wdrożenie platformy OHP GO, centralnego systemu sprawozdawczości oraz integracji danych przyczynia się do zwiększenia efektywności administracji, zapewnienia ciągłości działania usług oraz poprawy interoperacyjności systemów. Przedsięwzięcie wpisuje się również w Strategię Cyberbezpieczeństwa RP, realizując cele związane ze zwiększeniem odporności systemów i ochrony danych publicznych. Zastosowane rozwiązania, takie jak szyfrowanie, MFA, SIEM czy testy bezpieczeństwa, zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa cyfrowego, ciągłość działania usług oraz kontrolę nad danymi zgodnie z RODO i KRI. Dodatkowo projekt spełnia wymagania wynikające z polityk horyzontalnych, w tym Krajowych Ram Interoperacyjności, ustawy o dostępności cyfrowej oraz ustawy o otwartych danych. Wykorzystanie otwartych standardów (API, JSON/XML), integracja z rejestrami publicznymi oraz digitalizacja zasobów umożliwiają interoperacyjność systemów, ponowne wykorzystanie danych oraz zwiększenie dostępności cyfrowej usług zgodnie z WCAG 2.1. |

## Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia

| Cel - 1 | Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie zintegrowanej platformy cyfrowej OHP GO, dedykowanej młodzieży OHP, ich rodzicom, kadrze wychowawczej oraz pracodawcom, zapewniającej nowoczesne narzędzia edukacyjne, wychowawcze, efektywne zarządzanie i raportowanie, wysokie standardy cyberbezpieczeństwa oraz dostępność cyfrowych usług publicznych. |
| --- | --- |
| Cel strategiczny | Projekt bezpośrednio realizuje następujące cele strategiczne: 1. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II, Działanie 2.1 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych”, cel szczegółowy RSO1.2: „Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych”. 2. Strategia Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030, Cel szczegółowy III –„Podniesienie sprawności realizacji zadań publicznych przez administrację”, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju dostępnych cyfrowo usług publicznych. 3. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2030, Obszar „E-państwo”, Cel szczegółowy – „Usprawnienie cyfrowej administracji publicznej oraz zwiększenie dostępności cyfrowych usług administracyjnych”. 4. Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024, Cel szczegółowy 2: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w instytucjach publicznych oraz ochrona danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych administracji publicznej”. |
| Korzyść: | 1. Poprawa dostępności cyfrowych usług publicznych dla młodzieży OHP, ich rodziców, kadry wychowawczej oraz pracodawców – poprzez stworzenie jednej platformy webowo-mobilnej działającej w trybie 24/7. 2. Usprawnienie procesów zarządzania i sprawozdawczości dzięki wdrożeniu Centralnego Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości, integrującego dane z całej struktury OHP w czasie rzeczywistym. 3. Podniesienie efektywności pracy kadry OHP poprzez automatyzację procesów administracyjnych (np. generowania dokumentów, raportów, rejestrów obecności) i zmniejszenie liczby kroków operacyjnych o min. 50%. 4. Zwiększenie skuteczności i atrakcyjności edukacji zawodowej dla młodzieży, w tym z terenów zagrożonych wykluczeniem, poprzez wdrożenie cyfrowego asystenta kariery oraz interaktywnych modułów VR, obejmujących m.in. cyfrowy bliźniak „Wioski ginących zawodów” (ECKiW w Roskoszy) – unikalne środowisko edukacyjne prezentujące tradycyjne profesje w nowoczesnej formie 3D/VR. 5. Przyspieszenie obsługi młodzieży OHP oraz zwiększenie przejrzystości i komunikacji z rodzicami/opiekunami dzięki zastosowaniu systemu powiadomień i dostępu do informacji w czasie rzeczywistym. 6. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO oraz standardami OWASP ASVS Level 2 i Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI). 7. Zwiększenie interoperacyjności i możliwości ponownego wykorzystania danych poprzez integrację z krajowymi rejestrami publicznymi (PESEL, REGON), EZD RP OHP oraz Węzłem Krajowym. 8. Zmniejszenie kosztów administracyjnych związanych z obsługą młodzieży OHP o co najmniej 25% rocznie, poprzez cyfryzację procesów i redukcję zapotrzebowania na pracę manualną. |
| KPI: | 1: Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług produktów i procesów cyfrowych, 2: Liczba użytkowników korzystających z nowej platformy cyfrowej OHP GO, 3: Skrócenie średniego czasu raportowania merytorycznego przez Jednostki OHP, 4: Liczba uruchomionych nowych modułów edukacyjnych wykorzystujących technologię VR, 5: Liczba dokumentów cyfrowych generowanych automatycznie, bez udziału użytkownika, 6: Zmniejszenie liczby kroków koniecznych do realizacji raportowania przez pracowników OHP, 7: Zmniejszenie kosztów administracyjnych realizacji procesów obsługi młodzieży OHP po stronie OHP, 8: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja, 9: Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych w ramach projektu, 10: Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), 11: Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych, 12: Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym, 13: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT objętych wsparciem szkoleniowym, 14: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. |
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | wskaźnik nr 1: wartość aktualna: 0, wartość docelowa: 1 wskaźnik nr 2: wartość aktualna: 0, wartość docelowa: 29 000 (rocznie) wskaźnik nr 3: wartość aktualna: 14 dni, wartość docelowa: 3 dni wskaźnik nr 4: wartość aktualna: 0, wartość docelowa: 3 wskaźnik nr 5: wartość aktualna: 10%, wartość docelowa: 90% wskaźnik nr 6: wartość aktualna: 0%, wartość docelowa: 50% wskaźnik nr 7: wartość aktualna: 0%, wartość docelowa: 25% wskaźnik nr 8: wartość aktualna: 0, wartość docelowa: 3 wskaźnik nr 9: wartość aktualna: 0 zł, wartość docelowa: 40 156 910,57 zł (netto) wskaźnik nr 10: wartość aktualna: 0, wartość docelowa: 1 wskaźnik nr 11: wartość aktualna: 0, wartość docelowa: 71 500 (łączna liczba użytkowników platformy), wskaźnik nr 12: wartość aktualna: 0, wartość docelowa: 50, wskaźnik nr 13: wartość aktualna: 0, wartość docelowa: 450, wskaźnik nr 14: wartość aktualna: 0, wartość docelowa: 1. |
| Metoda pomiaru KPI | KPI 1 • Metoda i sposób pomiaru: szacunek na podstawie danych projektowych (lista jednostek objętych wdrożeniem) • Źródło danych: dokumentacja odbioru systemu, umowa odbioru wdrożenia systemu • Częstotliwość pomiaru: jednorazowo, w dniu zakończenia projektu KPI 2 • Metoda i sposób pomiaru: automatyczne generowanie statystyk przez system (logowanie i aktywność) • Źródło danych: moduł statystyczny platformy cyfrowej OHP GO • Częstotliwość pomiaru: co 6 miesięcy od uruchomienia platformy, a następnie raz na rok po zakończeniu projektu KPI 3 • Metoda i sposób pomiaru: analiza porównawcza raportów wewnętrznych przed i po wdrożeniu • Źródło danych: system raportowania wewnętrznego OHP • Częstotliwość pomiaru: kwartalnie przez pierwszy rok po wdrożeniu systemu KPI 4 • Metoda i sposób pomiaru: liczba odebranych i uruchomionych modułów edukacyjnych • Źródło danych: protokoły odbioru technicznego, dokumentacja powykonawcza • Częstotliwość pomiaru: jednorazowo, w dniu zakończenia projektu KPI 5 • Metoda i sposób pomiaru: analiza logów systemowych i raportów automatyzacji procesów • Źródło danych: moduł raportowy platformy OHP GO • Częstotliwość pomiaru: kwartalnie przez 12 miesięcy po wdrożeniu KPI 6 • Metoda i sposób pomiaru: analiza porównawcza map procesów (BPMN) – przed i po wdrożeniu • Źródło danych: raport z audytu procesowego • Częstotliwość pomiaru: jednorazowo, w dniu zakończenia projektu KPI 7 • Metoda i sposób pomiaru: analiza kosztów operacyjnych na podstawie danych księgowych przed i po wdrożeniu • Źródło danych: raport finansowy OHP (zestawienie kosztów administracyjnych rok przed i rok po wdrożeniu) • Częstotliwość pomiaru: jednorazowo, rok po zakończeniu projektu KPI 8 • Metoda i sposób pomiaru: zliczenie wszystkich nowych lub znacząco zmodernizowanych usług publicznych, które w ramach projektu osiągnęły co najmniej 4 poziom dojrzałości (pełna obsługa sprawy on-line, w tym płatność) lub 5 (obsługa z personalizacją). Do wskaźnika zalicza się m.in. e-usługę "Doradztwo zawodowe online z personalizacją ścieżki edukacyjnej", w ramach której udostępniony zostanie cyfrowy bliźniak "Wioski ginących zawodów" (ECKiW w Roskoszy) jako interaktywny moduł VR. • Źródło danych: dokumentacja odbioru systemu i protokoły wdrożeniowe, w tym opis funkcjonalny każdej e-usługi (aplikacja mobilna, platforma WWW, cyfrowy doradca kariery, moduły VR, system raportowania, integracje API, moduł QR, moduł komunikacji). • Częstotliwość pomiaru: jednorazowo, w momencie zakończenia projektu i potwierdzenia wdrożenia usług (wniosek o płatność końcową). KPI 9 • Metoda i sposób pomiaru: zsumowanie kosztów kwalifikowalnych odnoszących się do opracowania i wdrożenia produktów cyfrowych (oprogramowanie, infrastruktura IT i VR, UX/UI, bezpieczeństwo, testy). • Źródło danych: ewidencja księgowa projektu, dokumentacja finansowa, umowy z wykonawcami. • Częstotliwość pomiaru: jednorazowo, po zakończeniu projektu. KPI 10 • Metoda i sposób pomiaru: zliczenie usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) udostępnionych w ramach projektu. • Źródło danych: dokumentacja odbioru systemu, specyfikacja API dla komponentu A2A. • Częstotliwość pomiaru: jednorazowo, po zakończeniu projektu. KPI 11 • Metoda i sposób pomiaru: automatyczne zliczanie liczby unikalnych użytkowników zalogowanych w systemie w podziale na typy usług (A2C, A2B,A2A). • Źródło danych: moduł analityczny i logi systemowe platformy OHP GO. • Częstotliwość pomiaru: corocznie po uruchomieniu systemu. KPI 12 • Metoda i sposób pomiaru: ewidencja szkoleń dedykowanych dla pracowników IT w jednostkach OHP – listy obecności, certyfikaty ukończenia. • Źródło danych: dokumentacja szkoleniowa i raporty z przebiegu szkoleń. • Częstotliwość pomiaru: jednorazowo, w dniu zakończenia projektu. KPI 13 • Metoda i sposób pomiaru: ewidencja szkoleń ogólnych z obsługi systemu dla pracowników merytorycznych (nie-IT). • Źródło danych: listy obecności, protokoły odbioru szkoleń, raport z przebiegu realizacji modułów szkoleniowych. • Częstotliwość pomiaru: jednorazowo, w dniu zakończenia projektu. KPI 14 • Metoda i sposób pomiaru: zliczenie systemów teleinformatycznych uruchomionych produkcyjnie w ramach projektu, po zakończeniu wdrożenia i potwierdzeniu gotowości do użytkowania. Do wskaźnika zalicza się system "Platforma OHP GO". • Źródło danych: dokumentacja odbioru końcowego, protokoły wdrożeniowe oraz dokumentacja powykonawcza potwierdzająca uruchomienie systemu w środowisku produkcyjnym. • Częstotliwość pomiaru: jednorazowo, w dniu zakończenia projektu. |

## Udostępnione e-usługi

| Lp. | Nazwa e-usługi | Typ | Zakres oddziaływania | Poziom dojrzałości e-usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doradztwo zawodowe online (z personalizacją ścieżki edukacyjnej i modułem VR "Wioska ginących zawodów") | A2C | Młodzież OHP (rocznie ok 27000 transakcji) | Personalizacja |
| 2 | Cyfrowe przekazywanie raportów merytorycznych przez jednostki OHP | A2A | Doradcy OHP (CEiPM, MCK, Młodzieżowe Biura Pracy) Wojewódzkie Komendy OHP Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP Centra Kształcenia i Wychowania OHP (rocznie ok 2000 transakcji) | Transakcja |
| 3 | Zgłaszanie ofert pracy i praktyk zawodowych dla młodzieży OHP | A2B | Pracodawcy współpracujący z OHP (rocznie ok 500 transakcji) | Transakcja |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte przedsięwzięciem będą udostępniane bezpłatnie? TAK/NIE

| Rodzaj informacji / zasobów | Planowana data udostępnienia | Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji) |
| --- | --- | --- |
| Zdigitalizowane i udostępnione materiały edukacyjne i kursy zawodowe OHP (w tym pliki VR) | 30-08-2028 | 500 |
| Zdigitalizowane i udostępnione elektroniczne dokumenty informacyjne OHP (broszury, poradniki, przewodniki zawodowe) | 30-08-2028 | 300 |
| Udostępnione rekordy bazy danych wewnętrznej dotyczącej ofert pracy i praktyk zawodowych | 30-08-2028 | 1000 |
| Cyfrowy bliźniak "Wioski ginących zawodów" (ECKiW Roskosz): modele 3D, panoramy 360°, hotspoty dydaktyczne, materiały multimedialne. | 30-08-2028 |  |

## Produkty końcowe przedsięwzięcia

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia |
| --- | --- |
| Raport z inicjalnego testu prywatności | 10-2026 |
| Materiały promocyjno-informacyjne projektu OHP GO | 08-2028 |
| Kompleksowe materiały szkoleniowe dla użytkowników platformy | 08-2028 |
| Raport z testów bezpieczeństwa | 02-2028 |
| Raport z testów wydajnościowych platformy cyfrowej | 02-2028 |
| Raport z testów UX (użyteczności aplikacji i portalu) | 03-2028 |
| Dokumentacja techniczna i użytkowa platformy OHP GO | 08-2028 |
| Interfejs API do integracji z rejestrami publicznymi i systemami zewnętrznymi | 02-2028 |
| Pakiet modułów edukacyjnych VR, w tym cyfrowy bliźniak ‘Wioski ginących zawodów’ (ECKiW Roskosz) z kursami tradycyjnych profesji. | 08-2028 |
| Zmodernizowana infrastruktura IT (serwery, stacje robocze, stanowiska VR) | 08-2028 |
| Zintegrowany system informatyczny OHP GO uruchomiony w środowisku produkcyjnym | 08-2028 |

# KAMIENIE MILOWE <<maksymalnie 1000 znaków>>

| Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia |
| --- | --- |
| Przeprowadzony inicjalny test prywatności i sporządzony raport | 2026-10-31 |
| Opublikowane zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy platformy OHP GO | 2026-11-30 |
| Podpisana umowa z wykonawcą platformy OHP GO | 2026-12-31 |
| Wybrany wykonawca infrastruktury IT i VR oraz podpisana umowa | 2026-12-31 |
| Zakończony etap analizy i projektowania platformy OHP Go | 2027-05-31 |
| Zakończona implementacja wersji przedwdrożeniowej platformy i przygotowane środowisko testowe | 2027-08-30 |
| Rozpoczęcie testowania wersji wstępnej platformy (UAT alpha) | 2027-11-30 |
| Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa | 2027-11-30 |
| Uzyskany pozytywny wynik testów wydajnościowych | 2028-02-28 |
| Uzyskany pozytywny wynik testów UX/UI | 2028-02-28 |
| Zakończony audyt bezpieczeństwa i wdrożenie zaleceń | 2028-08-30 |
| Zakończone szkolenia użytkowników platformy OHP Go | 2028-08-30 |
| Uruchomiona platforma OHP Go | 2028-08-30 |
| Przeprowadzony weryfikacyjny test prywatności i raport | 2028-08-30 |
| Uruchomione moduły edukacyjne VR (w tym pakiet "Wioska ginących zawodów" ECKiW Roskosz) | 2028-08-30 |
| Zakończony proces digitalizacji materiałów edukacyjnych i informacyjnych | 2028-08-30 |
| Zakończona rzeczowa realizacja projektu, odebrana dokumentacja powykonawcza | 2028-08-30 |

# KOSZTY

## Koszty ogólne przedsięwzięcia wraz ze sposobem finansowania

| Całkowity koszt przedsięwzięcia (netto oraz brutto), w tym: | Netto 40 156 910,57 zł Brutto 49 393 000,00 zł |  |
| --- | --- | --- |
| Procent dofinansowania ze środków UE (brutto) | 79,71% |  |
| Procent dofinansowania ze środków z innych źródeł zagranicznych (brutto) | 0% |  |
| Procent środków z budżetu państwa (brutto) | 20,29% |  |
| Podział całkowitego kosztu przedsięwzięcia na poszczególna lata (netto oraz brutto) | 2026 rok | Netto 15 000 000,00 zł Brutto 18 450 000,00 zł |
|  | 2027 rok | Netto 20 000 000,00 zł Brutto 24 600 000,00 zł |
|  | 2028 rok | Netto 5 156 910,57 zł Brutto 6 343 000,00 zł |

## Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Nazwa pozycji kosztowej: |  | Przewidywany koszt brutto: | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie): |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprogramowanie | Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania platformy OHP GO, obejmujące: • przygotowanie dokumentacji analitycznej i architektonicznej (m.in. specyfikacje wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, dokumentacja interfejsów API, model danych), • wykonanie studium wykonalności oraz analizy ryzyk technicznych i funkcjonalnych, • stworzenie prototypów funkcjonalnych (mock-upy, makiety interaktywne dla aplikacji mobilnej i webowej), • implementację oprogramowania zgodnie z metodyką zwinnego wytwarzania (moduły: aplikacja mobilna, platforma WWW, cyfrowy asystent kariery, elektroniczna sprawozdawczość, integracja z rejestrami publicznymi, komunikacja wewnętrzna, zarządzanie uprawnieniami, generowanie raportów i statystyk), w tym wykonanie digitalizacji 3D ‘Wioski ginących zawodów’ (ECKiW Roskosz) z użyciem specjalistycznego skanera 3D (wynajem lub usługa zewnętrzna), konwersja danych do formatów GLTF/OBJ oraz integracja zasobów z modułem WebGL/WebXR, • testy jednostkowe, integracyjne, funkcjonalne i regresyjne (w tym testy exploratory, smoke tests i UAT), a także testy wydajnościowe i kompatybilności dla modułu 3D/VR – w przeglądarce i w goglach VR). • przygotowanie oraz wykonanie migracji danych ze wskazanych systemów źródłowych (EZD RP OHP, Quorum QNT, MPP, Delfin II), • dokumentację techniczną systemu i dokumentację użytkownika (manuale, instrukcje, zestawienie funkcjonalności, opisy API), instrukcje obsługi modułu 3D/VR, specyfikacja zasobów multimedialnych 3D • wdrożenie rozwiązania produkcyjnego. | 18 300 000,00 zł | Komenda Główna OHP nie posiada zasobów technicznych ani kadrowych umożliwiających wewnętrzne wytworzenie oprogramowania. Ze względu na kompleksowość funkcjonalną i konieczność integracji z wieloma zewnętrznymi rejestrami publicznymi, projekt wymaga realizacji przez doświadczonych wykonawców zewnętrznych. Główne koszty dotyczą analizy przedwdrożeniowej, prac programistycznych, testów oraz integracji modułów składających się na platformę OHP GO. Istotnym elementem jest opracowanie i wdrożenie cyfrowego bliźniaka 3D ‘Wioski ginących zawodów’, umożliwiającego użytkownikom immersyjne korzystanie z oferty edukacyjnej w przeglądarce oraz w środowisku VR, co wymaga specjalistycznych prac programistycznych i integracyjnych. Całość prowadzona będzie zgodnie z metodyką zapewniającą iteracyjne testowanie, weryfikację zgodności z wymaganiami oraz trwałość wdrożenia. Prace zakończą się uruchomieniem środowiska produkcyjnego wraz z kompletem dokumentacji. |
| Infrastruktura | Zakup i wdrożenie infrastruktury informatycznej niezbędnej do prawidłowego działania i utrzymania systemu OHP GO, obejmującej: • zakup centralnych serwerów fizycznych klasy enterprise oraz urządzeń pamięci masowej (macierze dyskowe) do hostowania środowiska produkcyjnego i testowego platformy OHP GO, • zakup stacji roboczych oraz urządzeń końcowych dla kadry administracyjnej, technicznej i edukacyjnej (w tym dedykowanych stanowisk VR do zajęć zawodowych), • zakup infrastruktury sieciowej: przełączniki dostępowe, zapory sieciowe (firewalle), routery, punkty dostępowe WiFi, • wyposażenie centrum przetwarzania danych: szafy serwerowe, listwy PDU, zasilanie awaryjne, systemy chłodzenia, • zakup oprogramowania systemowego i narzędziowego (np. systemy operacyjne, hypervisory, środowiska kontenerowe, systemy kopii zapasowych, narzędzia do zarządzania konfiguracją), • zapewnienie usług chmurowych typu IaaS lub PaaS dla środowiska testowego i/lub środowiska buforowego (dostawca: Rządowa Chmura Obliczeniowa – główny wariant lub inna chmura publiczna w razie braku dostępności RChO), • koszty wdrożenia, konfiguracji, testów wydajnościowych infrastruktury i migracji do środowiska produkcyjnego. | 12778000,00 zł | Zakup infrastruktury IT stanowi fundament realizacji platformy cyfrowej OHP GO i jest niezbędny zarówno dla jej wdrożenia, jak i trwałego utrzymania. Z uwagi na konieczność przetwarzania danych osobowych oraz obsługę interaktywnych usług edukacyjnych (w tym VR), infrastruktura musi spełniać wysokie wymagania dotyczące dostępności, wydajności i skalowalności. W ramach pozycji przewidziano zakup nowoczesnych serwerów, sprzętu użytkowego oraz oprogramowania systemowego, jak również dostęp do środowiska chmurowego (preferencyjnie RChO). Wyodrębnienie tej pozycji kosztowej pozwala na precyzyjne zarządzanie zasobami oraz optymalizację kosztów operacyjnych w długim okresie. |
| Koszty UX i grafiki | Koszty opracowania i walidacji warstwy UX i graficznej platformy OHP GO, obejmujące: • przeprowadzenie badań potrzeb i preferencji użytkowników końcowych (młodzieży OHP, kadry wychowawczej, pracodawców) w zakresie korzystania z usług cyfrowych i funkcji aplikacji mobilnej oraz portalu WWW, • stworzenie makiet UX oraz prototypów niskiej i wysokiej wierności interfejsów dla aplikacji i portalu, • opracowanie kompletnego projektu graficznego (UI design) obejmującego układ, typografię, kolory, ikonografię, animacje i ilustracje w zgodności z WCAG 2.1 oraz zasadami projektowania dostępnych e-usług, • przeprowadzenie testów użyteczności z udziałem przedstawicieli wszystkich grup docelowych, obejmujących zarówno testy eksploracyjne, jak i scenariuszowe, • opracowanie raportu z testów oraz wdrożenie poprawek wynikających z ich wyników, • zakup materiałów graficznych (ikony, grafiki, zdjęcia, ilustracje) wraz z pełnymi prawami autorskimi i licencyjnymi do ich dalszego przetwarzania, publikacji i modyfikacji. | 1 830 000,00 zł | Skuteczne wdrożenie platformy cyfrowej OHP GO wymaga zapewnienia intuicyjnego, dostępnego i spójnego środowiska użytkownika, które będzie odpowiadać na realne potrzeby jej odbiorców. Inwestycja w projektowanie UX/UI oraz testowanie z użytkownikami znacząco podniesie jakość doświadczenia (user experience), zwiększy poziom akceptacji nowego systemu i ograniczy liczbę błędów oraz potrzebę późniejszych modyfikacji. Koszt obejmuje zarówno prace projektowe, jak i testowe oraz zakup profesjonalnych materiałów graficznych z pełnym zakresem praw. |
| Bezpieczeństwo | Kompleksowe działania zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych w systemie OHP GO, obejmujące: • przeprowadzenie audytów i re-audytów bezpieczeństwa aplikacji mobilnej, portalu WWW, infrastruktury IT oraz sieci komunikacyjnej, • wykonanie testów penetracyjnych (pentestów) oraz analizy podatności dla środowiska produkcyjnego, • przeprowadzenie analizy statycznej i dynamicznej kodu źródłowego zgodnie z metodyką OWASP ASVS (Application Security Verification Standard), • wykonanie testu prywatności, obejmującego: • analizę potrzeb i wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia zgodności z zasadami ochrony danych (art. 25 RODO), • ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA – Data Protection Impact Assessment, art. 35 RODO), • opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz powiązanych procedur (zarządzanie incydentami, retencja danych, audyt dostępu, logowanie aktywności), • zakup specjalistycznego oprogramowania oraz usług klasy: • EDR/XDR (zaawansowana ochrona punktów końcowych), • SIEM (Security Information and Event Management), • IDS/IPS (systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom), • wdrożenie systemu zarządzania tożsamością użytkowników na bazie Active Directory z mechanizmami MFA (Multi-Factor Authentication) i segregacji uprawnień (RBAC), • zakup dedykowanych rozwiązań kryptograficznych (m.in. HSM, szyfrowanie komunikacji i danych). | 8 000 000,00 zł | Projekt zakłada przetwarzanie danych osobowych młodzieży OHP (w tym osób niepełnoletnich), kadry wychowawczej oraz podmiotów zewnętrznych (pracodawców), co implikuje obowiązek spełnienia rygorystycznych wymagań RODO, KRI i standardów bezpieczeństwa dla sektora publicznego. Wysoki stopień automatyzacji procesów oraz integracja z zewnętrznymi rejestrami (np. PESEL, REGON) wymagają zapewnienia odporności systemu na cyberataki, nadużycia oraz błędy operacyjne. Wydatki obejmują pełne spektrum zabezpieczeń technicznych, proceduralnych i organizacyjnych, a także testów i ocen zgodności. Inwestycja w bezpieczeństwo ma charakter prewencyjny i jest niezbędna dla utrzymania legalności, integralności i dostępności przetwarzanych danych. |
| Wydajność rozwiązań | Przeprowadzenie niezależnych testów wydajnościowych platformy cyfrowej OHP GO, obejmujących: • testy obciążeniowe wszystkich modułów systemu (aplikacja mobilna, portal WWW, moduł VR, moduł sprawozdawczości, system zarządzania danymi młodzieży OHP), • symulację pracy systemu przy rosnącej liczbie jednoczesnych użytkowników (m.in. 1000+ aktywnych sesji VR), • analizę zachowania aplikacji, backendu i bazy danych pod kątem parametrów takich jak czas odpowiedzi, zużycie zasobów, opóźnienia, stabilność połączeń i błędy transakcyjne, • weryfikację zgodności z wymaganiami SLA (Service Level Agreement), • przygotowanie raportu z testów wraz z rekomendacjami optymalizacyjnymi, • przeprowadzenie optymalizacji na poziomie kodu, konfiguracji i architektury systemu (w zakresie wynikającym z raportu testowego), • ponowny test regresyjny po wdrożeniu poprawek. | 1 230 000,00 zł | System OHP GO ma obsługiwać zróżnicowane grupy użytkowników (młodzież, kadra, pracodawcy, rodzice) w warunkach wysokiego obciążenia (nabory, rozliczenia kwartalne, lekcje VR), dlatego konieczne jest przeprowadzenie niezależnych testów wydajnościowych. Są one niezbędne dla zapewnienia stabilności i niezawodności działania systemu oraz optymalizacji jego komponentów w kontekście e-usług A2C/A2B, przetwarzania dokumentów, sprawozdawczości i multimediów. Testy te są niezależne od testów deweloperskich realizowanych w ramach budowy oprogramowania. |
| Szkolenia | Przygotowanie i realizacja kompleksowego programu szkoleniowego dla użytkowników końcowych (Młodzież OHP, kadra OHP, pracodawcy) i administratorów IT w zakresie obsługi platformy OHP GO, obejmującego stworzenie szczegółowych materiałów dydaktycznych, kursów e-learningowych, prototypów szkoleniowych oraz nagrań instruktażowych. Uruchomienie dedykowanego czatu wsparcia technicznego dla użytkowników końcowych. | 3 000 000,00 zł | Realizacja szkoleń umożliwi skuteczne i szybkie wdrożenie nowych narzędzi cyfrowych przez szerokie grono użytkowników OHP. Szczegółowe materiały edukacyjne oraz system wsparcia użytkowników zapewnią trwałość efektów projektu oraz komfort pracy użytkowników z platformą. Profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe pozwolą także na samodzielne korzystanie z platformy w przyszłości, obniżając długofalowe koszty wsparcia technicznego. |
| Działania informacyjno-promocyjne | Realizacja kompleksowych działań informacyjnych i promocyjnych, obejmujących stworzenie dedykowanej podstrony WWW o projekcie, przygotowanie materiałów informacyjnych (ulotki, broszury, filmy promocyjne), kampanii internetowej oraz organizację konferencji otwierającej i podsumowującej projekt. | 1 230 000,00 zł | Działania informacyjno-promocyjne są niezbędne dla zapewnienia skutecznej komunikacji z interesariuszami projektu, zwiększenia świadomości użytkowników na temat dostępnych usług cyfrowych oraz zapewnienia transparentności wykorzystania środków publicznych i unijnych. Dzięki temu zostanie osiągnięta wysoka rozpoznawalność projektu oraz szybkie upowszechnienie korzystania z platformy wśród grup docelowych. |
| Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego) | Nazwa pozycji kosztowej: Koszty zarządzania projektem i wsparcia administracyjno-prawnego, obejmujące: • wynagrodzenie kierownika projektu (nadzór nad harmonogramem, budżetem i jakością realizacji), • wynagrodzenie personelu wspomagającego (asystenci projektowi, sekretariat projektu), • wynagrodzenie doradcy prawnego i doradcy finansowego projektu, • koszty księgowe i administracyjne związane z raportowaniem i rozliczeniem projektu, • koszty pośrednie rozliczane ryczałtem zgodnie z regulaminem naboru (7% kosztów bezpośrednich), • inne koszty ogólne związane z zarządzaniem projektem (np. koszty delegacji zarządczych, zakupu materiałów biurowych dla zespołu projektowego, koszt utrzymania narzędzi do zarządzania projektem). | 3 025 000,00 zł | Realizacja projektu na poziomie ogólnopolskim wymaga stałego i profesjonalnego zarządzania, bieżącego nadzoru prawnego i finansowego oraz skutecznej koordynacji współpracy z wykonawcami zewnętrznymi i interesariuszami wewnętrznymi. Środki te zapewnią efektywną realizację zadań projektowych, zgodność z wymogami instytucji wdrażającej oraz właściwe rozliczenie środków publicznych i unijnych. Koszty pośrednie odpowiadają limitowi dopuszczalnemu regulaminem naboru i nie wymagają dokumentowania. |

## Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)

| Całkowity koszt utrzymania trwałości przedsięwzięcia (brutto) | 8 233 056,57 zł |  | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości przedsięwzięcia na poszczególna lata (netto oraz brutto) | 2028 rok | 615 000,00 zł (brutto) (500 000,00 zł netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
|  | 2029 rok | 1 378 676,25 zł (brutto) (1 120 875,00 zł netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
|  | 2030 rok | 1 447 610,06 zł (brutto) (1 176 918,75 zł netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
|  | 2031 rok | 1 519 990,57 zł (brutto) (1 235 764,69 zł netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
|  | 2032 rok | 1 595 990,09 zł (brutto) (1 297 552,92 zł netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
|  | 2033 rok | 1 675 789,60 zł (brutto) (1 362 430,57 zł netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |

# 4.4 Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku przedsięwzięcia współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania przedsięwzięcia:

# zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa,

# będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot.

# GŁÓWNE RYZYKA

## Ryzyka wpływające na realizację przedsięwzięcia

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Niepoprawne lub niekompletne działanie platformy OHP GO | Duża | Niskie | 1. Zlecenie realizacji wyspecjalizowanej firmie IT wybranej w postępowaniu konkurencyjnym. 2. Realizacja prac w iteracjach zakończonych testami UX, funkcjonalnymi i UAT. 3. Zapewnienie dodatkowych zasobów programistycznych w przypadku wystąpienia problemów. |
| Opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu | Średnia | Średnie | 1. Ustalenie harmonogramu uwzględniającego zapas czasowy. 2. Bieżąca kontrola postępów prac przez Kierownika Projektu. 3. Regularne spotkania statusowe zespołu projektowego oraz wykonawców w celu szybkiej identyfikacji i minimalizacji opóźnień. |
| Problemy z postępowaniami przetargowymi lub zakupami sprzętu i usług | Średnia | Niskie | 1. Odpowiednio wczesne rozpoczęcie postępowań, uwzględniające zapas czasowy. 2. Zapewnienie dodatkowego wsparcia administracyjnego do realizacji procedur przetargowych i zakupowych. |
| Brak wystarczających środków finansowych | Duża | Niskie | 1. Szczegółowa analiza rynku przed przygotowaniem wniosku. 2. Stały monitoring budżetu w trakcie realizacji projektu. 3. Dokonywanie zakupów zgodnie z aktualnym rozeznaniem rynku. 4. W przypadku niedoboru środków – pokrycie różnic z budżetu bieżącego OHP. |
| Niewystarczające zasoby kadrowe po stronie OHP | Średnia | Niskie | 1. Zapewnienie motywacyjnych warunków wynagrodzeń i premii dla zespołu projektowego. 2. Możliwość bieżącego naboru nowych pracowników i pozyskania dodatkowego wsparcia zewnętrznego. |
| Nieosiągnięcie zaplanowanych wskaźników KPI projektu | Duża | Niskie | 1. Bieżący monitoring wskaźników KPI przez zespół projektowy. 2. Podjęcie działań naprawczych (modyfikacje, dodatkowe testy, szkolenia) w przypadku zagrożenia osiągnięcia wskaźników. |

## Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Niskie zainteresowanie odbiorców (młodzieży OHP, pracodawców, kadry) | Duża | Niskie | 1. Projekt realizuje zgłoszone potrzeby grup docelowych (młodzież, kadra, pracodawcy). 2. Bieżący monitoring statystyk użytkowania systemu i poziomu satysfakcji użytkowników. 3. W razie potrzeby intensyfikacja kampanii informacyjno-promocyjnej. |
| Brak wystarczających środków finansowych na utrzymanie efektów projektu | Średnia | Niskie | 1. OHP zapewni finansowanie utrzymania efektów projektu ze środków własnych przewidzianych w ramach corocznych budżetów jednostki. 2. W przypadku konieczności – uruchomienie dodatkowych środków z budżetu państwa lub innych źródeł zewnętrznych. |
| Niewystarczające zasoby kadrowe do bieżącego utrzymania platformy | Średnia | Niskie | 1. Zapewnienie atrakcyjnych warunków wynagrodzenia oraz stabilnego zatrudnienia zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie systemu. 2. Bieżący monitoring rynku pracy i prowadzenie otwartych naborów kadrowych. 3. Możliwość wykorzystania wsparcia zewnętrznych dostawców usług serwisowych i outsourcingu IT. |
| Nieprzewidziane zmiany legislacyjne wymagające zmian w systemie | Mała | Niskie | 1. Stałe monitorowanie zmian w aktach prawnych mających wpływ na funkcjonowanie systemu. 2. Zapewnienie rezerwy środków na szybkie wdrażanie koniecznych zmian prawnych. |
| Ryzyko związane z nieautoryzowanym dostępem lub naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników | Duża | Niskie | 1. Wdrożenie polityki zarządzania bezpieczeństwem zgodnej z RODO oraz KRI. 2. Regularne audyty bezpieczeństwa oraz wdrażanie ich rekomendacji. 3. Stosowanie szyfrowania danych, bezpiecznych protokołów komunikacji oraz kontroli dostępu wg zasady minimalnych uprawnień. |

# OTOCZENIE PRAWNE

| Lp | Tytuł aktu prawnego | Czy wymaga zmian? | Opis zmian (jeśli dotyczy) | Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy | TAK/NIE |  |  |
| 2 | Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne | TAK/NIE |  |  |
| 3 | Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych | TAK/NIE |  |  |
| 4 | Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa | TAK/NIE |  |  |
| 5 | Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego | TAK/NIE |  |  |
| 6 | Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | TAK/NIE |  |  |
| 7 | Ustawa o doręczeniach elektronicznych | TAK/NIE |  |  |
| 8 | Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników | TAK/NIE |  |  |
| 9 | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) | TAK/NIE |  |  |
| 10 | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego | TAK/NIE |  |  |
| 11 | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych | TAK/NIE |  |  |

# ARCHITEKTURA

## Widok kooperacji aplikacji

Lista systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu

| Lp. | Nazwa systemu | Gestor systemu | Opis systemu | Status | Krótki opis ewentualnej zmiany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Delfin II | Komenda Główna OHP | System Delfin II to system teleinformatyczny wspierający realizację zadania polegającego na zwrocie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnianych przez pracodawców współpracujących z Ochotniczymi Hufcami Pracy. Celem systemu jest zapewnienie sprawnej, jednolitej i zgodnej z przepisami prawa obsługi procesu refundacyjnego na poziomie krajowym, z uwzględnieniem wymagań formalnych i dokumentacyjnych. Główne grupy funkcjonalności systemu obejmują: * Obsługę wniosków refundacyjnych – rejestracja, weryfikacja i rozliczanie wniosków składanych przez pracodawców, * Ewidencję wypłat – dokumentowanie kwot refundowanych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, * Zarządzanie dokumentacją – archiwizacja decyzji, załączników i korespondencji, * Zgodność z przepisami prawa – system jest dostosowany do obowiązujących regulacji dotyczących zatrudniania młodocianych oraz zasad refundacji wynagrodzeń. System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | Istniejący |  |
| 2 | EZD RP OHP | Ministerstwo Cyfryzacji | Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Rzeczypospolitej Polskiej OHP (EZD RP OHP) -to system wspierający kompleksowe prowadzenie spraw Ochotniczych Hufców Pracy w postaci elektronicznej oraz obsługę dokumentacji tradycyjnej. Celem utworzenia systemu jest zapewnienie jednolitego, zgodnego z przepisami prawa środowiska do zarządzania dokumentacją urzędową, wspierającego realizację zadań publicznych w sposób uporządkowany, efektywny i przejrzysty. System prowadzi rejestry spraw, dokumentów oraz czynności kancelaryjnych. Główne grupy funkcjonalności: Moduł rejestracji korespondencji – obsługuje korespondencję wpływającą i wychodzącą w formie elektronicznej oraz papierowej. Moduł prowadzenia spraw – umożliwia zakładanie, prowadzenie i archiwizowanie spraw administracyjnych. Moduł dokumentowania czynności kancelaryjnych – rejestruje przebieg załatwiania spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Moduł zarządzania dokumentacją – wspiera klasyfikację, dekretację, przekazywanie i archiwizację dokumentów. Moduł integracji z eDoręczeniami – umożliwia wymianę korespondencji elektronicznej z innymi jednostkami administracji oraz komunikację z obywatelami. System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | Istniejący |  |
| 3 | MPP | Komenda Główna OHP | MPP (Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy) to system teleinformatyczny wspierający pracowników pionu rozwoju zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w realizacji zadań na rzecz młodzieży w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. System umożliwia prowadzenie ewidencji osób korzystających z usług OHP oraz obsługę ofert pracy dostępnych w jednostkach organizacyjnych. | Istniejący |  |
| 4 | PESEL | Ministerstwo Cyfryzacji | Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) to system wspierający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie danych identyfikujących osoby fizyczne w Polsce. Celem systemu jest prowadzenie centralnego referencyjnego zbioru danych umożliwiającego jednoznaczną identyfikację osób oraz określenie ich statusu administracyjno-prawnego. W systemie gromadzone są dane: • obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej • obywateli polskich przebywających za granicą w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości • cudzoziemców zamieszkujących w Polsce • osób zobowiązanych do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów Główne funkcjonalności systemu obejmują: • Rejestrację i aktualizację danych osobowych • Udostępnianie danych uprawnionym podmiotom • Weryfikację tożsamości i statusu administracyjnego • Obsługę zapytań i integrację z innymi rejestrami państwowymi System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | Istniejący |  |
| 5 | Platforma OHP GO | Komenda Główna OHP | Platforma OHP GO to system teleinformatyczny wspierający kompleksową obsługę procesów edukacyjnych, kadrowych oraz rynku pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy. System integruje funkcje trzech typów usług: • A2C (uczestnik – instytucja), • A2A (administracja – administracja), • A2B (instytucja – pracodawca), umożliwiając bezpieczną, zdalną i spersonalizowaną realizację zadań statutowych OHP. Celem systemu jest cyfrowa transformacja instytucji poprzez zapewnienie dostępu do usług edukacyjnych, kadrowych i zatrudnieniowych, usprawnienie komunikacji wewnętrznej oraz integrację z systemami zewnętrznymi. Główne grupy funkcjonalności systemu obejmują: • Cyfrowy Asystent Kariery (A2C) – spersonalizowane treści edukacyjne, interaktywne kursy, moduły VR, poradnictwo zawodowe, ewidencja postępów, kalendarz i powiadomienia, • Centralny System Sprawozdawczości i Komunikacji (A2A) – raportowanie, ewidencja danych, obsługa EZD, generowanie zestawień, integracja z systemami zewnętrznymi (PESEL, Węzeł Krajowy, MPP, Quorum QNT, Delfin II), • Moduł współpracy z pracodawcami (A2B) – publikacja ofert pracy i praktyk, prowadzenie rekrutacji, zarządzanie kontaktami z kandydatami, raportowanie efektów współpracy. System zapewnia zgodność z WCAG 2.1, RODO oraz obsługuje role i uprawnienia użytkowników zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji. System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | Planowany |  |
| 6 | Quorum QNT | QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | Quorum QNT OHP to system teleinformatyczny wspierający działalność jednostek administracji publicznej w zakresie obsługi administracyjnej, organizacyjnej oraz zarządzania zasobami. System składa się z zestawu modułów funkcjonalnych, które umożliwiają prowadzenie ewidencji, realizację procesów kadrowych, finansowych i magazynowych oraz wspierają raportowanie i analizę danych. Celem systemu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dla jednostek administracji publicznej w zakresie prowadzenia dokumentacji, obsługi pracowników, zarządzania majątkiem oraz realizacji obowiązków ustawowych. Główne grupy funkcjonalności systemu obejmują: * Moduł Faktury – ewidencja i obsługa dokumentów finansowych, * Moduł Kadry – zarządzanie danymi pracowników, umowami, nieobecnościami i uprawnieniami, * Moduł RCP (Rejestracja Czasu Pracy) – rejestracja i rozliczanie czasu pracy, * Moduł Środki Trwałe – ewidencja majątku trwałego i jego amortyzacja, * Moduł Magazyn – zarządzanie zasobami magazynowymi i obiegiem materiałów, * Moduł PPK – obsługa danych uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. System integruje się z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | Istniejący |  |
| 7 | Węzeł Krajowy | Ministerstwo Cyfryzacji | Węzeł Krajowy to system wspierający proces uwierzytelniania użytkowników korzystających z usług online świadczonych przez podmioty publiczne. System pełni rolę pośrednika pomiędzy systemami identyfikacji elektronicznej a systemami udostępniającymi usługi elektroniczne, umożliwiając bezpieczne przekazywanie potwierdzeń tożsamości. Celem systemu jest zapewnienie jednolitego, bezpiecznego i interoperacyjnego mechanizmu uwierzytelniania użytkowników usług online administracji publicznej poprzez wykorzystanie różnych środków identyfikacji elektronicznej. Główne grupy funkcjonalności – Pośredniczenie w procesie uwierzytelniania użytkowników usług online – Integracja z systemami identyfikacji elektronicznej – Przekazywanie potwierdzeń tożsamości do systemów świadczących usługi elektroniczne – Zapewnienie bezpiecznej wymiany danych identyfikacyjnych Integracje System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi | Istniejący |  |
| 8 | REGON | Główny Urząd Statystyczne | System Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON służy do prowadzenia rejestru REGON, w tym do rejestracji podmiotów gospodarki narodowej, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w tym osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne) skutkującej nadaniem numeru identyfikacyjnego REGON oraz udostępniania danych rejestru, w tym za pośrednictwem usługi sieciowej. System REGON składa się z modułów: * CRR (Centralny Rejestr Regon) - centralny komponent systemu - zawiera bazę danych przechowującą dane o podmiotach gospodarki narodowej oraz informacje o ich zmianach, * BPR (Baza Publikacyjna REGON) - realizuje takie funkcje jak: tworzenie wyciągów z rejestru REGON dla uprawnionych instytucji w zakresie zmian danych, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego miesiąca, zasilanie danymi systemu Bazy Jednostek Statystycznych (BJS), opracowywanie sprawozdań i raportów, udostępnianie danych rejestru podmiotom trzecim na podstawie wniosków o udostępnienie danych. * BIR (Baza Internetowa REGON) - przechowuje tworzoną na bieżąco replikę danych z modułu CRR (zakres replikowanych danych nie obejmuje danych objętych tajemnicą statystyczną) w celu ich bieżącego przeglądania i wyszukiwania na podstawie zadanych kryteriów przez sieć INTERNET. Zakres funkcji wyszukiwania jest zależny od typu użytkownika. * Bazy Systemowej – przechowuje informacje wspólne, pomocnicze dla pozostałych modułów, w tym logi z aktywności użytkowników w systemie. REGON pobiera dane z systemów: CRP KEP Ministerstwa Finansów, SIO Ministerstwa Edukacji Narodowej, KRS Ministerstwa Sprawiedliwości, CEIDG Ministerstwa Rozwoju i Technologii w zakresie niezbędnym do dokonywania wpisów w rejestrze określonych podmiotów / cech, oraz zwraca numery identyfikacyjne REGON do tych systemów. Integruje się z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | Istniejący |  |
| 9 | System kontroli dostępu OHP | Brak - zostanie wyłoniony na etapie postępowania | System kontroli dostępu OHP to zintegrowany system bezpieczeństwa technicznego, którego celem jest zarządzanie i nadzorowanie uprawnień dostępu osób do wyznaczonych stref obiektu, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa, ciągłości działania oraz przepisów przeciwpożarowych. W skład systemu wchodzą urządzenia wykonawcze i identyfikacyjne, w szczególności kołowrotki wejściowe (tripody, bramki obrotowe lub uchylne), naścienne czytniki kontroli dostępu, obsługujące identyfikację użytkowników za pomocą kodów QR, kart, breloków, identyfikatorów mobilnych lub indywidualnych. | Planowany |  |

Lista przepływów

| Lp. | System źródłowy | System docelowy | Zakres wymienianych danych | Sposób wymiany danych | Typ modyfikacji | Typ Interfejsu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Platforma OHP GO | Delfin II | Osoba fizyczna, dokumentacja edukacyjna | Tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | Krytyczny dla sukcesu projektu | REST API |
| 2 | Delfin II | Platforma OHP GO | Dane osobowe, dokumentacja młodzieży OHP | Tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | Krytyczny dla sukcesu projektu | REST API |
| 3 | EZD RP OHP | Platforma OHP GO | Dokument elektroniczny, formularz, osoba fizyczna | Tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | Krytyczny dla sukcesu projektu | REST API |
| 4 | Platforma OHP GO | EZD RP OHP | Dokumenty elektroniczne, formularze, dane osobowe | Tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | Krytyczny dla sukcesu projektu | REST API |
| 5 | MPP | Platforma OHP GO | Dane osobowe, oferty pracy, usługi rynku pracy, ewidencja poradnictwa i szkoleń. | Tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | Krytyczny dla sukcesu projektu | REST API |
| 6 | PESEL | Platforma OHP GO | Osoba fizyczna | Tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | Krytyczny dla sukcesu projektu | REST API |
| 7 | Quorum QNT | Platforma OHP GO | Dane osobowe, kadrowe, autoryzacyjne | Tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | Krytyczny dla sukcesu projektu | REST API |
| 8 | Węzeł Krajowy | Platforma OHP GO | Osoba fizyczna | Tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | Krytyczny dla sukcesu projektu | REST API |
| 9 | REGON | Platforma OHP GO | Dane identyfikacyjne podmiotów gospodarki | Tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | Krytyczny dla sukcesu projektu | REST API |
| 10 | System kontroli dostępu OHP | Platforma OHP GO | Osoba fizyczna, identyfikacja młodzieży OHP | Tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | Krytyczny dla sukcesu projektu | REST API |

## Kluczowe komponenty architektury rozwiązania

## Przyjęte założenia technologiczne

| Lp. | Obszar | Założenie technologiczne |
| --- | --- | --- |
|  | Infrastruktura | System hostowany w chmurze obliczeniowej (np. GovCloud, OVH, AWS) lub w dedykowanym Data Center. Możliwość skalowania wertykalnego i horyzontalnego. |
|  | Sieć i bezpieczeństwo | Pełna zgodność z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI), stosowanie protokołów TLS 1.3 do szyfrowania komunikacji, wielopoziomowa autoryzacja użytkowników (MFA, SAML, OAuth 2.0). Integracja z Active Directory (AD). |
|  | Standardy wymiany danych | Wymiana danych w oparciu o REST API, SOAP dla komunikacji z systemami administracji publicznej, JSON/XML jako standard danych, zgodność z ePUAP i Profilem Zaufanym. |
|  | Systemy operacyjne serwerowe | Serwery działające na systemach Linux (RHEL, Debian, Ubuntu Server), dopuszczalne również Windows Server 2022 w zależności od wymogów integracji. |
|  | Bazy danych | PostgreSQL 15 jako preferowana baza danych relacyjnych, dopuszczalne MS SQL Server dla integracji z Quorum/Delfin II. |
|  | Serwery aplikacji | Kubernetes (K8s) dla konteneryzacji aplikacji, wykorzystanie Docker. Dopuszczalne rozwiązania klasyczne, np. Apache Tomcat / Nginx dla usług webowych. |
|  | Portale | Frontend w technologii React/Angular/Vue.js, aplikacja mobilna jako PWA oraz natywna (Android Kotlin, iOS Swift). |
|  | Inne | System spełniający normy WCAG 2.1 w zakresie dostępności, zgodność z RODO, integracja z ePUAP oraz Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). |

## Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu

Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

TAK/NIE

| Lp. | Tworzony rejestr publiczny | Opis |
| --- | --- | --- |

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?

TAK/NIE

| Lp. | Rejestr publiczny | Opis | Zakres przetwarzania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestr PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, utworzony na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.) | Weryfikacja danych identyfikacyjnych uczestników projektu (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia) w celu zapewnienia spójności danych w systemie OHP GO | Użycie |
| 2 | Rejestr REGON – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej, utworzony na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 773) | Weryfikacja danych identyfikujących pracodawców współpracujących z OHP – pobieranie danych podstawowych (Nazwa, NIP, REGON, adres) | Użycie |

## Bezpieczeństwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773)) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić, czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI,

- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI – należy wskazać uzasadnienie

System OHP GO zostanie zintegrowany z usługami katalogowymi Active Directory (AD) oraz protokołem LDAP, umożliwiając centralne zarządzanie tożsamością i dostępem użytkowników. Kontrola dostępu będzie realizowana przez mechanizm Role-Based Access Control (RBAC), z precyzyjnym przypisaniem uprawnień do ról systemowych. Dla użytkowników o podwyższonych uprawnieniach wdrożone zostanie wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA).

Komunikacja w systemie będzie zabezpieczona poprzez zastosowanie protokołu TLS 1.3 / HTTPS, co zagwarantuje ochronę danych przesyłanych między użytkownikami a serwerami. Dodatkowo, wszystkie dane przechowywane w systemie będą szyfrowane na poziomie AES-256, zarówno w spoczynku, jak i podczas transmisji, co zapewni ich integralność i poufność. Dla krytycznych procesów wdrożone zostanie end-to-end encryption, które zabezpieczy dane osobowe młodzieży OHP, mentorów i pracodawców przed nieautoryzowanym dostępem.

System monitorowania bezpieczeństwa będzie oparty na platformie SIEM, z integracją logów systemowych, aplikacyjnych i sieciowych. Wdrożone zostaną mechanizmy IDS/IPS  do wykrywania i blokowania anomalii w czasie rzeczywistym. Zdarzenia będą rejestrowane zgodnie z wymaganiami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), z zapewnieniem zgodności z RODO, ustawą o  ochronie danych osobowych oraz Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI).

Architektura systemu będzie oparta na konteneryzacji aplikacji (Docker/Kubernetes), co umożliwi izolację procesów i zwiększy odporność na awarie oraz ataki. Wdrożony zostanie również model Zero Trust Security, który eliminuje nadmierne zaufanie w dostępie do zasobów, wymagając każdorazowej autoryzacji użytkowników i urządzeń. Dodatkowo, system zostanie wdrożony w sposób zapewniający segmentację sieci, co pozwoli na izolację najważniejszych komponentów infrastruktury od innych części systemu, minimalizując ryzyko lateralnego rozprzestrzeniania się zagrożeń.

Pięciostopniowa e-dojrzałość usług określona w badaniach „Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action”, prowadzonych na zlecenie KE przez firmę Cap Gemini ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?action=display&doc_id=747

Niepotrzebne skreślić.

Należy wskazać konkretny rok.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.