OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA

Aktualizacja, rekonfiguracja, migracja oraz świadczenie wsparcia technicznego dla systemu pocztowego Exchange Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

- Minimalny wymagany zakres prac:

  - Analiza środowiska Zamawiającego oraz przedstawienie projektu i harmonogramu prac,

  - Upgrade posiadanego oprogramowania środowiska pocztowego Exchange do najnowszej posiadanej przez Zamawiającego wersji: upgrade systemów Windows Server serwerów lokalnych nodów Exchange DAG (z Windows Server 2012 R2 Standard do Windows Server 2022 Data Center), serwerów Exchange (z Exchange 2016 Standard do Exchange 2019 Standard w oparciu o posiadane licencje Microsoft Business Premium) oraz serwerów i klientów EntraID Connect (z Windows Server 2019 Standard do Windows Server 2022 Datacenter; aktualizacja klientów EntraID Connect do najnowszej wersji).

  - Konfiguracja środowiska hybrydowego oraz usługi federacyjnej wraz z mechanizmem PTA (lub rozwiązanie równoważne zaproponowane przez Wykonawcę).

  - Migracja testowych skrzynek do chmury Microsoft 365.

  - Przeniesienie 340 skrzynek pocztowych z rozwiązania on-premise do chmury Microsoft 365.

  - Migracja ok. 3,5 TB danych ze skrzynek on-premie’sowych do skrzynek w chmurze Microsoft 365.

  - Rekonfiguracja lokalnych serwerów Exchange i przeniesienie wszystkich usług udostępnianych w sieci publicznej na platformę Microsoft 365.

  - Wsparcie administratorów urządzeń aktywnych Zamawiającego w celu utrzymania integracji z posiadanymi przez Zamawiającego systemami brzegowymi (odpowiednia modyfikacja lokalnej konfiguracji):

- UTM: Fortigate FG200F (2 nodowy klaster).

- Systemu ochrony poczty elektronicznej: Fortimail 200F (2 nodowy klaster).

- Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi: ManageEngine Endpoint Central (frontend proxy i backend server).

  - Przeprowadzenie testu potwierdzającego utrzymanie zgodności, kompletności i spójności danych przechowywanych w systemie pocztowym Zamawiającego po przeprowadzeniu migracji.

- Wymagany minimalny efekt końcowy:

- Możliwość pracy w dowolnej lokalizacji i automatyczna aktualizacja wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów na najczęściej używanych urządzeniach.

- Synchronizacja kalendarza i statusu obecności w innymi usługami Microsoft 365 (np. z kalendarzem platformy Teams)

- Możliwość łączenia się za pomocą klienta programu pocztowego i korzystanie ze wszystkich funkcji po ustanowieniu połączenia z siecią firmową w biurze, poza biurem (VPN, ActivSync) albo w trybie off-line.

- Łatwość planowania spotkania, udostępniania kalendarzy i możliwość równoczesnego ich przeglądania, aby sprawdzić dostępność współpracowników i proponowane terminy spotkań.

- Ukrycie lokalnej infrastruktury za zaporą sieciową.

- Ochrona antymalware, przed wiadomościami typu spam oraz spoofing`iem domeny.

- Dostępność usług pocztowych nawet w przypadku odcięcia systemów lokalnych od platformy Microsoft 365/EntraID.

- Możliwość uwierzytelnienia z aktualnymi poświadczeniami domenowymi na stacjach roboczych (logowanie Windows) oraz klientach pocztowych (wymaganie mechanizmu 2FA w przypadku logowania się z niezaufanych lokalizacji/urządzeń).

- Realizacja prac (wymagania):

- Wykonawca dokona analizy środowiska Zamawiającego, zaproponuje architekturę i przebieg wykonania zmian w systemie pocztowym Zamawiającego. W szczególności musi zostać przedstawiony harmonogram wdrożenia zawarty w projekcie technicznym przygotowanym zgodnie z dobrymi praktykami i należytą rzetelnością.

- Wszystkie prace wdrożeniowe będą odbywały się zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wdrożenia zapisanym w projekcie technicznym.

- Wdrożenie produkcyjne nastąpi po ostatecznym zatwierdzeniu projektu technicznego i będzie polegało na rekonfiguracji posiadanego przez Zamawiającego systemu pocztowego z wykorzystaniem licencji będących własnością Zamawiającego oraz migracji danych na platformę chmurową Microsoft 365.

- Architektura powinna zapewniać wysoką dostępność rozwiązania.

- Wykonawca zapewni wsparcie Zamawiającemu przy konfiguracji urządzeń aktywnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania systemu pocztowego.

- Wykonawca skonfiguruje rozwiązanie do bezpiecznego udostępnienia usług pocztowych oraz uwierzytelniających.

- Zamawiający wymaga, aby proces migracji nie naruszał zgodności, kompletności i spójności danych zarówno migrowanych danych jaki i danych wpływających do systemu pocztowego Zamawiającego w trakcie trwania migracji.

- Zamawiający wymaga, aby podjęte prace nie powodowały przerw w działaniu usług pocztowych i dostępu do platformy Microsoft 365/EntraID Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga skonfigurowania kopii zapasowej wdrożonych nowych/zmienionych elementów systemu pocztowego w systemie używanym przez Zamawiającego oraz/lub na platformie Microsoft 365.

- Zamawiający wymaga, aby po zakończeniu prac została przekazana dokumentacja powykonawcza. Dokumentacja powinna zawierać min.:

- Dokumentację techniczną architektury sprzętowej i wirtualnej - umożliwiającą Zamawiającemu odtworzenie połączeń i konfiguracji.

- Dokumentację techniczną logicznej struktury systemu pocztowego z zadaniami administracyjnymi i scenariuszami odtworzenia danych/systemu.

- Dokumentację powykonawczą dla systemu poczty zawierającą opis aktualnych parametrów systemu pocztowego.

- Dokumentację powykonawczą dotyczącą użytych licencji, która powinna obejmować wszystkie niezbędne komponenty infrastruktury. Wykonawca musi przygotować wykaz wszystkich komponentów z podaniem ich nazwy, wersji, zastosowania i ilości.

- Dokumentację wykonanych testów potwierdzających utrzymanie zgodności, kompletności i spójności danych przechowywanych w systemie pocztowym Zamawiającego po przeprowadzeniu migracji

- Przygotowanie scenariuszy odzyskiwania danych/systemu dla wdrożonego środowiska:

Wykonawca przygotuje, przetestuje oraz dostarczy dokumentację procedur odzyskiwania danych dla wdrożonego środowiska objętego backupem działającym w środowisku Zamawiającego oraz na platformie Microsoft 365.

Opracowanie procedury:

- Opracowanie planu wdrożenia zatwierdzonych scenariuszy odzyskania danych.

- Przygotowanie procedur odtwarzania danych.

- Przeprowadzenie testów działania w oparciu o przygotowane wcześniej scenariusze.

- Instruktarze:

Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego instruktarz w zakresie wdrażanego systemu pocztowego zgodnie z przedstawionym zakresem dla 3 administratorów Zamawiającego:

- Wdrażanie i zarządzanie systemem pocztowym

- wymagania wstępne dla systemu pocztowego

- wdrażanie systemu pocztowego

- zarządzanie systemem pocztowym

- Planowanie i konfiguracja skrzynek pocztowych serwera

- wprowadzenie do roli serwera skrzynek pocztowych

- planowanie wdrażania serwera skrzynek pocztowych

- konfiguracja serwerów skrzynek pocztowych

- Zarządzanie obiektami adresatów

- zarządzanie adresatami systemu pocztowego

- zarządzanie listami adresowymi i zasadami

- Planowanie i wdrażanie usług dostępu klienta

- planowanie wdrażania usług dostępu klienta

- konfiguracja usług dostępu klienta

- zarządzanie usługami dostępu klienta

- Planowanie i konfiguracja połączeniami klienta poczty email

- połączenia klienta

- konfiguracja klienta web

- planowanie i konfiguracja wymiany wiadomości mobilnych

- konfiguracja zabezpieczeń

- Planowanie i konfiguracja przesyłania wiadomości

- planowanie i konfiguracja przesyłania wiadomości

- zarządzanie regułami przesyłania

- Planowanie i implementacja wysokiej dostępności

- wysoka dostępność systemu pocztowego

- konfiguracja wysokiej dostępności bazy skrzynek pocztowych

- konfiguracja wysokiej dostępności serwerów dostępu klienta

- Planowanie i implementacja odzyskiwania awaryjnego

- planowanie metod ochrony przed awariami

- planowanie i implementacja kopii zapasowych

- planowanie i implementacja odzyskiwania kopii zapasowych

- Planowanie i konfiguracja opcji zabezpieczania wiadomości

- planowanie zabezpieczania wiadomości

- implementacja rozwiązań ochrony antywirusowej dla systemu pocztowego

- implementacja rozwiązań ochrony antyspamowej dla systemu pocztowego

- Planowanie i konfiguracja zabezpieczeń administracyjnych oraz kontroli

- konfiguracja kontroli opartej na rolach

- konfiguracja rejestrowania kontroli

- Monitorowanie i rozwiązywanie problemów dla systemu pocztowego

- monitorowanie systemu pocztowego

- utrzymanie systemu pocztowego

- rozwiązywanie problemów z systemem pocztowym

Zamawiający wymaga, aby instruktarze zostały przeprowadzone przez certyfikowanego trenera systemu pocztowego Exchange. Zakres czasowy przewidziany na warsztaty 2 dni robocze. Instruktarze odbędą się w siedzibie Zamawiającego.

- Gwarancja i wsparcie techniczne:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na prawidłowe, wolne od wad i nieprzerwane funkcjonowanie rekonfigurowanego systemu pocztowego oraz jego 12-to miesięcznego wsparcia technicznego od momentu zakończenia wdrożenia w ilości 192 godzin roboczych w zakresie administracji i funkcjonalności poczty Microsoft Exchange w trybie 24x7x365.

Zamawiający wymaga, aby czynności usuwania wad oraz wsparcia technicznego były realizowane we wskazanych czasach tj..

|  | Awaria Krytyczna | Awaria | Prace zlecane |
| --- | --- | --- | --- |
| Godziny obsługi | 24x7x365 | 8x5 (8:00-16:00) | 8x5 (8:00-16:00) |
| Maksymalny Czas Reakcji Wykonawcy | 2 godziny | 2 godziny | 2 godziny |
| Maksymalny Czas Realizacji / Rozwiązania | 3 godziny | 6 godzin | 2 dni robocze |

Gdzie:

Awaria Krytyczna – nieprawidłowe funkcjonowanie Poczty MS Exchange, która powoduje zatrzymanie pracy Poczty MS Exchange, w której całkowicie nie działają funkcjonalności oferowane przez Pocztę MS Exchange lub nie działa przynajmniej jedna kluczowa funkcjonalność oferowana przez Pocztę MS Exchange.

Awaria – funkcjonowanie Poczty MS Exchange w sposób niezgodny z opisem zawartym w dokumentacji producenta i/lub dokumentacji powdrożeniowej, który istotne utrudnienia pracę Zamawiającego oraz uniemożliwia realizację jednej lub wielu funkcjonalności oferowanych przez Pocztę MS Exchange.

Prace zlecane – zgłoszenia w formie zlecanych prac przez Administratora poczty po stronie Zmawiającego.

Kluczowe funkcjonalności to:

  - wysyłanie i otrzymywanie wiadomości e-mail na i z skrzynek pocztowych użytkowników systemu pocztowego Zamawiającego,

  - wysyłanie i otrzymywanie wiadomości e-mail na i z skrzynek współdzielonych systemu pocztowego Zamawiającego,

  - dostęp, spełniającego minimalne wymagania serwera Exchange, klienta pocztowego pakietu Office do skrzynki pocztowej w systemie pocztowym Zamawiającego,

  - wysyłanie wiadomości bez uwierzytelnienia z systemów wewnętrznych Zamawiającego (anonymous relay),

  - dostęp użytkowników do kalendarza i zarządzanie kalendarzem w systemie pocztowym Zamawiającego,

  - dostęp do panelu zarządzania usługą pocztową MS Exchange.