|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: raport za I kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym - System iPFRON+*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” dla kamienia milowego „*Podpisanie umowy na wykonanie Systemu iPFRON+”* wskazano, że wraz z osiągnięciem kamienia zrealizowany zostanie wskaźnik „*Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja w Programach wsparcia realizowanych bezpośrednio przez PFRON*”. Zgodnie z instrukcja wypełnienia „należy podać nr porządkowy z tab. poniżej wraz **z wartością docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym**”. | Proszę o ponowną analizę w odniesieniu do wszystkich kamieni milowych i korektę. |  |
| **2** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W zaopiniowanym przez KRMC opisie założeń projektu informatycznego jako produkty końcowe projektu wskazano:  „Serwis informacyjny iPFRON+; Moduł ON; Moduł Beneficjenta; Moduł Funduszu; Moduł Oceny Programów; Moduł Generatora Programów Wsparcia; Moduł Projektowania i Generowania Analiz; Moduł Ewidencji Wsparcia; System iPFRON+; Infolinia iPFRON+; Web Service Dane Publiczne; Platforma e-learningowa iPFRON+”. W przedstawionym raporcie wskazano jeden z powyższych produktów. Zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu „*należy wskazać wszystkie produkty projektu (w tym w szczególności systemy, rejestry, API itd.)”* inne niż wskazane w pkt 4 i 5 raportu. | Proszę o korektę. |  |
| **3** | **MC** | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu. | W przedstawionym raporcie nie wskazano ryzyk wpływających na utrzymanie efektów projektu pomimo, iż ryzyka te były identyfikowane w opisie założeń projektu. | Proszę o korektę. |  |