SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wypracowanie scenariuszy testowych dotyczących realizacji e-recepty oraz wykonanie na ich podstawie audytu poprawności działania oprogramowania aptecznego

Spis treści

1.	Wstęp	3

2.	Przedmiot Zamówienia	3

3.	Sposób realizacji audytu	3

4.	Wymagania w zakresie usług realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia	4

5.	Wymagania w zakresie dokumentacji	5

6.	Przebieg realizacji zamówienia	6

7.	Pozostałe wymagania Zamawiającego	6

- Wstęp

Celem przedmiotu zamówienia jest:

- ocena funkcji systemów aptecznych oraz ich ergonomii w oparciu o scenariusze testowe,

- ocena stanu dostosowania oprogramowania aptecznego do minimalnych wymogów technicznych i funkcjonalnych dla usługodawców,

- zidentyfikowanie ewentualnych problemów i pojawiających się błędów w procesie realizacji e-recept oraz przesłaniu dokumentu realizacji recepty do P1.

Dokument precyzuje wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia poprzez określenie:

- przedmiotu zamówienia,

- wymagań w zakresie usług realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia,

- wymagań w zakresie dokumentacji, która ma być wytwarzana w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,

- wymagań w zakresie formuły realizacyjnej,

- wymagań w zakresie Wykonawcy usługi.

- Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wypracowanie scenariuszy testowych dotyczących realizacji e-recepty w systemach aptecznych oraz wykonanie przez Wykonawcę na ich podstawie audytu poprawności działania oprogramowania aptecznego we wskazanych przez Zamawiającego aptekach w celu zidentyfikowania błędów i nieścisłości funkcjonowania tych systemów 
w komunikacji z systemem P1.

Audytowi zostanie poddanych maksymalnie 5 różnych systemów aptecznych. Audyty będą prowadzone w 5 aptekach wskazanych przez Zamawiającego:

- 4 z nich zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego,

- 1 z nich zlokalizowana poza terenem województwa mazowieckiego.

W każdej lokalizacji udział w testach weźmie co najmniej dwóch farmaceutów. Wykonawca zapewni możliwość udziału w testach przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia lub Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

- Sposób realizacji audytu

Zadanie zostanie przeprowadzone w dwóch częściach, przy czym Zamawiający po odbiorze  części I zamówienia może złożyć oświadczenie o zleceniu Wykonawcy części II zamówienia.

Zlecenie Wykonawcy realizacji części II zamówienia będzie uwarunkowane m.in. zawarciem porozumień o współpracy w zakresie wykonania audytu pomiędzy MZ, dostawcami oprogramowania aptecznego oraz właściwą apteką.

Do zadań Wykonawcy przewidzianych do wykonania w celu realizacji przedmiotu umowy będzie należeć:

Część I – przygotowanie scenariuszy testowych zawierających uporządkowany zbiór (sekwencja) przypadków testowych, które mają być wykorzystane do przetestowania konkretnego procesu lub User Story w formie wskazanej przez Zamawiającego.

Część II – opracowanie planu testów i metodyki przeprowadzenia testów oraz przeprowadzenie audytu poprawności działania oprogramowania aptecznego we wskazanych aptekach w zakresie poprawności funkcjonowania procesów związanych z realizacją e-recepty oraz w celu zidentyfikowania ewentualnych błędów i nieścisłości funkcjonowania tych systemów w komunikacji z systemem P1.

- Wymagania w zakresie usług realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia

  - W ramach części I zamówienia Wykonawca dokona co najmniej:

Przygotowania co najmniej 30 scenariuszy testowych zawierających uporządkowany zbiór (sekwencja) przypadków testowych, które mają być wykorzystane do przetestowania konkretnego procesu lub User Story w formie wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca dysponując wiedzą w obszarze procesów związanych z realizacją e-recepty w systemach aptecznych określi i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy zakres przypadków testowych, przy czym powinien on obejmować co najmniej poniższe przypadki:

- pobranie i realizację e-recepty,

- ponowne przesłanie dokumentu realizacji (w ramach pracy w trybie offline),

- wystawienie i realizację e-recepty farmaceutycznej,

- pobranie i realizację e-recepty na lek recepturowy,

- wyszukiwanie DRR,

- pobranie DRR,

- korektę DRR,

- częściową realizację e-recepty,

- realizację 1 e-recepty z pakietu e-recept,

- realizację 2 e-recept z różnych pakietów (tzw. łączenie pakietów), dodanie leku ze sprzedaży odręcznej i wystawienie faktury,

- próbę realizacji e-recepty przeterminowanej,

- próbę realizacji e-recepty z przyszłą datą realizacji "od dnia",

- realizację e-recepty z wydaniem zamiennika (odpowiednika) i dodaniem adnotacji (np. wydano 1 opakowanie na życzenie pacjenta),

- realizację e-recepty dla pacjenta z uprawnieniem dodatkowym (uzupełnienie kartoteki pacjenta, dodanie informacji o dokumencie dotyczącym uprawnień dodatkowych,

- dokończenie „częściowej realizacji” e-recepty, którą częściowo zrealizowano kilka dni wcześniej,

- korektę recepty i realizację e-recepty wcześniej wycofanej (z uwzględnieniem przypadku, że pacjenta nie ma już w aptece i apteka nie posiada wydruku informacyjnego).

Scenariusze obejmą również przetestowanie pod względem poziomu użyteczności systemów dla użytkownika (UX).

  - W ramach części II zamówienia Wykonawca dokona co najmniej:

- Opracowania planu testów i metodyki przeprowadzenia testów i uzgodnienia jej z Zamawiającym,

- Przeprowadzenia testów aplikacji w wyznaczonych przez Zamawiającego aptekach w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę w ramach części I scenariusze testowe,

- Sporządzi szczegółowe raporty z testów każdego z systemów (maksymalnie 5), uwzględniając w treści każdego raportu zalecenia poaudytowe m.in. w postaci propozycji zmian funkcjonalnych w przypadku zidentyfikowanych błędów w działaniu oprogramowania, funkcjonowania procesów oraz komunikacji z systemem P1. Razem 
z raportem Wykonawca dostarczy logi potwierdzające wykonanie testów i ich statusy (w szczególności zrzuty ekranu oraz zgłoszenia defektów).

  - W wyniku realizacji prac, Wykonawca dostarczy:

# 4.3.1. W ramach części I zamówienia:

- Scenariusze testowe:

- uporządkowany zbiór (sekwencja) przypadków testowych, które mają być wykorzystane do przetestowania konkretnego procesu lub User Story,

- Przypadki testowe, mające na celu:

- wykonanie testów części scenariusza, który może zawierać wiele przypadków testowych.

# 4.3.2. W ramach części II zamówienia:

- Logi potwierdzające wykonanie testów i ich statusy (w szczególności zrzuty ekranu oraz zgłoszenia defektów),

- Szczegółowe raporty ze wszystkich przeprowadzonych prac (testów każdego z systemów) wraz ze wskazaniami zmian funkcjonalnych w przypadku zidentyfikowanych błędów w działaniu oprogramowania, funkcjonowania procesów oraz komunikacji z system P1 w postaci zaleceń po audytowych. Wzór raportu musi spełniać wymagania określone w pkt 5 oraz zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Musi on zawierać w szczególności  informacje umożliwiające ocenę jakości testowanego rozwiązania, zakres zrealizowanych testów, ze szczególnym uwzględnieniem różnic względem zakresu opisanego w Planie testów, podsumowanie przebiegu prac uwzględniające napotkane trudności i ewentualne odstępstwa od Planu testów, podsumowanie wyników testów, rekomendacje oraz szczegółowe wyniki/rezultaty (dokumentacja efektów przeprowadzonych testów).

- Wymagania w zakresie dokumentacji

Zamawiający wymaga, aby:

- Wykonawca przygotowywał, zgodnie z ogólnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania, dokumentację bezpośrednio związaną z realizowanym przedmiotem zamówienia;

- dokumenty tworzone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak:

- struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób;

- zachowanie standardów, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu;

- kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia;

- spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi 
w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu.

- cała dokumentacja podlegała jego akceptacji;

- do wytworzonej w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokumentacji, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), Wykonawca przeniósł na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe, oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian i wykonywania praw zależnych.

- Przebieg realizacji zamówienia

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udostępnienie wyjaśnień/ informacji, na każdym etapie realizacji zamówienia, jednak ich przekazanie przez Zamawiającego nie wpływa na bieg terminu realizacji umowy;

- Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym (koordynatora);

- Zmawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy konsultacje robocze między przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy z wykorzystaniem poczty elektronicznej i drogą uzgodnień telefonicznych, a także w formie warsztatów 
z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w siedzibie Zamawiającego;

- Wykonawca jest zobowiązany do działania z dochowaniem należytej staranności 
i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym;

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
i danych dotyczących Zamawiającego, otrzymanych i uzyskanych w związku 
z wykonaniem zobowiązań wynikających realizacji zamówienia;

- Wykonawca jest zobowiązany do zwrócenia Zamawiającemu wszelkich materiałów (w tym m.in.: przekazanej dokumentacji, nośników danych i innych), w których Wykonawca wszedł w posiadanie podczas realizacji Umowy;

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach określonych we wzorze umowy.

- Pozostałe wymagania Zamawiającego

Wymagania wobec Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, lub krótszym, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonali w sposób należyty co najmniej 2 usługi o wartości co najmniej 50000,00 zł brutto każda z nich, polegające na świadczeniu usług audytorskich lub kontrolnych systemów teleinformatycznych, i którzy zapewnią zespół składający się minimum z następujących specjalistów:

Analityk - projektant - co najmniej 4 lata doświadczenia w zbieraniu i analizie wymagań użytkowników dla systemów branży medycznej lub pokrewnych lub w projektowaniu i nadzorowaniu wykonania takich systemów,

Specjalista ds. User Experience - co najmniej 2 lata doświadczenia w analizowaniu, projektowaniu i utrzymywaniu nowoczesnych interfejsów użytkownika z uwzględnieniem zasad UX. Znajomość narzędzi do makietowania, znajomość narzędzi analitycznych, znajomość praktycznego zastosowania zagadnień WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines),

Specjalista ds. testowania oprogramowania - co najmniej 2 lata doświadczenia w testowaniu dużych systemów korporacyjnych lub systemów medycznych (w tym gabinetowe i apteczne) . Umiejętność tworzenia i automatyzacji scenariuszy testowych dla złożonych systemów opartych o wiele komponentów,

Farmaceuta – co najmniej 4 lata doświadczenia w pracy w aptece z systemem informatycznym.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku funkcji przez jedną osobę.

Zamawiający oceni spełnienie warunków na podstawie przedstawionych oświadczeń Wykonawcy.

Inne wymagania:

W przypadku wytworzenia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do tych utworów, oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian i wykonywania praw zależnych.