# Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dotyczącej identyfikacji potencjalnych miejsc tarłowych ryb ze szczególnym uwzględnieniem gatunków: boleń (Aspius aspius) oraz kiełb białopłetwy (Romanogobio albipinnatus) na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020.

Zakres prac obejmuje dwa etapy:

Etap I – Lokalizacja potencjalnych tarlisk

- Przeprowadzenie badań terenowych mających na celu identyfikację miejsc potencjalnie wykorzystywanych jako tarliska przez gatunki ryb objęte projektem (boleń (Aspius aspius) oraz kiełb białopłetwy (Romanogobio albipinnatus)):

- Wytypowanie miejsc, które muszą charakteryzować się:

- obecnością odpowiedniego podłoża tarłowego zgodnie z opisami zawartymi w literaturze ichtiologicznej (np. żwiru, drobnych frakcji kamienistych),

- odpowiednimi parametrami hydrologicznymi, w szczególności właściwym nurtem wody.

- Badania należy zrealizować wiosną (kwiecień-maj), w okresie odpowiadającym naturalnemu występowaniu i aktywności tarłowej bolenia oraz kiełbia białopłetwego.

- Raport z Etapu I, powinien zawierać wyniki prac terenowych, które należy udokumentować poprzez:

- naniesienie lokalizacji miejsc potencjalnych tarlisk na mapy cyfrowe w programie GIS,

- przygotowanie dokumentacji opisowej zawierającej charakterystykę wytypowanych miejsc tarłowych gatunków ryb objętych projektem (boleń (Aspius aspius) oraz kiełb białopłetwy (Romanogobio albipinnatus) oraz dokumentacji fotograficznej.

- dane przestrzenne (warstwy GIS), zgodnie ze standardem przekazanym

w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego

- mapy w formacie cyfrowym i PDF.

- charakterystykę zlokalizowanych potencjalnych tarlisk,

- Obowiązki wykonawcy:

  - wykonanie badań terenowych,

  - wprowadzenie danych do systemu GIS,

  - przygotowanie map i dokumentacji wstępnej,

  - przekazanie raportu z Etapu I Zamawiającemu w terminie do 15 czerwca 2026 r.

Etap II – Elektropołowy kontrolne prowadzone zgodnie z metodyką PMŚ - GIOŚ

- Po dniu 15 sierpnia 2026 r. wykonawca przeprowadzi elektropołowy zgodnie z obowiązującą metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska.

- Połowy należy wykonać w miejscach uprzednio zidentyfikowanych jako potencjalne tarliska w Etapie I.

- Celem etapu jest:

  - potwierdzenie występowania narybku gatunków boleń i kiełb białopłetwy,

  - określenie liczebności i rozmieszczenia młodocianych osobników tych gatunków,

  - odnotowanie pozostałych, występujących gatunków ryb na badanych odcinkach,

- Obowiązki wykonawcy:

- wykonanie połowów elektrycznych w miejscach wskazanych w Etapie I,

- opracowanie wyników,

- przygotowanie map rozmieszczenia zweryfikowanych tarlisk,

- przekazanie raportu z II Etapu do 30 września 2026 r.

- Raport z Etapu II, obejmuje wyniki, które należy udokumentować w formie:

  - zestawień tabelarycznych,

  - oceny hydromorfologicznej odcinków rzeki, na których będą wykonywane połowy zgodnie z metodyką PMŚ - GIOŚ

  - analizy wyników oraz wniosków dotyczących stanu populacji.

  - wyników elektropołowów zgodne z metodyką PMŚ - GIOŚ,

  - wykazów stwierdzonych narybków wraz z liczebnością i rozmieszczeniem,

  - map GIS z rozmieszczeniem tarlisk bolenia i kiełbia białopłetwego,

  - analizy wyników i wnioski dotyczące znaczenia miejsc tarłowych.

Rezultat końcowy

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną ekspertyzę obejmującą dokumentację składającą się z:

- mapy lokalizacji potencjalnych tarlisk (GIS),

- wyników elektropołowów wraz z charakterystyką narybku,

- opisu metodyki i przebiegu badań,

- raportu końcowego w formie papierowej i elektronicznej.

- zestawu wszystkich danych GIS, w tym: warstwy SHP/GeoPackage, metadanych, map rastrowych bazowych (jeśli będą użyte).

- Dane wynikowe należy przedstawić w postaci warstw shp.: minorybysied_aft, minorybysiedpot, dziaochr_aft, dziaochr_pft, zagr_aft, zrodlozagr_aft, zrodlozagr_pft, zgodnych ze standardem Wersja 2023.1(załącznik nr 6 do zapytania ofertowego)

- Termin ostatecznego wykonania całości zamówienia:

Do 30 października 2026 r.

3. Ekspertyza powinna być przedstawiona w wersji:

  - papierowej (1 egz.),

  - elektronicznej (PDF + pliki GIS).

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół końcowy odbioru podpisany przez Zamawiającego bez uwag.