|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: MonAliZa 2.0 - etap I [RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2022 R.]*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MFiPR** | Dane projektu | Zgodnie z danymi w raporcie dla projektu Całkowity koszt Projektu (wzrost o 1 372 611,48 zł) oraz Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne (wzrost o 1 438 611,48 zł) wzrosły mimo, że projekt nr POPC.04.01.01-00-0070/22 oraz zadanie, z którego obecnie są finansowane wydatki dot. MonAliZa 2.0, nie uległy zwiększeniu. | Należy wyjaśnić zwiększenie wydatków oraz przedstawić potwierdzenie ze strony IZ POPC na zwiększenie wartości projektu. | Powodem zwiększenia wartości umów jest urealnienie kosztów budowy modułu w związku z sytuacją rynkową i poziomem złożoności tworzonych funkcjonalności oraz konieczność zwiększenia zakresu i okresu wsparcia projektu w ramach usług body leasing.  Zwiększenie wartości wydatków na MonAliZę 2.0 planowane jest ze środków PT. W ramach projektu POPC.04.01.01-00-0070/22 finansowane są poza systemem MonAliZa 2.0 również inne zadania, stąd konieczność weryfikacji stanu realizacji i wydatkowania całego projektu. W chwili obecnej trwa analiza realizacji budżetu w ramach projektów 4.1.1 i 4.3 POPC i część środków planujemy pozyskać (oczywiście za zgodą MFiPR) z oszczędności w ramach projektu 4.3 POPC. W marcu br. planowane jest przekazanie aktualizacji wniosków o dofinansowanie w ramach ww. projektów PT. |