| Nazwa projektu dokumentu: e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | Pkt. 4 Postęp finansowy | W raporcie z postępu finansowego wykazano Certyfikację na poziomie 100%. Z uwagi na fakt, że Wniosek końcowy nie został dotychczas zatwierdzony, wydatki te nie są na moment składania raportu certyfikowane. | Prośba o określenie poziomu certyfikacji na podstawie dotychczas zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| 2 | MC | Pkt. 4 Postęp finansowy | Całkowity koszt projektu powiększono o kwotę wydatku niekwalifikowanego. W ramach projektu nie występują wydatki niekwalifikowalne. | Prośba o podanie całkowitego kosztu projektu wg Porozumienia. |
| 3 | MC | Pkt. 7 Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | Nie wskazano aktualnego stanu realizacji poszczególnych wskaźników projektu. Zgodnie z instrukcja wypełnienia raportu „należy wskazać aktualny stan realizacji poszczególnych wskaźników projektu, ze szczególnym uwzględnieniem tych wskaźników, które realizują wskaźniki w programie operacyjnym, właściwej strategii rozwoju lub innych dokumentach strategicznych.” | Proszę o uzupełnienie informacji. |