Załącznik

do uchwały nr 1

Komitetu do spraw Cyfryzacji

z dnia 8 maja 2026 r.

OPISU ZAŁOŻEŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNEGO 
O PUBLICZNYM ZASTOSOWANIU

| Tytuł przedsięwzięcia | Referencyjna i bezpieczna infrastruktura wewnątrzadministracyjna oraz Doradczy System Ekspertowy (DSE-L) dla wymiaru sprawiedliwości i struktur adwokatury |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wnioskodawca | Naczelna Rada Adwokacka |  |  |
| Beneficjent | Naczelna Rada Adwokacka |  |  |
| Partnerzy | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |  |  |
| Źródło finansowania | Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych |  |  |
| Całkowity koszt przedsięwzięcia | 21.079.000,00 zł |  |  |
| Planowany okres realizacji przedsięwzięcia | 01.01.2027 – 31.12.2029 |  |  |
| Osoba kontaktowa | Adam Kozień | adam.kozien@nra.pl | 721 586 722 |

# POWODY PODJĘCIA przedsięwzięcia

<<maksymalnie 2000 znaków>>

## Identyfikacja problemu i potrzeb

Planowane przedsięwzięcie stanowi duże, horyzontalne przedsięwzięcie wewnątrzadministracyjne (typ projektu nr 1 w ramach FERC Działania 2.1), nakierowane na głęboką cyfryzację procesów back-office w wymiarze sprawiedliwości oraz strukturach samorządu adwokackiego. Rezygnacja z powszechnej dostępności obywatelskiej na rzecz dedykowanego, lokalnego systemu (on-premise) wynika bezpośrednio z konieczności bezwzględnego spełnienia rygorystycznych, ustawowych wymogów ochrony tajemnicy prawniczej. Projekt buduje przełomową, suwerenną i referencyjną infrastrukturę bezpiecznej sztucznej inteligencji dla administracji publicznej.

Wdrożenie systemu DSE-L, mimo swojej wewnątrzadministracyjnej architektury (A2A), bezpośrednio determinuje realizację kluczowych potrzeb obywateli, przedsiębiorców oraz całego wymiaru sprawiedliwości:

- Likwidacja zatorów administracyjnych w sądownictwie: Przeciążenie urzędników pracą rutynową generuje wielomiesięczne opóźnienia w rozpatrywaniu spraw. Automatyzacja weryfikacji pism na poziomie back-office radykalnie podnosi sprawność i standaryzację procesów publicznych, co przekłada się bezpośrednio na skrócenie czasu trwania postępowań dla obywateli i przedsiębiorców

- Bezwzględna ochrona prywatności i danych wrażliwych obywateli: Tradycyjne przetwarzanie danych procesowych niesie ze sobą ryzyko naruszenia tajemnic prawnie chronionych. Izolacja logiczna i zaawansowane algorytmy eliminują ryzyko wycieku danych osobowych poza bezpieczne granice infrastruktury państwowej, w pełni chroniąc konstytucyjne prawa obywateli oraz reżim tajemnicy adwokackiej, obrończej 
i sędziowskiej.

- Zwiększenie transparentności i dostępności do zasobów wiedzy prawnej: Proces publikacji orzecznictwa jest obecnie opóźniony przez bariery manualnej weryfikacji. Automatyzacja tego procesu pozwala na masowe tworzenie bezpiecznych, zanonimizowanych i ustrukturyzowanych zbiorów dokumentów w otwartych formatach, stymulując ich wtórne wykorzystanie (re-use) przez inne organy publiczne 
i społeczeństwo.

- Eliminacja błędów formalnych na etapie przedprocesowym: Poprzez udostępnienie bezpiecznych, ustandaryzowanych interfejsów API A2A dla struktur samorządu adwokackiego, profesjonalni pełnomocnicy zyskują narzędzie do walidacji pism przed ich przedłożeniem organom publicznym. Bezpośrednio zapobiega to masowym zwrotom pism z przyczyn oczywistych braków formalnych, podnosząc jakość i kulturę cyfrową obsługi prawnej obywateli.

- Wyznaczanie standardów etycznych i zgodności z prawem unijnym: Wdrożenie niezależnego audytu etycznego sztucznej inteligencji (AI Fairness) w fazie testowej wyprzedza rynkowe standardy i odpowiada na społeczną potrzebę budowy zaufania 
do algorytmów podejmujących lub wspomagających decyzje w sektorze publicznym, zgodnie z wymogami unijnego AI Act.

- Pełna inkluzywność, projektowanie uniwersalne i standardy e-dostępności (Digital Accessibility): Choć system DSE-L funkcjonuje w modelu wewnątrzadministracyjnym, jego interfejsy zostaną w pełni oparte na zasadach projektowania uniwersalnego, zapewniając możliwość w pełni samodzielnego i efektywnego korzystania z usług cyfrowych przez wszystkich użytkowników końcowych (w tym sędziów, asystentów, urzędników oraz profesjonalnych pełnomocników). Projekt systemowo zapobiega wykluczeniu cyfrowemu, bezpośrednio odpowiadając na potrzeby osób 
z niepełnosprawnościami (w tym osób niewidomych i słabosłyszących), osób starszych, osób z ograniczeniami ruchowymi, a także obcokrajowców (wielojęzyczność interfejsu) oraz użytkowników urządzeń mobilnych. Dostępność produktów projektu zostanie zapewniona poprzez pełną kompatybilność z technologiami asystującymi (m.in. czytnikami ekranu) oraz wdrożenie obligatoryjnych audytów cząstkowych i eksperckich na każdym etapie powstawania poszczególnych funkcjonalności (zgodnie 
ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA), co całkowicie eliminuje ryzyko wystąpienia barier na poziomie interfejsu użytkownika (UI/UX).

| Interesariusz | Zidentyfikowany problem | Szacowana wielkość grupy |
| --- | --- | --- |
| Pracownicy sekretariatów i urzędnicy sądowi (Sądownictwo powszechne – pion back-office) | Drastyczne obciążenie pracą rutynową i manualną weryfikacją pism procesowych pod kątem braków formalnych. Skutkuje to powstawaniem zatorów urzędniczych, wydłużeniem czasu dekretacji i analizy wstępnej dokumentów oraz zwiększonym ryzykiem błędu ludzkiego przy masowej anonimizacji orzecznictwa. | 35 000 osób (kadra urzędnicza i administracyjna sądów powszechnych w Polsce) |
| Profesjonalni pełnomocnicy (Adwokaci i aplikanci adwokaccy) | Brak dostępu do bezpiecznych, zautomatyzowanych narzędzi walidacji pism procesowych w standardzie A2A przed ich fizycznym wniesieniem do sądu. Skutkuje to masowymi zwrotami pism z przyczyn oczywistych braków formalnych, co paraliżuje pracę kancelarii i opóźnia bieg spraw ich klientów. | 25 000 osób (aktywni zawodowo adwokaci oraz aplikanci zrzeszeni w strukturach Naczelnej Rady Adwokackiej) |
| Administratorzy systemów publicznych i inżynierowie AI (Politechnika Krakowska / Pion IT) | Brak suwerennej, fizycznie i logicznie odizolowanej infrastruktury obliczeniowej wysokiej wydajności (klaster GPU). Uniemożliwia to bezpieczne trenowanie i wdrażanie lokalnych modeli LLM na wrażliwych danych prawniczych bez ryzyka naruszenia tajemnic ustawowych i uzależnienia od dostawców chmur komercyjnych. | 50–100 osób (zespół inżynierów danych, administratorów HPC oraz programistów odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie systemu) |
| Obywatele i przedsiębiorcy (Uczestnicy postępowań – beneficjenci pośredni) | Przewlekłość postępowań sądowych wywołana zatorami na etapie kancelaryjnym oraz ryzyko naruszenia prywatności (deanonimizacji) w publicznie dostępnych bazach orzecznictwa z powodu niedoskonałości manualnego maskowania danych wrażliwych. | 12–15 mln osób rocznie (strony i uczestnicy postępowań cywilnych, karnych i gospodarczych w skali kraju) |

## Opis stanu obecnego

Rodzaj danych przetwarzanych w ramach procesów biznesowych:

- Niestrukturalne dane o złożonej semantyce: Główny zasób informacyjny stanowią specyficzne dla polskiej jurysdykcji i administracji dokumenty tekstowe (orzeczenia sądowe, akta spraw, analizy prawne, glosy). Charakteryzują się one skomplikowaną strukturą językową, wymagającą zaawansowanego mapowania wektorowego i kontekstowego.

- Informacje podlegające restrykcyjnej ochronie prawnej: Przetwarzane zasoby zawierają dane wrażliwe oraz informacje objęte ustawowymi tajemnicami (np. sędziowską, adwokacką, radcowską). Obecny reżim prawno-organizacyjny całkowicie wyklucza możliwość procesowania tych danych w chmurach publicznych lub zewnętrznych centrach danych zlokalizowanych poza bezpośrednią, suwerenną jurysdykcją krajową, co generuje krytyczną potrzebę utrzymywania infrastruktury wewnątrzjednostkowej.

Dotychczasowy sposób realizacji procesów i usług:

- Tradycyjna analiza korpusów tekstowych: Procesy przetwarzania, przeszukiwania oraz analizy rozległych zbiorów dokumentów prawnych, orzecznictwa i dokumentacji administracyjnej realizowane są obecnie w sposób semi-automatyczny. Wykorzystywane są klasyczne, relacyjne bazy danych oraz algorytmy wyszukiwania indeksowego, oparte wyłącznie na sztywnych słowach kluczowych.

Poziom digitalizacji danego obszaru:

- Silosowość i brak kognitywnego przetwarzania: Pomimo faktu, że większość dokumentów źródłowych funkcjonuje w postaci cyfrowej (pliki PDF, DOCX, rekordy SQL), poziom ich zaawansowanej cyfryzacji jest relatywnie niski. Systemy nie posiadają cech inteligentnego wnioskowania, automatycznego streszczania, semantycznego łączenia faktów ani kontekstowego przeszukiwania bazy wiedzy w czasie rzeczywistym

- Brak gotowości na standardy interoperacyjności: Obecna architektura informatyczna nie pozwala na budowanie bezpiecznych, zunifikowanych interfejsów API, które mogłyby w sposób kontrolowany udostępniać zaawansowane usługi AI systemom dziedzinowym (np. systemom elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD RP), bez ryzyka naruszenia integralności danych.

# EFEKTY przedsięwzięcia

| W jaki sposób przedsięwzięcie realizuje Strategię Cyfryzacji Państwa? | Przedsięwzięcie Doradczy System Ekspertowy (DSE-L) w wariancie lokalnym (on-premise) realizuje cele Strategii Cyfryzacji Państwa poprzez głęboką transformację cyfrową procesów back-office i automatyzację asysty decyzyjnej w wymiarze sprawiedliwości przy użyciu zaawansowanego AI (LLM, RAG). Projekt kluczowo wzmacnia suwerenność cyfrową państwa: zastosowanie logicznie odizolowanej sieci oraz architektury Zero Trust zapewnia pełną kontrolę nad wrażliwymi danymi prawnymi i najwyższe bezpieczeństwo ich przetwarzania. Wykorzystanie otwartego stosu technologicznego (open-source) i interoperacyjnych standardów eliminuje ryzyko uzależnienia od dostawców spoza EOG (vendor lock-in) oraz gwarantuje pełną migrowalność usług. Ponadto realizacja projektu przez konsorcjum z udziałem Politechniki Krakowskiej pozwala trwale osadzić kompetencje inżynierii danych w sektorze publicznym, budując niezależną zdolność administracji do samodzielnego utrzymania i rozwoju kluczowych usług cyfrowych. |
| --- | --- |
| Jakie inne strategie, polityki publiczne lub wymagania strategiczne realizuje przedsięwzięcie? | Przedsięwzięcie DSE-L wpisuje się w cel szczegółowy CS1.2 Priorytetu II FERC (Działanie FERC.02.01, typ projektu nr 1), realizując wymogi Rozporządzenia Ogólnego (UE) 2021/1060 dla operacji o znaczeniu strategicznym oraz unijnego AI Act w zakresie bezpieczeństwa algorytmicznego (AI Fairness). Poprzez architekturę on-premise i izolację klastra HPC Core projekt zapewnia kontrolę nad danymi, cyberbezpieczeństwo, ciągłość działania oraz odporność usług publicznych w reżimie RODO. Natywna integracja z EZD RP oraz poszanowanie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) przy użyciu otwartych formatów (JSON, XML, PDF/A) gwarantują interoperacyjność systemów i otwartość standardów. Moduł anonimizacji NER usuwa bariery prawne, stymulując ponowne wykorzystanie danych, a interfejsy realizują ustawę o dostępności cyfrowej (WCAG 2.1/2.2 AA). |

## Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia <<maksymalnie 2000 znaków>>

Główny cel projektu został określony w oparciu o zidentyfikowane problemy wymienione w pkt 1.1. i jest nim budowa i wdrożenie Doradczego Systemu Ekspertowego (DSE-L) oraz odizolowanej infrastruktury on-premise (klastra GPU) na potrzeby głębokiej cyfryzacji horyzontalnych procesów back-office (typ projektu nr 1) w wymiarze sprawiedliwości 
i strukturach adwokatury. Osiągnięcie celów przełoży się na wymierne korzyści operacyjne: skrócenie czasu wstępnej walidacji i analizy pism o 70% przy czasie odpowiedzi systemu < 3 sekundy dla pism do 20 stron, skuteczność detekcji braków formalnych na poziomie F1-Score ≥ 95% oraz 100% skuteczności (Zero-Leakage) automatycznej anonimizacji semantycznej (NER) przy wskaźniku over-maskingu < 3%. Moduł asysty decyzyjnej RAG zagwarantuje stopień zgodności merytorycznej na poziomie ≥ 4.5 w skali 1-5 przy 0% wskaźniku halucynacji. Wprost do założeń programu FERC (Działanie 2.1) dopasowano obowiązujący wskaźnik rezultatu: „Liczba użytkowników korzystających z rozwiniętych/wdrożonych e-usług publicznych / systemów teleinformatycznych”, którego docelowa wartość wynosi minimum 20 000 unikalnych użytkowników rocznie w okresie trwałości. Sposób i częstotliwość pomiaru korzyści opiera się na automatycznym monitoringu oraz cyklicznej ewaluacji: parametry techniczne wydajności klastra HPC i czas odpowiedzi API A2A będą mierzone w trybie ciągłym (w czasie rzeczywistym) przez komponenty analityczne w warstwie brzegowej DMZ, podczas gdy wskaźnik unikalnych użytkowników będzie weryfikowany w cyklu rocznym na podstawie logów połączeń systemów dziedzinowych. Subiektywna satysfakcja i jakość użytkowa badana będzie okresowo – na etapie projektowym w pętlach testowych UCD (wymagany wynik użyteczności SUS > 75 punktów), a w fazie trwałości za pomocą kwartalnych mikro-ankiet (CSAT/NPS) działających w tle zintegrowanych systemów klasy EZD RP.

| Cel - 1 | Zwiększenie efektywności procesów administracyjnych w wymiarze sprawiedliwości i samorządzie adwokackim poprzez wdrożenie platformy oraz Doradczego Systemu Ekspertowego opartego na sztucznej inteligencji, wspierającego automatyzację procesów back-office, analizę dokumentów oraz anonimizację orzecznictwa. Celem przedsięwzięcia jest budowa i wdrożenie bezpiecznej, referencyjnej platformy wewnątrzadministracyjnej oraz Doradczego Systemu Ekspertowego (DSE-L) opartego o sztuczną inteligencję, służącego do głębokiej cyfryzacji procesów back-office w wymiarze sprawiedliwości i strukturach adwokatury. W odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby, odizolowana architektura lokalna (on-premise) zapewni bezwzględną ochronę tajemnicy prawniczej oraz danych wrażliwych obywateli. Realizacja projektu pozwoli na likwidację zatorów administracyjnych w sądownictwie poprzez automatyzację weryfikacji pism i ekstrakcję cech dokumentów. Dodatkowo system zautomatyzuje masową anonimizację orzecznictwa za pomocą algorytmów NER w celu stymulowania ich wtórnego wykorzystania (re-use) oraz wyeliminuje błędy formalne dzięki interfejsom API A2A dla samorządu adwokackiego, mającym charakter interfejsu modelowego, wyznaczając standardy etyczne zgodne z unijnym AI Act. |
| --- | --- |
| Cel strategiczny | Cel przedsięwzięcia bezpośrednio wpisuje się w cele strategiczne programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), w szczególności Priorytetu FERC.02 „Zaawansowane usługi cyfrowe” oraz Działania FERC.02.01 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych”. Inwestycja realizuje cel szczegółowy CS1.2 w zakresie wdrażania zaawansowanych technologii cyfrowych (Sztuczna Inteligencja, systemy HPC) w strukturach administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości. Cel ten wynika wprost z dokumentów strategicznych rządu i FERC, pozycjonując projekt jako duże, horyzontalne przedsięwzięcie wewnątrzadministracyjne (typ projektu nr 1). Realizuje on strategię głębokiej cyfryzacji procesów back-office w wymiarze sprawiedliwości oraz strukturach samorządu adwokackiego, tworząc referencyjną infrastrukturę bezpiecznego AI, spełniającą rygorystyczne, ustawowe wymogi ochrony tajemnicy prawniczej. Ponadto cel ten wpisuje się w Strategię Cyfryzacji Państwa do 2035 roku przyjętą Uchwałą nr 130 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2026 poprzez rozwój nowoczesnych usług publicznych oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w administracji publicznej. |
| Korzyść: | Podniesienie efektywności procesów administracyjnych poprzez automatyzację analizy dokumentów, ograniczenie liczby błędów formalnych, skrócenie czasu obsługi spraw oraz zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych i możliwości ponownego wykorzystania orzecznictwa. Główną korzyścią z realizacji projektu DSE-L jest głęboka cyfryzacja procesów back-office w wymiarze sprawiedliwości i strukturach adwokatury poprzez wdrożenie referencyjnej infrastruktury bezpiecznego AI na odizolowanym klastrze sprzętowym on-premise. Rozwiązanie to całkowicie eliminuje ryzyko wycieku danych wrażliwych i gwarantuje pełną ochronę tajemnicy prawniczej. Wdrożenie systemu przynosi przełomowe efekty operacyjne: skraca czas wstępnej walidacji formalno-prawnej pism o 70% przy skuteczności detekcji braków na poziomie F1-Score ≥ 95%, automatyzuje publikację orzecznictwa dzięki bezbłędnej anonimizacji semantycznej NER (Zero-Leakage) oraz optymalizuje przygotowanie projektów pism i uzasadnień za pomocą architektury RAG z 0% wskaźnikiem halucynacji. W ujęciu społecznym automatyzacja zaplecza likwiduje zatory administracyjne w sądownictwie, bezpośrednio skracając czas rozpatrywania spraw obywateli i przedsiębiorców. |
| KPI: | Projekt będzie realizował obligatoryjne wskaźniki produktu i rezultatu wynikające z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 określone dla Działania 2.1 „Wysoka jakość i dostępność cyfrowa e-usług publicznych”, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów (SZOP) oraz dokumentacją konkursową, adekwatne do zakresu przedsięwzięcia obejmującego zarówno rozwój usług wewnątrzadmnistracyjnych (A2A) jak i e-usług publicznych świadczonych na rzecz użytkowników zewnętrznych. Dodatkowo na potrzeby monitorowania osiągnięcia celów przedsięwzięcia, zdefiniowano autorskie wskaźniki efektywności (KPI) odzwierciedlające zakładane rezultaty organizacyjne i jakościowe projektu. Obligatoryjne wskaźniki produktu: - WLWK- RCO014 - instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowanie usług, produktów i procesów cyfrowych, - WLWK- PLR0008 – liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych, - WLWK – PLR0012 – liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja - PROG-FERC-P008- liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) - PROG-FERC- P009 – liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. Wskaźnik rezultatu: - WLWK – RCR011 – użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych [AG4.1]. Własne KPI projektu: - KPI 1: Zwiększenie liczby dokumentów poddawanych automatycznej analizie z wykorzystaniem AI - KPI 2: Skrócenie średniego czasu występowania weryfikacji dokumentów - KPI 3: Zwiększenie liczby dokumentów anonimizowanych w sposób automatyczny - KPI 4: Zmniejszenie liczby dokumentów wymagających ponownej weryfikacji z powodu błędów formalnych W ramach realizacji projektu DSE-L obligatoryjnym wskaźnikiem rezultatu (KPI) przypisanym do FERC będzie zapewnienie dojrzałości cyfrowej nowej e-usługi A2A na poziomie minimum 20 000 unikalnych użytkowników rocznie w okresie trwałości. Efektywność operacyjna i optymalizacja procesów back-office zostaną odzwierciedlone przez skrócenie czasu obsługi procesu wewnątrz organizacji – automatyczna walidacja dokumentacji i ekstrakcja cech pism z użyciem modeli LLM i RAG pozwoli na skrócenie czasu wstępnej analizy formalno-prawnej pism wpływających o 70%. Ponadto system wykaże skrócenie czasu obsługi zdarzenia poprzez automatyczną anonimizację i generowanie raportu JSON w czasie poniżej 3 sekund dla pism do 20 stron. Zwiększenie wolumenu danych pobieranych automatycznie bez udziału pracownika zostanie zapewnione przez bezobsługową integrację systemów dziedzinowych przez dedykowane API i zasilenie baz wektorowych zanonimizowanym zbiorem 30 000 orzeczeń , co obniży koszty realizacji procesów |
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | - WLWK- RCO014 – wartość aktualna: 0, wartość docelowa: 3 - WLWK- PLR0008 – wartość aktualna:0, wartość docelowa: 3 - WLWK - PLR0012 – wartość aktualna: 0, wartość docelowa: 1 - PROG-FERC-P008 – wartość aktualna: 0, wartość docelowa: 2 - PROG-FERC- P009 – wartość aktualna:0, wartość docelowa:2 - WLWK – RCR011- wartość aktualna:0, wartość docelowa: 20000 - KPI 1: wartość aktualna 0, wartość docelowa: 90% - KPI 2: wartość aktualna 100% - stan obecny, wartość docelowa: skrócenie o 70% - KPI 3: wartość aktualna 0, wartość docelowa: 200000 - KPI 4: wartość aktualna: 100 proc., wartość docelowa: zmniejszenie o 70% |
| Metoda pomiaru KPI | - WLWK- RCO014 – metoda pomiaru: weryfikacja liczby instytucji objętych wsparciem w ramach projektu, źródło danych: umowa o dofinansowanie, umowa partnerstwa, dokumentacja projektowa, częstotliwość: jednorazowo na zakończenie realizacji projektu - WLWK- PLR0008 – metoda pomiaru: analiza dokumentacji projektowej, źródło danych: umowa o dofinansowanie, umowa partnerska - WLWK - PLR0012 – metoda pomiaru: weryfikacja wdrożonych e-usług na 4 poziomie dojrzałości, źródła danych: dokumentacja techniczna, częstotliwość: jednorazowo po zakończeniu projektu - PROG-FERC-P008 – metoda pomiaru: analiza wdrożonych usług A2A, źródło danych: protokoły odbioru, częstotliwość: jednorazowo po zakończeniu projektu - PROG-FERC- P009 – metoda pomiaru: weryfikacja wdrożonych systemów, źródło danych: protokoły odbioru, częstotliwość: jednorazowo, - WLWK – RCR011 – metoda pomiaru: analiza statystyk systemu, źródło danych: raporty systemowe, Identyfikacja unikalnych użytkowników na podstawie logów systemowych i tokenów identyfikacyjnych, częstotliwość: pomiar do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu. - KPI 1 – metoda pomiaru: analiza logów systemowych, źródło danych: raporty systemowe, częstotliwość: kwartalnie, wartość docelowa po zakończeniu realizacji projektu - KPI 2 – metoda: analiza danych systemu, źródło danych: raporty systemu oraz statystyki jednostek korzystających z systemu, częstotliwość: kwartalnie - KPI 3 – raporty systemowe - KPI 4 – analiza raportów z sytemu, źródło danych: logi systemowe, częstotliwość: kwartalnie |

## Udostępnione e-usługi <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Lp. | Nazwa e-usługi | Typ | Zakres oddziaływania | Poziom dojrzałości e-usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | E-usługa bezpiecznej walidacji semantycznej, automatycznej weryfikacji formalno-prawnej oraz inteligentnej anonimizacji dokumentacji wewnątrzadministracyjnej | A2A | skierowana jest do wymiaru sprawiedliwości oraz struktur samorządu adwokackiego 20 tys. unikalnych użytkowników rocznie | 4. poziom dojrzałości cyfrowej |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <<maksymalnie 2000 znaków>>

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte przedsięwzięciem będą udostępniane bezpłatnie? TAK/NIE

| Rodzaj informacji / zasobów | Planowana data udostępnienia | Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji) |
| --- | --- | --- |
| W ramach projektu DSE-L planowanymi do udostępnienia zasobami są cyfrowe dokumenty tekstowe oraz ustrukturyzowane zbiory danych (bazy danych). | 31.12.2029 | Zasób ten stanowi zanonimizowana dokumentacja wewnątrzadministracyjna, w tym pisma wpływające, opinie prawne oraz korpus orzeczniczy obejmujący docelowo zbiór 30 000 ustrukturyzowanych dokumentów prawnych i orzeczeń sądowych. Informacje te, po automatycznej ekstrakcji cech semantycznych za pomocą modeli LLM i RAG oraz pełnej anonimizacji, będą udostępniane w postaci cyfrowych plików tekstowych oraz ustrukturyzowanych metadanych w formacie JSON, a także w formie zasilonych wektorowych baz wiedzy. |

## Produkty końcowe przedsięwzięcia <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia |
| --- | --- |
| - Silnik AI – Moduł Doradczo-Ekspercki - Silnik AI – Moduł Wspierająco-Korygujący - Klaster obliczeniowy HPC - Kompletna dokumentacja obejmująca projekt, raporty z implementacji, raporty z wdrożenia, materiały informacyjno-promocyjne | 12-2029 |

# KAMIENIE MILOWE <<maksymalnie 1000 znaków>>

| Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia |
| --- | --- |
| KM 1: Skompletowanie interdyscyplinarnego zespołu projektowego | 2027-03-31 |
| KM 2: Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na główną infrastrukturę sprzętową | 2027-09-30 |
| KM 3: Odbiór techniczny i uruchomienie docelowego klastra obliczeniowego | 2027-12-31 |
| MK 4: Test prywatności systemu | 2028-03-31 |
| KM 5: Audyt systemu pod kątem e-dostępności usług (WCAG) | 2028-06-30 |
| KM 6: Wypracowanie i optymalizacja bazowego Silnika AI (Moduł Doradczo-Ekspercki) | 2028-12-31 |
| KM 7: Zakończenie prac programistycznych i pełna integracja platformy DSE-L | 2029-06-30 |
| KM 8: Przeprowadzenie niezależnych audytów bezpieczeństwa, zgodności i certyfikacji | 2029-09-30 |
| KM 9: Finalizacja budowy bazy wiedzy oraz produkcyjne uruchomienie systemu DSE-L | 2029-12-31 |

# KOSZTY

## Koszty ogólne przedsięwzięcia wraz ze sposobem finansowania

| Całkowity koszt przedsięwzięcia (netto oraz brutto), w tym: | Koszt brutto: 21.079.000,00 Koszt netto: 20.144.040,65 |  |
| --- | --- | --- |
| Procent dofinansowania ze środków UE (brutto) | Zgodnie z SZOP Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 dla Działania 2.1 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych”, maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych, w tym79,71% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 20,29% z budżetu państwa. W związku z powyższym przyjęto następującą strukturę finansowania: Procent dofinansowania ze środków UE (brutto): 79,91 %. |  |
| Procent dofinansowania ze środków z innych źródeł zagranicznych (brutto) | 0% |  |
| Procent środków z budżetu państwa (brutto) | 20,29% |  |
| Podział całkowitego kosztu przedsięwzięcia na poszczególna lata (netto oraz brutto) | 2027 | Brutto: 9 793 047,62 zł Netto: 8 858 088,27 zł |
|  | 2028 | Brutto: 7 370 261,90 zł Netto: 7 370 261,90 zł |
|  | 2029 | Brutto: 3 915 690,48 zł Netto: 3 915 690,43 zł |

## Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Nazwa pozycji kosztowej: |  | Przewidywany koszt brutto: | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie): |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprogramowanie | WP3, WP4, WP5 | 11 200 000,00 zł | Inżynieria korpusów danych obejmująca akwizycję danych, opracowanie ontologii i taksonomii oraz niezbędnego oprogramowania wspomagającego tę akwizycję. Opracowanie Silnik AI – Moduł Doradczo-Ekspercki oraz Silnik AI – Moduł Wspierająco-Korygujący |
| Infrastruktura | WP2 | 5 000 000,00 zł | Zakup dedykowanych serwerów HPC z procesorami graficznymi (GPU klasy NVIDIA H100/A100/L40S), macierzy NVMe, szaf rack, systemów UPS oraz fizycznych barier sieciowych. |
| Koszty UX i grafiki |  | 0,00 | UX są integralną częścią prac wdrożeniowych i programistycznych WP4, WP5, WP6 |
| Bezpieczeństwo | WP1 | 2 000 000,00 zł | Cyberbezpieczeństwo, audyt technologiczny i certyfikacja zgodności systemów AI. |
| Audyt, pilotaż i wdrożenie | WP6 | 1 500 000,00 | Testy, audyt bezpieczeństwa i wdrożenie pilotażowe. |
| Szkolenia |  | 0,00 | Szkolenia są integralną częścią prac projektowych i wdrożeniowych WP3, WP4, WP5 i WP6 |
| Działania informacyjno-promocyjne |  | 0,00 | Działania informacyjno-promocyjne są integralną częścią prac wdrożeniowych WP6. Wydatki związane z realizacją wymogów OSM (Operacji o Znaczeniu Strategicznym) zostaną w całości pokryte z ryczałtu zarządzania. |
| Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego) |  | 1 379 000,00 zł | Niezbędne wsparcie administracyjne projektu (stawka ryczałtowa 7% kwalifikowanych kosztów bezpośrednich) |

## Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)

| Całkowity koszt utrzymania trwałości przedsięwzięcia (brutto) | Brutto: 600 000,00 zł |  | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości przedsięwzięcia na poszczególna lata (netto oraz brutto) | 1 rok | Brutto: 120 000,00 zł Netto: 97 560,97 zł 2030 r. | środki własne NRA środki własne PK |
|  | 2 rok | Brutto: 120 000,00 zł Netto: 97 560,97 zł 2031 r. | środki własne NRA środki własne PK |
|  | 3 rok | Brutto: 120 000,00 zł Netto: 97 560,97 zł 2032 r. | środki własne NRA środki własne PK |
|  | 4 rok | Brutto: 120 000,00 zł Netto: 97 560,97 zł 2033 r. | środki własne NRA środki własne PK |
|  | 5 rok | Brutto: 120 000,00 zł Netto: 97 560,97 zł 2034 r. | środki własne NRA środki własne PK |

# 4.4 Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku przedsięwzięcia współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania przedsięwzięcia:

# zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa,

# będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot.

# GŁÓWNE RYZYKA <<maksymalnie 2000 znaków>>

## Ryzyka wpływające na realizację przedsięwzięcia

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko opóźnień w procedurach zamówień publicznych (PZP) i dostawie sprzętu IT | Średnia | Średnie | Zastosowanie dwutorowości prac; opóźnienie dostawy docelowego klastra GPU o kilka miesięcy nie wstrzymuje projektu, ponieważ zespoły projektowo-implementacyjne (WP4) i inżynierowie danych (WP3) rozpoczynają działania natychmiast w miesiącu M01 z wykorzystaniem tymczasowej, lokalnej infrastruktury uczelnianej oraz próbnych, zanonimizowanych zestawów danych |
| Ryzyko inflacji oraz wzrostu cen zaawansowanych komponentów IT (ryzyko kursowe) | Duża | Średnie | Wprowadzenie do budżetu sprzętowego (CapEx) w ramach pakietu WP2 wyraźnego bufora bezpieczeństwa na poziomie około 25%, waloryzującego wyceny serwerów HPC (z procesorami GPU klasy NVIDIA H100/A100/L40S) o wahania kursowe. Dodatkowo ryzyko finansowe mitygowane jest poprzez oparcie projektu na budowie suwerennych zasobów open-source on-premise zamiast ponoszenia zmiennych opłat licencyjnych. |
| Ryzyko trudności rekrutacyjnych i braku dostępności specjalistów AI/IT | Średnia | Średnie | Zaplanowanie bezpiecznego, 3-miesięcznego okresu na starcie projektu (M01–M03) dedykowanego wyłącznie na transparentne i zgodne z wytycznymi unijnymi procedury otwartych konkursów, co zwiększa rynkową atrakcyjność rekrutacji i gwarantuje skuteczny wybór kadry. |
| Ryzyko wycieku danych wrażliwych i naruszenia tajemnicy ustawowej | Duża | Niskie | Całkowita rezygnacja z chmury publicznej na rzecz odizolowanego logicznie systemu lokalnego on-premise. Zastosowanie wydzielonej sieci o przepustowości 100/400 GbE odcinającej klaster od sieci zewnętrznej , wdrożenie rygorystycznych zasad architektury Zero Trust, mikrosegmentacji sieciowej oraz implementacja automatycznych algorytmów bezwzględnej anonimizacji danych osobowych w WP3 przed ich wejściem do potoku sztucznej inteligencji. |
| Ryzyko cyberataków typu „prompt injection” na lokalne modele LLM | Średnia | Średnie | Zaprojektowanie bezpiecznej architektury, w której odizolowany rdzeń obliczeniowy backendu komunikuje się z warstwą prezentacji i DMZ wyłącznie asynchronicznie za pośrednictwem dedykowanego, bezpiecznego brokera komunikatów realizującego głęboką inspekcję i oczyszczanie zawartości pakietów (content sanitization). |
| Ryzyko niezgodności algorytmów AI z nowymi regulacjami prawnymi (w tym AI Act i RODO) | Duża | Niskie | Wdrożenie w fazie testowej (WP6) obowiązkowego audytu etycznego AI (tzw. AI Fairness) realizowanego przez niezależny podmiot trzeci w celu weryfikacji bezpieczeństwa algorytmicznego pod kątem standardów unijnego aktu o sztucznej inteligencji. Ponadto w miesiącach M31–M33 zaplanowano niezależne audyty zgodności z RODO oraz oficjalne procedury certyfikacji prawnej |
| Ryzyko niedoszacowania czasu na audyty bezpieczeństwa i wdrożenie pilotażowe | Średnia | Niskie | Wydzielenie długiego pakietu prac (WP6), co zapewnia optymalny margines czasu na realizację rygorystycznych testów penetracyjnych, poprawek poaudytowych, szkoleń stanowiskowych personelu oraz tzw. ślepych testów merytorycznych oceniających jakość AI bezpośrednio przez sędziów i adwokatów. |

## Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko deaktualizacji technologicznej lokalnych modeli sztucznej inteligencji (LLM) | Duża | Średnie | Architektura systemu DSE-L została celowo oparta na suwerennych rozwiązaniach open-source, co zapobiega tzw. vendor lock-in. Zastosowanie podejścia modułowego oraz technologii kontenerowej (Kubernetes/Docker) umożliwia bezproblemową podmianę modeli bazowych (np. na nowsze generacje modeli open-source) w ramach standardowych procedur utrzymaniowych. Dodatkowo wykorzystanie architektury RAG (Retrieval-Augmented Generation) sprawia, że baza wiedzy merytorycznej jest niezależna od samych wag modelu i może być stale aktualizowana poprzez proste zasilanie bazy wektorowej nowymi dokumentami. |
| Ryzyko braku środków operacyjnych (OpEx) na utrzymanie i serwis klastra sprzętowego HPC | Duża | Niskie | Strategia finansowa projektu (zgodna z Kryterium nr 11 FERC) zakłada maksymalizację nakładów inwestycyjnych (CapEx) w celu uniknięcia stałych, wysokich opłat abonamentowych za chmurę obliczeniową i licencje komercyjne. Ponadto, w ramach postępowań przetargowych (WP2) zostanie uwzględniony wymóg min. 5-letniej gwarancji producenta typu Next Business Day (NBD) na kluczowe komponenty (serwery GPU, szybkie macierze NVMe). Koszty bieżące (energia elektryczna, podstawowa administracja) zostaną zabezpieczone w wieloletnich planach finansowych konsorcjantów (Politechnika Krakowska oraz Naczelna Rada Adwokacka) jako stały element utrzymania własnej infrastruktury IT. |
| Ryzyko odpływu kluczowych kadr technicznych (MLOps / Data Science) odpowiedzialnych za system | Średnia | Średnie | Działania mitygujące zostaną podjęte już w trakcie trwania projektu (w ramach pakietu prac WP6). Zaplanowano tam kompleksowe szkolenia stanowiskowe oraz przygotowanie szczegółowej dokumentacji techniczno-operacyjnej dla etatowych pracowników pionów IT konsorcjantów. Codzienne utrzymanie platformy zostanie zintegrowane ze stałymi strukturami technicznymi lidera technologicznego (PK) oraz departamentów IT samorządu adwokackiego, co uniezależni trwałość e-usługi od rotacji personelu zatrudnionego ściśle do prac badawczo-rozwojowych. |
| Ryzyko niedostosowania systemu do dynamicznych zmian w otoczeniu prawnym (np. ewolucja AI Act, RODO) | Średnia | Średnie | Po zakończeniu projektu powołany zostanie międzyinstytucjonalny Komitet Sterujący ds. Trwałości Systemu DSE-L (złożony z ekspertów prawnych NRA oraz inżynierów PK). Ponieważ system funkcjonuje w pełni lokalnie (on-premise) w odizolowanej sieci i konsorcjum posiada pełne prawa do kodu źródłowego warstwy aplikacyjnej, ewentualne modyfikacje filtrów anonimizujących, algorytmów weryfikacji formalno-prawnej czy polityk dostępu Zero Trust mogą być wprowadzane elastycznie i autonomicznie, bez konieczności angażowania zewnętrznych dostawców. |
| Ryzyko spadku zaangażowania i rezygnacji instytucjonalnych użytkowników z e-usługi (A2A) | Średnia | Niskie | Konstrukcja e-usługi odpowiada na realne, zdiagnozowane wąskie gardła wewnątrzadministracyjne (czas przetwarzania pism i anonimizacji poniżej 3 sekund dla dokumentów do 20 stron). Zaangażowanie docelowych użytkowników (sędziów, adwokatów) w fazie „ślepych testów” i optymalizacji UX/UI (WP6) gwarantuje wysoką ergonomię systemu. Trwałość popytu na usługę zabezpiecza jej horyzontalny charakter i integracja przez API z systemami dziedzinowymi, stając się standardowym elementem codziennego, zautomatyzowanego potoku pracy (workflow) wewnątrz instytucji. |

# OTOCZENIE PRAWNE <<maksymalnie 1000 znaków>>

Wdrożenie systemu DSE-L doprowadzi do likwidacji zatorów administracyjnych w sądownictwie poprzez m.in. automatyzację weryfikacji pism na poziomie back-office, ochronę prywatności i danych wrażliwych obywateli, zwiększenie transparentności i dostępności do zasobów wiedzy prawnej, eliminację błędów formalnych na etapie przedprocesowym oraz wyznaczanie standardów etycznych i zgodności z prawem unijnym. Wskazany powyżej zakres projektu należy wskazać, że przedsięwzięcia jest gotowe do realizacji w istniejącym otoczeniu prawnym. Przedsięwzięcie pozwoli na efektywniejszą realizację przepisów procedury administracyjnej, karnej oraz cywilnej, jak też sądowej w zakresie cyfryzacji i digitalizacji postępowań. Obowiązujące regulacje prawne nie tylko umożliwiają jego wdrożenie, lecz również tworzą odpowiednie ramy normatywne dla wykorzystania nowoczesnych narzędzi cyfrowych wspierających przebieg postępowań prowadzonych przez organy adwokatury, administracji publicznej i wymiar sprawiedliwości.

| Lp | Tytuł aktu prawnego | Czy wymaga zmian? | Opis zmian (jeśli dotyczy) | Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nie dotyczy | TAK/NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

# ARCHITEKTURA

## Widok kooperacji aplikacji

| Status | Opis |
| --- | --- |
| Planowany | System projektowany, w trakcie budowy, w trakcie wdrożenia. |
| Modyfikowany | System modyfikowany, rozszerzany na potrzeby przedsięwzięcia. |
| Istniejący | System działający produkcyjnie, gotowy do wykorzystania |

Lista systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Lp. | Nazwa systemu | Gestor systemu | Opis systemu | Status | Krótki opis ewentualnej zmiany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doradczy System Ekspertowy DSE-L | Politechnika Krakowska | Centralny system analityczno-obliczeniowy oparty na suwerennych, otwartych modelach językowych (Open-Source LLM) oraz architekturze RAG. Służy do automatyzacji weryfikacji formalno-prawnej oraz ekstrakcji cech pism procesowych w procesach back-office. | System planowany | Nowo projektowany, odizolowany system lokalny (on-premise) wdrażany w ramach realizowanego przedsięwzięcia. Nie dotyczy modyfikacji istniejącego rozwiązania. |
| 2 | Systemy Sądowe (portale orzecznicze i systemy dziedzinowe) | Ministerstwo Sprawiedliwości / Sądy Powszechne i Administracyjne | Systemy teleinformatyczne przeznaczone do obsługi toku spraw sądowych, prowadzenia repertoriów oraz publikacji zanonimizowanych orzeczeń sądów powszechnych, administracyjnych, SN oraz NSA. | System istniejący | Integracja z systemem DSE-L poprzez ich dedykowane, bezpieczne i niepubliczne interfejsy API klasy A2A. Połączenie zostanie zabezpieczone za pomocą szyfrowanych kanałów VPN (IPSec) oraz obustronnego uwierzytelniania mTLS. |
| 3 | Systemy klasy EZD / EZD RP | Ministerstwo Cyfryzacji / NASK-PIB | Ogólnokrajowe systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją, służące do dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, bieżącej obsługi korespondencji oraz archiwizacji dokumentacji elektronicznej w podmiotach publicznych. | System istniejący | Wdrożenie dedykowanego interfejsu API klasy A2A zintegrowanego z kontrolowaną warstwą brzegową (DMZ) systemu DSE-L. Zmiana umożliwi automatyczne, asynchroniczne przekazywanie pism procesowych do weryfikacji przez moduły AI. |
| 4 | Systemy i Repertoria NRA | Naczelna Rada Adwokacka | Systemy teleinformatyczne i bazy danych służące do obsługi struktur samorządu adwokackiego, w tym prowadzenia rejestrów adwokatów i aplikantów adwokackich oraz zarządzania wewnętrznymi procesami kancelaryjnymi. | System istniejący | Dostosowanie systemów do asynchronicznej wymiany danych z systemem DSE-L za pośrednictwem ich zabezpieczonego API (REST/GraphQL). Pozwoli to na automatyczną weryfikację braków formalnych w pismach przygotowywanych przez członków samorządu. |

Lista przepływów <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Lp. | System źródłowy | System docelowy | Zakres wymienianych danych | Sposób wymiany danych | Typ modyfikacji | Typ Interfejsu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System klasy EZD / EZD RP lub systemy dziedzinowe wymiaru sprawiedliwości | DSE-L – Warstwa brzegowa (DMZ / Staging Area) | Zabezpieczone dokumenty wejściowe (pisma procesowe, załączniki, decyzje) | kopiowanie danych (§13 ust. 3) | krytyczny dla sukcesu przedsięwzięcia | Dedykowany niepubliczny interfejs API (REST/GraphQL), protokół TLS 1.3 / mTLS, formaty JSON, XML, PDF/A, DOCX |
| 2 | DSE-L – Warstwa brzegowa (DMZ / Staging Area) | DSE-L – Warstwa przetwarzania wysokiej wydajności (HPC Core) | Dokumenty wejściowe przekazane do analizy semantycznej, asysty RAG i anonimizacji NER | kopiowanie danych (§13 ust. 3) | krytyczny dla sukcesu przedsięwzięcia | Rozwiązanie sprzętowe separacji sieci (Cross-Domain Solution), asynchroniczny broker wiadomości |
| 3 | Systemy teleinformatyczne Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA) | DSE-L – Warstwa brzegowa (DMZ) | Dane rejestrowe adwokatów i aplikantów do dwukierunkowej weryfikacji uprawnień pełnomocników | tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | krytyczny dla sukcesu przedsięwzięcia | Dedykowane API A2A, mTLS, szyfrowane punktowe tunele VPN (IPSec) |
| 4 | DSE-L – Warstwa przetwarzania wysokiej wydajności (HPC Core) | DSE-L – Warstwa brzegowa (DMZ) | Przetworzone, trwale zaanonimizowane dokumenty oraz ustrukturyzowane raporty analizy AI | kopiowanie danych (§13 ust. 3) | krytyczny dla sukcesu przedsięwzięcia | Sprzętowa Brama Kontroli Treści (Content Guard) z modułem Data Loss Prevention (DLP), format JSON/XML |
| 5 | DSE-L – Warstwa brzegowa (DMZ) | System klasy EZD / EZD RP lub systemy dziedzinowe wymiaru sprawiedliwości | Paczka wynikowa (zaanonimizowany dokument, raport walidacyjny JSON/XML z oceną formalną i asystą RAG) | kopiowanie danych (§13 ust. 3) | krytyczny dla sukcesu przedsięwzięcia | Dedykowane API A2A, token transakcyjny, cyfrowa pieczęć systemu DSE-L, mTLS |

## Kluczowe komponenty architektury rozwiązania

<<Na diagramie należy przedstawić kluczowe komponenty funkcjonalne niezbędne do działania rozwiązania. Diagram należy przygotować tylko dla nowych bądź znacząco modyfikowanych systemów. Przykład:

## Przyjęte założenia technologiczne <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Lp. | Obszar | Założenie technologiczne |
| --- | --- | --- |
|  | Infrastruktura | Architektura on-premise. Dedykowany klaster obliczeniowy HPC wyposażony w serwery z procesorami graficznymi (GPU klasy NVIDIA H100/A100/L40S) oraz szybkie macierze pamięci masowej NVMe. Lokalne stacje robocze ML/Data Science (128-256 GB RAM, karty RTX) do prac deweloperskich. |
|  | Sieć i bezpieczeństwo | Pełna izolacja logiczna – sieć 100/400 GbE. Architektura Zero Trust, mikrosegmentacja oraz asynchroniczny broker komunikatów (content sanitization) między backendem a DMZ. Automatyczna anonimizacja danych wejściowych i ochrona przed prompt injection. |
|  | Standardy wymiany danych | Bezobsługowe, bezpieczne interfejsy REST API systemów zewnętrznych. Metadane pism i orzeczeń przesyłane w ustrukturyzowanym formacie JSON. Komunikacja asynchroniczna z systemami dziedzinowymi. Standardy wektoryzacji i osadzeń semantycznych (embeddings) dla mechanizmów RAG. |
|  | Systemy operacyjne serwerowe | Stabilne dystrybucje systemu Linux (np. Ubuntu Server/RHEL) zoptymalizowane pod kątem obliczeń wysokiej wydajności (HPC) i obsługi procesów maszynowych. Konteneryzacja środowisk w oparciu o Docker oraz orkiestrację za pomocą klastra Kubernetes. |
|  | Bazy danych | Wysokowydajne wektorowe bazy danych (np. Qdrant/Milvus) dedykowane do natychmiastowego przeszukiwania semantycznego potężnych korpusów orzeczniczych w architekturze RAG. Relacyjne bazy danych (np. PostgreSQL) do przechowywania metadanych i logów. |
|  | Serwery aplikacji | Konteneryzowane mikroserwisy backendowe oparte na języku Python (szkielety FastAPI/Flask) do obsługi wnioskowania modeli LLM oraz potoków RAG. Zaawansowana architektura MLOps zintegrowana z systemem kolejkowania zadań obliczeniowych. |
|  | Portale | Platforma e-usługi back-office typu A2A dla podmiotów instytucjonalnych (sądów, samorządu adwokackiego). Interfejs użytkownika (UI/UX) osadzony w bezpiecznej warstwie prezentacji (strefa DMZ), całkowicie odciętej od bezpośredniego rdzenia bazodanowego i AI. |
|  | Inne | Suwerenne, lokalne modele językowe (LLM) typu open-source poddane procesowi fine-tuning. Autorski system automatycznej ekstrakcji cech semantycznych oraz weryfikacji formalnej dokumentów, gwarantujący pełną niezależność i brak ryzyka vendor lock-in. |

## Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu <<maksymalnie 2000 znaków>>

Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

TAK/NIE

| Lp. | Tworzony rejestr publiczny | Opis |
| --- | --- | --- |

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?

TAK/NIE

| Lp. | Rejestr publiczny | Opis | Zakres przetwarzania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <<użycie, zmiana>> |

## Bezpieczeństwo <<maksymalnie 2000 znaków>>

Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773)) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić, czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI,

- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI – należy wskazać uzasadnienie

System DSE-L w pełni odpowiada wymogom § 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) dla planowanego rozwiązania został zaprojektowany w oparciu o rygorystyczne międzynarodowe normy ISO/IEC 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji) oraz ISO/IEC 27017 (bezpieczeństwo systemów rozproszonych). Gwarantuje to systemowe i ciągłe podejście do identyfikacji zagrożeń, zarządzania uprawnieniami, audytowalności procesów oraz zapewnienia integralności i poufności danych wewnątrzadministracyjnych (A2A).

Dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI:

W architekturze systemu DSE-L zaimplementowano zaawansowane, ponadstandardowe mechanizmy bezpieczeństwa cybernetycznego, które znacząco wykraczają poza minimalne wymagania KRI.

Uzasadnienie: Wprowadzenie dodatkowych barier ochronnych jest bezwzględnie konieczne z uwagi na dwa czynniki: ustawowy obowiązek ochrony tajemnicy adwokackiej, obrończej oraz sędziowskiej (art. 6 Prawa o adwokaturze), a także konieczność neutralizacji nowych, specyficznych wektorów cyberataków skierowanych przeciwko algorytmom sztucznej inteligencji.

Do kluczowych zabezpieczeń ponadstandardowych należą:

- Izolacja sieciowa: Logiczne odcięcie bezpiecznego rdzenia obliczeniowego (klastra GPU, modeli LLM oraz wektorowej bazy danych RAG) od sieci Internet oraz ogólnouczelnianej infrastruktury sieciowej.

- Mikrosegmentacja i model Zero Trust: Całkowite odizolowanie backendu od warstwy prezentacji. Wymiana informacji z DMZ odbywa się wyłącznie asynchronicznie poprzez brokera komunikatów realizującego głęboką inspekcję i oczyszczanie pakietów (content sanitization).

- Ochrona przed prompt injection: Autorskie filtry walidujące zapytania, blokujące próby manipulacji modelami językowymi za pomocą złośliwego kodu ukrytego w pismach procesowych.

- Automatyczna i nieodwracalna anonimizacja: Potok technologiczny usuwający dane osobowe przed fazą wnioskowania AI.

Pięciostopniowa e-dojrzałość usług określona w badaniach „Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action”, prowadzonych na zlecenie KE przez firmę Cap Gemini ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?action=display&doc_id=747

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.