Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Umowa nr …………..
zawarta …………… w Warszawie
pomiędzy:
SKARBEM PAŃSTWA – MINISTERSTWEM FINANSÓW
z siedzibą w Warszawie,
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
reprezentowanym przez:
……………
działającego na podstawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
zwanym dalej „Zamawiającym”

a
……………
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”


§ 1.
Przedmiot Umowy
1. [bookmark: _Hlk169775129]Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, dostarczenie, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu kontroli dostępu (SKD), systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu dozoru wizyjnego (CCTV) w budynku Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie.
2. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania i odbioru określają Umowa oraz poniższa dokumentacja:
1) informacja o terenie wykonywania przedmiotu umowy, organizacji zleconych prac, ochronie środowiska i zapleczu zapewnionym dla potrzeb Wykonawcy, 
2) wymagania i warunki dotyczące wykonania zleconych prac,
3) opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej ,,Opisem”
które łącznie stanowią Załącznik nr 1 do umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, wszystkich zleconych prac, również tych wprost niewymienionych, a które wynikają z nakazów należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy, z konieczności stosowania obowiązujących przepisów prawa i zasad aktualnej wiedzy technicznej, niezbędnych do całkowitej realizacji przedmiotu umowy, tak aby był on zdolny do wypełniania przeznaczonych dla niego funkcji i celów, którym ma służyć.
4. [bookmark: _Hlk177374728][bookmark: _Hlk174438151][bookmark: _Hlk177374712]Wykonawca opracuje i dostarczy do siedziby Zamawiającego podpisaną dokumentację powykonawczą (w tym podręcznik administratora), stanowiącą część przedmiotu umowy, w formie papierowej i w formie zapisu elektronicznego na nośnikach elektronicznych w plikach edytowalnych –akceptowane rozszerzenia plików DWG i PDF lub inne po uzgodnieniu z Zamawiającym (dwg, doc, docx, xls, xlsx, ath), przy czym dokumentacja powykonawcza musi być przekazana Zamawiającemu w co najmniej dwóch z wymienionych rozszerzeń oraz nieedytowalnych wykonanych w postaci skanu podpisanej wersji papierowej/ elektronicznej przekazanej dokumentacji powykonawczej w formacie pdf, wraz z podpisanym oświadczeniem o zgodności wykonania przedmiotu umowy ze Opisem Przedmiotu Zamówienia, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną. 

§ 2.
Terminy
1. [bookmark: _Ref145402956]Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy , o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, w terminie do ……. dni roboczych od daty zawarcia umowy (uzupełnione na podstawie oferty Wykonawcy), jednak nie później niż do 24 grudnia 2024 r.. 
2. Przez wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 1 Strony rozumieją należyte wykonanie wszystkich prac zgodnie z postanowieniami umowy i załączników oraz protokołami uzgodnień, o których mowa w § 3 ust. 4 umowy, zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru, przeprowadzenie procedury odbioru określonej w § 7 umowy, usunięcie ewentualnych wad i usterek istotnych, tj. czyniących przedmiot umowy niezdatnym do przewidzianego użytku lub sprzeciwiających się w sposób wyraźny umowie oraz podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Przy czym, zgłoszenie do odbioru w odpowiednim terminie wskazanym w ust. 1 będzie uznane za realizację w terminie, jeżeli Zamawiający nie zgłosi uwag lub zastrzeżeń powodujących nieodebranie przedmiotu umowy albo uwagi lub zastrzeżenia zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie i zgodnie z § 7 ust. 10, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to stwierdzenia nieprawidłowości lub zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, zastrzeżeń lub zaleceń w przypadku powtórnego dokonywania odbioru.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania prac skutkujących ograniczeniem lub całkowitym wstrzymaniem prac, w szczególności ze względu na hałas, zapylenie lub inną uciążliwość powodującą zaburzenia w funkcjonowaniu Ministerstwa Finansów. Czas wstrzymania zleconych prac będzie ewidencjonowany przez Wykonawcę i na jego pisemną prośbę może być podstawą do zmiany terminu umowy, o którym mowa w ust. 1, po zatwierdzeniu ewidencji przerw przez Zamawiającego.
4. Nie uznaje się za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o której mowa w  § 11 ust 1 pkt 1 , zwłoki spowodowanej wstrzymaniem zleconych prac przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, oraz w wyniku działania siły wyższej, a także powstałego na skutek wystąpienia wad ukrytych substancji budynku, których nie można było przewidzieć ze względu na brak dokumentacji technicznej nieruchomości, jak również zwłoki spowodowanej przekroczeniem ustawowych terminów przez podmioty trzecie wydające przewidziane umową zgody, pozwolenia lub inne akty administracyjne, o ile zwłoka nie wynika z nienależytego działania Wykonawcy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania wykonania zleconych prac, z uwagi na sposób prowadzenia zleconych prac przez Wykonawcę stanowiący zagrożenie dla bezpieczeństwa budynku, osób lub funkcjonujących w nim urządzeń i systemów technicznych.

§ 3.
Ogólne warunki realizacji przedmiotu umowy
1. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren zleconych prac w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Strony na tę okoliczność sporządzą protokół wprowadzenia.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu zabezpieczenia przedmiotu umowy, w tym materiałów i urządzeń do momentu potwierdzenia odbioru prac przez Zamawiającego poprzez dokonanie odbioru końcowego.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim.
4. [bookmark: _Ref145403096]Strony ustalają konieczność wzajemnych spotkań i konsultacji przy realizacji przedmiotu umowy. Spotkania będą odbywać się każdorazowo w siedzibie Zamawiającego, mającego wiążące dla Wykonawcy prawo zwołania spotkania lub konsultacji, o których mowa w zdaniu pierwszym. Ze spotkań i konsultacji będzie sporządzany protokół uzgodnień, podpisywany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.
5. Przedmiot umowy musi być wykonany przez co najmniej 1 osobę będącą certyfikowanym instalatorem, posiadającą ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjętego w projekcie. Certyfikat instalatora musi uprawniać do instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania pomiarów certyfikacyjnych sieci. Osoba/y, o której/ych mowa powyżej, jest/są wskazane w Wykazie osób, stanowiącym Załącznik nr 6 do umowy. Zmiana osoby/osób, o której/ych mowa w niniejszym ustępie możliwa będzie tylko z ważnych powodów, powstałych po zawarciu umowy i po przedstawieniu przez Wykonawcę nowej osoby, posiadającej co najmniej takie kompetencje i uprawnienia, które zapewniłyby spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pubicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, o których mowa w niniejszym ustępie.
6. [bookmark: _Hlk149042710][bookmark: _Ref145402690]Wykonawca, zgłosi na piśmie, najpóźniej na 3 dni poprzedzające rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy, imienną listę wszystkich osób wskazanych do wykonania przedmiotu umowy, zawierającą następujące dane : imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, a także, marki i numery rejestracyjne pojazdów samochodowych niezbędnych do prowadzenia zleconych prac, w celu uzyskania przepustek uprawniających do wejścia i na czas technologicznie niezbędny wjazdu na teren siedziby Zamawiającego. 
7. Przepustką może posługiwać się wyłącznie osoba, dla której została ona wydana. 
8. Zmiana osób wskazanych na liście, o której mowa w ust. 6, wymaga każdorazowego poinformowania Zamawiającego na piśmie, z co najmniej z 1 dniowym uprzedzeniem. 
9. Wykonawca akceptuje, że wszelkie prace w siedzibie Zamawiającego będą wykonywane pod nadzorem uprawnionego pracownika Zamawiającego.
10. Zamawiający, w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z regulacjami wewnętrznymi Ministerstwa Finansów) w szczególności przepisami BHP albo w sposób sprzeczny z Umową, może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i usunięcia nieprawidłowości wynikających z wykonania zleconych prac w sposób sprzeczny z Umową i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.
11. Zamawiający ma prawo do odsunięcia osób przybranych przez Wykonawcę, które będą brać udział w realizacji umowy, w przypadku, gdy dana osoba nie będzie stosowała zasad określonych w Umowie, a także ze względów bezpieczeństwa, w przypadku, gdy wymaga tego ochrona podstawowych interesów Zamawiającego albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanego zamówienia. O odsunięciu osoby Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, w terminie 24 godzin.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia, w terminie 3 dni od dnia uzyskania informacji od Zamawiającego, innej osoby spełniającej kryteria określone w Umowie.
13. Zlecenie wykonania części zleconych prac Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za powierzenie wykonania tej części zleconych prac.
14. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i finansowym oraz zasobami ludzkimi potrzebnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z jej treścią, terminowo i z należytą starannością oraz z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności.
15. Wykonawca będzie prowadził prace w dni robocze od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem, że roboty o znacznym natężeniu hałasu, zapyleniu lub w jakikolwiek inny sposób uciążliwe będą prowadzone w dni robocze w godzinach od 17:00 do 22:00 od poniedziałku do piątku. O ostatecznej kwalifikacji zleconych prac co do znacznego natężenia hałasu, zapylenia lub innej uciążliwości, decyduje Zamawiający.
16. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu do akceptacji, w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu umowy (zwany dalej „Harmonogramem”) obejmujący cały zakres przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem konkretnych prac do realizacji i ich terminów. 
17. Terminy wykonania poszczególnych prac określone w Harmonogramie nie mogą przekraczać terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do Harmonogramu i dokonania w nim zmian oraz przedstawienia Zamawiającemu do ponownej akceptacji w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. Brak przekazania Zamawiającemu zmienionego zgodnie z żądaniem Zamawiającego Harmonogramu w ww. terminie stanowi podstawę dla dokonania zmian jednostronnie przez Zamawiającego, co potwierdzone zostanie zawiadomieniem Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej, zawierającym zmienioną treść Harmonogramu. 
19. W przypadku zaistnienia okoliczności dezaktualizujących Harmonogram, każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować w formie pisemnej lub elektronicznej drugą Stronę o ich przyczynach w terminie do 2 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiązek w terminie do 2 dni roboczych od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy Harmonogram, przedstawić uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. 
20. Wszelkie zmiany Harmonogramu wymagają zgody Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej. 
21. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem. 
22. Harmonogram oraz wszystkie propozycje zmian Harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
23. [bookmark: _Ref145403039]Jeżeli postęp wykonania prac objętych przedmiotem umowy, w szczególności w stosunku do terminu/terminów określonych w Harmonogramie, będzie stwarzał zagrożenie dla dotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych i zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyśpieszenia ich tempa. 
24. Jeżeli Wykonawca nie podejmie działań wskazanych w ust. 19 i 23 albo podjęte działania okażą się nieskuteczne względem dochowania terminu/terminów określonych w Harmonogramie lub prace nie ulegną przyspieszeniu, Zamawiający może zlecić wykonanie prac, które nie zostały zrealizowane zgodnie z Harmonogramem podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu). O zamiarze skorzystania z tego uprawnienia Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
25. Zamawiający jest uprawniony, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie kosztów wykonania zastępczego z wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.

§ 4.
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. wskazanie Wykonawcy miejsca poboru wody i energii elektrycznej;
1. powiadamianie Wykonawcy o planowanych spotkaniach, o których mowa w § 3 ust. 4, na co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym terminem spotkania;
1. wydanie niezbędnych przepustek dla osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy oraz przepustek na wjazd samochodów używanych w tym celu;
1. zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
1. akceptacja harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 pkt 16 umowy, z uwzględnieniem koniecznych zmian względem propozycji Wykonawcy, na potrzeby skoordynowania innych realizowanych w czasie wykonywania przedmiotu umowy zleconych prac, którego postanowieniami Wykonawca będzie związany;
1. [bookmark: _Ref145403350]udostępnienie Wykonawcy następujących dokumentów:
a) „Informacji o zasadach BHP na terenie Ministerstwa Finansów dla pracowników innego pracodawcy wykonujących prace na terenie MF”,
b) „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Ministerstwa Finansów”,
c) „Instrukcji postępowania w przypadku ogłoszenia komunikatów ostrzegawczych lub sygnałów alarmowych oraz wystąpienia innych zagrożeń na terenie gmachu Ministerstwa Finansów”,
d) „Instrukcji kontroli ruchu osobowego, materiałowego i pojazdów oraz użytkowania referentek w Ministerstwie Finansów”,
e) zarządzenia nr 9/BDG/2018 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania koordynatorów sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz trybu postępowania w sytuacji wykonywania na terenie nieruchomości Ministerstwa Finansów pracy przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców;
1. dokonanie odbioru wykonanych prac zgodnie z § 7 umowy.

§ 5.
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i jej załączników, obowiązującym prawem, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku rozstrzygnięcia którego została zawarta umowa, a także zobowiązaniem zawartym w ofercie Wykonawcy. 
1. [bookmark: _Ref145403163]Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa 
w § 1 umowy, a także:
1) [bookmark: _Ref145403171]wykonanie prac przygotowawczych zabezpieczających ciągi komunikacyjne;
2) wykonanie zabezpieczenia terenu zleconych prac zgodnie z przepisami BHP;
3) współpraca z Zamawiającym i bieżące informowanie Zamawiającego o osobach, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu umowy i o każdorazowej ich zmianie;
4) realizacja przedmiotu umowy w uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego;
5) zobowiązanie osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu umowy oraz osób realizujących w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi usunięcie wad lub usterek do zapoznania się z dokumentami, o których mowa § 4 pkt 6 umowy, oraz do przestrzegania zasad i przepisów zawartych w tych dokumentach. Przed rozpoczęciem wykonywania prac lub świadczenia usług na terenie nieruchomości Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że umowa będzie realizowana zgodnie z tymi obowiązkami, a także do wyznaczenia swojego przedstawiciela, który będzie odpowiadał za zapewnienie warunków BHP dla pracowników Wykonawcy i przestrzeganie zasad BHP przez pracowników Wykonawcy przy realizacji Przedmiotu umowy w rozumieniu przepisu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, co wymaga podpisania protokołu uzgodnień, którego wzór określony został w Załączniku nr 4 do umowy. Zamawiający dopuszcza, aby funkcje przedstawiciela Wykonawcy ds. BHP i kierownika zleconych prac pełniła jedna osoba;
6) przestrzeganie przepisów BHP m.in. w zakresie stosowania indywidualnych środków ochrony oraz z uwzględnieniem prac na wysokości i pożarowo niebezpiecznych;
7) przestrzeganie obowiązujących na terenie Ministerstwa Finansów zasad ruchu osobowego, materiałowego i samochodowego;
8) sukcesywne zgłaszanie do odbioru zleconych prac zanikających i ulegających zakryciu pod rygorem określonym w § 7 ust. 12 umowy;
9) pisemne zgłaszanie zakończenia wszystkich prac do odbioru;
10) zapewnienie, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu umowy na terenie budynku Ministerstwa Finansów, posiadały kompletną ochronną odzież roboczą oraz umieszczone w widocznym miejscu przepustki wydane przez Zamawiającego;
11) niezwłoczny wywóz i odpowiednie zagospodarowanie materiałów i gruzu z rozbiórki przy jego ręcznym załadunku i demontażu oraz ich wywóz i utylizację a w przypadku odpadów niebezpiecznych przy udziale osób i wykorzystaniu środków transportu posiadających stosowne zezwolenia w tym zakresie;
12) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń, zabrudzeń lub uszkodzeń spowodowanych wykonywaniem prac z ciągów komunikacyjnych;
13) usunięcie zanieczyszczeń powstałych w efekcie realizacji zleconych prac w czasie najpóźniej do 1 godziny od zgłoszenia tego faktu przez przedstawicieli Zamawiającego przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w § 8 ust. 3 umowy drogą telefoniczną i potwierdzeniu e-mailem; w razie nieusunięcia zanieczyszczeń w terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt i ryzyko Wykonawcy; Zamawiający powiadomi drogą e-mailową Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie kosztów usunięcia zanieczyszczeń z wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty;
14)  uporządkowanie i posprzątanie terenu zleconych prac po realizacji przedmiotu umowy;
15) dostarczenie, przed wbudowaniem materiałów, kart materiałowych. Karta materiałowa powinna składać się z:
a) określenia typu i marki, producenta przedstawianego wyrobu/materiału,
b) krótkiego opisu realizowanej funkcji i przeznaczenia wyrobu/materiału,
c) karty katalogowej wyrobu/materiału zawierającej podstawowe parametry techniczne;
d) deklaracji właściwości użytkowych certyfikatów bezpieczeństwa, ppoż itp., dopuszczających materiał do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Zamawiający dopuszcza, żeby na etapie realizacji przedmiotu umowy powyższe dokumenty były przekazane w formie elektronicznej;
16)  zabezpieczenie kontenera/pojemnika na odpady demontażowe i gruz oraz ustawienie go w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym;
17) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu podpisanej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, zgodnej z wymaganiami określonymi w § 1 ust. 4 umowy.  
1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowania, przez minimum 5 lat, co najmniej jednego egzemplarza nośnika obejmującego dokumentację powykonawczą i udostępniania go w ramach wynagrodzenia umownego Zamawiającemu na jego żądanie w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania.
1. W przypadku utraty nośnika przez Wykonawcę, w okresie, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do jego odtworzenia, a w przypadku utraty ww. dokumentacji, do jej odtworzenia również w ramach wynagrodzenia umownego.
1. W przypadku nieudostępnienia Zamawiającemu przez Wykonawcę nośnika elektronicznego obejmującego dokumentację powykonawczą w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający może dodatkowo, niezależnie od naliczenia ww. kary umownej, po trzecim niezrealizowanym zgłoszeniu powierzyć odtworzenie dokumentacji projektowej i powykonawczej podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu. Skorzystanie z powyższego uprawnienia wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania Wykonawcy.
1. Wykonawca potwierdza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, której klauzule umowne i OWU uwzględniają charakter przedmiotu umowy i związane z tym ryzyka ubezpieczeniowe oraz ewentualny zamiar powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom na okres nie krótszy niż do ostatniego dnia realizacji przedmiotu umowy na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł, a Zamawiający przyjmuje to do wiadomości. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać ważność polisy w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem/dowodami opłaconej składki/składek. Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy wraz z potwierdzeniem opłacenia składki/składek stanowi załącznik nr 9 do umowy.
1. Wykonawca, najpóźniej na 7 dni przed upływem ważności polisy, o której mowa w ust. 6, dostarczy Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem/dowodami opłaconej składki/składek.
1. Zapewnienie materiałów, urządzeń, środków i nakładów pracy służących do wykonania zleconych prac oraz porządkowania pomieszczeń i powierzchni, gdzie realizowany był przedmiot umowy stanowi obowiązek Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1.
1. Wykonawca oświadcza, że zna zasady określone w Klauzuli sankcyjnej, stanowiące Załącznik nr 12 do Umowy.

§ 6.
Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy.
1. Przed przystąpieniem do wykonania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej (o ile są już znane) zamieszczonej w Załączniku nr 2 do umowy nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi oraz wskaże zakres powierzonych prac. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zleconych prac budowlanych lub usług oraz zakresu powierzonych prac. 
1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego oraz wskazania zakresu powierzonych prac zgodnie z Załącznikiem nr 2.
1. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych zleconych prac niż wskazane w ofercie Wykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
1. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych zleconych prac niż wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem tej umowy.
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
1. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Projekt umowy na podwykonawstwo, na wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, musi zawierać:
1) określenie stron umowy;
2) zakres zleconych prac zlecanych Podwykonawcy;
3) termin wykonania i odbioru zleconych prac zgodny z terminami określonymi w Umowie, w której stronami są Wykonawca i Zamawiający;
4) wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych zleconych prac oraz sposób ich płatności nie dłuższym niż 14 dni;
5) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
6) postanowienia w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa informacji w stopniu adekwatnym do obowiązków nałożonych w tym zakresie na Wykonawcę, o których mowa w § 13 Umowy.
1. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o której mowa w ust. 7, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do projektu jej zmiany. Brak pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych w jej projekcie. 
1. Jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do treści projektu umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może przystąpić do realizacji zleconych prac do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego treści projektu umowy na podwykonawstwo.
1. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do treści projektu umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia nowego projektu tej umowy, uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
1. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy na podwykonawstwo może zgłosić pisemny sprzeciw, jeżeli jej treść jest sprzeczna z treścią zaakceptowanego projektu umowy.
1. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w terminie określonym w ust. 14 jest uważane za akceptację umowy.
1. Umowa Wykonawcy zawarta z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych wynikających z art. 647(1) ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny o solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcę.
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów na podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz wszelkich zmian tych umów, oraz umów na podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegających niniejszemu obowiązkowi. Dotyczy to umów na podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.
1. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego wezwania.
1. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w powyższych ustępach stanowi dla Zamawiającego podstawę do usunięcia Wykonawcy z terenu zleconych prac lub żądania od Wykonawcy usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu zleconych prac.
1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmiany zawartej umowy na podwykonawstwo oraz zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
1. W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za odebrane roboty, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.
1. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem zgłoszonych Podwykonawców, przerwa wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstaw do zmiany terminu zakończenia zleconych prac.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy i osób mu podległych.

§ 7.
Odbiory
1. Po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiający zrealizuje odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
2. Zasady dotyczące odbioru:
1) Wykonawca przedstawi do odbioru Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, do upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy;
2) w ciągu 2 dni roboczych od jej otrzymania Zamawiający dokona sprawdzenia, wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy w tym sprawdzenia dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej oraz wymaganiami określonymi w umowie i ustaleniami wynikającymi z zapisów protokołów uzgodnień, o których mowa w § 3 ust. 4  umowy i dokona akceptacji albo zgłosi Wykonawcy uwagi;
3) w przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do poprawy wykonania przedmiotu umowy , o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy w tym dokonania poprawy dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem uwag Zamawiającego zgodnie z ust. 10. 
4) odbiór przedmiotu umowy nastąpi poprzez dokonanie odbioru m.in. poprzez weryfikację instalacji i uruchomienie systemu oraz wykonania testu prawidłowego działania zainstalowanych systemów, co będzie potwierdzone podpisaniem przez Komisję odbioru protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru nie później niż 2 dni roboczych przed terminem zakończenia prac, w formie elektronicznej na adres e-mail osób wskazanych w ust. 7 oraz na adres e-mail sekretariat.if@mf.gov.pl wraz ze wskazaniem osób uprawnionych ze strony Wykonawcy do udziału w czynnościach odbioru.
4. W czynnościach odbioru uczestniczyć będą przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego tworzący razem komisję odbioru. Komisja rozpocznie procedurę odbioru Przedmiotu umowy, w terminie do 2 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru dokonanego przez Wykonawcę. 
5. Jeżeli odbiór nie zostanie przeprowadzony w ustalonym terminie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powierzenia czynności odbioru stronie trzeciej, co może spowodować wydłużenie okresu odbioru, o którym mowa w ust. 4.
7. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do udziału w komisji odbioru zleconych prac i podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy są:
1) …………………………………………….. ;
2) ……………………………………………… .
8. Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do udziału w komisji odbioru zleconych prac i podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy są: 
1) ………………………………..; funkcja: …………………. ;
2) ………………………………..; funkcja: …………………. .
9. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3. Protokół zawierać będzie wszystkie ustalenia poczynione w trakcie procedury odbioru, a w przypadku braku zaleceń i uwag, opisujących wykryte nieprawidłowości, będzie potwierdzał wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Podpisany przez Strony protokół odbioru bez zastrzeżeń będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
10. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, usterek istotnych lub innych nieprawidłowości Zamawiający zamieści uwagi, zastrzeżenia lub zalecenia w Protokole odbioru, Zamawiający nie dokona wówczas odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania poprawek w terminie ustalonym z Zamawiającym, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 1-2, i zgłoszenia ich do ponownego odbioru, którego procedura będzie przebiegała zgodnie z ust. 2-9, z zachowaniem prawa do naliczenia zastrzeżonych kar umownych.
11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady usterki i nieprawidłowości istotne zgłoszonego przedmiotu umowy:
1) nadające się do usunięcia, to w przypadku ich nieusunięcia przez Wykonawcę w ustalonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może:
a) dokonać odbioru z zastrzeżeniami i pomniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartość wadliwej, niezgodnej z umową części przedmiotu umowy, o ile wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy w sposób optymalny i zgodny z jego przeznaczeniem albo
b) odstąpić od Umowy, zgodnie z § 12, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający korzystanie z przedmiotu umowy w sposób optymalny i zgodny z jego przeznaczeniem;
2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
a) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy w sposób optymalny, zgodny z przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, wyznaczając określony termin oraz zachowując prawo naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań, a po bezskutecznym upływie terminu odstąpić od umowy, zgodnie z § 12, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo
b) dokonać odbioru z zastrzeżeniami i pomniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartość wadliwej, niezgodnej z umową części przedmiotu umowy, o ile wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający korzystanie z przedmiotu umowy w sposób optymalny i zgodny z przeznaczeniem albo
c) odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Jeżeli w trakcie realizacji zleconych prac Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu do odbioru zleconych prac zanikających i ulegających zakryciu lub gdy zastosowane materiały będą budziły wątpliwości co do spełnienia wymogów określonych w Załączniku nr 1 lub Wykonawca nie zrealizuje obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 9, Zamawiający ma prawo zażądać przeprowadzenia odkrywek lub dodatkowych badań sprawdzających jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów. Zamawiający ma prawo dokonać tych prac przy pomocy podmiotu trzeciego na koszt Wykonawcy. 
13. Niestawienie się przedstawicieli Wykonawcy na czynności związane z odbiorem upoważnia Zamawiającego do jednostronnego sporządzenia wszelkich przewidzianych Umową protokołów. 
14. Strony wykluczają możliwość dokonywania odbiorów częściowych.



§ 8.
Osoby upoważnione do kontaktów między Stronami
1. Za uzgodnienia i czynności wynikające lub mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem umowy oraz za nadzór nad jej realizacją ze strony Zamawiającego odpowiada dyrektor Departamentu Informacji Finansowej.
2. Przedstawicielami Zamawiającego do bieżących kontaktów związanych z realizacją umowy są: 
0. ………… tel. …………… , e-mail: ………………, 
0. ………… tel. …………. , e-mail: …………...........
albo inna osoba wyznaczona pisemnie przez dyrektora Departamentu Informacji Finansowej.
3. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy są:
1) Pani/Pan …………….. tel. ………… , e-mail: ………………, funkcja .......... ,
2) Pani/Pan …………….. tel. ………… , e-mail: ……….………, funkcja .......... .
4. W razie nieobecności osoby, o której mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do uprzedniego wyznaczenia zastępcy, którego doświadczenie, umiejętności oraz wiedza o wykonanych już zleconych pracach gwarantuje prawidłowe ich kontynuowanie i do powiadomienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności o tym fakcie Zamawiającego.
5. Każdorazowa zmiana wyznaczonych osób każdej ze Stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wymaga zmiany umowy.

§ 9.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za prawidłowe wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………………… zł brutto (słownie: ……..), zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 10 do umowy.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i inne obciążenia związane z realizacją przedmiotu umowy, niezbędne do jej całkowitej realizacji, również te, których konieczność można było przewidzieć na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zasad aktualnej wiedzy technicznej, w szczególności koszty robocizny, materiałów i urządzeń służących do wykonania przedmiotu umowy, dostaw, transportu, utylizacji, dokonania odbiorów, ubezpieczenia, gwarancji, rękojmi, cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Wykonawca nie jest uprawniony do żądania odrębnie zwrotu innych poniesionych wydatków lub podwyższania wynagrodzenia.
3. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury oraz dokumentów, o których mowa w ust. 7, dołączonych do faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
4. Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej na następujące dane Zamawiającego: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, NIP: 5260250274 na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: kancelaria@mf.gov.pl albo przez Platformę Elektronicznego Fakturowania.
5. Dniem zapłaty należności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowany i posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (dalej "PEF") prowadzonej przez brokera konsorcjum PEFexpert pod numerem adresu PEF: 526 025 02 74, rodzaj adresu PEF: NIP, w celu otrzymywania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. 
7. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć elementy wymagane ustawą o podatku od towarów i usług oraz dodatkowo podać informację dotyczącą odbiorcy płatności oraz wskazać umowę zamówienia publicznego, którego faktura dotyczy. 
8. W innym ustrukturyzowanym dokumencie elektronicznym Wykonawca zobowiązany jest do wskazania umowy zamówienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, których dokument dotyczy. Inny ustrukturyzowany dokument elektroniczny musi spełniać wymagania umożliwiające jego przesyłanie za pośrednictwem PEF. 
9.  Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na PEF w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (zwane dalej "e-Dokumenty"). 
10. Za datę otrzymania e-Dokumentu przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu e- Dokumentu na PEF. 
11. Strony uznają, iż, o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej, Zamawiający może potrącać z wynagrodzenia Wykonawcy należności przysługujące Zamawiającemu od Wykonawcy, w szczególności z tytułu kar umownych lub innych wierzytelności Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 

§ 10.
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji na całość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, na okres 24 miesięcy. Zamówienie objęte jest również rękojmią za wady. Wykonawca udziela rękojmi na okres wskazany w zdaniu pierwszym.
2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się od dnia następnego po dokonaniu odbioru na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. Postanowienia ust. 6-8 stosuje się odpowiednio.
4. Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie ich okresu, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.
5. W ramach gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 9 ust. 1, do wykonywania napraw, likwidacji usterek, które pojawią się w czasie gwarancji i rękojmi. Wszelkie koszty obowiązków wymienionych w niniejszym ustępie, transportu i pracy osób wykonujących czynności naprawy w imieniu Wykonawcy, pokrywa Wykonawca.
6. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji zobowiązuje się do wprowadzenia wymaganych poprawek lub uzupełnień do wykonanej dokumentacji powykonawczej w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego. 
7. W przypadku wystąpienia wady lub usterki w okresie gwarancji lub rękojmi oraz zgłoszenia jej przez Zamawiającego w formie wysłania wiadomości e-mail na adres: ………………………, Wykonawca zobowiązuje się do czasu reakcji w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia oraz usunięcia wady lub usterki najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy. Przez reakcję Strony rozumieją przybycie przedstawicieli Wykonawcy do siedziby Zamawiającego i usunięcie lub zabezpieczenie zgłoszonej wady lub usterki. Termin usunięcia wady lub usterki w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach. Ze strony Wykonawcy osobą wskazaną do realizacji warunków oraz przebiegu działań podejmowanych w ramach gwarancji i rękojmi jest ……………………, adres e-mail.: ……………………, tel. kontaktowy ………………… . Usunięcie wad lub usterek zostanie stwierdzone protokolarnie.
8. W razie nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie lub elektronicznie, na adres wskazany w ust. 7, o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. 
9. Jeżeli w okresie gwarancji/ rękojmi przedmiot objęty gwarancją lub jego część będzie podlegać zgłoszeniu z powodu wady lub usterki, to przy trzecim zgłoszeniu podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wyłączają prawa Zamawiającego do żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego gwarancją na nowy już przy pierwszym lub drugim zgłoszeniu.
10. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania przeglądu przedmiotu umowy w terminach co 6 miesięcy od dnia następnego po dokonaniu odbioru prac na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń i usuwania ujawnionych wad lub usterek. Poszczególne terminy zostaną uzgodnione z Zamawiającym najpóźniej do dnia  podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 
11. W terminie 30 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1, do dokonania przeglądu prac objętych Umową i usunięcia ujawnionych wad lub usterek w terminach określonych w niniejszym paragrafie stosowanych odpowiednio. Z przeprowadzonego przeglądu zostanie sporządzony protokół odbioru. 
1) dotyczący odbioru bez zastrzeżeń lub usunięcia przez Wykonawcę w ww. terminie ujawnionych wad i usterek;
2) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w ww. terminie wad lub usterek wykrytych podczas przeglądu, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 8 i § 11. 

§ 11.
Kary umowne
0. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i dotrzymaniu terminu określonego w § 2 ust. 1  umowy w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
2) za zwłokę w realizacji obowiązku wskazanego w § 3 ust. 6 umowy w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki za każdy termin, którego zwłoka dotyczy;
3) za nieprzedłożenie do akceptacji, zgodnie z § 3 ust. 16 umowy, harmonogramu w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
4) za każdy przypadek niewykonania zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 11 - 15 umowy, w wysokości 100,00 zł za każde naruszenie każdego z obowiązków;
5) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek zgłoszonych w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie określonym w § 10 ust. 7 umowy w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
6) za zwłokę w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 10 w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
7) za rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy; przy czym jeżeli rozwiązanie lub odstąpienie dotyczy części Umowy, wysokość kary umownej liczone jest od wartości części umowy objętej rozwiązaniem lub odstąpieniem, z zastrzeżeniem, że kara umowna, o której mowa wyżej nie może być niższa niż 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy;
8) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub jakąkolwiek osobę, z pomocą której Wykonawca wykonuje Umowę, zasad lub obowiązków zachowania poufności określonych w § 13 w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy przypadek takiego naruszenia;
9) za nieprzedłożenie polisy wraz z dowodami opłacenia składki/składek, o której mowa w § 5 ust. 6 lub 7, w wysokości 1000 zł za każdy dzień niedysponowania przez Zamawiającego którymkolwiek z przedmiotowych dokumentów;
10) za każdy przypadek niespełnienia lub nieterminowego spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w § 16 ust. 2 Umowy, w wysokości 100 zł;
11) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy powierzenia stanowiącej załącznik nr 11 do Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 złotych.,
0. Każdy z przypadków określony w ust. 1 stanowi samodzielną podstawę do naliczenia kar  umownych, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, możliwe jest naliczenie wyłącznie kary przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy.
0. Wykonawca może zwolnić się z odpowiedzialności z tytułu zapłaty kar w przypadku działania siły wyższej oraz jeżeli wykonanie umowy nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Kary nie będą naliczone tylko za okres trwania przeszkody spowodowanej okolicznościami wskazanymi w zdaniu poprzednim.
0. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 
0. Wysokość kar umownych, do naliczenia których Zamawiający jest uprawniony, jest ograniczona do wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

§ 12.
Rozwiązanie Umowy (wypowiedzenie, odstąpienie od Umowy)
1. Zamawiający może odstąpić od umowy albo ją wypowiedzieć w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przypadkach przewidzianych w Umowie.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy w całości lub w części, według wyboru Zamawiającego, jeżeli Wykonawca z powodów leżących po jego stronie nie wykonuje postanowień Umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty, w szczególności gdy:
0. Wykonawca nie rozpoczął prac w ciągu 10 dni liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu zleconych prac, lub wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP albo w sposób sprzeczny z Umową oraz uzgodnieniami poczynionymi w trybie przewidzianym w § 3 ust. 4, pomimo wezwania do rozpoczęcia prac lub do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i usunięcia nieprawidłowości wynikających z wykonania zleconych prac w sposób sprzeczny z umową, złożonego przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy i potwierdzonego na piśmie na adres korespondencyjny Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;
0. naruszenie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, przekroczy 20 dni;
0. Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni, pomimo wezwania do kontynuacji prac złożonego przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy;
0. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi przetwarzania informacji niejawnych, w tym instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego stanowiącej Załącznik nr 13, przepisami BHP albo w sposób sprzeczny z umową lub uzgodnieniami poczynionymi w trybie przewidzianym w § 3 ust. 4, lub utraci świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli wskazanej w § 13 ust. 16,
0. w przypadkach wskazanych w Klauzuli sankcyjnej stanowiącej Załącznik nr 12 do Umowy.
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
1. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Prawo do odstąpienia przysługujące Zamawiającemu może być zrealizowane w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
1. W wypadku wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy, skutek wypowiedzenia/odstąpienia ma skutek na przyszłość, zaś Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
0. w terminie 5 dni roboczych od daty wypowiedzenia/odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji zleconych prac, w tym zleconych prac w toku, według stanu na dzień wypowiedzenia/ odstąpienia;
0. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie i terminie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której przyczyny nastąpiło wypowiedzenia/odstąpienie od Umowy;
0. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczone, niezwłocznie, ale nie późnej niż w terminie 3 dni roboczych, od daty wypowiedzenia/odstąpienia od umowy oraz usunie w tym terminie z terenu Zamawiającego urządzenia zaplecza dostarczone lub wniesione przez Wykonawcę.
1. Jeśli Wykonawca nie dostosuje się do wymagań określonych w ust. 5, to Zamawiający ma prawo dokonać tych czynności samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
1. Zamawiający w razie wypowiedzenia/odstąpienia od umowy obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru zleconych prac przerwanych oraz dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, zgodnie z protokołem odbioru zleconych prac (w wypadku odstąpienia od umowy w części);
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu zleconych prac od dnia dokonania odbioru zleconych prac przerwanych.
1. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy nie wyłącza obowiązków Wykonawcy w zakresie rękojmi i gwarancji w zakresie wykonanych i odebranych zleconych prac oraz nie wyłącza postanowień w zakresie przeniesienia praw majątkowych autorskich co do odebranego przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w Umowie. 

§ 13.
Zasady zachowania poufności
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych, oraz innych informacji Zamawiającego uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy oraz wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ujawnienia informacji dotyczących Przedmiotu Umowy, w tym informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu realizacji Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób do nierozpowszechniania informacji, związanych z realizacją umowy z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacja Umowy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy. Wszystkie wykonane kopie i reprodukcje stanowią własność Zamawiającego i powinny zostać przekazane Zamawiającemu nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu realizacji Umowy, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu, bez względu na przyczynę.
5. Utrata przez Wykonawcę nośnika danych obejmującego dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 5 ust. 3, stanowić będzie naruszenie zasad zachowania poufności.
6. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną tajemnic prawnie chronionych.
7. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądów, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych, a także informacji dostępnych publicznie, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
8. Nie będą uważane za chronione informacje, które: 
1) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze Stron;
2) zostały przekazane Stronie otrzymującej przez osobę trzecią niebędącą Stroną umowy zgodnie z prawem i bez ograniczeń;
3) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony, której dotyczą.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności informacji przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy.
10. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, w tym prawne i organizacyjne, dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy lub inna osoba, o której mowa w ust. 9, otrzymujący powyższe informacje, nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części podmiotom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego.
11. Obowiązek zachowania w poufności informacji przez Wykonawcę i osoby, o których mowa w ust. 9, obowiązuje także po ustaniu Umowy.
12. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu Umowy, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu, bez względu na przyczynę.
13. Wykonawca oświadcza, że:
1) znana jest mu treść poniższych przepisów dotyczących ochrony informacji i tajemnic prawnie chronionych tj.:
a) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny,
b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
c) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
a także, że będzie ich przestrzegał zarówno w czasie realizacji umowy jak i po jej zakończeniu;
2) każda z osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy zobowiązała się wobec niego, jako Wykonawcy, nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią ww. przepisów i zobowiązała się do ich przestrzegania, zarówno w czasie realizacji Umowy, jak i po jej zakończeniu.
14. Wykonawca i osoby, o których mowa w ust. 9, zobowiązani są do zapoznania się z treścią Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów stosowanej przez Zamawiającego
i przestrzegania jej postanowień. Zamawiający udostępnia Wykonawcy Politykę Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów i inne dokumenty z nią powiązane niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy. Dodatkowo Zamawiający informuje, że treść Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów jest opublikowana w Dz. Urz. Min. Fin. poz. 80/adres internetowy do publikacji: https://www.gov.pl/web/finanse/du-mffipr/.
15. Wykonawca i osoby, o których mowa w ust. 9, są obowiązani do złożenia podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Polityki, o której mowa w ust. 14, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi. Oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów określa Załącznik nr 8 do Umowy.
16. W związku z tym, że wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje strefy ochronne, w których są przetwarzane informacje niejawne o maksymalnej klauzuli poufne Wykonawca oświadcza, że posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego minimum stopnia III lub wyższe właściwe dla wskazanej klauzuli tajności oraz przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego stanowiącej Załącznik nr 13.

§ 14.
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i zapewnia posiadanie tych praw w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego. 
2. Wykonawca oświadcza, że przygotowana przez niego dokumentacja powykonawcza, będzie wolna od wad prawnych i nie będzie naruszać praw autorskich i majątkowych osób trzecich. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest do zaspokajania wszelkich roszczeń z tego tytułu podnoszonych przez te osoby.
3. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru, Wykonawca przenosi, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej oraz do wszelkich innych utworów wytworzonych w wyniku realizacji Umowy, w tym oprogramowania dedykowanego wraz z prawem do kodów źródłowych oprogramowania dedykowanego w celu jego swobodnego wykorzystania i modyfikacji, uprawniające do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dokumentacją, w kraju i za granicą, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) udostępnianie dokumentacji innym podmiotom, w tym także nadzorowanym przez Ministra Finansów, realizującym świadczenia na rzecz Zamawiającego w zakresie związanym z przedmiotem Umowy, korzystanie z dokumentacji bez ograniczeń, w tym przez włączenie w całości lub w części do innych opracowań, także przez inne podmioty wykonujące świadczenie na rzecz Zamawiającego;
4) wykorzystywanie dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
5) udostępnianie w taki sposób i takiej formie, żeby każdy miał dostęp do dokumentacji w czasie przez siebie wybranym, np. poprzez internet.
4. Z chwilą wskazana w ust. 3, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich, m.in. na bezterminowe dokonywanie przez Zamawiającego modyfikacji, zmian i opracowań tej dokumentacji i innych utworów, w tym oprogramowania dedykowanego, oraz udziela prawa do kodów źródłowych oprogramowania dedykowanego w celu jego swobodnego wykorzystania i modyfikacji, a także na korzystanie z tych opracowań/modyfikacji i rozporządzanie nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz na wykonywanie modyfikacji i zmian. 
5. Z datą określoną w ust. 3 Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których zostaną wyrażone autorskie prawa majątkowe.
6. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kody źródłowe pozwalające Zamawiającemu na ingerencję i zmiany w dostarczonym oprogramowaniu dedykowanym.
7. Zamawiający może wykonywać majątkowe prawa autorskie bez jakichkolwiek ograniczeń niezastrzeżonych wyraźnie w umowie (w szczególności ograniczeń terytorialnych), samodzielnie lub może upoważnić do tego osoby trzecie.
8. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do zmian utworów.
9. Wykonawca zapewnia, że Wykonawca i żaden z twórców ani współtwórców utworów nie będzie wykonywał osobistych praw majątkowych wynikających z autorstwa utworu/utworów powstałych w ramach realizacji umowy przez Wykonawcę.
10. Wykonawca oświadcza, że powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają i nie naruszą praw osób trzecich. W przypadku, gdy osoba trzecia zwróci się do Zamawiającego z roszczeniem związanym z przedmiotem umowy lub jego poszczególnymi elementami, Wykonawca zwolni Zamawiającego z obowiązku zaspokojenia tych roszczeń oraz pokryje wszelkie uzasadnione, niezbędne i udokumentowane koszty ochrony Zamawiającego przed roszczeniem osób trzecich, w szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu, powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca przystąpi do postępowania po stronie Zamawiającego, oraz złoży wniosek o wejście na miejsce Zamawiającego do postępowania. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za to, że osoby trzecie nie będą dochodziły zaspokojenia roszczeń bezpośrednio od Zamawiającego.

§ 15.
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Zmiany umowy w trybie aneksu do umowy nie wymagają zmiany firmy/określeń Stron, siedziby Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego, a także zmiany osób wskazanych w Załączniku nr 6 do Umowy.
1. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających konieczność dokonania zmiany Umowy.

§ 16.
Zasady ochrony danych osobowych
1. Strony, przetwarzając dane osobowe w związku z zawarciem  umowy, będą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 z późn. zm.),  dalej RODO.
2. Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego i terminowego spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym stanowi art. 14 RODO, w imieniu i na rzecz Zamawiającego poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane osobowe przekazał lub przekaże Zamawiającemu, w celu i w związku z zawarciem i realizacją umowy. Dotyczy to m.in. osób reprezentujących Wykonawcę oraz wyznaczonych przez niego do zawarcia i realizacji umowy. Klauzula informacyjna Administratora stanowi Załącznik nr 7 do umowy. 
3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy dowód przekazania klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 2. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do umowy.


[bookmark: _Hlk149294538]§ 17.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
1. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami umowy a treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
1. [bookmark: _Ref270362464]Strony podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy. Jeżeli sporna sprawa nie znajdzie polubownego rozwiązania zostanie rozstrzygnięta przez właściwy miejscowo sąd powszechny określony według siedziby Zamawiającego.
1. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy./ Umowa została podpisana za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Datą zawarcia Umowy jest data złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron (właściwe zostanie wskazane przed zawarciem umowy). 
1. Poniżej wymienione załączniki stanowią integralną część umowy: 
1) Załącznik nr 1	 – 
a) A – Informacja o terenie wykonywania przedmiotu umowy, organizacji zleconych prac, ochronie środowiska i zapleczu dla potrzeb wykonawców,
b) B – Wymagania i warunki dotyczące wykonania zleconych prac,
c) C – Opis przedmiotu umowy; 
2) Załącznik nr 2	– Oświadczenie w zakresie podwykonawstwa;
3) Załącznik nr 3 – Protokół odbioru;
4) Załącznik nr 4 – Protokół uzgodnień;
5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o dopuszczeniu Podwykonawcy;
6) Załącznik nr 6 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy;
7) Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna Zamawiającego,
8) Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów;
9) Załącznik nr 9 – Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy wraz z potwierdzeniem opłacenia składki/składek;
10) Załącznik nr 10 – Kopia oferty Wykonawcy.
11) Załącznik nr 11 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
12) Załącznik nr 12 – Klauzula sankcyjna
13) Załącznik nr 13- Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego 
ZAMAWIAJĄCY                                				WYKONAWCA




2

Załącznik nr 1 do umowy nr ………………..

1. Informacje o terenie wykonywania przedmiotu umowy, organizacji zleconych prac, ochronie środowiska i zapleczu dla potrzeb Wykonawcy.

1. Zamówienie wykonywane będzie na terenie budynku Ministerstwa Finansów przy ulicy Świętokrzyskiej 12 w Warszawie. Budynek z trzech stron otoczony jest ulicami. Zgodnie z książką obiektu powierzchnia użytkowa budynku wynosi 45 738,08 m², kubatura 212 967 m³.
2. Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie, który będzie normalnie użytkowany przez pracowników Ministerstwa Finansów. Wymagana jest pełna identyfikacja pracowników Wykonawcy.
3. W celu identyfikacji pracowników Wykonawca zgłosi listę wprowadzanych pracowników. Wszyscy pracownicy Wykonawcy w trakcie realizacji zleconych prac na terenie Ministerstwa Finansów zobowiązani są do posiadania przy sobie identyfikatorów osobowych przekazanych przez Ministerstwo Finansów, które po zakończeniu prac zwróci Zamawiającemu.
4. Wykonawca zapewni ochronę miejsca prowadzonych prac.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku jego działalności, działalności podwykonawców jak i dalszych podwykonawców i ich pracowników.
6. W trakcie realizacji zleconych prac Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę miejsca prowadzonych prac oraz wszystkich materiałów i elementów użytych do realizacji zadania.
7. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia zleconych prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
8. Wszyscy pracownicy Wykonawcy uczestniczący w wykonaniu przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do zapoznania się z informacją o zasadach BHP podczas pracy na terenie Ministerstwa Finansów dla pracowników innego pracodawcy oraz potwierdzenia tego faktu na stosownym protokole. Wykonawca przedstawi przedmiotowy protokół przed rozpoczęciem prac.
9. Wykonawca wskaże osobę koordynującą i sprawującą nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na terenie Ministerstwa, z podaniem numeru telefonu kontaktowego.
10. Na czas trwania zleconych prac Zamawiający umożliwi korzystanie nieodpłatne z energii elektrycznej i wody.
11. Gruz, elementy rozbiórkowe i materiały/odpady pochodzące z demontażu mogą być składowane tylko w miejscach do tego przeznaczonych, a następnie wywiezione do utylizacji. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy przedmiotu umowy.
12. W trakcie prowadzenia zleconych prac zabrania się korzystania z niezabezpieczonych przed zabrudzeniem i uszkodzeniami wind osobowych w celu transportu materiałów lub materiałów pochodzących z rozbiórki. Zgodę na transport pionowy windami osobowymi wydaje Zamawiający po wcześniejszym zgłoszeniu konieczności takiego transportu przez Wykonawcę.
13. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w cenie umownej.
14. Wykonawca przed przystąpieniem do postępowania, zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia.
1. Wymagania i warunki dotyczące wykonania zleconych prac
1. Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren prowadzonych zleconych prac.
2. Rozpoczęcie zleconych prac nastąpi po protokolarnym wprowadzeniu Wykonawcy na teren wykonywania zleconych prac.
3. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie i mogą być prowadzone tylko w czasie określonym w Umowie.
4. Przed przystąpieniem do prac musi być dostarczony przez Wykonawcę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzględniający specyfikę obiektu Ministerstwa Finansów.
5. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia zleconych prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego; w okresie trwania zleconych prac będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prowadzonych prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania a w szczególności od:
1) zanieczyszczeń zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,
2) możliwością powstania pożaru.
6. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni stanowiskowo pod względem BHP i stosować się do tych przepisów.
7. Stały nadzór prowadzonych zleconych prac ze strony Wykonawcy musi być pełniony przez osoby posiadające stosowne uprawnienia określone przez ustawę Prawo budowlane.
8. Pracownicy realizujący zadanie powinni posiadać przygotowanie zawodowe i doświadczenie w zakresie wykonywanych zleconych prac.
9. Materiały dostarczone przez Wykonawcę przed zamontowaniem muszą być odpowiednio składowane i zabezpieczone, muszą posiadać świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
10. Wykonawca najpóźniej na 2 dni roboczych przed odbiorem całości przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu podpisaną dokumentację powykonawczą dotyczącą całości odbieranego przedmiotu Umowy.
11. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in.:
1) część materiałową zawierającą dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, karty katalogowe w języku polskim.

C.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostarczenie, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu kontroli dostępu (SKD), systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu dozoru wizyjnego (CCTV) w budynku Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie, na działce nr ewid. 62/4, z obrębu 5-03-07, w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
2. Zakres prac obejmuje wymianę i rozbudowę infrastruktury dla trzech systemów: SKD, SSWiN oraz CCTV w tym:
1) demontaż istniejącej infrastruktury,
2) wykonanie projektu instalacji systemów: SKD, SSWiN oraz CCTV, 
3) dostawę i instalację niezbędnych elementów infrastruktury dla projektowanych systemów: SKD, SSWiN, CCTV, 
4) rozbudowę systemu SKD, 
5) szkolenie z obsługi wdrożonych systemów, 
6) opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej (w tym podręcznika administratora), 
7) integrację systemu SSWiN i CCTV z istniejącym systemem w Ministerstwie Finansów GEMOS4,
8) wykonanie  podłączenia  do  systemu  rejestrującego  sygnał CCTV Ministerstwa Finansów.

Prace będą wykonywane w budynku Ministerstwa Finansów. Wykonawca może wykorzystać istniejące okablowanie.

3. Wymiana systemu SKD i SSWiN obejmuje:
1) 1 szt. drzwi korytarzowych, wyposażonych w: SKD typu wejście – wyjście, czytnik do kart otwierających drzwi z dwóch stron, przycisk ewakuacyjnego otwarcia drzwi z dwóch stron, zwora magnetyczna, 
2) 2 szt. drzwi do pokoi biurowych wyposażonych w zworę magnetyczną – czytnik kart po obu stronach drzwi, przycisk ewakuacyjnego otwarcia drzwi z jednej strony – od strony wyjścia z pokoju, 
3) 4 szt. drzwi do pokoi biurowych wyposażonych w elektrozamek – czytnik kart po obu stronach drzwi, przycisk ewakuacyjnego otwarcia drzwi z jednej strony – od strony wyjścia z pokoju, 
4) 1 szt. klawiatura do obsługi systemu alarmowego SKD.
4. Rozbudowa Systemu SKD i SSWiN musi obejmować:
1) 1 szt. drzwi do pokoi biurowych, konieczność wyposażenia w: elektrozamek, czytniki kart po obu stronach drzwi, przyciski ewakuacyjnego otwierania drzwi z jednej strony (od wewnątrz), wykonanie  instalacji kablowej oraz między trzecią a czwartą kondygnacją (szacowana długość kabla około 85 mb), w przypadku niewykorzystywania dedykowanej sieci LAN, oraz  instalacji zasilającej (zabezpieczenie oraz szacowana długość około 25 mb +  rynienki kablowe);
2) 1 szt. drzwi do pokoju biurowego,  konieczność wyposażenia w : elektrozamek/ zworę magnetyczną, czytniki kart po obu stronach drzwi, przyciski ewakuacyjnego otwierania drzwi z jednej strony (od wewnątrz), wykonanie instalacji kablowej SKD i SSWiN  (szacowana długość około 15 mb), w przypadku niewykorzystywania dedykowanej sieci LAN, oraz instalacji zasilającej (zabezpieczanie  oraz  szacowana długość około 20 mb);
3) 4 szt. drzwi do pokoi biurowych, pokoje sąsiadują ze sobą i zlokalizowane są w sąsiedztwie istniejącego systemu SKD, konieczność wyposażenia w: elektrozamek, czytniki kart po obu stronach drzwi, przyciski ewakuacyjnego otwierania drzwi z jednej strony (od wewnątrz), wykonanie instalacji kablowej między pokojami (szacowana długość kabla około 100 mb), w przypadku niewykorzystywania dedykowanej sieci LAN , oraz  instalacji zasilającej (zabezpieczenie oraz szacowana długość około 75 mb);
4) 1 szt. drzwi do pokoju biurowego, konieczność wyposażenia w: elektrozamek, czytniki kart po obu stronach drzwi, przyciski ewakuacyjnego otwierania drzwi z jednej strony (od wewnątrz), wykonanie instalacji kablowej SKD i SSWiN między drugą i trzecią kondygnacją (szacowana długość kabla około 120 mb) w przypadku niewykorzystywania dedykowanej sieci LAN, oraz  instalacji zasilającej (zabezpieczenie oraz szacowana długość około 25 mb + rynienki kablowe),
5) (3 szt. drzwi do pokoi biurowych, pokoje sąsiadują ze sobą, konieczność wyposażenia w : elektrozamek, czytniki kart po obu stronach drzwi, przyciski ewakuacyjnego otwierania drzwi z jednej strony (od wewnątrz), wykonanie instalacji kablowej SKD i SSWiN między pokojami oraz między pierwszą i trzecią kondygnacją (szacowana długość kabla około 80 mb) w przypadku niewykorzystywania dedykowanej sieci LAN, oraz  instalacji zasilającej (zabezpieczenie oraz szacowana długość około 45 mb),

UWAGA: wykonanie instalacji okablowania w pionach pomiędzy kondygnacjami pierwszą i drugą, druga i trzecią oraz trzecią i czwartą, w przypadku niewykorzystywania dedykowanej sieci LAN.

5. Wymiana systemu SSWiN  2 szt.  drzwi  korytarzowych (be zmiany okablowania).
6. [bookmark: _Hlk179291970]Wymiana systemu  CCTV – wymiana 5 kamer  Wykonanie  instalacji kablowej między trzecią a pierwszą kondygnacją na potrzeby podłączenia systemu CCTV do ACO (szacowana długość kabla to 200 mb i 30 mb rynien kablowych), w przypadku niewykorzystywania dedykowanej sieci LAN. Wykonanie  podłączenia  do  systemu  rejestrującego  sygnał CCTV Ministerstwa Finansów.
7. Pozostałe wymagania:
1) Systemy muszą spełniać warunki obowiązującej obecnie normy bezpieczeństwa oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii (dyrektywa NIS 2) oraz zapisów prawa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone. 
1a) Systemy muszą spełniać warunki, o których mowa w Zarządzeniu nr 32 Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie doboru i zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych, zmienione Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2018 r. (poz. 28) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia ministra finansów w sprawie doboru i zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.
2) Systemy muszą zapewniać możliwość ich rozbudowy o min. 10 pokoi oraz min. 5 kamer. 
3) Systemy muszą być objęte 24-miesięczną gwarancją w ramach, której Wykonawca będzie dokonywał przeglądów co 6 miesięcy.
4) Zamawiający dopuszcza, aby projektowana instalacja dla SKD, SSWiN oraz CCTV wykorzystywała istniejącą infrastrukturę kablową (dodatkowo w każdym pomieszczeniu możliwe jest wykorzystanie co najmniej 2 gniazd LAN z wydzielonej sieci dedykowanej systemom ochrony, odległość gniazda do drzwi w zakresie od 2 do 8 m w pomieszczeniu), pod warunkiem objęcia jej gwarancją na tych samych zasadach co nowe dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę elementy infrastruktury. Wykorzystana infrastruktura kablowa musi zostać wskazania w dokumentacji powykonawczej. W przypadku niewykorzystania przez Wykonawcę istniejącej infrastruktury kablowej dokładny przebieg tras kablowych oraz lokalizacja/miejsce podłączenia zasilania dla instalowanych urządzeń (wraz z podłączeniem do sieci strukturalnej Zamawiającego) zostaną ustalone przed realizacją przedmiotu zamówienia w trybie konsultacji z Zamawiającym. 
5) Wykonawca dokona kompletnej konfiguracji programowej zamontowanych systemów w celu zapewnienia prawidłowego i funkcjonalnego ich działania oraz przeprowadzi szkolenie dla administratorów Zamawiającego z praktycznej obsługi wymienianych systemów.
6) Przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie oraz zastosowanie przez Wykonawcę materiałów instalacyjnych niezbędnych do poprawnego zainstalowania i działania systemów SKD, SSWiN, CCTV, np. uchwyty, wsporniki, ramki montażowe, puszki instalacyjne, korytka, rurki/peszle, kołki, wkręty, złączki, szyldy, klamki, pochwyty. 
7) W przypadku wymiany elementów Wykonawca usunie istniejącą infrastrukturę, a z wykonanych czynności sporządzi i przekaże Zamawiającemu stosowny protokół oraz doprowadzi elementy budynku/ściany do pierwotnego stanu. 
8) Zamawiający rekomenduje, aby dostarczone przez Wykonawcę czytniki obsługiwały karty typu LEGIC MIM 256. W przypadku, gdy zainstalowane urządzenia nie będą obsługiwać kart LEGIC MIM 256 Wykonawca dostarczy 300 kart do instalowanych czytników wraz z programatorem tych kart i oprogramowaniem. Karty muszą zawierać własne widoczne oznakowanie (numer/ID).
9) Dokumentacja projektowa i powykonawcza powinna obejmować wszystkie elementy systemów SKD, SSWiN, CCTV, w tym wszystkie elementy infrastruktury, serwer, stanowisko administratora, połączenie z istniejącym systemem. 
10) Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej i elektronicznej, w plikach edytowalnych. Akceptowane rozszerzenia plików w formacie DWG oraz PDF lub inne po uzgodnieniu z Zamawiającym, w tym doc, docx, xls, xlsx, ath.
11) Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu planu budynku, który na wniosek Wykonawcy może udostępnić do wykorzystania. 
12) W miarę możliwości nowo montowane elementy infrastruktury należy zamontować w miejsce demontowanych elementów infrastruktury.
13) Po montażu i uruchomieniu systemów SKD, SSWiN i CCTV Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji elektronicznej w formacie DWG i PDF, na którą będą składały się w szczególności: 
a) schematy ogólne i szczegółowe zainstalowanych systemów, 
b) rzuty/plany pomieszczeń/budynku wraz z naniesionymi zainstalowanymi urządzeniami oraz trasami kablowymi,
c) atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi w języku polskim oraz dokumentację techniczno-ruchową poszczególnych urządzeń/materiałów (jeżeli jest dostępna),
d) licencje na zastosowane oprogramowanie (jeżeli dotyczy), login i hasło do konta administratora, certyfikaty, atesty oraz oryginalne nośniki danych udostępniane przez producentów/dystrybutorów poszczególnych urządzeń,
e) pisemna gwarancja i rękojmia na zainstalowanych systemów SKD, SSWiN i CCTV, 
f) opis systemów,
g) opis ustawień parametrów urządzeń,
h) wykaz rodzajowo-ilościowy wykorzystanych urządzeń (ty/model/producent), 
i) spis loginów, haseł, itp.
14) Dostarczony sprzęt w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej w innych projektach/testach, posiadający odpowiednie certyfikaty dopuszczające do użytku na terenie Unii Europejskiej, wolny od wad.
15) Zainstalowane systemy oraz wszystkie wykonane prace zostaną objęte 24-miesięcznym okresem gwarancji/rękojmi. 
16) Okres gwarancji liczony będzie od dnia protokolarnego odbioru zainstalowanych i uruchomionych systemów.

System kontroli dostępu (SKD) musi posiadać następujące właściwości:
1) Zapewnienie kontroli dostępu dla zdefiniowanych rodzajów użytkowników (pracowników, gości).
2) Dowolnie definiowalne harmonogramy czasowe do modeli uprawnień z wielokrotnymi przedziałami czasowymi elastyczną konfiguracją cykli (np. 3 dni zamiast tygodnia).
3) Profile i wzory praw dostępu w szczególności prawa dostępu określone indywidualnie nie mogą zmieniać pierwotnego profilu lub wzoru.
4) Konfigurowanie dowolnych: początku i końca okresów ważności udzielanych praw dostępu.
5) Automatyczne blokowanie osób niekorzystających z identyfikatora przez czas określony przez administratora systemu.
6) Nadawanie indywidualnych tymczasowych praw dostępu.
7) Przypisanie ograniczonych praw użytkownika (np. otwieranie tylko jednych drzwi) w celu wykonania określonych zadań związanych z wejściami, zdarzeniami 
lub osobami.
8) Podgląd wszystkich uprawnień przypisanych danej osobie po wybraniu z listy lub wpisaniu imienia i nazwiska na stanowisku administratora SKD.
9) Funkcjonalność dowolnego tworzenia ról i przyznawania im praw użytkowników (administratorów, operatorów SKD, itp.).
10) Funkcjonalność przeglądania praw w SKD przez użytkowników SKD (np. zmienianie uprawnień dostępu do pomieszczeń). 
11) Funkcję dziennika nadzoru, z filtrami wyszukiwania umożliwiającą rejestrowanie tego, co kto i kiedy zrobił w systemie (logi systemowe).
12) Tworzenie na żądanie użytkownika systemu SKD listy obecności osób w strefie objętej systemem.
13) Interfejs graficzny użytkownika/administratora SKD zapewniający m.in. dowolnie konfigurowalne ustalanie priorytetu ostrzeżeń oraz poleceń związanych z każdym ostrzeżeniem.
14) Moduł eksportu wszystkich danych przetwarzanych przez system SKD z możliwością wyboru przez użytkownika SKD ich zakresu (XLSX/PDF/CVS).
15) Definiowalną politykę haseł obejmującą co najmniej czas ważności hasła, długość hasła, dopuszczanie/wymagane rodzaje znaków. 
16) Dowolne grupowanie wejść, drzwi mogą należeć do kilku grup.
17) Bieżący i ciągły monitoring w czasie rzeczywistym. 

System dozoru wizyjnego (CCTV) musi posiadać następujące właściwości:
1) Instalowane kamery powinny zapewniać jakości obrazu minimum FullHD.
2) Plan monitoringu zostanie uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.
3) Wykonawca dokona wszelkich starań, aby plan monitoringu zapewniał eliminację tzw. „martwych pól”.
4) Monitoring musi objąć wskazane przez Zamawiającego pomieszczenia. 
5) Kamery powinny posiadać automatycznie inicjowany tryb nocny z podświetleniem IR.
6) Instalowany system musi być połączony z istniejącym w Ministerstwie Finansów systemem monitoringu.

Obecny wykaz rodzajowo-ilościowy głównych podzespołów poszczególnych urządzeń systemu SKD, SSWIN, i CCTV zostanie przekazany w wykonawcy w trakcie wizji lokalnej.

8. Wykonywane prace nie mogą zakłócać bieżącej pracy Ministerstwa, utrudniać dostępu do budynku, narażać pracowników i petentów na jakiekolwiek ryzyka i szkody związane z realizacją zamówienia. Prace realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem, że roboty o znacznym natężeniu hałasu, zapyleniu lub w jakikolwiek inny sposób uciążliwe będą prowadzone w dni robocze w godzinach od 17:00 do 22:00 od poniedziałku do piątku. O ostatecznej kwalifikacji zleconych prac co do znacznego natężenia hałasu, zapylenia lub innej uciążliwości, decyduje Zamawiający.
9. Wykonawca wykonujący prace na terenie Ministerstwa Finansów zobowiązany jest do  przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w tym do przestrzegania obowiązujących w Ministerstwie Finansów zarządzeń wewnętrznych, w szczególności: „Instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń terrorystycznych oraz ogłoszenia komunikatów ostrzegawczych lub sygnałów alarmowych na terenie gmachu ministerstwa finansów” oraz „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dotyczącej budynku Ministerstwa Finansów”.
[bookmark: _Hlk171510007]

Załącznik nr 2 do umowy nr …………………………….


Oświadczenie w zakresie podwykonawstwa


Nazwa Wykonawcy:	_____________________________________ 
Adres:	_____________________________________


1. Oświadczam, że przedmiotowe zamówienie wykonam samodzielnie[footnoteRef:1].  [1:  zaznaczyć właściwe] 

1. Oświadczam, że poniższym podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia1: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (należy wymienić części zamówienia powierzane podwykonawcom oraz podać nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – o ile dotyczy)

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

                                 					……………………………………………
Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do umowy nr ………………………………



PROTOKÓŁ ODBIORU
sporządzony w dniu ……………………


1. Zamawiający:	Skarb Państwa – Ministerstwo Finansów 
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

2. Wykonawca: 	……………………………………………………………………
	…………………………………………………………………….
3. Umowa nr: 	……………………………. z dnia ................................

4. Przedmiot umowy: 	…………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………….

Komisja odbioru w składzie:

1. Przedstawiciel Zamawiającego  -  ……………………………………….. 

1. Przedstawiciel Zamawiającego -  ………………………………………. 

1. Przedstawiciel Wykonawcy    -  ……………………………………... 

1. Przedstawiciel Wykonawcy    -  …………………………………….



Roboty były wykonywane przez następujących Podwykonawców:

	lp.
	Nazwa Podwykonawcy**
	Zakres realizowanego Przedmiotu umowy
	Uwagi
	Jakość wykonania

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	




Po zapoznaniu się ze stanem przedmiotu umowy, wykonanym w okresie od dnia………………….... r. do dnia ……………………. r., Komisja stwierdziła, że przedmiot umowy został / nie został * wykonany zgodnie z umową nr ………………… z dnia ………….r. w terminie zgodnym / niezgodnym * z umową. 


Termin gwarancji obowiązuje do dnia …………………………… .

Termin rękojmi obowiązuje do dnia ……………………………… .
Stwierdzone usterki i błędy wykonania przedmiotu umowy zostały spisane oddzielnie i stanowią załącznik do niniejszego protokołu.*

Termin usunięcia usterek ustala się do dnia * __________________________
W związku z powyższym Komisja postanowiła uznać przedmiot umowy za odebrany / nieodebrany * i przekazać go do użytkowania.*

Uwagi: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Protokół zostaje podpisany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami * 



1. _______________________________		Za Zamawiającego

1. _______________________________		Za Zamawiającego

1. _______________________________		Za Wykonawcę

1. _______________________________		Za Wykonawcę			





* niepotrzebne skreślić 
** wypełnić o ile dotyczy


Załącznik nr 4 do umowy nr ………………………….


PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ

Sporządzony w dniu ………………….. roku w Warszawie
1. Na podstawie umowy nr ………………… zawartej przez Ministerstwo Finansów 
w dniu ……………….. r. Wykonawca ……………………………………… z siedzibą …………………………………… zostaje wprowadzony na teren Ministerstwa Finansów. 
Zakres zleconych prac obejmuje ……………………..
1. Koordynatorem do spraw bhp, w rozumieniu przepisu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest przedstawiciel Ministerstwa Finansów:
1.  ………………        ……………………           ………………..
             (imię i nazwisko)                       (stanowisko)                   (nr telefonu kontaktowego)
1. Przedstawicielem Wykonawcy, który odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez niego pracownikom – w rozumieniu przepisu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest:
1. …………………..          ……………..             ………………..
             (imię i nazwisko)                       (stanowisko)                     (nr telefonu kontaktowego)
1. Wykonawca oświadcza, że wszyscy podlegli mu pracownicy:
3. zapoznali się z:
1. Informacją o zasadach BHP na terenie Ministerstwa Finansów dla pracowników innego pracodawcy wykonujących prace na terenie Ministerstwa Finansów,
1. Instrukcją postępowania w przypadku ogłoszenia komunikatów ostrzegawczych lub sygnałów alarmowych oraz wystąpienia innych zagrożeń na terenie gmachu Ministerstwa Finansów,
1. Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dotycząca budynku Ministerstwa Finansów,
1. oceną ryzyka zawodowego na swoim stanowisku pracy,
1. obowiązkiem i sposobem używania środków ochrony indywidualnej, jeżeli są niezbędne do zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy;
3. posiadają ważne w czasie obowiązywania umowy:
1. badania profilaktyczne dopuszczające do wykonywania prac na danym stanowisku,
1. szkolenia z zakresu bhp (instruktaż stanowiskowy i szkolenie okresowe, inne zgodnie 
z obowiązującymi przepisami),
1. wymagane szczególnymi przepisami uprawnienia do wykonywania prac;
…………………………………………
(imię i nazwisko, podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz do stosowania wszelkich wymaganych zabezpieczeń/oznakowań stosownie do rodzaju występujących zagrożeń.
1. Koordynator do spraw bhp ma prawo kontrolować miejsca wykonywania prac/świadczenia usług oraz wydawać pracownikom Wykonawcy wiążące zalecenia w zakresie ochrony środowiska, bhp i zabezpieczenia ppoż.
1. Wykonawca zaopatrzy swoich pracowników w apteczkę pierwszej pomocy. Wykonawca powinien zapewnić swoim pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy.
1. Komórką właściwą w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków Ministerstwa, w szczególności organizacji ewakuacji, jest Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji. 
	
	

	(imię i nazwisko, podpis koordynatora ds. bhp)
	(imię i nazwisko, podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)




Załącznik Nr 5 do umowy nr ………………………


Data _____________, Miejscowość ______________ 



OŚWIADCZENIE O DOPUSZCZENIU PODWYKONAWCY

Oświadczam, że Wykonawca (nazwa, adres Wykonawcy) ____________________________
___________________________________________________________________________

Wszystkie roboty w ramach umowy nr __________________ wykonał siłami własnymi*. 

Dokonał zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wynikającego z podpisanych umów i wystawionych faktur za wszelkie roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców w ramach umowy nr _____________________*

Pozostała do zapłaty część/całość niewymagalnego wynagrodzenia wynikającego z podpisanych umów i wystawionych faktur za wszelkie roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców w ramach umowy nr ________________ w wysokości _____________, (słownie:_________________________________________________)*

Nie zgłaszam roszczeń finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiającego z tytułu zleconych prac wykazanych w protokole odbioru.*


   ……………………………………………………………………………………
(Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy*)

* niepotrzebne skreślić, pozostawione - odpowiednio uzupełnić.
Załącznik nr 6 do umowy nr …………


Wykaz osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy

 

	Branża/funkcja
	Imię i nazwisko

	Numer uprawnień
	Dane kontaktowe (telefon, e-mail)

	
	
	
	

	
	
	
	







……..………………………………………
Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy*

* – niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do umowy nr……

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych będących stroną umowy, osób reprezentujących stronę umowy, w tym pełnomocników i osób wskazanych do kontaktu lub realizacji umowy oraz podwykonawców

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, 
z późn. zm.), dalej RODO, Administrator informuje: 
1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów, z którym można się kontaktować kierując korespondencję na adres:
· ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,
· skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /bx1qpt265q/SkrytkaESP,
· poczty elektronicznej: kancelaria@mf.gov.pl.
2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować kierując korespondencję na adres e-mail: iod@mf.gov.pl.
3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy, na podstawie:
a) w stosunku do osób będących stroną umowy lub osób reprezentujących stronę umowy:
· art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
· art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, prawa podatkowego, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
b) w stosunku do osób niebędących stroną umowy, ale biorących udział w jej realizacji oraz osób, których dane Administrator uzyskał na podstawie umowy:
· art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które obejmują konieczność przetwarzania danych osobowych osób wyznaczonych do kontaktu i realizacji umowy; 
c) w stosunku do wszystkich kategorii osób:
· art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
· art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze polegającego na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa na terenie Ministerstwa Finansów w związku z dostępem do nieruchomości Ministerstwa Finansów, na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz przepisami ustaw szczególnych.
4. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH
Administrator informuje, że dane osobowe osób niebędących Stroną umowy zostały przekazane przez Wykonawcę lub podwykonawców. 
5. KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH
Kategorie danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi obejmują: imię i nazwisko, stanowisko/funkcja, podpis, służbowy numer telefonu, służbowy adres mailowy, dane identyfikacyjne pojazdu, dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji, a także uprawnień zawodowych.
6. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców stanowią podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności te, z którymi zawarto umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.
7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt 3 lub do momentu wygaśnięcia obowiązków ciążących na Administratorze, a po upływie tego okresu będą archiwizowane zgodnie z okresem przewidzianym w przepisach prawa.
8. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
· dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
· sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 
· usunięcia danych jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 RODO,
· ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
· do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), 
w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. INFORMACJA O OBOWIĄZKU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym w celu zawarcia 
i realizacji Umowy. Niepodanie wymaganych danych osobowych może skutkować niezawarciem przedmiotowej umowy. 
10. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, 
W TYM PROFILOWANIU


Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
37

	Załącznik nr 8 do umowy nr …………………………….



.........................................
     (miejscowość i data)
.....................................................................
           (Nazwisko i Imię)
.....................................................................
(Nazwa podmiotu zewnętrznego realizującego 
      usługi na rzecz Ministerstwa Finansów )
.....................................................................
          (Stanowisko/funkcja)





OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów



W związku z realizacją zobowiązań z tytułu umowy nr………………..…….. z dnia ……………….... oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów[footnoteRef:2].  [2:  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 80). 

] 




...................................................
        (czytelny podpis)
Załącznik nr 9 do umowy nr …………………………….
Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy wraz z potwierdzeniem opłacenia składki/składek

Załącznik nr 10 do umowy nr …………………………….
Kopia oferty Wykonawcy





Załącznik nr 11 do umowy nr …………………………


Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
zawarta …………………………………… w Warszawie
pomiędzy:
Ministrem Finansów – Administratorem 
reprezentowanym przez
……………………………………
działającego na podstawie ……………… , 
zwanym dalej „Powierzającym”
a
…………………… 
 zwanym dalej „Przyjmującym”.
zwana dalej „Umową powierzenia”
§ 1
Powierzenie przetwarzania danych
1. W związku z zawarciem w dniu …………………………….  umowy …………………. (numer i nazwa pierwotnej umowy cywilnoprawnej), zwanej dalej „Umową główną” pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, reprezentowanym przez Pana/Panią 
………………………………………………... (imię i nazwisko, funkcja)
a
…………….. reprezentowaną przez Pana/Panią …………………….…… (imię i nazwisko, funkcja)
Powierzający, stosownie do art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1, ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, powierza Przyjmującemu na podstawie niniejszej Umowy powierzenia przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy głównej.
1. Powierzający jest Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia. 
1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych osobowych: …………………………………….. (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania).
1. W celu wykonania Umowy głównej, Powierzający powierza Przyjmującemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie …………………………….. (np. umożliwienia świadczenia usług utrzymania, rozwoju oraz asysty technicznej systemu).
1. Powierzenie przetwarzania danych obejmuje następujące czynności realizowane wobec przetwarzanych danych osobowych: ………………………………………. (np.: ich utrwalanie, przechowywanie, usuwanie, poprawianie, analizowanie, kopiowanie, zbieranie danych itp.). 
1. Przyjmujący przyjmuje do przetwarzania dane osobowe, o których mowa w ust. 3 oraz zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie głównej.
1. Przyjmujący oświadcza, że przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych będzie odbywało się wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
1. Przyjmujący przyjmuje do wiadomości, iż w zakresie przestrzegania przepisów Rozporządzenia ponosi odpowiedzialność za swoje działania oraz działania osób, które wyznaczył do realizacji umowy, a także którym przekazał dalsze przetwarzanie danych osobowych.
1. Przyjmujący oświadcza, że zgodnie z art. 28 ust. 1 Rozporządzenia zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
1. Poprzez zawarcie Umowy powierzenia Powierzający poleca przetwarzanie danych osobowych Przyjmującemu, co stanowi udokumentowane polecenie w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit a w związku z art. 29 Rozporządzenia.
§ 2.
Zasady przetwarzania danych osobowych 
1. Obowiązki Przyjmującego:
1) Przyjmujący  zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową powierzenia, Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 
2) Przyjmujący jest zobowiązany do dokonania wszelkich czynności wynikających z Umowy powierzenia, Rozporządzenia oraz innych obowiązujących przepisów prawa z należytą starannością.
3) Przyjmujący jest zobowiązany do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przy ich przetwarzaniu poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z art. 32 Rozporządzenia.
4) Przyjmujący jest zobowiązany do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone mu dane osobowe w celu i w zakresie określonym w Umowie powierzenia.
5) Przyjmujący jest zobowiązany do zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie określonym w niniejszej Umowie powierzenia do zachowania w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, zarówno w trakcie realizacji Umowy głównej, jak i po zakończeniu realizacji Umowy głównej, poprzez odebranie od tych osób indywidualnych stosownych oświadczeń.
6) Przyjmujący jest zobowiązany do prowadzenia w formie pisemnej lub w formie elektronicznej rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Powierzającego, zawierającego informacje, o których mowa w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia.
7) Przyjmujący zobowiązuje się wyznaczyć inspektora ochrony danych w przypadku, gdy będzie do tego zobowiązany na podstawie art. 37 Rozporządzenia.
8) Przyjmujący jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, zgłaszania Powierzającemu na adres e–mail …………………………………….. każdego przypadku naruszenia ochrony powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia.
9) Przyjmujący nie może dalej powierzyć przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy powierzenia innym podmiotom bez uprzedniej pisemnej zgody Powierzającego. Osoby fizyczne, włącznie z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, współpracujące z Przyjmującym na podstawie umów cywilnoprawnych są traktowane jak personel Przyjmującego i nie stanowią innych podmiotów – dalszych przetwarzających (podwykonawców) w rozumieniu Rozporządzenia, w odniesieniu do niniejszej Umowy powierzenia.
10) Powierzając przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, Przyjmujący jest obowiązany zapewnić w dalszej umowie powierzenia spełnianie przez inny podmiot wymogów w zakresie ochrony danych osobowych na poziomie, co najmniej takim samym, jak przewidziany w niniejszej Umowie powierzenia.
11) Przyjmujący nie jest uprawniony do jakiegokolwiek dalszego wykorzystania i udostępniania powierzonych mu danych osobowych. 
12) Przyjmujący udostępnia Powierzającemu na każde jego żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków Przyjmującego określonych w Umowie powierzenia, związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
13) Przyjmujący w miarę możliwości pomaga Powierzającemu  poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw (zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt e Rozporządzenia) oraz z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia (zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt f Rozporządzenia).
2. Prawa Powierzającego:
1) Powierzający może uzależnić udzielenie zgody na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy powierzenia, od spełnienia innych warunków związanych z przetwarzaniem lub ochroną powierzanych danych osobowych.
2) Powierzający ma prawo przeprowadzenia kontroli przetwarzania powierzonych Przyjmującemu danych osobowych, przestrzegania przez Przyjmującego wszelkich obowiązków związanych z przetwarzaniem powierzonych mu danych osobowych. 
3) O zamiarze przeprowadzenia kontroli Powierzający powiadomi Przyjmującego z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych ze wskazaniem osób upoważnionych do przeprowadzenia czynności kontrolnych w imieniu Powierzającego.
4) W przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Przyjmującego zobowiązań wynikających z Umowy powierzenia, Rozporządzenia oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Powierzający może przeprowadzić kontrolę, o której mowa w pkt 2, w każdym czasie - bez uprzedniego powiadomienia Przyjmującego. 
5) Powierzający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy powierzenia przez Przyjmującego poprzez przeprowadzenie niezapowiedzianych, doraźnych kontroli sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych przeprowadzanych przez Powierzającego w siedzibie Przyjmującego oraz we wszelkich innych miejscach stanowiących obszar przetwarzania powierzonych danych osobowych.
6) W celu wykonania kontroli, o których mowa w pkt 2, 4 oraz 5 Powierzający ma prawo, w szczególności do:
a) wstępu do pomieszczeń, w których Przyjmujący przetwarza powierzone mu dane osobowe,
b) żądania złożenia przez Przyjmującego pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego w wyznaczonym przez Powierzającego terminie,
c) przeprowadzenia oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych.
7) Na zakończenie kontroli, o których mowa w pkt 2, 4 oraz 5, przedstawiciel Powierzającego sporządza protokół, który podpisują i otrzymują przedstawiciele obu stron. Przedstawiciel Przyjmującego może wnieść jednostronnie zastrzeżenia do protokołu.
8) Po kontrolach, o których mowa w pkt 2, 4 oraz 5, Powierzający może zredagować i żądać wykonania zaleceń pokontrolnych przez Przyjmującego, o ile są one zgodne z Umową powierzenia i Rozporządzeniem oraz określić termin ich realizacji.
9) W przypadku stwierdzenia przez Powierzającego uchybień w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, Powierzającemu przysługuje prawo do:
a) żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Przyjmującemu terminu na usunięcie uchybień,
b) wypowiedzenia Umowy powierzenia w trybie natychmiastowym.
10) Jeżeli powierzone dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej na serwerach i  nośnikach danych Przyjmującego, serwery i nośniki te nie mogą znajdować się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
11) Powierzający umożliwi Przyjmującemu zdalny dostęp do systemu i przetwarzanych danych osobowych poprzez funkcjonujący u Powierzającego system zdalnego dostępu, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie standardów i procedur. (uwzględnić jeśli dotyczy powierzenia)
§ 3.
Współdziałanie Stron
1. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy powierzenia będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie powierzenia, w szczególności, Przyjmujący będzie informował Powierzającego o wszelkich przypadkach naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz o wszelkich czynnościach w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych podejmowanych w związku z postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przed innymi organami i urzędami, w szczególności: policją, sądem, Najwyższą Izbą Kontroli, itp.
1. Przyjmujący jest obowiązany niezwłocznie informować Powierzającego o wszelkich zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych osobowych, w szczególności w przypadkach: wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia incydentu bezpieczeństwa lub podjęcia próby dokonania czynności w celu wywołania incydentu bezpieczeństwa. 
1. Przyjmujący informuje Powierzającego o naruszeniach poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na wskazany przez Powierzającego w § 2 ust. 1 pkt 8 adres poczty elektronicznej. Informację o naruszeniu oraz o sposobie zapobiegnięcia naruszeniu lub ograniczeniu skutków tego naruszenia Przyjmujący przekazuje Powierzającemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o naruszeniu.
1.  Ponadto, Przyjmujący przekazuje Powierzającemu cyklicznie, …………………… (np. do 10  dnia każdego miesiąca) zestawienie ww. zdarzeń wraz z informacją o skutkach zdarzenia oraz sposobie przeciwdziałania naruszeniom albo też skutkom naruszeń/incydentów – o ile takie naruszenia wystąpiły.
1. Powierzający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy powierzenia przez Przyjmującego poprzez przeprowadzenie kontroli, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, 4 oraz 5 Umowy powierzenia przeprowadzanych przez Powierzającego w siedzibie Przyjmującego oraz we wszelkich innych miejscach stanowiących obszar przetwarzania powierzonych danych osobowych, jak również prawo żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez Przyjmującego.
§ 4.
Czas obowiązywania Umowy powierzenia
1. Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas realizacji przez Przyjmującego Umowy głównej, z zastrzeżeniem ust. 2-3.
2. Przyjmujący, po wygaśnięciu niniejszej Umowy powierzenia, zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, trwale usunąć wszelkie powierzone mu dane osobowe z własnych systemów informatycznych oraz z własnych nośników danych, a także trwale zniszczyć wszelkie ich istniejące kopie pozostające w jego dyspozycji, w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Usunięcie dotyczy również wszelkich łączy oraz replikacji utworzonych przez Przyjmującego. 
3. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 zostanie potwierdzone przez Przyjmującego przekazanym Powierzającemu protokołem, uwzględniającym dalsze powierzenia, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wykonania obowiązku.
4. Po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy powierzenia Przyjmujący jest obowiązany do niezwłocznego przekazania Powierzającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone.
§ 5.
Warunki wypowiedzenia powierzenia przetwarzania danych osobowych
1. Umowa powierzenia może zostać wypowiedziana za 7 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy:
1. kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wykaże, że Przyjmujący nie podjął środków zabezpieczających, o których mowa w Rozporządzeniu; 
1. Przyjmujący dopuszcza się zwłoki w dotrzymaniu terminu, określonego w zaleceniach pokontrolnych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 8 niniejszej Umowy powierzenia;
1. Przyjmujący wykorzystał dane w celu i w zakresie niezgodnym z niniejszą Umową powierzenia;
1. Przyjmujący dalej powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu bez zgody Powierzającego;
1. zostanie wszczęte postępowanie sądowe przeciw Powierzającemu bądź Przyjmującemu w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, których przetwarzanie powierzono niniejszą Umową powierzenia.
2. Powierzający przetwarzanie danych może rozwiązać Umowę powierzenia z Przyjmującym ze skutkiem natychmiastowym z winy Przyjmującego w przypadku gdy:
1. Przyjmujący wykorzystał powierzone mu dane osobowe w sposób niezgodny z Umową powierzenia, Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
1. Przyjmujący dopuszcza się zwłoki w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 niniejszej Umowy powierzenia.
1. Zostanie wszczęte postępowanie sądowe przeciw Przyjmującemu w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, których przetwarzanie powierzono niniejszą Umową powierzenia.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Przyjmujący zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu wypowiedzenia, zrealizować zobowiązania, o których mowa w § 4 ust. 2-4.
§ 6.
1. Naruszenie ochrony danych osobowych Przyjmujący jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z niniejszą Umową powierzenia, a w szczególności za bezpodstawne udostepnienie lub przekazywanie danych osobowych nieuprawnionym podmiotom lub osobom.
1. Przyjmujący zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Powierzającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Przyjmującego danych osobowych określonych w Umowie powierzenia, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przyjmującego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Przyjmującego tych danych osobowych. 
1. Jeżeli w związku z niniejszym powierzeniem przetwarzania danych osobowych Powierzający zostanie prawomocnym orzeczeniem zobowiązany do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub zostanie ukarany grzywną, Przyjmujący zobowiązuje się zrekompensować Powierzającemu udokumentowane straty z tego tytułu do wysokości poniesionego odszkodowania, zadośćuczynienia lub grzywny. 
1. Zobowiązanie Przyjmującego, o którym mowa w ust. 3, powstanie pod warunkiem pisemnego powiadomienia go o każdym przypadku wystąpienia z roszczeniem wobec Powierzającego i jego podstawach prawnych i faktycznych, w celu umożliwienia Przyjmującemu zajęcia stanowiska, odniesienia się do podstaw takiej odpowiedzialności i ewentualnego udziału w sprawie na etapie sądowym. 
1. Przyjmujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Powierzającego w zakresie strat rzeczywiście poniesionych przez Powierzającego.



§ 7.
Zasady zachowania poufności
1. Przyjmujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Powierzającego i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
2. Przyjmujący oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w ust. 1 nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Powierzającego w innym celu niż określony w § 1 Umowy powierzenia, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa. 
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych gwarantowały zabezpieczenie danych, w tym w szczegó1ności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową powierzenia zastosowanie będą miały przepisy Rozporządzenia oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.
1. Przyjmujący odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Powierzającemu lub osobom trzecim wynikające z niezgodnego z Umową powierzenia, Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w szczególności za udostępnienie danych osobom nieupoważnionym.
1. Po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy powierzenia Przyjmujący niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 7 dni, zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone mu dane osobowe z własnych systemów informatycznych oraz z własnych nośników elektronicznych, a także trwale zniszczyć wszelkie ich istniejące kopie pozostające w jego dyspozycji, w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Usunięcie dotyczy również wszelkich łączy oraz replikacji utworzonych przez Przyjmującego. Wykonanie obowiązków zostanie potwierdzone przez Przyjmującego przekazanym Powierzającemu protokołem, uwzględniającym dalsze powierzenia, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wykonania obowiązku.  
1. Zmiany Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej, w postaci Aneksu, pod rygorem nieważności.
1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej Umowy powierzenia oraz wynikające z przetwarzania w oparciu o Umowę główną, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Powierzającego.
1. Niniejsza Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
1. Umowę powierzenia sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Przyjmującego, dwa dla Powierzającego./ Umowę powierzenia sporządzono i podpisano w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Datą zawarcia Umowy jest data złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.
    Powierzający						       Przyjmujący 
………………….…………….                                                   		………………………………….   

Akceptacja w EZD: 

Inspektor Ochrony Danych/Zastępująca Inspektora Ochrony Danych 
Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji 
Ministerstwo Finansów 





Załącznik nr 11 do umowy nr …………………………

Klauzula sankcyjna
	Podmiot Objęty Sankcjami
	oznacza podmiot należący do którejkolwiek z poniższych kategorii:
0. podmiot, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014, tj.:
0. obywatel rosyjski, osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji,
0. osoba prawna, podmiot lub organ, do której/którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) powyżej,
0. osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ działająca/y w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) lub (ii) powyżej;
0. podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 765/2006;
0. podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 269/2014;
0. podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu na podstawie decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu;
0. podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej;
0. podmiot, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej;
0. inny podmiot objęty, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość zawarcia z nim lub realizacji z nim lub z jego udziałem Umowy;

	Rozporządzenie 269/2014
	Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.);


	Rozporządzenie 765/2006
	Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.);


	Rozporządzenie 833/2014
	Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.); 


	Ustawa 
o przeciwdziałaniu
	ustawa z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2024 poz. 507 z późn. zm.);



1. [bookmark: _Hlk52458150]Celem niniejszych postanowień sankcyjnych jest niedopuszczenie, aby w realizacji umowy brały udział Podmioty Objęte Sankcjami.   
2. Wykonawca niniejszym oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie jest Podmiotem Objętym Sankcjami.
3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w całym okresie realizacji umowy nie będzie Podmiotem Objętym Sankcjami.
4. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w ramach wykonywania umowy ani Wykonawca, ani żaden z jego podwykonawców nie naruszą żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu działania lub zaniechania, w szczególności określonych w Rozporządzeniu 833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 lub Rozporządzeniu 269/2014 zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, w brzmieniu jakie może im być nadane w przyszłości,  jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z Zamawiającym oraz zagwarantować przestrzeganie tych sankcji przez Wykonawcę i jego podwykonawców.
5. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że zawiadomi Zamawiającego, w sposób określony w ust. 6 poniżej, o każdej zmianie stanu rzeczy co do którego Wykonawca złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 lub ust. 4 powyżej, a w szczególności, że zawiadomi Zamawiającego, jeżeli on lub jego podwykonawca stanie się Podmiotem Objętym Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogą zostać w przyszłości wprowadzone przez właściwe organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.
6. Wykonawca dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 4 (czterech) dni kalendarzowych od dnia, w którym dowiedział się lub, przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien dowiedzieć się o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z następujących przypadków, tj. gdy:
1) oświadczenia Wykonawcy zawarte w ust. 2, 3 lub 4 powyżej lub oświadczenia jego podwykonawcy, okażą się nieprawdziwe,
2) Wykonawca naruszy zobowiązanie wynikające z ust. 4 powyżej, lub
3) Wykonawca nie złoży Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej i to pomimo ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia takiego oświadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krótszego niż 4 (cztery) dni kalendarzowe.
Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na tej podstawie w terminie 3 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, nie później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania umowy.
8. Odstępując od umowy na podstawie ust. 7 powyżej, Zamawiający może wybrać, czy odstępuje od umowy ze skutkiem ex tunc czy ex nunc oraz czy w przypadku odstąpienia ze skutkiem ex nunc, czy odstępuje w zakresie całej części niewykonanej umowy, czy tylko w określonym zakresie części niewykonanej umowy. Zamawiający oznaczy swój wybór w tym zakresie w treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej.
9. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na podstawie postanowień niniejszych postanowień sankcyjnych, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie postanowień niniejszej klauzuli, zastosowanie znajdują postanowienia umowy dotyczące skutków odstąpienia od umowy i postępowania po odstąpieniu od umowy.
11. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że naruszenie zobowiązań, o których mowa w ust. 3 - 6 powyżej ma charakter odpowiedzialności gwarancyjnej, Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za zachowania własne oraz podwykonawców, a odstąpienie od umowy na podstawie niniejszych postanowień sankcyjnych nie wyłącza prawa do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych, jak również nie ma wpływu na zobowiązania Wykonawcy wynikające z rękojmi za wady i gwarancji jakości, a także nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie tej części zapisów umowy, które z uwagi na swój cel obowiązują dłużej niż sama umowa (w szczególności dotyczy przestrzegania klauzuli poufności, poufności danych osobowych, nabytych majątkowych praw autorskich, uprawnień licencyjnych).


Załącznik nr 13 do umowy nr ………………..

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

1. Niniejsza „Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego” dalej Instrukcja, została opracowana na podstawie art.71 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024r. poz. 632) – dalej „ustawy” i zgodnie z § 13 pkt 16 umowy jest załącznikiem stanowiącym jej integralną część.
2. W Instrukcji używa się pojęć:
a) Zamawiający – Ministerstwo Finansów, z siedzibą w Warszawie przy ul Świętokrzyskiej 12;
b) Wykonawca – ………………… z siedzibą w ………… przy ul. ………………. .
3. Warunkiem dostępu Wykonawcy do pomieszczeń w  których są przetwarzane informacje niejawne, w związku z wykonywaniem umowy wynikającej z przepisów prawa jest zdolność Wykonawcy do ochrony tych informacji. Wykonawca zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy zobowiązany jest do posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia lub  wyższym upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej wydane przez ABW lub SKW.
4. Wykonanie umowy wiąże się z dostępem do  pomieszczeń w których są przetwarzane informacje niejawne oznaczonych klauzulą poufne, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w strefach ochronnych II. W zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia nie przewiduje się dostępu Wykonawcy do informacji niejawnych, niemniej jednak osoby wykonujące  przedmiot  umowy  w strefie ochronnej II   winny posiadać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności poufne lub wyższej oraz posiadać aktualne zaświadczenia o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zapisów:
a) Umowy;
b) Instrukcji.
6. W zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy nie przewiduje się  przekazywania  Wykonawcy materiałów  i informacji niejawnych. 
7. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu:
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego III  stopnia lub wyższym, potwierdzającą zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej, wydanego przez AB W albo SKW (kopia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego poświadczona za „zgodność z oryginałem” przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, poświadczenie za zgodność winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu);
b) wykaz pracowników (spełniających wymogi, o których mowa w pkt. 4 przedmiotowej instrukcji), wyznaczonych do realizacji umowy w pomieszczeniach w których są przetwarzane  informacje niejawne,  w tym także osoby uprawnionej do podpisania umowy, Pełnomocnika OIN, Kierownika Kancelarii Tajnej.
c) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie poświadczeń bezpieczeństwa i aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, wszystkich osób wymienionych w wykazie, o którym mowa w podpunkcie „b” ( kopie poświadczeń bezpieczeństwa i zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych poświadczone za „zgodność z oryginałem” przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, poświadczenie za zgodność winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).
8. W przypadku zmian pracowników zatrudnionych przy realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu, aktualnego wykazu pracowników spełniających wymogi, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowej instrukcji.
9. Wykonawca, w czasie realizacji umowy, ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o:
a) zmianach w systemie ochrony informacji niejawnych;
b) zmianach osób wykonujących umowę;
11. W korespondencji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą należy przestrzegać wymagań:
a) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobie i trybu przetwarzania informacji niejawnych 
( Dz.U.2017.1558 j.t). 
b) Rozporządzenia PRM z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. z 2011 r. Nr 271, poz. 1603).
12. Naruszenia przepisów ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 632) lub postanowień instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
13. Nadzór, kontrolę i doradztwo w zakresie wykonywania przez Wykonawcę obowiązku ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 71 ust. 3 ustawy OIN, sprawować będzie Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie Finansów.
14. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa informacji podlegających ochronie przekazanych Wykonawcy, zobowiązany jest on do spowodowania właściwego zabezpieczenia dowodów naruszenia tych informacji i niezwłocznego, także w formie pisemnej, powiadomienia o fakcie tym Zamawiającego.
15. Zasady poruszania się osób Wykonawcy w gmachu MF i strefach ochronnych, każdorazowo ustalane są z Zamawiającym, który wyznacza osoby odpowiedzialne za stały nadzór nad pracownikami Wykonawcy.
16. Wykonawca nie  będzie miał dostępu do materiałów niejawnych podlegających  ochronie, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
17. Materiały podlegające ochronie nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż realizacja umowy.
18. Nie dopuszcza się sporządzenie kopii, odpisów, wypisów, odwzorowań cyfrowych i wyciągów z materiałów niejawnych, chyba, że  będzie to  niezbędne do wykonania  przedmiotu umowy i może nastąpić po zaopiniowaniu przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i za zgodą Zamawiającego, po przedstawieniu stosownego uzasadnienia przez Wykonawcę umowy.
19. Ustalenia zawarte w niniejszej instrukcji stosuje się także do wszystkich osób, które w imieniu Wykonawcy będą realizowały umowę. 
20. Odstępstwa od niniejszej instrukcji są niedozwolone, bez akceptacji osób upoważnionych do podpisania umowy wspólnie.


PEŁNOMOCNIK WYKONAWCY                                                 PEŁNOMOCNIK ZAMAWIAJĄCEGO

