Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1.

- Strony oświadczają, że Umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), gdyż wartość zakupu jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

§ 2.

- Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie na zasadach określonych w § 8 niniejszej Umowy.

- Przedmiot Zamówienia obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji WLAN;

- usługę Nadzoru Merytorycznego, o której mowa w rozdziale VIII OPZ;

- usługi Nadzoru Autorskiego, o których mowa w rozdziale IX OPZ.

- Na część Zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 składa się:

- wykonanie inwentaryzacji infrastruktury WLAN Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale III OPZ;

- opracowanie dwóch koncepcji projektowych modernizacji WLAN i ich porównanie, zgodnie z postanowieniami rozdziału IV OPZ;

- przygotowanie Projektu modernizacji WLAN, zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V OPZ.

- Terminy wykonania Zamówienia:

- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji WLAN – w terminie 60 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy;

- usługa Nadzoru Merytorycznego – w terminie od poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację sieci WLAN do dnia zawarcia umowy z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą, nie dłużej jednak niż w okresie 3 lat od zawarcia niniejszej Umowy;

- usługi Nadzoru Autorskiego – od dnia podpisania umowy z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą modernizacji sieci WLAN do dnia zakończenia prac modernizacji sieci WLAN i podpisania protokołu odbioru końcowego, nie dłużej jednak niż w okresie 3 lat od zawarcia niniejszej Umowy.

§ 3.

Realizacja Zamówienia

- Miejscem realizacji Zamówienia jest siedziba Zamawiającego w Warszawie, ul. Wspólna 2/4. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym, w zależności od specyfiki planowanych prac, dopuszcza przeprowadzenie części prac w formie zdalnej.

- Koszty dostawy dokumentów, w tym koszty transportu, ponosi Wykonawca.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego, z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego, pocztą e-mail na adres …………… o terminie dostarczenia dokumentacji będącej przedmiotem Zamówienia.

- Wykonanie części Zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1  nastąpi zgodnie z harmonogramem wykonywania prac, który zostanie uzgodniony z Zamawiającym w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Harmonogram musi uwzględniać dni robocze, w których konieczne będzie wykonywanie prac w siedzibie Zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji Zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może zmodyfikować harmonogram, o którym mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem, że ostateczny termin wykonania dokumentacji projektowej modernizacji WLAN nie ulegnie zmianie.

- Zmodyfikowany harmonogram, o którym mowa w ust. 5 podlega akceptacji Zamawiającego.

§ 4.

Warunki płatności

- Za realizację Zamówienia, Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości nie większej niż …………. zł netto (słownie: …………………. złotych …./100), co powiększone o należny podatek VAT stanowi ………………… zł brutto (słownie: …………………… złotych ……/100).

- Na wynagrodzenie wskazane w ust. 1 składa się wynagrodzenie za:

- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji WLAN, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, w wysokości ………………. zł netto (słownie: ………………… złotych …/100), co powiększone o należny podatek VAT stanowi ………………….. zł brutto (słownie: ……………………….złotych …./100);

- usługę Nadzoru Merytorycznego, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, w wysokości ………………. zł netto (słownie: ………………… złotych …/100), co powiększone o należny podatek VAT stanowi …………………… zł brutto (słownie: ……………………… złotych …./100);

- usługi Nadzoru Autorskiego, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, w maksymalnej wysokości ………………. zł netto (słownie: ………………… złotych …./100), co powiększone o należny podatek VAT stanowi …………………… zł brutto (słownie: ……………………… złotych …./100). Zamawiający przewiduje nie więcej niż 10 wizyt Nadzoru Autorskiego, a za każdą odebraną wizytę, w rozumieniu postanowień rozdz. IX pkt 10 OPZ, wynagrodzenie płatne w wysokości ………………. zł netto (słownie: ………………… złotych …./100), co powiększone o należny podatek VAT stanowi …………………… zł brutto (słownie: ……………………… złotych …./100).

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: …………………………., w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Strony lub osoby wskazane w § 12 ust. 2, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 6.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: ……………………………….., w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT są podpisanie przez Strony lub osoby wskazane w § 12 ust. 2, bez zastrzeżeń,  protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 6.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: ……………………………….., w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT są podpisanie przez Strony lub osoby wskazane w § 12 ust. 2, bez zastrzeżeń,  Raporty Nadzoru Autorskiego, o których mowa w § 5 ust. 7.

- Fakturę VAT należy dostarczyć Zamawiającemu:

  - pod adres: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Informatyki, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, lub

  - przesłać w formie elektronicznej, z adresu mailowego Wykonawcy: ……………………. na adres mailowy Zamawiającego: faktury@mfipr.gov.pl, lub

  - przesłać za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (adres PeF Zamawiającego: NIP – 5262895199).

- Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

- Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

§ 5.

Warunki odbioru Zamówienia

- W terminie wynikającym z harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 4, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Raport z inwentaryzacji, stanowiący potwierdzenie realizacji części Zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1.

- W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy raportu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający dokona jego akceptacji albo zgłosi uwagi. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych uwzględni zgłoszone uwagi. Zaakceptowany raport będzie potwierdzeniem wykonania części Zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 Umowy.

- W terminie wynikającym z harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 4, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dwie koncepcje projektowe i ich porównanie, jako realizację części Zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2.

- W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji, o której mowa w ust. 3, Zamawiający zaakceptuje otrzymaną dokumentację albo zgłosi swoje uwagi. Wykonawca będzie miał 3 dni robocze na usunięcie zgłoszonych uwag. Zaakceptowana dokumentacja będzie potwierdzeniem wykonania części Zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 Umowy.

- W terminie wynikającym z harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 4, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację dwóch koncepcji projektowych na modernizację WLAN, o której mowa w rozdziale IV OPZ oraz dokumentację projektową na modernizację WLAN, o której mowa w rozdziale V OPZ.

- Potwierdzeniem należytego wykonania części Zamówienia, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 będą obustronnie podpisane protokoły odbioru bez uwag.

- Potwierdzeniem należytego wykonania usług Nadzoru Autorskiego, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 będą Raporty Nadzoru Autorskiego obustronnie podpisane bez uwag.

- Protokoły odbioru, o których mowa w ust. 6 zostaną sporządzone w terminie:

1) 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę dokumentacji, o której mowa w ust. 5, i przekaże do podpisu Wykonawcy;

2) 5 dni roboczych od zakończenia świadczenia usług Nadzoru Merytorycznego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.

- Protokoły odbioru, o których mowa w ust. 6, powinny zawierać, w szczególności:

- datę i miejsce jego sporządzenia;

- oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do realizacji Zamówienia;

- podpisy Stron lub wyznaczonych przez niego osób, o których mowa w § 12 ust. 2.

- Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 9 pkt 2, Zamawiający zgłosi w protokole odbioru, jeżeli stwierdzi, że Zamówienie nie odpowiada warunkom uzgodnionym przez Strony, wskazanych w szczególności w Załącznikach nr 3 i 4 do Umowy.

- W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole odbioru, Zamawiający pisemnie lub elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny) wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 3 dni robocze, w celu usunięcia stwierdzonych protokołem zastrzeżeń. Na taki wypadek Wykonawca zobowiązuje się usunąć zastrzeżenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu i w tym terminie zgłosić e-mailem Zamawiającemu gotowość do ponownego odbioru Zamówienia.

- W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający ponownie dokona sprawdzenia prawidłowości wykonania Zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zastrzeżenia zostały usunięte i Zamówienie zostało zrealizowane należycie, wówczas Zamawiający naliczy jedynie karę za zwłokę, o której mowa w § 10 ust. 3. Postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli w wyniku ponownego sprawdzenia, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający stwierdzi, że zastrzeżenia nie zostały usunięte, wówczas Zamawiający może, wedle swego wyboru:

- odstąpić od Umowy – w terminie 14 dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie ust. 11 i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 10 ust. 1 albo

- przekazać ponownie Wykonawcy swoje zastrzeżenia w tym zakresie – albo

- przyjąć Zamówienie z zastrzeżeniami potwierdzonymi w protokole odbioru i naliczyć Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 10 ust. 2.

- Jeżeli Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 14 pkt 2 albo 3, wówczas postanowienia ust. 11 – 13 lub 14 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

- Strony ustalają, że w razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od podpisania protokołu odbioru w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu od Zamawiającego, Zamawiający może uznać treść protokołu za zaakceptowany przez Wykonawcę.

§ 6.

Prawa autorskie

1.	Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów (w tym: dokumentacji), przez które rozumie się stworzone przez Wykonawcę koncepcje, raporty, harmonogramy, dokumentację projektową.

2.	Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na korzystanie z wykonanych przez Zamawiającego (lub na jego zlecenie) opracowań utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami.

3.	Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 oraz zgoda Wykonawcy, o której mowa w ust. 2 są skuteczne z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru dokumentów zawierających elementy Zamówienia wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1 – w odniesieniu do utworów powstałych w związku z wykonywaniem Zamówienia.

4.	 Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 oraz zgoda Wykonawcy, o której mowa w ust. 2 obejmują, w szczególności, następujące pola eksploatacji utworów:

- utrwalanie, trwałe lub czasowe, całości lub poszczególnych elementów – na dowolnych nośnikach;

- zwielokrotnianie, trwałe lub czasowe, całości lub poszczególnych elementów – przy użyciu dowolnych technik;

- rozpowszechnianie oraz publikowanie – w dowolny sposób, w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami;

- wprowadzanie do obrotu (zarówno oryginału jak i egzemplarzy), najem oraz użyczenie – w całości lub w części;

- wprowadzanie (w tym zlecanie wprowadzania osobom trzecim) dowolnych zmian w utworach, w tym: przystosowywanie, dokonywanie zmian układu, sporządzanie wyciągów, streszczeń, skrótów, dokonywanie aktualizacji, łączenie z innymi utworami oraz tłumaczenie– w odniesieniu do całości lub części;

- w odniesieniu do utworów zmienionych zgodnie z pkt 5:

- trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie – w całości lub w części, dowolną techniką i w dowolnej formie,

- publikowanie oraz rozpowszechnianie (w tym wprowadzanie do obrotu, najem lub użyczenie) – w całości lub w części.

5.	Wykonawca zobowiązuje się, że utwory przekazane Zamawiającemu będą wolne od jakichkolwiek wad, w tym wad prawnych oraz, że wobec Zamawiającego nie będą zgłaszane żadne roszczenia osób trzecich dotyczące utworów, w szczególności roszczenia wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.	Wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych i prawa zależnego, wynikających z ust. 1 i 2, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 pkt 5 i 6, nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji.

§ 7.

Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji na część Zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, przez okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 6.

- W przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, których nie ujawniono w czasie odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 6, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia Wykonawcy, pod rygorem naliczenia kar umownych, na zasadach określonych w § 10 ust. 4.

- § 8.

- Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie:

- w zakresie zgodnym z Załącznikiem nr 3 do Umowy oraz Ofertą Wykonawcy z dnia ……………….., stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy;

- z zachowaniem należytej staranności i profesjonalizmem, wynikającymi z zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności;

- przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach lub przeszkodach mogących spowodować opóźnienie w realizacji Zamówienia. Powiadomienie takie nastąpi bezzwłocznie.

- Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel niezbędny do właściwego i terminowego wykonania Zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym przez siebie personelem oraz nad współpracującymi z Wykonawcą podwykonawcami.

- Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym wszystkie przyjmowane założenia poczynione w związku z realizacją Zamówienia. W razie potrzeby Wykonawca dostarczy wszelkich niezbędnych wyjaśnień i materiałów pracownikom Zamawiającego tak, aby możliwe było jednoznaczne zrozumienie założeń przyjętych do przygotowania dokumentacji projektowej, o której mowa w rozdziale V OPZ.

- W trakcie realizacji Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco prowadzić z Zamawiającym ustalenia w sprawie szczegółowych funkcjonalności oraz w sprawie minimalnych wymogów dla WLAN. W przypadku projektowania rozwiązań lub wykonania zmian projektowych bez wcześniejszego uzgodnienia i zaakceptowania przez Zamawiającego, na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dokonać stosownych zmian projektowych bez naliczania dodatkowych opłat.

- § 9.

- Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać Wykonawcy wszelkie posiadane przez Zamawiającego informacje niezbędne do należytego wykonania Zamówienia.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego dostęp do pomieszczeń oraz do swojej infrastruktury teleinformatycznej w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz przekaże posiadane przez niego informacje w zakresie konfiguracji poszczególnych elementów infrastruktury, o ile będzie to niezbędne do realizacji Zamówienia.

§ 10.

Kary umowne

- W razie niewykonania Zamówienia albo odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 5 ust. 14 pkt 1, Wykonawca nie otrzyma Wynagrodzenia i zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- W razie nienależytego wykonania Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w realizacji części Zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 2 pkt 1, licząc od dnia upływu terminu realizacji przedmiotowej części Zamówienia. Do okresu zwłoki nie wlicza się dni niezbędnych na dokonanie odbioru Zamówienia. Jeżeli zwłoka w realizacji Zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przekroczy 14 dni kalendarzowych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy – w terminie 14 dni kalendarzowych od upływu ww. terminu i naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Za każdy przypadek nieusunięcia nieprawidłowości wskazanych w zgłoszeniu gwarancyjnym lub nieusunięcia wad ukrytych w dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, których nie ujawniono w czasie odbioru Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1.

- Za niedotrzymanie terminów dostarczenia dokumentów wskazanych w rozdziale VIII pkt 5 OPZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, za każdy dzień zwłoki.

- Za niedotrzymanie terminów świadczenia usług Nadzoru Autorskiego wskazanych w rozdziale IX pkt 7 OPZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto przewidzianego za każdą odrębną wizytę, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 zdanie drugie, za każdy dzień zwłoki.

- W razie naruszenia postanowień § 11 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każdy przypadek naruszenia.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.

- Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z Wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone Wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z Wynagrodzenia, Zamawiający wystawi Wykonawcy pisemne wezwanie do zapłaty naliczonych kar umownych, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia wezwania, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

- Przez dzień roboczy Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.

- Suma kar umownych naliczonych na podstawie Umowy, za wyjątkiem kar naliczanych na podstawie ust. 7, może wynieść maksymalnie 30% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 11.

Poufność

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji chronionych dotyczących infrastruktury teleinformatycznej oraz rozwiązań technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych eksploatowanych systemów i sieci teleinformatycznych Zamawiającego, uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, niezależnie od formy zapisu, sposobu przekazania i źródła tych informacji.

- Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji chronionych swoim pracownikom i podwykonawcom, wyłącznie gdy jest to konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania poufnego statusu informacji chronionych przez jego pracowników i podwykonawców, a w przypadku naruszenia przez nich zasad poufności ponosi odpowiedzialność, jak za własne działanie bądź zaniechanie.

- Każda ze Stron jest zobowiązana zabezpieczyć w sposób należyty informacje chronione, w szczególności materiały i nośniki z danymi chronionymi, przed nieuprawnionym dostępem, osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji chronionych w czasie obowiązywania Umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu, a także po odstąpieniu od niej lub jej rozwiązaniu.

- Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji chronionych:

- których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

- których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji;

- które są powszechnie znane;

- które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji i o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności;

- w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej Umowy;

- które dotyczą faktu zawarcia Umowy, z wyłączeniem jej postanowień szczególnych, w zakresie wykorzystania tej okoliczności w materiałach marketingowych Stron oraz referencji i potwierdzenia posiadanych kompetencji;

- które dotyczą faktu zawarcia Umowy oraz jej postanowień szczególnych, których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu świadczącego Zamówienie pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji.

- W przypadku nałożenia na Stronę obowiązku ujawnienia jakichkolwiek informacji chronionych dotyczących drugiej Strony, Strona ta, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania takiej wiedzy, zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę pisemnie lub elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny). W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu przez Stronę zobowiązania do zachowania poufności, Strona ta niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności, sporządzonego według wzoru, który określa Załącznik nr 5 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, o którym mowa w ust. 8, własnoręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w dniu podpisania Umowy.

§ 12.

Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy

- Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z realizacją Umowy upoważnieni są:

- ze strony Zamawiającego:

  - ……………….., tel.: ……………….., e-mail: ………………..,

  - ……………….., tel.: ……………….., e-mail: ………………..;

- ze strony Wykonawcy:

- ……………….., tel.: ……………….., e-mail: ………………..,

- ……………….., tel.: ……………….., e-mail: …………………

- Do podpisania protokołów odbioru i Raportów Nadzoru Autorskiego, o których mowa w § 5 ust. 6 i 7, upoważnieni są:

- ze strony Zamawiającego:

- ……………….., tel.: ……………….., e-mail: ………………..,

- ……………….., tel.: ……………….., e-mail: ………………...;

- ze strony Wykonawcy:

- ……………….., tel.: ……………….., e-mail: ………………..,

- ……………….., tel.: ……………….., e-mail: ………………..,

- Informacja o osobach zaangażowanych w realizację Zamówienia, w szczególności, dane Koordynatorów projektu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa w OPZ, przekazane zostaną między Stronami za pośrednictwem osób wskazanych w ust. 1. Wykonawca i Zamawiający wskażą po swojej stronie osoby zaangażowane w realizację Zamówienia, określając jednocześnie zakres ich zadań.

- Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 oraz zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w § 4 ust. 3, 4 i 5, następuje poprzez pisemne lub elektroniczne (kwalifikowany podpis elektroniczny) powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy w rozumieniu § 13 ust. 1.

§ 13

- Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny), pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Spory powstałe w związku z realizacją Umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 14

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, a 2 dla Zamawiającego albo Umowa została zawarta w formie elektronicznej, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dniem zawarcia Umowy jest dzień jej podpisania przez ostatnią ze Stron.

- Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:

- Załącznik nr 1 – pełnomocnictwo Zamawiającego;

- Załącznik nr 2 – wydruk z właściwego rejestru dotyczący Wykonawcy;

- Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

- Załącznik nr 4 – oferta Wykonawcy;

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zachowaniu poufności.

| ………………………………………….. | …………………………………………. |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |