Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P530

| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Chopin 2.0 – Cyfrowa Platforma VOD zasobów naukowych NIFC” (Wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Beneficjent: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | RA IT | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | Nieprecyzyjnie wykazano wskaźniki jakościowe, które pozwolą na właściwą ocenę efektów projektu i które m.in. potwierdzą: - wysoką jakość kopii cyfrowych realizowanych w ramach procesu digitalizacji (wskaźnik produktu/celu) - wysoką wydajność budowanego systemu oraz związanej z nim infrastruktury (wskaźnik produktu/celu) - uzyskanie odpowiednich certyfikatów potwierdzających wysoką jakość zbiorów, systemów oraz procedur zbierania, przechowywania i przetwarzania danych (wskaźnik rezultatu) - uzyskanie odpowiednich certyfikatów potwierdzających odpowiednie bezpieczeństwo, systemów oraz przetwarzania informacji (wskaźnik produktu) - wzrost liczby publikacji naukowych, cytowań, liczby projektów badawczych wykorzystujących dane, itd. (wskaźnik rezultatu) Samo istnienie raportu dot. wydajności systemu i infrastruktury (KPI 14) nie potwierdza wysokiej wydajności budowanego systemu oraz związanej z nim infrastruktury Analogicznie, jak raport konfiguracji systemu monitoringu bezpieczeństwa i rejestrowania zdarzeń bezpieczeństwa (KPI15) nie wskazuje na wysoki poziom bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przy wykorzystaniu produktów projektu. Z kolei dwa wskaźniki można uznać jako jakościowe: - KPI: 9 Liczba wydarzeń naukowych lub edukacyjnych korzystających z zasobów cyfrowych udostępnionych w ramach projektu - KPI 10: Liczba publikacji drukowanych powołujących się na zasoby cyfrowe NIFC udostępnione w ramach projektu jednak wydaje się, że niewłaściwie określono moment pomiaru osiągnięcia wartości docelowej. Wskaźniki wydają się pozycjonować realny efekt po zakończeniu projektu, dlatego należy go wskazać jako wskaźnik rezultatu, który jest mierzony do roku po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwzględniono nowe KPI, skorygowano istniejące KPI. |
|  | RA IT | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Wykazane w pozycji kosztowej „Koszty zarządzania..” - Wsparcie programistyczne projektu – 531.360 zł - Specjalista ds. metadanych i kontroli technicznej multimediów w bazie wewnętrznej NIFC, prace związane z analizą stylometryczną korespondencji, specjalistyczne XIX-wieczne przekłady, superrewizje, eksperckie konsultacje językoznawcze, badania i analizy obiektów - 763.160 zł RAZEM: 1 374520 zł, powinny być wykazane w pozycji „Oprogramowanie” | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Skorygowano zgodnie z uwagą. W efekcie wprowadzonych zmian koszty „Oprogramowania” stanowią kwotę 25 163 480,00 zł, natomiast „Koszty zarzadzania…” 5 414 228,30 zł |
|  | RA IT | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | W ramach wysokich kosztów działalności promocyjnej uwzględniono: „także dwa działania specjalne – zdeponowanie nagrań wykonań trzech ostatnich laureatów Konkursu Chopinowskiego wraz z recitalem w Arktycznej Stacji Naukowej oraz organizację Specjalistycznego naukowego sympozjum dedykowanego korespondencji Fryderyka Chopina i wykorzystania nowych technologii cyfrowych do jej badania.” O jakim deponowaniu mowa? Jeśli to są działania mające na celu opublikowanie cyfrowych zasobów, koszty te należy wykazać w kosztach „Oprogramowania”. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Mowa o uroczystym złożeniu obiektów w formie specjalistycznych taśm w archiwum arktyczntym (Arctic World Archive), koszty nie dotyczą oprogramowania. Zmodyfikowano opis. |
|  | RA IT | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | W kosztach oprogramowania nie wykazano modyfikacji systemu Platforma dziedzictwa muzyki polskiej oraz wytworzenia interfejsów API. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Doprecyzowano koszty. |
|  | RA IT | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | W pozycji kosztowej „oprogramowanie” w kolumnie uzasadnienie należy szerzej opisać zasadność wydatkowania ponad 5,6 mln złotych na „3. Tłumaczenia Materiałów Audiowizualnych, w tym tłumaczenie na język angielski, polski (5 629 710 zł zł brutto) | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwzględniono opis. |
|  | RA IT | 6. Otoczenie prawne 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W aktach prawnych wymieniono: - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Proszę o wyjaśnienie zasadności ich włączenia do otoczenia prawnego projektu. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwzględniono w toku uwag konsultację z tymi aktami, nie mają zastosowania; usunięto. |
|  | RA IT | 2.4. Produkty końcowe 6. Otoczenie prawne 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W aktach prawnych wymieniono: - Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego - Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych - Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej i Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego - Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych co nie ma przełożenia na treści prezentowane w pkt 7.1 dot. kooperacji aplikacji (grafikę widok kooperacji aplikacji, listę systemów i listę przepływów), tj. nie wymieniono w pkt 7.1 systemów eDoręczenia, ZOSiA, ADE, Węzeł Krajowy, dane.gov.pl. Proszę o wyjaśnienie zasadności ich włączenia do otoczenia prawnego projektu lub modyfikację pkt 7.1. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku dodania procesów wymiany danych, które mają być modyfikowane lub tworzone w projekcie, należy wykazać odpowiadające tym wymianom interfejsy w produktach projektu (w pkt 2.4): - Interfejs API … - Modyfikacja interfejsu API … | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Wybrane akty konsultowano i uwzględniono w toku uwag, nie wszystkie mają zastosowania, zmodyfikowano w dokumencie. |
|  | RA IT | 2.4. Produkty końcowe 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W projekcie produktem jest Platforma VOD. Czy jest to platforma tożsama z innymi powszechnie znanymi? Jeśli nie, sugerujemy zmianę nazwy systemu na zindywidualizowaną w celu zapobieganiu nieporozumień w interpretacji architektur i rozwiązań wdrażanych w innych projektach. Czy możliwe będzie wykorzystanie Platformy VOD do publikacji materiałów przez inne instytucje? | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Platforma będzie miała cechy innych platform VOD stąd jej nazwa, na której podtrzymaniu nam zależy, tak aby korzystał z niej też mniej zaawansowany użytkownik. Jednakże zgodnie z opisem będzie ona posiadała dużo szersze zastosowanie. Doprecyzowano we WoD. Wnioskodawca nie wyklucza możliwości publikacji materiałów przez inne instytucje w przyszłości. |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Systemy Federacja Bibliotek Cyfrowych oraz KRONIK@: - na grafice powinno być oznaczone jako modyfikowane w innym projekcie Oba systemy są modyfikowane aktualnie w innych projektach, o czym publikowana jest informacja na stronie KdsC - w liście systemów powinien być wykazany jako „modyfikowany”. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwzględniono. |
|  | RA IT | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu 2.4. Produkty końcowe 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Lista systemów w pkt 2.4, 7.1 i 7.2 musi być spójna. Moduł korespondencji jest komponentem/modułem systemu Portal dziedzictwo muzyki, jak na to wskazuje grafika w pkt 7.1 i 7.2. Należy usunąć go z listy systemów w pkt 7.1. Opis Modułu korespondnecji powinien się znaleźć w opisie systemu Portal dziedzictwo muzyki polskiej, analogicznie, jak pozostałe moduły systemu Portal dziedzictwo muzyki polskiej. Na grafice widoku kooperacji jako planowany został wykazany: - interfejs wymiany danych pomiędzy Portalem a Kronik@ - modyfikacja interfejs wymiany danych pomiędzy Portalem a FBC Interfejsy te powinny być wymienione w pkt 2.4. Należy też zwrócić uwagę na spójność liczby budowanych interfejsów (zielonych strzałek) z wykazanymi w pkt 2.1. W ramach wskaźnika KPI 16: Liczba utworzonych API (szt.), gdzie wykazano wartość docelową 2. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwzględniono nowe produkty zgodnie z sugestią w pkt. 2.4. Modyfikowano listę w polu 7.1. zgodnie z sugestią. Interfejs wymiany danych między Portalem DMP i FBC nie będzie wymagał stworzenia nowego API, a raczej modyfikacji już istniejących rozwiązań. Z kolei sposób wymiany danych między Portalem DMP i KRONIK@ jest na etapie konsultacji i dialogu technologicznego – w tym momencie nie wiadomo jeszcze, czy będzie on wymagał kolejnego API. |
|  | RA IT | 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania | Brak komponentów Platformy VOD |  | Uwzględniono uwagę i doprecyzowano rozwiązania architektury platformy VOD. |
|  | RA IT | 7.3. Przyjęte założenia technologiczne | Tabela nie zawiera żadnych założeń, co jest niezbędne w przypadku produktów systemowych, w szczególności modyfikowanych. Dotyczy to również standardów wymiany danych, o których m.in mowa w rozporządzeniu KRI i ustawie o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, czy agregatorów danych wykorzystywanych do udostępnienia zdigitalizowanych zasobów, ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwzględniono uwagę i doprecyzowano rozwiązania. |