**UMOWA NR …………………..**

W dniu....................2024 r. w Łodzi, pomiędzy **Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem** **Dróg Krajowych i Autostrad,**

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa

1. P………………………………………………………………………………………………………………………………

2. P………………………………………………………………………………………………………………………………

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Łodzi ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź zwanym dalej **Zamawiającym**, NIP 725-17-13-273,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………………….., NIP …………………, REGON …………….. - reprezentowanym przez:

1. P…………………………………………………………………………………………………………………………….
2. P…………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej **Wykonawcą**,

Umowa została zawarta zgodnie z Zarządzeniem nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.12.2020 r. w sprawie realizacji, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 PLN (netto) oraz wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zmienionym Zarządzeniem nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17.02.2021 r. oraz Zarządzeniem nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 03.02.2022 r.).

**§ 1.**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwą: **"Remont placu składowego na terenie Obwodu Drogowego w Solcu”**

**Lokalizacja robót: Obwód Drogowy w Solcu, Solec 26, 26-333 Paradyż**.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem i sposobem wykonania robót określonym w:
2. Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ), stanowiący załącznik nr 2 do Umowy;
3. Ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami, stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy.

**§2.**

1. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się kompleksowo wykonać przedmiot umowy z materiałów zapewnionych przez Wykonawcę we własnym zakresie (w ramach Oferty, o której mowa w Załączniku nr 1 do Umowy) oraz przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie objętym Umową.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom:

1. wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Prawo budowlane Dz.U. z 2024 r. poz. 725);
2. określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213);
3. Materiały z rozbiórki (destrukt) należy złożyć na placu Obwodu Drogowego w Solcu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca robót ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.
5. Wykonawca zapewnia, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą powstać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, a polisa ta obowiązywać będzie przez cały okres trwania niniejszej umowy. Umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej lub ograniczającej wypłatę odszkodowania za zobowiązania wobec Skarbu Państwa. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży aktualną polisę, z uwzględnieniem §6 ust. 3 Umowy.
6. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót oraz szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z rodzajem i zakresem prac oraz, że warunki realizacji Umowy są mu znane i nie zgłasza zastrzeżeń.

**§3.**

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 60 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Termin przekazania obiektu (teren budowy): w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

3. Termin rozpoczęcia prac będących przedmiotem umowy: do 7 dni od terminu przekazania obiektu (teren budowy).

4. Termin przystąpienia do odbioru ostatecznego robót: do 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

**§4.**

1. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na **kwotę netto: ……………. PLN** + **podatek VAT** **……………..** **PLN**, co daje **kwotę brutto: ………………. PLN** (**słownie złotych brutto: …………………………..)**, zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym.

Rzeczywiste wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 2 umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie podlega waloryzacji w okresie trwania umowy.

3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w kosztorysie ofertowym procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

**§5.**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa §4, rozliczane będzie   
na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po uprzednim odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń w oparciu o protokół odbioru ostatecznego robót będących przedmiotem umowy. Fakturę należy wystawić na: **GDDKiA Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź NIP: 725 17 13 273 i doręczyć do Rejonu w Opocznie, 26-300 Opoczno, ul. Zakątna 6.**

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, stanowić będzie sumę iloczynów ilości wykonanych robót i cen jednostkowych odpowiadających poszczególnym pozycjom kosztorysu ofertowego.

3. Należność z tytułu faktury VAT będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy nr ………………………………………………………………………………………… wskazane w oświadczeniu Wykonawcy. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy i przedłożenia dokumentów potwierdzających nowy numer rachunku bankowego.

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Rejonu w Opocznie przy ul. Zakątnej 6. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

**§6.**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie obiektu (teren budowy);

- odbieranie robót będących przedmiotem umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w OPZ oraz wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o OPZ, zgodnie z Umową; z zachowaniem należytej staranności oraz ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami,
2. kontrola jakości materiałów i robót będących przedmiotem umowy,
3. utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót, czystego i nadającego się  
   do użytkowania,
4. informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
5. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie prac kontrolach i wypadkach,
6. usuwanie wszelkich wad.

3. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, przedłoży   
do wglądu Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem polisę ubezpieczeniową.

4.Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy   
do zmiany terminu zakończenia robót.

**§7.**

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac objętych umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

2. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru przed upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru.

**§8.**

* 1. Zamawiający wyznacza osoby: ……………………………………………., tel………. e-mail: …………… które mają obowiązek zarządzania umową, reprezentowania Zamawiającego w zakresie objętym umową, działając w granicach umocowania określonego w Ustawie Prawo Budowlane oraz współdziała z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji umowy, odbioru i rozliczania robót.
  2. Wykonawca wyznacza osobę do reprezentowania Wykonawcy, odpowiedzialną za prawidłową realizację prac w zakresie objętym Umową: ………………………………………………, tel…………………., e-mail………………

**§9.**

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty: ………………………………………………………………………………………………………………………………. Pozostałe roboty Wykonawca wykona we własnym zakresie.

2. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.

**§10.**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym   
   § 3 ust. 1 umowy w wysokości **2%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych:

- przy odbiorze ostatecznym,

- w okresie rękojmi,

- w okresie gwarancyjnym

w wysokości **2%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego w odpowiednim protokole,

1. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych   
   od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni – w wysokości **1%** wynagrodzenia brutto,   
   o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy,
2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych.

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 Wykonawca ma obowiązek zapłacić Zamawiającemu w terminie w terminie określonym w nocie księgowej wskazującej kwotę naliczonych kar umownych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej oraz inne wierzytelności będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

5. Łączna kwota kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy kwoty stanowiącej 20% wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

**§11.**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru ostatecznego Przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, a dla wymienionych części – z dniem ich wymiany.

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad w przedmiocie umowy ujawnionych w okresie trwania gwarancji.

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania w okresie gwarancyjnym awarii powstałych w związku z wadami materiałowymi lub wykonania w terminie 14 dni od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub e-mailem w miejscu użytkowania Przedmiotu umowy. Za awarie będą uznawane wszystkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu umowy. W przypadku braku usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do powierzenia poprawienia wadliwie wykonanej usługi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 4, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

7. Uprawnienia wynikające z w/w gwarancji nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi przewidzianej na gruncie kodeksu cywilnego.

8. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru przed upływem okresu gwarancji będzie

spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy

wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie tego odbioru lub oświadczenie.

§ 12.

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5% ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę …………………………………….PLN (słownie: ……………………………………).**
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania w formie pieniądza na rachunek bankowy Zamawiającego.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym bez zastrzeżeń,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi lub gwarancji.

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na czas robót i rękojmi lub gwarancji zostało wniesione na rzecz Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad realizujący swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź, na nr konta 30 1130 1163 0014 7106 0790 0001.

**§13.**

1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

* + 1. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 lub nie przystąpił do przejęcia terenu robót w terminie określonym w § 3 ust. 2 umowy,
    2. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,
    3. Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w umowie,
    4. Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy oraz OPZ,
    5. W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie całości lub części majątku Wykonawcy.

2. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, zgodnie z ust.1 i 2, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w sposób obustronnie uzgodniony na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie lub przerwanie prac.
2. Zamawiający dokona przejęcia terenu robót i odbioru prac przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia Umowy, w terminie określonym w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

**§14.**

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecić Wykonawcy:
2. zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym,
3. wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót.
4. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 15. Wykonanie robót nieprzewidzianych umową musi być poprzedzone procedurą udzielenia zamówienia publicznego i zawartą umową.
5. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego lub jego należycie umocowanego Pełnomocnika.

**§15.**

1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 zmian, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót nie ujętych w ofercie cen czynników produkcji, cen materiałów i pracy sprzętu nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzona oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

2. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

3. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót.

4. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego ma obowiązek ujawnić kalkulację szczegółową każdej pozycji ofertowej lub wszystkich pozycji ofertowych w celu umożliwienia kontroli poprawności kalkulacji cen jednostkowych dla robót, które nie odpowiadają opisowi w kosztorysie ofertowym, a które Zamawiający poleci wykonać.

**§16.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa, mające związek z przedmiotem umowy.

**§17.**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Przelew praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, może być dokonany wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

**§18.**

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze   
dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**§19.**

1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych:

1. pracownikom i współpracownikom Wykonawcy, z którym zawarto Umowę;
2. pracownikom lub współpracownikom podwykonawców i dalszych podwykonawców zaangażowanych w realizację Umowy;
3. osobom fizycznym, w tym przedsiębiorcom, którzy są stronami umów.

2. Klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

**§20.**

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy;

2. Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o numerze konta bankowego właściwego do rozliczania umowy;

4. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załącznik do Umowy nr …………………….

**OŚWIADCZENIE**

Ja niżej podpisany ………………… reprezentujący firmę ………………………………………., z siedzibą …………………………………………………………………….. o NIP ……………………, REGON …………………………………….

Oświadczam, że nr konta **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** jest właściwy do realizacji należności w związku z umową dotyczącą zamówienia  
 pn.: „Remont placu składowego na terenie Obwodu Drogowego w Solcu”.

**........................................**

(podpis osoby umocowanej)

**ZAŁĄCZNIK NR …………. do Umowy Nr ………………………………………………….**

**Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych   
w związku z realizacją umów**

**Wprowadzenie**

Poniższa informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umów zawartych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad lub Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (zwanych dalej: „Umowami”)

Informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych:

1) pracowników i współpracowników Wykonawców, z którymi zawarto Umowy,

2) pracowników lub współpracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zaangażowanych w realizację tych Umów,

3) osób fizycznych, w tym przedsiębiorców, które są stronami Umów.

Dane osobowe pracowników lub współpracowników Wykonawców, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (Państwa dane osobowe) są przetwarzane wyłączenie w związku z realizacją Umów, w ramach których zostały pozyskane.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

**Administrator danych osobowych**

Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

**Inspektor ochrony danych**

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: [iod@gddkia.gov.pl](mailto:iod@gddkia.gov.pl).

**Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych**

Dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane:

1. w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego m.in. z przepisów ustawy o rachunkowości, Prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
2. w związku z wykonywaniem przez administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie ustaw wskazanych w pkt 1 (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, polegających na bezpośrednich kontaktach z pracownikami i współpracownikami Wykonawców, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców związanych z realizacją Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

**Rodzaje przetwarzanych danych**

Administrator zbiera i przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

* Imię i nazwisko
* Adres e-mail
* Nr telefonu
* Stanowisko służbowe
* Nazwa i adres pracodawcy, lub innego podmiotu z którym Państwo współpracujecie,
* Opracowywane przez Państwa dokumenty, opinie i stanowiska, które są bezpośrednio związane z realizacją Umowy
* W przypadku organizowania spotkań lub wideokonferencji – Państwa wizerunek oraz wypowiadane przez Państwa opinie i stanowiska

W ramach realizacji niektórych rodzajów umów Administrator przetwarza również:

* Numer uprawnień zawodowych – dot. m.in. projektantów i kierowników budowy,
* Nr dowodu osobistego/nr paszportu oraz PESEL – jeżeli dane te są zawarte w treści pełnomocnictw,
* doświadczenie zawodowe lub wykształcenie – jeżeli odpowiednie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie pracowników jest wymogiem określonym w umowie,
* Nr NIP, nr REGON, nr rachunku bankowego – dotyczy osób fizycznych będących stronami Umów.

**Źródło pochodzenia danych**

Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa albo od Wykonawców, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców Umowy.

**Odbiorcy danych osobowych**

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności:

1. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy Umowy,
2. Organy administracji publicznej wydające rozstrzygnięcia wymagane do realizacji Umowy
3. podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcy usług IT.

W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowe informacje na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich możne udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt [iod@gddkia.gov.pl](mailto:iod@gddkia.gov.pl)

**Okres przechowywania danych osobowych**

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i rozliczenia Umowy, na potrzeby którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.

**Prawa osób, których dane dotyczą**

Przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo **dostępu do danych osobowych** i ich sprostowania

Realizując to prawo, możecie Państwo zwrócić się do Administratora z pytaniem m.in. o to czy przetwarza on Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, a także jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane.

W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, możecie Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o ich aktualizację.

1. prawo żądania **ograniczenia przetwarzania** - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Administrator może jedynie przechowywać dane osobowe. Nie może on przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.

Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Administratora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia przez Administratora tego sprzeciwu.

1. prawo żądania **usunięcia danych osobowych** - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO