Załącznik nr 3

3008-7.262.23.2026

PROJEKT UMOWY

Umowa nr ................................

zawarta w Gdańsku w dniu ........................ r., a w przypadku zawarcia w formie elektronicznej z dniem złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego

pomiędzy:

Skarbem Państwa – Prokuraturą Okręgową w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk, NIP: 583-21-63-100, REGON: 000000299

reprezentowaną przez

Michała Rzeźnika – Prokuratora Okręgowego w Gdańsku,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

.........................................................................,. NIP: ........................................, REGON/KRS:

reprezentowanym/reprezentowaną przez ........................................................................................................, zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

Zamówienia udzielono poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 793).

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Dostawa modułów oraz licencji wraz z migracją danych oraz wdrożeniem zintegrowanego systemu do obsługi kadrowo-płacowej oraz biegłych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gdańsku”.

- System, o którym mowa w ust. 1, zwany jest dalej „Systemem”. Szczegółowy zakres funkcjonalny, techniczny i wdrożeniowy określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.

- Poprzez „Dzień Roboczy” strony rozumieją każdy dzień, który nie jest sobotą, niedzielą lub dniem ustawowo wolnym od pracy. Przez „godzinę roboczą” należy zaś rozumieć godzinę przypadającą w Dniu Roboczym pomiędzy godzinami 8:00-15:30.

§ 2

Wdrożenie i termin jego realizacji

- Wykonawca dostarczy moduły, licencje wraz z migracją danych oraz wdrożeniem Systemu, nie później niż do dnia 21 grudnia 2026 roku. Za wykonanie czynności wskazanych w poprzednim zdaniu uważa się spełnienie warunków odbioru i podpisanie protokołu odbioru końcowego, w którym nie stwierdzono Błędów Krytycznych (A) i Wysokich (B) w rozumieniu § 3 ust. 3. Strony w protokole ustalą termin usunięcia Błędów Niskich (C), jeśli takie wystąpiły, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego podpisania. Wykonawca zgłosi System do odbioru w terminie umożliwiającym Zamawiającemu przeprowadzenie 5-dniowych testów akceptacyjnych przed upływem terminu końcowego.

- W ramach wynagrodzenia za licencje, migrację i wdrożenie Wykonawca wykona w szczególności:

- analizę przedwdrożeniową i uzgodniony raport z tej analizy;

- instalację i konfigurację Systemu w środowisku Zamawiającego;

- konfigurację słowników, struktur organizacyjnych, ról i uprawnień;

- migrację danych z obecnie użytkowanych rozwiązań, w tym danych kadrowo-płacowych oraz danych dotyczących biegłych;

- uruchomienie i udostępnienie środowiska testowego lub testowo-szkoleniowego, jeżeli jest niezbędne do testów i szkoleń;

- przeprowadzenie testów technicznych i funkcjonalnych po stronie Wykonawcy przed zgłoszeniem Systemu do odbioru;

- przeprowadzenie szkoleń użytkowników i administratorów w zakresie niezbędnym do samodzielnej pracy z Systemem;

- uruchomienie Systemu w środowisku produkcyjnym;

- przekazanie kompletnej, aktualnej dokumentacji użytkownika, administratora i dokumentacji technicznej wymaganej OPZ.

- Migracja może być wykonywana zdalnie, o ile Zamawiający uprzednio zaakceptuje sposób zdalnego dostępu. Zdalny dostęp do infrastruktury Zamawiającego może odbywać się wyłącznie za pomocą narzędzi i kont zaakceptowanych przez Zamawiającego, na czas niezbędny do wykonania uzgodnionych czynności i z możliwością identyfikacji osoby wykonującej operacje.

- Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o okolicznościach zagrażających terminowej realizacji Umowy, wskazując ich przyczynę, przewidywany wpływ na harmonogram i działania naprawcze. Samo przekazanie informacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za terminową realizację Umowy.

§ 3

Testy i odbiór

- Po zakończeniu wdrożenia Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość Systemu do odbioru końcowego oraz przekaże informacje i dostęp niezbędne do przeprowadzenia testów akceptacyjnych.

- Zamawiający przeprowadzi testy akceptacyjne w terminie 5 Dni Roboczych od skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru. Termin może zostać przedłużony o czas, w którym przeprowadzenie testów jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Na potrzeby odbioru i późniejszego serwisu przyjmuje się następującą klasyfikację błędów:

- Błąd Krytyczny (A) - brak możliwości korzystania z Systemu lub funkcji niezbędnej do realizacji podstawowego procesu Zamawiającego, bez dostępnego i bezpiecznego obejścia;

- Błąd Wysoki (B) - istotne ograniczenie funkcjonalności uniemożliwiające prawidłową realizację części procesów, przy zachowaniu możliwości korzystania z pozostałych funkcji albo przy istnieniu bezpiecznego obejścia;

- Błąd Niski (C) - nieprawidłowość niepowodująca istotnego zakłócenia bieżącej pracy, w szczególności dotycząca funkcji pomocniczych, prezentacji danych lub raportów, jeżeli proces może zostać zrealizowany w inny sposób.

- Stwierdzenie Błędu Krytycznego uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru końcowego. Wykonawca usuwa taki błąd w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych, po czym ponownie zgłasza System do odbioru w zakresie niezbędnym do potwierdzenia usunięcia błędu.

- Błędy kategorii B i C nie blokują odbioru końcowego. Zostają one wskazane w protokole odbioru wraz z terminem ich usunięcia; jeżeli Strony nie uzgodnią krótszego terminu, stosuje się odpowiednio czasy usunięcia określone w § 6 ust. 8. Podpisanie protokołu z wykazem błędów B lub C nie oznacza zrzeczenia się przez Zamawiającego roszczeń związanych z ich występowaniem.

- Odbiór końcowy następuje poprzez podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego. Brak odpowiedzi Zamawiającego albo samo rozpoczęcie korzystania z Systemu nie stanowią odbioru dorozumianego.

- Z dniem odbioru końcowego rozpoczynają się okres gwarancji oraz 12 miesięczny okres odpłatnego Serwisu.

§ 4

Licencja i prawa własności intelektualnej

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca udziela Zamawiającemu odpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji na czas nieoznaczony na korzystanie z Systemu i jego dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Zamawiającego. Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości Strony przyjmują, że licencja nie może zostać wypowiedziana przez co najmniej 99 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Licencja obejmuje co najmniej prawo do wykonywania czynności mieszczących się w art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie niezbędnym do zgodnego z Umową korzystania z Systemu, w szczególności do:

- instalowania, uruchamiania, wprowadzania do pamięci, wyświetlania, stosowania i przechowywania Systemu na infrastrukturze Zamawiającego;

- korzystania z Systemu w środowisku produkcyjnym, testowym, szkoleniowym i awaryjnym oraz w środowisku zwirtualizowanym;

- przenoszenia instalacji na inną infrastrukturę Zamawiającego lub odtwarzania jej po awarii, bez obowiązku nabywania dodatkowej licencji, o ile nie zwiększa to zakresu jednoczesnego dostępu określonego Umową;

- wykonywania kopii zapasowych i odtworzeniowych;

- wewnętrznego zwielokrotniania dokumentacji w zakresie potrzebnym użytkownikom i administratorom;

- korzystania z udokumentowanych mechanizmów integracji, eksportu i importu danych oraz interoperacyjności przewidzianych w OPZ i dokumentacji Systemu.

- Licencjonowanie ma zapewniać co najmniej: 12 jednoczesnych dostępów do funkcjonalności kadrowo-płacowej, 1 jednoczesny dostęp do funkcjonalności Biegli oraz 2 jednoczesne dostępy wyłącznie do podglądu danych. Jeżeli System wykorzystuje inny model licencjonowania, musi on zapewniać co najmniej równoważny faktyczny poziom jednoczesnego dostępu.

- Prawo Zamawiającego do sporządzania kopii zapasowych oraz inne uprawnienia wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa pozostają nienaruszone.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa, licencje, zgody i upoważnienia niezbędne do wykonania Umowy i udzielenia Zamawiającemu praw określonych w niniejszym paragrafie, także w odniesieniu do komponentów osób trzecich. Wykonawca ujawni Zamawiającemu istotne ograniczenia licencyjne komponentów osób trzecich, jeżeli mogłyby one wpływać na sposób eksploatacji Systemu.

- W razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw własności intelektualnej przez korzystanie z Systemu zgodnie z Umową Wykonawca, na własny koszt, podejmie działania niezbędne do zapewnienia Zamawiającemu dalszego legalnego korzystania z Systemu, w szczególności uzyska odpowiednie prawa albo dostarczy rozwiązanie równoważne, bez pogorszenia funkcjonalności i bez dodatkowych kosztów Zamawiającego. Nie wyłącza to odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy.

- Wygaśnięcie, wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia, wypowiedzenia lub rozwiązania licencji nabytych przez Zamawiającego w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji na System na okres ............ miesięcy, zgodny z Ofertą, nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia:

- usuwa błędy, awarie i niezgodności Systemu z Umową, OPZ i dokumentacją;

- zapewnia prawidłowe działanie wszystkich funkcjonalności objętych zamówieniem;

- zapewnia aktualizacje niezbędne do zachowania zgodności funkcjonalności objętych zamówieniem ze zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wymaganiami sprawozdawczości, w zakresie wskazanym w OPZ;

- utrzymuje zgodność Systemu ze wspieranymi wersjami środowiska technicznego określonymi w OPZ.

- Do usuwania błędów w okresie gwarancji stosuje się zasady zgłaszania, klasyfikację i czasy SLA określone w § 6 ust. 6-10, niezależnie od tego, czy w danym czasie trwa odpłatny Serwis.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w którym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy korzystanie z całego Systemu było niemożliwe. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy ani innych uprawnień Zamawiającego wynikających z prawa i Umowy.

§ 6

Serwis i SLA

- Wykonawca będzie świadczył Serwis przez 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- Serwis obejmuje w szczególności:

- stałe udostępnianie aktualnych wersji Systemu zapewniających zgodność funkcjonalności objętych zamówieniem oraz definicji raportów z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami sprawozdawczości;

- utrzymanie gwarancji na oprogramowanie przez cały okres Serwisu;

- wsparcie telefoniczne i elektroniczne użytkowników i administratorów w Dni Robocze w godzinach 8:00-15:30;

- dostęp do portalu użytkownika lub równoważnego systemu zgłoszeniowego umożliwiającego rejestrację i śledzenie zgłoszeń oraz pobieranie udostępnionych aktualizacji Systemu;

- zdalne świadczenie usług serwisowych oraz, na żądanie Zamawiającego, jeden dzień wizyty serwisowej w siedzibie Zamawiającego w każdym miesiącu Serwisu wliczony w miesięczne wynagrodzenie;

- diagnozowanie i usuwanie błędów oraz awarii zgodnie z SLA określonym poniżej;

- konsultacje techniczne związane z bieżącą eksploatacją Systemu, w zakresie jego standardowych funkcjonalności.

- Wynagrodzenie za Serwis nie zastępuje obowiązków Wykonawcy wynikających z gwarancji. Usuwanie wad i błędów objętych gwarancją następuje bez dodatkowej opłaty niezależnie od miesięcznej opłaty za Serwis.

- Zgłoszenia są przyjmowane co najmniej za pośrednictwem portalu serwisowego lub poczty elektronicznej oraz telefonicznie. Wykonawca poda Zamawiającemu aktualne dane kontaktowe przed odbiorem końcowym i zapewni ich ciągłość przez cały okres gwarancji i Serwisu.

- Zgłoszenie przesłane poza godzinami 8:00-15:30 w Dniu Roboczym albo w dniu niebędącym Dniem Roboczym uważa się, dla potrzeb liczenia SLA, za skutecznie dokonane o godz. 8:00 najbliższego Dnia Roboczego. Czasy SLA biegną wyłącznie w Godzinach Roboczych.

- Maksymalny czas usunięcia błędu, liczony od skutecznego zgłoszenia, wynosi:

- Błąd Krytyczny (A) - 1 Dzień Roboczy;

- Błąd Wysoki (B) - 2 Dni Robocze;

- Błąd Niski (C) - 5 Dni Roboczych.

§ 7

Cyberbezpieczeństwo i dostawca wysokiego ryzyka

- Wykonawca wykonuje Umowę z uwzględnieniem wymagań cyberbezpieczeństwa wynikających z OPZ i przepisów prawa oraz zapewnia, że System nie zawiera celowo wprowadzonych mechanizmów umożliwiających nieautoryzowany dostęp, zdalną blokadę lub przejęcie danych Zamawiającego.

- Wykonawca nie będzie wykorzystywał przy realizacji Umowy produktów ICT, usług ICT lub procesów ICT w zakresie, w jakim ich używanie przez Zamawiającego byłoby zakazane albo podlegałoby obowiązkowi wycofania na podstawie decyzji dotyczącej dostawcy wysokiego ryzyka wydanej zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 20).

- Jeżeli w czasie realizacji Umowy, gwarancji lub Serwisu zostanie wydana decyzja dotycząca dostawcy wysokiego ryzyka mogąca obejmować producenta lub dostawcę elementu wykorzystywanego w Systemie, Wykonawca:

- poinformuje Zamawiającego o tym fakcie nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od powzięcia informacji;

- wskaże, które elementy Systemu i jakie funkcje mogą być objęte skutkami decyzji;

- w terminie 10 Dni Roboczych przedstawi plan ograniczenia ryzyka i dostosowania Systemu do wymagań prawa.

- Jeżeli dotknięty decyzją element może zostać wymieniony bez wymiany zasadniczego Systemu, Wykonawca dokona, na własny koszt, wymiany albo innego skutecznego dostosowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem poziomu ryzyka, wymagań prawa i technicznej wykonalności. Rozwiązanie zastępcze nie może pogarszać funkcjonalności lub bezpieczeństwa Systemu.

- Jeżeli decyzja dotyczy producenta zasadniczego Systemu, a zgodne z prawem dalsze korzystanie z Systemu nie jest możliwe lub jego zastąpienie w ramach Umowy jest obiektywnie niewykonalne, Zamawiający może - zależnie od etapu realizacji - skorzystać z prawa odstąpienia od niewykonanej części Umowy albo rozwiązać część dotyczącą Serwisu ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie wykonuje w porozumieniu z Zamawiającym obowiązki związane z zakończeniem realizacji świadczeń na gruncie niniejszej Umowy, które odbędą się bez uszczerbku dla niezakłóconego funkcjonowania systemów informatycznych Zamawiającego i ich bezpieczeństwa, a nadto zwraca wynagrodzenie pobrane za świadczenia niewykonane.

- Samo wydanie decyzji, o której mowa powyżej, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zaniechanie obowiązku informacyjnego, brak współdziałania, niewykonanie uzgodnionego planu dostosowania lub naruszenie innych obowiązków, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

§ 8

Poufność, bezpieczeństwo dostępu i podwykonawcy

- Wykonawca zachowa w poufności wszelkie niepubliczne informacje uzyskane w związku z realizacją Umowy, w szczególności informacje dotyczące organizacji Zamawiającego, infrastruktury, konfiguracji Systemu, zabezpieczeń, danych przetwarzanych w Systemie i dokumentów udostępnionych Wykonawcy (dalej: “Informacje Poufne”).

- Informacje Poufne mogą być wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy i udostępniane wyłącznie osobom, które muszą je znać w celu jej realizacji i zostały zobowiązane do zachowania poufności co najmniej w takim samym zakresie jak Wykonawca.

- Obowiązek poufności nie obejmuje informacji, które są publicznie dostępne bez naruszenia Umowy, zostały legalnie pozyskane z niezależnego źródła albo muszą zostać ujawnione na podstawie bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa lub prawomocnego żądania właściwego organu. W zakresie prawnie dopuszczalnym Wykonawca uprzednio poinformuje Zamawiającego o obowiązku ujawnienia.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdym stwierdzonym lub uzasadnienie podejrzewanym naruszeniu poufności albo bezpieczeństwa dotyczącym realizacji Umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od powzięcia informacji, i udzieli wszelkiej technicznej pomocy niezbędnej do ograniczenia skutków zdarzenia.

- W odniesieniu do tajemnic prawnie chronionych obowiązek poufności trwa tak długo, jak długo informacja podlega ochronie prawnej, w każdym wypadku nie krócej niż przez 10 lat od dnia zakończenia Umowy. W odniesieniu do pozostałych Informacji Poufnych obowiązek trwa przez 10 lat od zakończenia Umowy.

- Wykonawca może korzystać z podwykonawców, z zastrzeżeniem, że uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego jest wymagana w przypadku podwykonawcy, który ma uzyskać dostęp do infrastruktury Zamawiającego, Informacji Poufnych lub danych przetwarzanych w Systemie albo ma wykonywać część wdrożenia lub Serwisu. Korzystanie ze standardowych komponentów, licencji lub usług producentów technologii nie jest samo przez się podwykonawstwem wymagającym zgody, o ile podmiot taki nie uzyskuje dostępu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

§ 9

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zapewni, w zakresie uzgodnionym w harmonogramie:

- dostęp do infrastruktury technicznej i środowiska bazodanowego niezbędnego do instalacji i eksploatacji Systemu;

- dostęp do danych źródłowych niezbędnych do migracji, w zakresie którym dysponuje;

- udział wyznaczonych pracowników w analizie przedwdrożeniowej, testach i odbiorze;

- współdziałanie przy uzgadnianiu konfiguracji, ról, słowników i integracji;

- warunki organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie uzgodnionych szkoleń.

- Wykonawca nie może powoływać się na brak współdziałania Zamawiającego, jeżeli nie wezwał Zamawiającego do konkretnej czynności z odpowiednim wyprzedzeniem i nie wskazał wpływu jej niewykonania na realizację Umowy.

§ 10

Wynagrodzenie i rozliczenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: netto .................... zł, VAT .... %, brutto .................... zł, z czego kwota netto …… zł, VAT ….. %, brutto ……………… zł stanowi stałe i niepodlegające zmianie wynagrodzenie za realizację dwunastomiesięcznego Serwisu.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania i odbioru wdrożenia, w tym licencje, analizę, migrację, prace instalacyjne i konfiguracyjne, szkolenia, dokumentację, Serwis, dojazdy oraz inne koszty Wykonawcy.

- Podstawą wystawienia faktury za świadczenia określone w ust. 1 jest podpisany protokół odbioru końcowego. Błędy kategorii C wskazane w protokole nie wstrzymują prawa do wystawienia faktury, lecz Wykonawca pozostaje zobowiązany do ich usunięcia.

- Termin płatności wynosi 21 dni od dnia skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu, a jeżeli do faktury znajduje zastosowanie obowiązek użycia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od dnia, w którym faktura jest zgodnie z przepisami uznawana za otrzymaną przez Zamawiającego w KSeF, pod warunkiem że Wykonawca przekazał wymagane Umową dokumenty rozliczeniowe.

- W przypadku awarii albo trybu szczególnego KSeF Wykonawca postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Protokoły i inne dokumenty rozliczeniowe są przekazywane Zamawiającemu odrębnie w formie elektronicznej na adres: biuro.podawcze.pogda@prokuratura.gov.pl; nie wymaga się ich osadzania w strukturze faktury KSeF, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca wskaże rachunek bankowy spełniający wymagania obowiązujących przepisów dotyczących wykazu podatników VAT. Zamawiający może zastosować mechanizm podzielonej płatności, jeżeli jest dopuszczalny lub wymagany prawem.

- Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść, zastawić ani w inny sposób obciążyć wierzytelności wynikającej z Umowy, w tym dokonać jej cesji.

§ 11

Kary umowne i odpowiedzialność

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu wdrożenia w terminie określonym w § 2 ust. 1 w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu Błędów Niskich (C) stwierdzonych w protokole odbioru końcowego w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy zwłoki liczony od dnia następującego po dniu, w którym błędy te miały zgodnie z protokołem, o którym mowa w § 2 ust. 1, zostać usunięte;

- za przekroczenie czasu usunięcia Błędu Wysokiego (A) w wysokości 500,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę roboczą zwłoki;

- za przekroczenie czasu usunięcia Błędu (B) w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy zwłoki;

- za przekroczenie czasu usunięcia Błędu (C) w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy zwłoki;

- za naruszenie obowiązków poufności lub bezpieczeństwa, w szczególności nieuprawnione ujawnienie Informacji Poufnych, nieautoryzowany dostęp do infrastruktury Zamawiającego albo nieuprawnione skopiowanie danych w wysokości 20 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za naruszenie obowiązku informacyjnego dotyczącego dostawcy wysokiego ryzyka, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek;

- za zwłokę w wykonaniu obowiązku wymiany lub dostosowania, o którym mowa w § 7 ust. 4 w wysokości 0,2 % maksymalnej wartości brutto Umowy za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy zwłoki;

- za powierzenie istotnej części wdrożenia lub Serwisu podwykonawcy albo dopuszczenie podwykonawcy do danych lub infrastruktury bez wymaganej zgody Zamawiającego w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek;

- w przypadku odstąpienia od Umowy albo rozwiązania przez Zamawiającego Umowy lub jej części z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % maksymalnej wartości brutto Umowy, o której mowa w § 10 ust. 1.

- Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 30 % maksymalnej wartości brutto Umowy, o której mowa w § 10 ust. 1.

- Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar na zasadach ogólnych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku z zawinionym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w tym przez osoby, którymi posługuje się przy jej wykonywaniu.

§ 12

Rozwiązanie Umowy

- Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia w następujących przypadkach:

- opóźnienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni i Wykonawca nie zakończy realizacji mimo dodatkowego co najmniej 7-dniowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, przy czym opóźnienie nie zostało spowodowane wyłącznie przez Zamawiającego;

- Wykonawca przerwie realizację wdrożenia na okres co najmniej 5 Dni Roboczych bez uzasadnionej przyczyny i nie wznowi prac mimo wezwania;

- Wykonawca dopuści się naruszenia poufności lub bezpieczeństwa danych Zamawiającego;

- zaistnieje sytuacja określona w § 7 ust. 5;

- Wykonawca bez wymaganej zgody powierzy istotną część wdrożenia podwykonawcy mającemu dostęp do infrastruktury lub danych Zamawiającego i nie usunie naruszenia niezwłocznie po wezwaniu.

- W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie ust. 1 i niepodpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.

- Zamawiający może rozwiązać część Umowy dotyczącą Serwisu bez wypowiedzenia jeśli Wykonawca nie usunął stwierdzonych błędów:

- kategorii A (Błąd Krytyczny) - przez czas dłuższy niż 3 Dni Robocze od dnia zgłoszenia;

- kategorii B (Błąd Wysoki) - przez czas dłuższy niż 5 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia.

- Wykonawca może rozwiązać część Umowy dotyczącą Serwisu bez wypowiedzenia wyłącznie w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie bezspornej należności przekraczającej 30 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wynoszącego co najmniej 14 dni.

- W przypadku rozwiązania Umowy w części dotyczącej Serwisu, wynagrodzenie za Serwis określone w § 10 ust. 1 będzie podlegało zwrotowi Zamawiającemu proporcjonalnie względem okresu Serwisu, który miałby podlegać realizacji gdyby do rozwiązania Umowy nie doszło, do długości Serwisu określonej w § 6 ust. 1. Zwrot tej części wynagrodzenia zostanie dokonany przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

§ 13

Dane kontaktowe

- Osoby odpowiedzialne za bieżącą realizację Umowy po stronie Wykonawcy:

- .................................................................., tel. ................................, e-mail .......................;

- .................................................................., tel. ................................, e-mail ........................

- Osoby odpowiedzialne za bieżącą realizację Umowy po stronie Zamawiającego:

- .................................................................., tel. ................................, e-mail .......................;

- .................................................................., tel. ................................, e-mail .........................

- Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie poinformowania drugiej Strony pocztą elektroniczną.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej lub formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Spory wynikłe z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, chyba że zostanie zawarta w formie elektronicznej.

- Integralną część Umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |