|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:* Opis założeń projektu informatycznego „Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.men.gov.pl” – wnioskodawca: Minister Edukacji, beneficjent: Ośrodek Rozwoju Edukacji** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MF** | Pkt 4.3 | MF zgłasza uwagę do pkt. 4.3 Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania w zakresie zbyt wysokiego kosztu utrzymania trwałości projektu (13 462 000 zł) w stosunku do kosztu ogólnego projektu (7 500 000 zł pkt 4.1 Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania) tj. 180 %. |  |  |
| **2** | **MF** | 4.4 | Realizacja projektu winna być uzależniona od możliwości wyasygnowania przez wnioskodawcę tj. Ministerstwo Edukacji Narodowej środków na jego wdrożenie i utrzymanie.  W opisie do założeń projektu informatycznego wskazano, iż będzie to powodować konieczność przyznania dodatkowych środków. W ocenie MF realizacja projektu winna być finansowana w ramach limitu wydatków cz. 30 bez konieczności jego zwiększenia z tego tytułu.  W związku z powyższym w pkt. 4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu współfinansowanego - wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania projektu należy zamieścić stosowną informację w tym zakresie. |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |