# Załącznik nr 1

# do Zaproszenia ofertowego

UMOWA NR 2370.25.2025

zawarta w dniu .........2025 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce,

NIP: 821 20 69 561,

REGON: 711586550

reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach

st. bryg. mgr inż. Waldemara Rostka, zwaną dalej Zamawiającym

a

………………………………….

………………………………….

NIP: ……………………….

REGON: ……………………….

reprezentowaną przez ……………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą, zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające wykonanie dwóch dokumentacji projektowych dotyczących realizacji zadań pn. ”Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii na budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach przy ulicy Czerwonego Krzyża 45 w Siedlcach” oraz ”Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii na budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach przy ulicy Składowej 7G w Siedlcach”, zgodnych z

  - zapytaniem ofertowym (załącznik nr 1 do umowy)

  - ofertą handlową (załącznik nr 2 do umowy)

- Planowany zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie dokumentacji w zakresie:

- wykonania ekspertyzy technicznej możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku,

- zaprojektowania dwóch instalacji fotowoltaicznej z magazynami energii;

- uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, itp.

- Prace nad realizacją przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie od sporządzenia oceny nośności dachu pod kątem montażu na nim paneli fotowoltaicznych oraz systemu ich mocowania. Prace te winny zakończyć się sporządzeniem ekspertyzy technicznej możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.

- Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:

- zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna ma być oparta o panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachach budynków przy ul. Czerwonego Krzyża 45 oraz Składowej 7G w Siedlcach,

- zaprojektowana instalacja powinna pokrywać jak największą część wydatków ww. jednostki na energię elektryczną,

- instalacja fotowoltaiczna swoją mocą nie może przekraczać 40 kWp i 20 kWp i ma na celu zminimalizowanie wydatków na zakup energii elektrycznej ponoszonej przez urząd,

- nie dopuszcza się zastosowania konstrukcji balastowej do mocowania dla paneli fotowoltaicznych na dachu,

- panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachach budynków powinny być rozmieszczone w taki sposób, by zagwarantować jak największe ich nasłonecznienie,

- Wykonawca planując ilość i rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachu rozmieści je tak, aby montaż paneli był możliwy i uwzględniał nośność poszczególnych połaci dachu wskazaną w ekspertyzie jak w ust. 3.

- Wykonawca uwzględni fakt, że dachy budynków są szczelne, w dobrym stanie i po termomodernizacji. Sposób montażu paneli musi gwarantować skuteczną izolację przed wodami opadowymi.

- Zamawiający wymaga, aby zastosowane w dokumentacji projektowej panele fotowoltaiczne posiadały co najmniej niżej opisane parametry:

1)	moduł monokrystaliczny,

2)	wydajność: min. 19 %,

3)	maksymalna moc: min. 460 W,

4)	gwarancja produktowa: min. 20 lat,

5)	gwarancja wydajności: min. 80 % po 25 latach.

Magazyn energii powinien być dostosowany do mocy instalacji fotowoltaicznych.

- Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa została uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej) w trybie art. 29 ust. 4 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do zgodnej z przepisami prawa realizacji zamierzenia oraz przeprowadzenia procedur przetargowych.

- W skład wymaganej dokumentacji projektowo – kosztowej wchodzą dwa komplety następującej dokumentacji:

- ekspertyza techniczna możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku urzędu,

- projekt budowlano - wykonawczy – 4 egzemplarze,

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem – 2 egzemplarze,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egzemplarz,

- całość ww. dokumentacji w wersji elektronicznej, tj. wymagany format dla dokumentacji wskazanej w punkcie 2) (format PDF i format DWG), w punkcie 3) [format PDF i format ATH]; w punkcie 1) i 4) [format PDF] nagrana na płytę CD lub DVD – 1 sztuka.

2. Osoby do kontaktu:

Osoba wskazana przez Wykonawcę do bieżących kontaktów odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia:

………………………………………………………..

tel. ………………………

e-mail: ………………….

Osoba wskazana przez Zamawiającego do bieżących kontaktów odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia:

st. kpt. Grzegorz Borkowski

tel. 508-821-277

e-mail: pt@siedlce-straz.pl

§ 2

Strony ustalają termin dostarczenia przedmiotu umowy tj.

Dokumentacji projektowej składającej się z dwóch kompletów następujących dokumentów:

a)    Ekspertyza techniczna możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na dachach budynku Komendy,

b)     Projekt budowlano – wykonawczy – 4 egzemplarze,

c)     Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem – 2 egzemplarze,

d)     Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egzemplarz.

e)    Całość ww. dokumentacji w wersji elektronicznej tj. wymagany format dla dokumentacji wskazanej w punkcie b (format PDF i format DWG), w punkcie c [format PDF i format ATH]; w punkcie a i d [format PDF] nagrana na płytę CD lub DVD – 1 sztuka.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości zgodnej 
z ceną podaną w ofercie która wynosi:

Razem netto : …………………,

słownie złotych : …………………,

Razem brutto : …………………,

słownie złotych : …………………,

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne po odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego protokołem odbioru, w terminie do 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT - przelewem bankowym na konto Wykonawcy nr …………………………………….

§ 4

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne naliczane według następujących zasad:

- Za przekroczenie terminu realizacji określonego w § 2 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu 20% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w płatności za przedmiot umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z sum należnych Wykonawcy.

- W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w § 4 ust. 1 nie pokrywają szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 5

- Wszelkie zmiany warunków umownych mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalne są zmiany postanowień umowy, oraz wprowadzenie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należało by zmienić treść oferty Wykonawcy.

§ 6

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:			WYKONAWCA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, z siedzibą ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce.

Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe przez okres nie dłuższy niż okres konieczny do realizacji celów wskazanych powyżej, jak również do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, w tym warunkiem zawarcia umowy, a ich nie podanie może skutkować nie podpisaniem umowy lub brakiem możliwości realizacji, do jej rozwiązania włącznie.

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.