Załącznik nr 1 do umowy nr     z dnia   maja 2026 r.

# Opis przedmiotu zamówienia

# OBSZAR NATURA 2000 CIECHOCINEK PLH040019 I REZERWAT PRZYRODY CIECHOCINEK

świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przewidzianymi do wykonania w ramach zadania pn: Budowa infrastruktury technicznej na terenie rezerwatu przyrody Ciechocinek i obszaru Natura 2000 Ciechocinek PLH040019 - przebudowa urządzenia wodnego, tj. rowu "A", polegająca na wykonaniu dwóch zastawek (Z1 i Z2) w obrębie rowu "A" oraz wykonaniu wylotu z przepustu (Pp) na terenie rezerwatu przyrody Ciechocinek, na działce o nr ewidencyjnym 100/5 obręb 0001 Ciechocinek, gmina Ciechocinek oraz na wykonanie urządzenia wodnego, tj. rowu "B" wraz z dwoma progami (P1 i P2) oraz przepustem (Pp) na terenie rezerwatu przyrody Ciechocinek.

- Przedmiot zamówienia.

- Złożenie do właściwego urzędu w imieniu Inwestora zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

- Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa szczególności ustawa z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524) w zakresie określonym w dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla działania polegającego na budowie infrastruktury technicznej na terenie rezerwatu przyrody Ciechocinek tj. przebudowa urządzenia wodnego rowu A polegająca na wykonaniu dwóch zastawek (Z1 i Z2) w obrębie rowu a oraz wykonania wylotu przepustu (PP), wykonanie urządzenia wodnego rowu B wraz z dwoma progami (P1 i P2) oraz przepustem (PP)” oraz niezbędnym do realizacji ww. zadania, w szczególności:

- przekazanie placu budowy Wykonawcy robót;

- weryfikację i uzgodnienie otrzymanego projektu organizacji i harmonogramu robót;

- uzgodnienie z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów) jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji;

- kontrolowanie zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową, harmonogramem prac, warunkami określonymi w uzgodnieniach właściwych instytucji oraz uzgodnieniami w ramach wykonanych prac budowlanych;

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP przy realizacji prac budowlanych oraz właściwym oznakowaniem terenu budowy;

- udzielanie stosownych wyjaśnień Wykonawcy odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania;

- dokonywanie regularnych wpisów do Dziennika Budowy, w szczególności dokumentowanie wszystkich wizyt;

- sprawdzanie, kontrolowanie i egzekwowanie właściwej jakości robót i wyrobów budowlanych, oraz kontrola zgodności z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami, a w szczególności zapobieganie zastosowania urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spełniających wymaganych parametrów technicznych;

- sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót;

- podejmowanie działań dla zabezpieczenia terminowej realizacji robót budowlanych, w tym monitorowanie i zgłaszanie Zamawiającemu ryzyka niewykonania prac 
w terminie;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad i usterek;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, potwierdzone protokołem odbioru oraz wpisem do Dziennika Budowy;

- na żądanie Zamawiającego udział w spotkaniach, naradach i udzielanie wyjaśnień na terenie rezerwatu przyrody Ciechocinek lub w siedzibie Zamawiającego;

- monitorowanie zagrożeń dla środowiska naturalnego, w szczególności prawidłowości prowadzenia prac w obrębie chronionych siedlisk przyrodniczych oraz postępowania z gruntem stanowiącym miejsce występowania chronionych gatunków roślin;

- stawianie się na terenie budowy na czas wykonywania robót wymagających nadzoru przynajmniej raz w tygodniu, jednak nie mniej niż 4 kontrole w trakcie całej realizacji zadania;

- weryfikacja ewentualnych wad w dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót budowlanych, w terminie umożliwiającym ich usunięcie bez opóźnienia w realizacji prac;

- kontrola zgodności realizacji zadania z umową zawartą pomiędzy Inwestorem (Zamawiającym) a wykonawcą robót;

- egzekwowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia/rozwiązania umowy na roboty budowlane;

- opiniowanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych/zmian nieistotnych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez kierownika budowy w ramach wartości umownych zadania;

- w przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą robót i częściowego wykonania  robót – udział w rozliczaniu umowy na roboty budowlane w tym kontrolowanie 
i dokonywanie rozliczenia budowy m.in. kosztorysów powykonawczych wraz 
z innymi dokumentami załączonymi do rozliczenia tych robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i w celu sprawdzenia pod względem ilościowym i jakościowym rzeczywiście wykonanych prac oraz oceny przydatności wykonanych obiektów z punktu widzenia jakiemu mają służyć;

- po zakończeniu robót budowlanych, w przypadku wyniknięcia kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, Inspektor Nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie tych kwestii poprzez sporządzanie niezbędnych dokumentów a zwłaszcza m.in. opinii, weryfikacji dokumentacji z przeprowadzonej inwestycji itp., przez okres 24 miesięcy w ramach uzgodnionej w niniejszej umowie cenie ryczałtowej;

- egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi dla robót objętych zamówieniem (przez okres 24 miesięcy), w ramach wynagrodzenia ryczałtowego objętego niniejszą umową;

- udział w odbiorze pogwarancyjnym robót budowlanych objętych inwestycją, przeprowadzanym po upływie okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót. W ramach udziału w odbiorze pogwarancyjnym inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest w szczególności do:

- dokonania oceny stanu technicznego wykonanych urządzeń wodnych,

- weryfikacji usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancyjnym,

- identyfikacji ewentualnych nowych uszkodzeń lub nieprawidłowości,

- sporządzenia pisemnej opinii lub współuczestnictwa w sporządzeniu protokołu odbioru pogwarancyjnego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do zapewnienia dyspozycyjności w zakresie udziału w odbiorze pogwarancyjnym w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przypadającym po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym terminie odbioru z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

Udział w odbiorze pogwarancyjnym objęty jest wynagrodzeniem ryczałtowym za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego i nie podlega odrębnemu wynagrodzeniu.

- informowanie Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres poczty email dawid.brylinski@bydgoszcz.rdos.gov.pl o zagrożeniach w realizacji zadania 
i występujących odstępstwach co do sposobu wykonania zadania;

- weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów niezbędnych do odbioru inwestycji pod względem merytorycznym i formalnym 
w tym sprawdzenie ich kompletności;

- odbiór końcowy prac przy udziale Zamawiającego.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, 
w tym przygotowanie wszystkich dokumentów do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie budowanych obiektów (oraz wniosku) i uzyskanie stanowisk organów 
o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane.

- W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy/Inspektora Nadzoru nie jest możliwe uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie w terminie do 12 grudnia 2026 r. (np. opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych) co najmniej złożenie wniosku lub zatwierdzenie i dostarczenie do Zamawiającego niezbędnej dokumentacji w formie ustalonej z Zamawiającym. Poprawność przedstawianych dokumentów jest przedmiotem gwarancji.

- Przygotowanie i uczestnictwo w kontrolach oraz czynnościach odbiorczych, przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli.

- Wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w umowie na usługi, które będą konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z wymaganiami przepisów polskiego prawa w tym prawa budowlanego.

- Wykonywanie przedmiotu zamówienia osobiście bez udziału podwykonawców przez osoby wyznaczone.

- Przygotowanie raportu z całości prac i wykonania umowy.

- Podstawa prowadzenia działań:

- Budowa dodatkowej infrastruktury technicznej rezerwatu przyrody Ciechocinek wynika z planu ochrony rezerwatu przyrody Ciechocinek ustanowionego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ciechocinek” (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 5181). Tut. Organ jest zobowiązany do realizacji przedmiotowego zadania w celu umożliwienia okresowego zalewania solanką terenu rezerwatu przyrody. Działanie jest niezbędne dla zachowania i poprawy stanu siedlisk halofitów stanowiących przedmiot ochrony rezerwatu oraz jednocześnie siedlisk będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ciechocinek PLH040019.

- Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie umowy z dnia 31 lipca 2018 r. o współpracy pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek S.A. oraz Gminą Ciechocinek, zarządcą obszaru rezerwatu przyrody Ciechocinek, w której RDOŚ w Bydgoszczy zobowiązał się  do opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy nowych urządzeń piętrzących i dodatkowego odcinka rowu melioracyjnego (działania ujęte w planie ochrony w załączniku nr 2, pkt 1 i 2). Jednocześnie Gmina Ciechocinek zobowiązała się do udostępnienia terenu działki nr 100/5, obręb ewidencyjny Ciechocinek (0001), w zakresie umożliwiającym stronom wykonanie zadań określonych w planie ochrony rezerwatu przyrody Ciechocinek.

- Harmonogram realizacji prac:

- Planowany okres świadczenia usług: od dnia 1 września 2026 r. do 10 grudnia 2026 r. oraz w okresie i zakresie określonym w gwarancji.

- Wykonawca dokona weryfikacji i uzgodnienia otrzymanego projektu organizacji i harmonogramu robót w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania  oraz złoży do właściwego urzędu w imieniu Inwestora zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

- Terminy określone w pkt 1 i 2 mogą ulec odpowiedniemu przesunięciu w zależności od terminu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, nad którymi będą świadczone usługi nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca złoży Zamawiającemu raport wstępny - w terminie 10 dni roboczych od otrzymania projektu organizacji i harmonogramu robót, w tym wykaz/harmonogram odbiorów częściowych.

- Inspektor Nadzoru przystąpi do odbioru elementów przedmiotu umowy 
z wykonawcami robót budowlanych (części robót) w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do takich odbiorów przez wykonawców robót budowlanych.

- Inspektor Nadzoru przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia odbioru robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych. (przy udziale Zamawiającego i w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym).

- Minimalny czas reakcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w konsultacjach z Zamawiającym nie może być dłuższy niż 24 godziny od odbioru przez Wykonawcę (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) informacji przekazanej przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający postanowi inaczej lub wyznaczy konkretny termin.

- Wykonawca przedłoży raport końcowy z prowadzonych prac w terminie do 10 grudnia 2026 r.

- Udostępniana dokumentacja:

Zamawiający udostępnia następujące opracowania i dokumenty:

- Dokumentację projektową wykonaną przez BPIRIE „Środowisko” Teresa Szendoł ul. Sportowców 11, 43-300 Bielsko-Biała opracowaną w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla działania polegającego na budowie infrastruktury technicznej na terenie rezerwatu przyrody Ciechocinek tj. przebudowa urządzenia wodnego rowu A polegająca na wykonaniu dwóch zastawek (Z1 i Z2) 
w obrębie rowu A oraz wykonania wylotu przepustu (PP), wykonanie urządzenia wodnego rowu B wraz z dwoma progami (P1 i P2) oraz przepustem (PP)” obejmującą:

- projekt budowlany,

- zaktualizowany (przez Pracownię Projektową Budownictwa Wodnego MEWPROJEKT Jan Haftka, ul. Polna 14, Brzuśce, 83-120 Subkowy) przedmiar robót i kosztorys,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Decyzje i uzgodnienia:

- pozwolenie na budowę,

- pozwolenie wodnoprawne,

- zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków roślin 
i grzybów objętych ochroną,

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ciechocinek” (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 5181).

- Mapę rozmieszczenia chronionych siedlisk przyrodniczych.

Powyższe dokumenty dostępne są pod linkiem: http://cloud.rdos-bydgoszcz.pl:4590/share.cgi?ssid=55a9499211bf4c4b8ea1b48861de6a19.

- Wymogi w zakresie dokumentacji:

- Raport Wstępny będzie zawierał m.in.:

- plan pracy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

- planowany opis działań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie bezpośredniego zarządzania i nadzorowania poszczególnych zadań oraz planowanych odbiorów częściowych;

- propozycje dotyczące wymaganych od Wykonawcy dokumentów, np. sprawozdań, procedur, certyfikatów itp.

- Raport końcowy będzie zawierał m.in.:

- opis wykonanego zakresu robót z wyszczególnieniem powodów ewentualnych opóźnień lub wydłużenia czasu wykonania,

- opis działań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, podsumowanie głównych działań

i decyzji podjętych w czasie pełnienia nadzoru;

- opis napotkanych problemów oraz trudności technicznych i administracyjnych,

- kopię bezusterkowych protokołów odbioru robót,

- zweryfikowaną dokumentację powykonawczą,

- pozwolenie na użytkowanie.

- Raporty należy przedłożyć w 2 jednakowych egzemplarzach w wersji papierowej 
i elektronicznej (na płytach CD/DVD lub nośnikach danych USB).

- Dokumentację należy sporządzić uwzględniając poniższe warunki:

- napisana w języku polskim,

- rozmiar czcionki 12 (preferowana),

- czcionka – Times New Roman (preferowana),

- format A4 (preferowany),

- oprawa trwale podpisana (nadrukowany czytelny tytułu opracowania)

- płyty CD/DVD zostaną dostarczone w opakowaniach do płyt (plastikowym lub kartonowym) czytelnie opisanych ze wskazaniem tytułu zadania oraz niezbędnych logo.

- Płyty CD/DVD lub nośniki danych USB z ostateczną dokumentacją powinny zwierać w szczególności opracowania tekstowe w formacie PDF i DOC; dane geoprzestrzenne  GIS – w formacie ShapeFile (SHP) lub GeoPackage (GPKG) – jeśli były wykonywane w ramach zadania.

- Płyty CD/DVD lub nośniki danych USB zostaną trwale opisane poprzez wskazanie co najmniej tytułu i roku opracowania dokumentacji oraz logo RDOŚ w Bydgoszczy 
i znaku programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.

- Na okładce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej) wszystkich sporządzanych dokumentacji i opracowań oraz na opakowaniach płyt CD/DVD należy umieścić zestawienie znaków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, informację o źródle finansowania w brzmieniu: „Zrealizowano w ramach projektu FENX.01.05-IW.01-0113/24 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach I priorytetu Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie 1.5 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury pn. Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000”.

- Wzory znaku oraz zestawienia znaków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, a także zasady ich stosowania znajdują się na stronie internetowej:

https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programu/

- Na okładce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej) wszystkich sporządzanych dokumentacji i opracowań oraz na opakowaniach płyt CD/DVD należy umieścić logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w kolorze zielonym wskazanym we wzorze na tle białym oraz informację w brzmieniu: „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy".

- Wzór logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy