ZSCKR-2710/1/2026                                                                                 Załącznik  nr 3

Projektowane  postanowienia

UMOWY

Umowa

zawarta   w   dniu   …………………..2026 r.   w  Chrobrzu    pomiędzy:

Skarbem Państwa-Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu,  ul. Parkowa 11,  28-425 Chroberz,   NIP 662-12-12-670, Regon  291156386 zwanym dalej  Zamawiającym ,  reprezentowanym  przez  Grzegorza  Woźniczko – Dyrektora Szkoły,

a

- *gdy wykonawcą jest spółka prawa handlowego:

- […] z siedzibą w […] wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem […] NIP: […] o kapitale zakładowym […] zł, wpłaconym w całości/w części/w wysokości […] zł, zwaną dalej: „Wykonawcą” reprezentowaną przez […]

- *gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

- Panią/Panem […] o numerze PESEL […], prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą […] z siedzibą w [..], NIP: […], zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez […]

dalej łącznie nazywane „Stronami”, zaś osobno „Stroną”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, którego  przedmiotem  są   prace  konserwatorskie  w obrębie  drzewostanu  parkowego  wpisanego  do  rejestru  zabytków ( usunięcie  samosiejek  drzew    i  krzewów z  powierzchni  ok.  2,70    ha,   uporządkowanie  tego  terenu , a  także   usunięcie  4  szt. drzew),   znak: ZSCKR-2710/ 1 / 2026  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na jego rzecz  prac  konserwatorskich  w  obrębie  drzewostanu  parkowego, wpisanego  do  rejestru  zabytków  Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  pod nr  A.665/1-3, polegających  na  usunięcie  samosiejek  drzew (o obwodzie  pnia  do  20  cm),  krzewów,  podrostów  korzeniowych  i  pniowych  oraz  chwastów  z  powierzchni ok. 2,70 ha, a  także   usunięciu  4  szt. drzew.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa   załącznik nr  1  opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

§ 2

1. Zobowiązuje się Wykonawcę do odpowiedniego, zgodnego z obowiązującym stanem prawnym,  zabezpieczenia terenu prowadzonych prac, w tym w szczególności:

1) Zapewnienia ochrony mienia i zabezpieczenia  ppoż. na terenie wykonywanych

prac  jak i zapewnienia właściwych warunków BHP oraz niezbędnych urządzeń

ochronnych  przy  realizacji    zdania i stałej  kontroli  ich  przestrzegania.

2)Ubezpieczenia prac od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót.

3)Z  chwilą przejęcia terenu robót ponoszenia pełnej odpowiedzialność za szkody

i następstwa nieszczęśliwych wypadków osób przebywających na terenie

wykonywanych prac.

4)  Po zakończeniu robót - uporządkowania terenu.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszej umowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu przewidzianym umową oraz w terminie wykonania umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem  i terenem  robót,  i że w przypadku zauważenia błędów lub kolizji w czasie wykonawstwa robót rozwiąże je we własnym zakresie bez zmiany wynagrodzenia oraz terminu realizacji, które zostały określone w umowie.

4. Zamawiający przekaże teren wykonywania robót w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.

5. Roboty będą wykonywane przy użyciu sprzętu i materiałów Wykonawcy.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia określone przepisami prawa, wiedzę wymaganą do właściwego wykonania przedmiotu umowy oraz  wieloletnie doświadczenie  zawodowe.

2.Prace   konserwatorskie  w obrębie  drzewostanu parkowego  - usunięcie  samosiejek,  drzew,  krzewów,  podrostów  korzeniowych  i  pniowych  oraz  chwastów  z  powierzchni ok. 2,70 ha, a  także   usunięciu  4  szt. drzew. oraz prace z tym związane stanowiące przedmiot umowy powinny być  przeprowadzone  zgodnie z przepisami prawa, obowiązującą wiedzą
 i praktyką w tym zakresie.

§ 4

Termin wykonania prac określonych w paragrafie 1  umowy ustala się na okres  2 tygodni

od   dnia  podpisania  umowy.

§ 5

1.Strony ustalają , że obowiązującą ich formą wynagrodzenia , zgodnie z ofertą  Wykonawcy będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu .

2.Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą  ……………………….  zł.  brutto (słownie:  ……………………………………………………………  złotych),

w  tym:  kwota  netto  ……………………………….., zgodnie z ofertą Wykonawcy.

§ 6

1.Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy będzie  zrealizowana  na podstawie otrzymanej faktury, przelewem  z  rachunku  bankowego  nr   89 1010 1238 0860 5922 3000 0000   na rachunek Wykonawcy.

2. Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

3.  Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez strony protokół obioru prac potwierdzający prawidłową realizację zamówienia przez Wykonawcę.

# § 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w razie zwłoki w realizacji umowy w stosunku do terminu określonego w § 4  lub § 8 ust. 3 umowy w wysokości    0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki;

  - w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę umowy lub w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z faktur Wykonawcy na podstawie wystawionej przez siebie noty obciążeniowej.

- Kary naliczane są niezależnie od podstaw ich naliczenia wskazanych w ust. 1, a odstąpienie od umowy nie wyklucza dochodzenia kar należnych na podstawie umowy.

- Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

1.Wykonawca zgłosi  Zamawiającemu zakończenie robót  i gotowość ich odbioru.

2. W terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia o którym mowa w ust. 1 nastąpi odbiór robót z którego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru prac.

3. Jeżeli w dniu odbioru robót okaże się, że Wykonawca nie wywiązał się w pełni z zakresu prac bądź prace zostały wykonane w sposób nieprawidłowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin, nie krótszy niż 3 dni robocze do dokonania poprawek.

§ 9

# 1. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony wskazują następujące osoby do kontaktu:

  - Ze strony Zamawiającego……………………

  - Ze strony Wykonawcy………………………….

§ 10

# W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia zawarte

w przepisach Kodeksu Cywilnego .

§ 11

# Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden  dla  Wykonawcy  dwa  egzemplarze  dla  Zamawiającego.

Załączniki:

1 / Decyzje    Świętokrzyskiego  Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków w Kielcach  nr 196/2025 i 197/2025 z dnia 18.11.2025 r.

2 / Oferta  wykonawcy.

3 /OPZ

……………………………..                                                          ………………………………

ZAMAWIAJĄCY                                                                  	WYKONAWCA

………………………………………….

Kontrasygnata Głównego  Księgowego