|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: Opis Założeń Projektu Informatycznego – Platforma Internetowa Polityki Zakupowej Państwa*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **UZP** | 7.2 | W ramach kluczowych komponentów architektury rozwiązania wskazano Moduł wyszukiwarka orzeczeń KIO i zgodnie z legendą jest on planowany jako moduł do realizacji w ramach projektu, jednak wyszukiwarka KIO jest produktem realizowanym przez UZP. | Na rysunku należy zmodyfikować informacje o Moduł wyszukiwarka orzeczeń KIO z planowanego do realizacji w projekcie na planowany do integracji. |  |
| **2** | **UZP** | 7.1 | Lista wykorzystywanych systemów w projekcie – w zakresie pkt. 5 tabeli dot. Platformy e-Zamówienia brak szczegółowej informacji dot. w jakim zakresie funkcjonalnym Platforma e-Zamówienia miałaby być wykorzystywana. | Należy doprecyzować zakres wykorzystywania Platformy e-Zamówienia, gdyż w obecnym stanie można domniemać wykorzystanie jej w całym swoim zakresie funkcjonalnym w ramach uruchomionych modułów. |  |
| **3** | **UZP** | 7.1 | Analogicznie do uwagi z pkt.1 tabeli uwag, Rysunek Widok kooperacji aplikacji powinien również uwzględniać Wyszukiwarkę Orzeczeń KIO, która jest produktem realizowanym przez UZP. | Należy dodać na rysunku integrację Platformy internetowej Polityki Zakupowej Państwa z Wyszukiwarką orzeczeń KIO jak również należy to uwzględnić w tabeli Lista systemów wykorzystywanych w projekcie. |  |
| **4** | **UZP** | 7.1 | Lista wykorzystywanych systemów w projekcie – brak wyszczególnienia realizowanej przez UZP Wyszukiwarki Orzeczeń KIO. | Należy dodać w tabeli „Lista systemów wykorzystywanych w projekcie” pozycję dot. planowanej do realizacji przez UZP Wyszukiwarki Orzeczeń KIO. |  |
| **5** | **UZP** | 5.1 | Sposób zarządzania ryzkiem dla ryzyka „Brak opracowania i wdrożenia wyszukiwarki orzeczeń KIO” jest nie adekwatny to właściwości w zakresie realizacji tego zadania, którego właścicielem biznesowym jest UZP. | Należy usunąć z tabeli przedmiotowe ryzyko ze względu na to, że jest to przedmiot realizacji będący we właściwości UZP. |  |