|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu*:** Raport z postępu rzeczowo-finansowego za II kwartał 2021 r. projektu informatycznego pn.: **ProfiBaza - Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce** - wnioskodawca Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, beneficjent Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Nieprawidłowo wpisano planowaną wartość docelową wskaźnika KPI „Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego”. | Proszę o korektę raportu i wprowadzenie wartości 1 |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Nie wskazano wartości wskaźnika produktu „Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego”.  Podano wpisano datę realizacji wskaźnika - grudzień 2021 r.  Wskaźnik produktu powinny zostać osiągnięte najpóźniej do końca realizacji projektu (zgodnie z datą w umowie). Ponadto, wskaźnik ten jest ściśle powiązany ze wskaźnikiem „Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”, który został zrealizowany i ma wartości różne od zera. | Proszę o analizę i korektę raportu |  |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  6. Produkty końcowe projektu | W związku z tym, że projekt został zakończony w maju 2021 r. raport za II kwartał 2021 r. powinien być całkowicie zgodny w zakresie rzeczowym (produkty, wskaźniki) z raportem końcowym | Proszę o analizę i ew. korektę raportu |  |