|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Opis założeń projektu informatycznego pn. „Ars Aperta. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów MNP” (Wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Beneficjent: Muzeum Narodowe w Poznaniu)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1.** | **MC** | Uwaga ogólna | Czy w ramach projektu w portalu KRONIK@ będą tylko udostępniane Państwa pliki prezentacyjne wraz z metadanymi czy też instytucja ma zamiar przechowywać kopię zapasową w repozytorium KRONIK@? | Proszę o wyjaśnienie. |  |
| **2.** | **MC** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | W metodzie pomiaru KPI dla wskaźników produktu, przy częstotliwości pomiaru, określono datę osiągnięcia ich wartości docelowej wskazaniem: „po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu”.  Tymczasem wskaźniki produktu muszą być osiągnięte w okresie od rozpoczęcia do ukończenia projektu, czyli najpóźniej w dniu zakończenia rzeczowej realizacji projektu. | Proszę o korektę opisu założeń. |  |
| **3.** | **MC** | 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | Niejasny jest zakres digitalizacji oraz udostępniania informacji/zasobów planowany do realizacji w projekcie. Dlatego sugerujemy przeredagowanie zapisów w kolumnie „Rodzaj informacji/zasobu” i uwzględnienie rozróżnienia, np.:   * „Zdigitalizowane i udostępnione …………..” (jeśli zasób będzie digitalizowany i jednocześnie udostępniony w ramach projektu) * „Udostęnione …” (jeśli zasób nie będzie digitalizowany w ramach projektu, ale będzie udostępniony w projekcie) * „Zdigitalizowane …” (jeśli zasób będzie digitalizowany w ramach projektu, ale nie będzie udostępniony w prokekcie) | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
| **4.** | **MC** | 3. Kamienie milowe | Należy uwzględnić kamień milowy odpowiadający wdrożeniu systemu Portal WWW. | Proszę o korektę opisu założeń. |  |
| **5.** | **MC** | 3. Kamienie milowe | Rekomendujemy uwzględnić kamień milowy odpowiadający migracji zasobów do portalu KRONIK@. | Proszę o korektę opisu założeń. |  |
| **6.** | **MC** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W tabeli „Lista przepływów” wykazano przepływ: „Portal WWW – Kronik@”.  Przepływ taki nie został uwidoczniony na grafice 7.1. (zgodnie z Widokiem kooperacji aplikacji dane do systemu Kronik@ są przekazywane z Muzealnej bazy danych, nie z Portalu WWW). | Proszę o korektę opisu założeń. |  |