3005-7.262.9.2025

UMOWA

NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKU INSPEKTORA

zawarta w dniu …. sierpnia 2025 roku w Suwałkach, pomiędzy:

Skarbem Państwa:

Prokuraturą Okręgową w Suwałkach ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki,

NIP: 844-119-89-75, Regon: 000569728

zwaną w dalej ZAMAWIAJĄCYM

reprezentowanym przez Panią Anetę Górnicką-Piskorską – Prokuratora Okręgowego,

a …………………………………………………… 
z siedzibą: ………………………………………….
NIP ………………….. Regon …………………….

zwanym w dalszej części umowy INSPEKTOREM NADZORU

reprezentowanym przez …………………………………………..

na podstawie złożonej oferty cenowej dotyczącej zamówienia na „Świadczenie usług Inspektora Nadzoru sanitarnego” w ramach prowadzonego zadania „Dostawa, montaż i uruchomienia klimatyzacji w systemie VRF w pomieszczeniach biurowych w budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Suwałkach” o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł, została zawarta umowa następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do pełnienia roli obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją prac sanitarnych, w ramach prowadzonego zadania „Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w systemie VRF w pomieszczeniach biurowych w budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Suwałkach”.

- Zakres zadania objętego nadzorem określony jest w dokumentacji tj. w Projekcie Technicznym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

- Wykonawcą zadania będzie: …………………………………………………………. NIP ……………. Regon ………………….

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2025 roku.

§2

- Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia: ………………………………………………………………………………………….

- Inspektor nadzoru oświadcza, że jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym:

………………………………………………………………………………………….

§3

- Zakres czynności Inspektora Nadzoru obejmuje obowiązki inspektora nadzoru w specjalności Instalacyjnej w zakresie instalacji sieci sanitarnych.

- W ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do wykonywania pełnego zakresu czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2025 poz. 418 ze zm.), w tym w szczególności do:

- Reprezentowania Zamawiającego przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Informowania Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji zadania, występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonywania zadania.

- Sprawowania jakości wykonywanych prac, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania.

- Sprawowania i odbioru prac ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach, pomiarach i odbiorach technicznych.

- Udziału w odbiorze końcowym.

- Weryfikacji zakresu wykonanych prac pod względem ich zgodności 
z dokumentacją projektową.

- Potwierdzenia usunięcia wad oraz potwierdzenie odbioru prac jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- Informowanie Zamawiającego o postępach prac i wszelkich okoliczności, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji zadania.

- Organizowania i przeprowadzenia narad technicznych, problemowych i innych spotkań zwołanych przez Zamawiającego i ich protokołowanie.

- Uczestnictwo w odbiorze ostatecznym (końcowym) polegające na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do zakresu oraz jakości. Odbiór ostateczny prac nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Odbioru ostatecznego prac dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

- Uczestnictwo w odbiorze gwarancyjnym (końcowym) polegające na ocenie stanu technicznego jakości prac dokonanej przez przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. Odbiór gwarancyjny przeprowadzony będzie w ciągu 30 dni przed upływem okresu gwarancji, zakończony protokołem zatwierdzonym przez Zamawiającego.

§4

- Inspektor Nadzoru jest – w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową – przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy zawartej z Wykonawcą 
o wykonanie zadania wymienionego w § 1, co do zgodności jego wykonania 
z przepisami ustawy Prawo budowlane i z treścią umowy zawartej z wykonawcą zadania.

- Inspektor Nadzoru w specjalności Instalacyjnej w zakresie instalacji sieci sanitarnych pełni kompleksowy nadzór nad realizowanymi pracami wraz z prowadzeniem pełnej dokumentacji, w tym między innymi:

- Jest obecny na miejscu prac zgodnie z potrzebami wynikającymi z konieczności w takim stopniu, aby zapewnić skuteczność czynności nadzoru, a w razie konieczności na pilne wezwanie wykonawcy prac lub zamawiającego.

- Na bieżąco reprezentuje zamawiającego na miejscu wykonywania prac przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z Projektem Technicznym i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

- Uczestniczy w odbiorze ostatecznym (końcowym) polegającym na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do zakresu oraz jakości. Odbiór ostateczny prac nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Odbioru ostatecznego prac dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

- Uczestniczy w odbiorze gwarancyjnym (końcowym) polegającym na ocenie stanu technicznego jakości prac dokonanej przez przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. Odbiór gwarancyjny przeprowadzony będzie w ciągu 30 dni przed upływem okresu gwarancji, zakończony protokołem zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru bez zgody zamawiającego nie jest upoważniony do zlecenia wykonawcy żadnych prac wychodzących poza zakres umowy na ich realizację.

- Strony ustalają, że Inspektor Nadzoru jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożności wykonywania swoich obowiązków.

- O ustaleniu zastępcy oraz przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Inspektor Nadzoru jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego.

- Ustanowiono inspektora nadzoru elektrycznego w osobie:

- ………………… - Nadzór inwestorski nad realizacją prac branży elektrycznej

- Z ramienia Wykonawcy prac obowiązki inspektora nadzoru/kierownika prac będzie pełnić Pan………………………

§5

- Nadzór będzie wykonywany w okresie od podpisania umowy do zakończenia zadania, przez co należy rozumieć dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego 
i całkowite rozliczenie przedsięwzięcia.

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania prac w takich odstępach czasu, aby była skuteczność nadzoru oraz na wezwanie Zamawiającego w sprawach nie cierpiących zwłoki.

- Jeżeli w okresie realizacji zadania zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawcą, to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy.

- Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy polecenia wykonania prac dodatkowych.

- Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawcę. Bez osobnego upoważnienia Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.

§6

- Strony uzgadniają za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej oferty w wysokości ceny za całość zadania pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w kwocie brutto ………….. zł (słownie: ……………………………………………………………..).

- Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Inspektora Nadzoru po zakończeniu prac przez Wykonawcę, potwierdzonych protokołem odbioru.

- Faktura za przedmiot umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy:

………………………………………………………….

§7

- Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za wykonanie nadzoru, o którym mowa 
w § 1 umowy, zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność wykonywanych prac, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.

- Jeżeli na  skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez Inspektora Nadzoru, Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§8

- Inspektor Nadzoru może odstąpić od niniejszej Umowy w wypadku, jeżeli prace nie zostaną rozpoczęte w terminie 30 dni od daty ich rozpoczęcia.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora Nadzoru w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub 
w przypadku niezgodności z postanowieniami niniejszej Umowy.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§10

Sprawy wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla miejsca położenia budynku, w którym przeprowadzane jest zadanie

§11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia przez obie strony.

§12

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 	INSPEKTOR NADZORU