Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P581

| Nazwa dokumentu: opis założeń przedsięwzięcia informatycznego pn.: DELICT - System Obsługi Spraw Dyscyplinarnych Adwokatury - wnioskodawca Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, beneficjent Naczelna Rada Adwokacka. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | RA IT | 3. Kamienie milowe | Wnioskodawca wskazał że 30 czerwca 2027 będzie wybrany wykonawca do przygotowania materiałów informacyjno – promocyjnych a w pkt 2.4 planowana data wdrożenia: materiały promocyjno-informacyjne czerwiec 2027 | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | Proszę o potwierdzenie, że wszystkie planowane w projekcie procesy wymiany danych z systemami zostały uzgodnione z gestorami systemów, o ile jest to wymagane. Przed rozpoczęciem realizacji projektu, już na etapie projektowania założeń, konieczne jest skuteczne poinformowanie gestorów systemów, z którymi nowy system będzie wymieniał dane o planowanym przedsięwzięciu. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | Na diagramie kooperacji system „DELICT” jest oznaczony jak „planowany”, a w tabeli „Lista systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu” jako „istniejący” (powinien być „planowany”). System „e-SOA 2.0” jest oznaczony jak „planowany w innym projekcie”, a w tabeli „Lista systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu” jako „istniejący”, a powinien być „planowany w innym projekcie”. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | Proszę o zweryfikowanie i skorygowanie treści w Liście systemów w zakresie systemów, w szczególności opisy systemów dla których gestorem jest NRA W zakresie tabeli zgodnie z tytułami kolejnych kolumn: - „Nazwa systemu”: należy zaprezentować skrótowiec systemu teleinformatycznego zgodnie z wykazaną na diagramie kooperacji. - „Gestor systemu”: należy wprowadzić nawę podmiotu będącego właścicielem systemu. - „Opis systemu”: - należy podać pełną nazwę systemu oraz krótką, ale wyczerpującą informację o systemie teleinformatycznym prezentowanym na diagramie zawierającą odniesienie do każdego z poniższych aspektów: - pełną nazwę systemu (po pełnej nazwie sugerujemy użycie sformułowania „to system wspierający…”, co pozwoli na płynne przejście do kolejnej części opisu); w przypadku gdy opis dotyczy systemu wielokrotnego, należy pełną nazwę systemu poprzedzić sformułowaniem "System wielokrotny", - cel utworzenia systemu, - informację o prowadzonych w systemie rejestrach publicznych, jeśli nie jest to zawarte w celu, - opis głównych grup funkcjonalności (może być lista modułów z krótkimi opisami); - informacja o tym czy system wymienia dane z innymi systemami krajowymi lub zagranicznymi (czy system obsługuje takie procesy) - należy sformułować w czasie teraźniejszym, niezależnie od tego czy jest planowany, istniejący czy modyfikowany, - nie należy zawierać odniesień do jakichkolwiek projektów czy przyszłych lub zrealizowanych działań, - nie należy zawierać odniesień do wyjątkowości systemu. - „Status” należy prezentować wartości statusu systemu zgodne z prezentowanymi na diagramie: - planowane (na diagramie: planowane w projekcie, planowane w innym projekcie), - modyfikowane (na diagramie: modyfikowane w projekcie, modyfikowane w innym projekcie), - istniejące (na diagramie: istniejące lub do wycofania). - „Krótki opis ewentualnej zmiany” należy: - wypełnić pole dla systemów o statusie „modyfikowany”, który jest modyfikowany w projekcie; można wypełnić również pole dla systemów o statusie „do wycofania”, - w przypadku systemów o statusie „modyfikowany”: - należy wskazać nazwy modułów budowanych i włączanych do modyfikowanego systemu budowanego/modyfikowanego modułu, o których mowa w pkt 1.1 i w pkt 2.4, jako uzupełnienie nazwy głównego produktu, - należy opisać planowane/modyfikowane w projekcie funkcjonalności/podmoduły tych modułów. - w przypadku systemów o statusie „do wycofania”: - należy określić, czy zasoby takie jak rejestry i dokumenty elektroniczne zostaną przeniesione do nowego systemu w całości (migracja danych), częściowo przeniesione czy nie będą przenoszone oraz należy określić sposób postępowania z zasobami, które nie zostaną przeniesione. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | W tabeli „Lista przepływów” przepływ w poz 9. (DELICT -> Węzeł Krajowy) jest niepotrzebny. Na diagramie kooperacji, ani w tabeli przepływów nie pokazujemy przepływów, będących zapytaniami o dane, żądaniami (requests) itp. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | W tabeli „Lista przepływów” wszystkie przepływy są oznaczone jako „realizowany inną metodą”, żaden nie ma statusu „krytyczny dla sukcesu projektu”. Czy projekt jest w stanie zakończyć się sukcesem, bez uruchamiania któregokolwiek z wymienionych przepływów? | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |