## Slide 2: PPP w kontekście zamówień publicznych
Aneta Staśkiewicz
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

## Slide 3: Plan wystąpienia
Co to jest PPP;
Różnice pomiędzy PPP a modelem tradycyjnym;
Struktury organizacyjno-prawne projektów PPP;
Podstawy prawne oraz procedury wyboru Partnera Prywatnego;
Przygotowanie postępowania PPP – dobre praktyki;
Dialog konkurencyjny – dobre praktyki;
Wsparcie MFiPR.

## Slide 4: Co to jest PPP?
model realizacji zadań publicznych
wieloletnia umowa
podział zadań i ryzyk

## Slide 5: Różnice pomiędzy PPP a modelem tradycyjnym

## Slide 6: Przykłady projektów PPP
poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
budynki mieszkalne wielorodzinne
modernizacja oświetlenia drogowego
centrum przesiadkowe
budynek domu pomocy społecznej
oczyszczalnia ścieków
parking
rewitalizacja centrum miasta

## Slide 7: Struktury organizacyjno-prawne projektów PPP

## Slide 8: Mechanizm wynagrodzenia Partnera Prywatnego

## Slide 9: Podstawy prawne oraz procedury wyboru Partnera Prywatnego

## Slide 10: Przygotowanie postępowania PPP
Harmonogram
Wybór zespołu doradców
Wstępne konsultacje rynkowe
Ocena efektywności
Powołanie zespołu projektowego

## Slide 11: Ocena Efektywności
Analiza interesariuszy
Analiza popytu
Analizy techniczne
Analizy podatkowe
Analizy ekonomiczno-finansowe
Analizy ryzyka
Analizy rynkowe
Ocena Value for Money wraz z Value for People
Analizy prawne

## Slide 12: Analiza potrzeb i wymagań a ocena efektywności
Analiza potrzeb i wymagań | Ocena efektywności
analiza możliwości zaspokojenia potrzeb w ramach zasobów własnych oraz alternatywnych środków zaspokojenia potrzeb | wstępny etap przygotowania projektu (identyfikacji projektu PPP) oraz w analizach technicznych, finansowej i analizie Value for Money
analiza dostępnych środków finansowych na sfinansowanie zamówienia, w tym środków własnych oraz wartości zamówienia dla każdego z możliwych wariantów jego realizacji | analiza ekonomiczno-finansowa i analiza Value for Money
analiza możliwych wariantów realizacji zamówienia oraz możliwość jego podzielenia na części i uwzględnienia aspektów środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia | analiza techniczna
analiza możliwości uwzględnienia aspektów społecznych zamówienia | analiza jakościowa w toku analizy Value for Money
określenie trybu realizacji zamówienia | analiza prawna
analiza ryzyk związanych z postępowaniem i udzieleniem zamówienia | analiza ryzyk

## Slide 13: Etap przygotowawczy Kluczowe aspekty
TEST PPP
ewentualne uzyskanie od ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego opinii na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
OPINIA PPP
uzyskanie na etapie planowania inwestycji, od ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, niewiążącej opinii w przedmiocie sposobu realizacji inwestycji, jeżeli planowana kwota finansowania z budżetu państwa takiej inwestycji przekracza 500 mln PLN

## Slide 14: PPP a PZP o czym należy pamiętać
Art. 5 ust. 1 Ustawy o PPP
Po zamieszczeniu ogłoszenia w BZP albo opublikowaniu ogłoszenia w DUUE Podmiot Publiczny ma obowiązek zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o planowanym PPP.
Art. 5 ust. 2 Ustawy o PPP
Art. 7a Ustawy o PPP
W ogłoszeniu wszczynającym postępowanie w sprawie wyboru Partnera Prywatnego zamieszcza się informację, że postępowanie ma na celu zawarcie Umowy o PPP.
Podmiot Publiczny może wyrazić zgodę na zawarcie i wykonanie Umowy o PPP z zawiązaną po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu realizacji przedsięwzięcia jednoosobową spółką Partnera Prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są Partnerzy Prywatni.
Warunki zgody Podmiot Publiczny określa w pierwszym dokumencie, który udostępnia w postępowaniu.

## Slide 15: Tryb wyboru Partnera Prywatnego

## Slide 16: Dialog konkurencyjny - OPIW
Zakres tego dokumentu (w odniesieniu do Dialogu Konkurencyjnego określony w art. 174 Ustawy PZP) powinien obejmować podstawowe informacje o Projekcie PPP, takie jak w szczególności:
cel oraz opis wstępnego zakresu Projektu PPP;
podstawę prawną oraz tryb wyboru Partnera Prywatnego;
szacunkową wartość Umowy o PPP;
wstępny podział ryzyk w ramach planowanego przedsięwzięcia;
planowany Mechanizm Wynagradzania Partnera Prywatnego;
wymogi w zakresie wytworzenia i utrzymania lub zarządzania Infrastrukturą Publiczną;
informację o posiadanych przez Zamawiającego Decyzjach Administracyjnych i innych dokumentach lub materiałach istotnych z punktu widzenia postępowania.

## Slide 17: Przygotowanie do Negocjacji
W celu zapewnienia efektywnych Negocjacji, zakończonych sporządzeniem jak najlepszej SWZ, istotne jest przygotowanie możliwie szczegółowej dokumentacji (w wersjach edytowalnych), obejmującej np.:
  projekt Umowy o PPP;
  wstępny Program Funkcjonalno-Użytkowy / specyfikację techniczną;
  projekt standardów utrzymania/zarządzania/świadczenia usług/;
  wstępne zasady zwrotu Infrastruktury Publicznej;
  wstępny Mechanizm Wynagradzania;
  - oraz wszelkie istotne dokumenty, w których posiadaniu jest Podmiot Publiczny (lub które należy dodatkowo opracować), takie jak np. badania gruntowe, ekspertyzy budowlane, posiadane decyzje administracyjne, informację o zidentyfikowanych problemach (np. w zakresie stanu prawnego nieruchomości) etc.

## Slide 18: Przykładowy przebieg jednego cyklu negocjacyjnego

## Slide 19: Przykładowy schemat współpracy Komisji Przetargowej i Zespołu Doradców

## Slide 20: Negocjacje – dobre praktyki
Zdefiniuj zakres;
Przygotuj regulamin;
Precyzyjnie określaj agendy negocjacji, ale bądź elastyczny;
Harmonogram - prowadź negocjacje sprawnie, ale nie za szybko;
Dialog, a nie monolog;
Nie zostawiaj na koniec nierozwiązanych problemów;
Traktuj równo wszystkich wykonawców;
Partnerzy Prywatni czekają na informacje zwrotne;
Jasno komunikuj swoje potrzeby;
Komunikacja i koordynacja to klucz sprawnego postępowania;
Nie nadużywaj (nie swoich) praw własności intelektualnej;
Zakończ negocjacje, gdy możesz opracować dokumentację przetargową;
Dokumentowanie negocjacji.

## Slide 21: Postępowanie – dobre praktyki
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dokumentem (a raczej zbiorem dokumentów), który powstaje w toku Postępowania PPP.
Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty (2-3 miesiące, w praktyce bywa też często wydłużany).
Udzielanie Partnerom Prywatnym odpowiedzi na pytania zadawane do SWZ nawet po upływie terminów na ich zadawanie.

## Slide 22: Wsparcie MFiPR
kompleksowe wsparcie dla projektów: doradztwo bezpośrednie i zewnętrzne (prawne, ekonomiczno-finansowe i techniczne)
opiniowanie projektów PPP (test PPP, Opinia PPP)
dobre praktyki
e-learning
wytyczne, interpretacje prawne
szkolenia, warsztaty, webinaria
strona internetowa ppp.gov.pl
monitorowanie i analiza rynku PPP