| Lp. | Przedmiot ochrony | Działania ochronne | Obszar wdrażania |  | Podmiot odpowiedzialny za wykonanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6230 Bogate florystycznie niżowe i górskie murawy bliźniczkowe (Nardetalia) | Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków |  |  |  |
|  |  | 1. Redukcja nadmiaru drzew i krzewów z pozostawianiem pojedynczych okazów zwiększających bioróżnorodność. Powstałą biomasę należy zebrać i usunąć z powierzchni siedliska. Działanie do wykonania raz na 3-5 lat. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, na podstawie porozumienia z właścicielem/ zarządcą gruntów. |
|  |  | 2. Działanie obligatoryjne Ekstensywne użytkowanie pastwiskowe, kośne lub kośno-pastwiskowe. Preferowane użytkowanie pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe. Częstotliwość wykonania: corocznie. | Mapa działań ochronnych – zał. nr 6. |  | Właściciel lub użytkownik gruntu. |
|  |  | 3. Działanie fakultatywne Ekstensywne użytkowanie pastwiskowe, kośne lub kośno-pastwiskowe. Użytkowanie kośno-pastwiskowe Prowadzenie corocznie gospodarki kośno-pastwiskowej wg zasad: - jednokrotne koszenie – po 1 sierpnia, - wypas z obsadą 0,4-0,6 DJP/ha w terminie: od wykonania pokosu do 15 października. Użytkowanie pastwiskowe Prowadzenie corocznie gospodarki pastwiskowej wg zasad: - wypas zwierząt gospodarskich (preferowane owce i kozy) z obsadą do 1 DJP/ha, - wykaszanie, zbiór i usuwanie niedojadów, - termin wypasu: od 1 maja do 31 października. Użytkowanie kośne W przypadku braku wypasu prowadzić ekstensywne użytkowanie kośne wg zasad: - termin koszenia: 1 sierpnia do 31 października, - koszenie od środka powierzchni na zewnątrz, - pozostawianie fragmentów niekoszonych w miejscach cechujących się wysokim udziałem gatunków charakterystycznych dla muraw oraz pozbawionych gatunków ekspansywnych i inwazyjnych; wielkość powierzchni niekoszonej: 5-10% powierzchni płatu. Niezależnie od typu użytkowania: - w przypadku punktowych stwierdzeń gatunków roślin inwazyjnych – w celu ich eliminacji należy zastosować ręczne wyrywanie lub wykopywanie, - w przypadku stwierdzenia zwartych płatów gatunków roślin inwazyjnych i ekspansywnych – wczesne koszenie tj. przed wydaniem nasion (termin koszenia dostosowany do biologii gatunku). | Mapa działań ochronnych – zał. nr 6. |  | Właściciel lub użytkownik gruntu, na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości. |
|  |  | Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych |  |  |  |
|  |  | 4. Monitoring stanu ochrony siedliska. Wykonanie oceny stanu siedliska co 6 lat. | Monitoring 20% płatów siedliska. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | 5. Monitoring realizacji celów działań ochronnych. Kontrola skuteczności wykonywania działań ochronnych prowadzona po ich zakończeniu. | Płaty siedliska, na których przeprowadzono działania ochronne. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony |  |  |  |
|  |  | 6. Weryfikacja stanu wiedzy na temat rozmieszczenia i stanu ochrony siedliska przyrodniczego w obszarze. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | 7. Uzupełnienie stanu wiedzy na temat rozmieszczenia i stanu ochrony siedliska przyrodniczego w obszarze. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 2. | 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) | Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków |  |  |  |
|  |  | 1.Prowadzenie prac z zakresu gospodarki leśnej w sposób nie skutkujący zniszczeniami siedliska. Wyznaczanie szlaków zrywkowych oraz składowanie drewna poza płatami siedliska oraz w strefie 20 m od granic siedliska (z uwzględnieniem lokalnych warunków przyrodniczych i topograficznych). | Mapa działań ochronnych – zał. nr 6. |  | Nadleśnictwa: Stary Sącz, Piwniczna, Krościenko, Nawojowa – w lasach własności Skarbu Państwa. Właściciel/użytkownik gruntu na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 – w lasach innej własności. |
|  |  | 2. Utrzymanie naturalnego charakteru potoków. Utrzymanie potoków górskich w stanie naturalnym – pozostawienie kształtowania koryta naturalnym procesom. Zachowanie naturalnego charakteru hydro-morfologicznego w zakresie jego ciągłości, naturalnego charakteru brzegów, geometrii i mobilności koryta oraz charakterystyki przepływu. Prace hydrotechniczne, w przypadku konieczności ich prowadzenia, ograniczyć do niezbędnego minimum, w oparciu o zasady dobrych praktyk utrzymania potoków górskich. | Płaty siedliska wraz z ich bezpośrednim otoczeniem. Mapa działań ochronnych – zał. nr 6. |  | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Zarząd Zlewni w Nowym Sączu. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony |  |  |  |
|  |  | 3. Monitoring stanu ochrony siedliska. Prowadzenie monitoringu stanu ochrony siedliska co 6 lat. | Wszystkie stanowiska siedliska w obszarze. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony |  |  |  |
|  |  | 4.Uzupełnienie stanu wiedzy dotyczącej siedliska w obszarze. | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 3. 4. | 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion) | 1. Redukcja nadmiaru drzew i krzewów z pozostawianiem pojedynczych okazów zwiększających bioróżnorodność. Powstałą biomasę należy zebrać i usunąć z powierzchni siedliska. Działanie do wykonania raz na 3-5 lat. | Mapa działań ochronnych – zał. nr 6. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, na podstawie porozumienia z właścicielem/ zarządcą gruntów. |
|  |  | 2. Działanie obligatoryjne Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe. Preferowane użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe. Częstotliwość wykonania: corocznie. | Mapa działań ochronnych – zał. nr 6. |  | Właściciel lub użytkownik gruntu. |
|  |  | 3. Działanie fakultatywne Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe Użytkowanie kośne Ekstensywne użytkowanie kośne wg zasad: • jedno lub dwukrotne koszenie w terminie od 15 czerwca do 31 października, • koszenie od środka powierzchni na zewnątrz, • pozostawianie fragmentów niekoszonych w miejscach cechujących się wysokim udziałem gatunków charakterystycznych dla łąk świeżych oraz pozbawionych gatunków ekspansywnych i inwazyjnych (wielkość powierzchni niekoszonej: 5-20% powierzchni płatu), • zwarte płaty roślin inwazyjnych i ekspansywnych należy kosić 3 krotnie w okresie wegetacji przez pierwsze 3 lata użytkowania, w kolejnych latach według potrzeb, - pojedyncze kępy gatunków inwazyjnych należy wyrwać z korzeniami lub wykopać. Użytkowanie kośno-pastwiskowe Prowadzenie corocznie gospodarki kośno-pastwiskowej wg zasad: • koszenie – w terminie 15 czerwca – 15 lipca, • wypas z obsadą do 1 DJP/ha w terminie: od wykonania pokosu do 31 października. Użytkowanie pastwiskowe Prowadzenie corocznie gospodarki pastwiskowej wg zasad: • wypas zwierząt gospodarskich z obsadą do 1 DJP/ha, • wykaszanie, zbiór i usuwanie niedojadów, • termin wypasu: od 1 maja do 31 października. W przypadku użytkowania pastwiskowego lub kośno-pastwiskowego: • w przypadku punktowych stwierdzeń okazów gatunków inwazyjnych – w celu ich eliminacji należy zastosować ręczne wyrywanie lub wykopywanie, • w przypadku stwierdzenia zwartych płatów roślin inwazyjnych i ekspansywnych – wskazane jest 3 krotne wczesne koszenie tj. przed wydaniem nasion (termin koszenia dostosowany do biologii gatunku). | Mapa działań ochronnych – zał. nr 6. |  | Użytkownik gruntu na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowość. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony |  |  |  |
|  |  | 4. Monitoring stanu ochrony siedliska. Prowadzenie monitoringu stanu ochrony siedliska co 6 lat. | Monitoring 20% płatów siedliska. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu realizacji celów działań ochronnych |  |  |  |
|  |  | 5. Monitoring realizacji celów działań ochronnych. Kontrola skuteczności wykonywania działań ochronnych prowadzona po ich zakończeniu. | Płaty siedliska, na których przeprowadzono działania ochronne. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony |  |  |  |
|  |  | 6. Weryfikacja stanu wiedzy na temat rozmieszczenia i stanu ochrony siedliska przyrodniczego w obszarze. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | 7. Uzupełnienie stanu wiedzy na temat rozmieszczenia i stanu ochrony siedliska przyrodniczego w obszarze. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 5. | 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk | Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków |  |  |  |
|  |  | 1.Wycinka drzew i krzewów do osiągnięcia pokrycia ok. 5-10%, z pozostawieniem kęp krzewów i drzew z zachowaniem lokalnego zróżnicowania zwarcia. Wycinka może być połączona z obrączkowaniem drzew. Usunięcie biomasy po wycince z powierzchni siedliska. Działanie do wykonania raz na 3-5 lat. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie porozumienia z właścicielem/zarządcą gruntów. |
|  |  | 2.Działanie obligatoryjne Ekstensywne użytkowanie kośne. Ręczne koszenie z częstotliwością raz na 2-5 lat, z usunięciem biomasy z powierzchni siedliska. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Właściciele lub posiadacze gruntów. |
|  |  | 3.Działania fakultatywne Ekstensywne użytkowanie kośne - koszenie ręczne z częstotliwością raz na 2-5 lat w terminie 15.08. – 15.02., - płatów we właściwym stanie zachowania tj. o bujnie rozwiniętej warstwie mszystej i niezaburzonych stosunkach wodnych, nie należy kosić częściej niż raz na 5 lat, - płaty z wysokim udziałem gatunków niepożądanych (rodzimych ekspansywnych i/lub obcych inwazyjnych), głównie z wysokim pokryciem trzciny pospolitej powinny być koszone corocznie z częstotliwością 1-3 razy na rok w okresie 1 czerwca – 30 września, - ręczny zbiór i utylizacja biomasy. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Użytkownik gruntu na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowość. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony |  |  |  |
|  |  | 4.Monitoring stanu ochrony siedliska. Prowadzenie monitoringu stanu ochrony siedliska co 6 lat. | Monitoring 40% płatów siedliska. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu realizacji celów działań ochronnych |  |  |  |
|  |  | 5.Monitoring realizacji celów działań ochronnych. Kontrola skuteczności wykonywania działań ochronnych prowadzona po ich zakończeniu. | Płaty siedliska, na których przeprowadzono działania ochronne. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 6. | 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania | Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania |  |  |  |
|  |  | 1. Utrzymanie otoczenia jaskiń bez zabiegów gospodarczych – teren wokół otworu jaskini w promieniu ok. 25 m. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Nadleśnictwa: Stary Sącz, Piwniczna, Krościenko, Nawojowa - w lasach własności Skarbu Państwa. Właściciel/użytkownik gruntu na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 – w lasach innej własności. |
|  |  | Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków |  |  |  |
|  |  | 2. Kontrola jaskiń (z zewnątrz i wewnątrz) w celu stwierdzenia występowania niepożądanych przejawów antropopresji (zaśmiecanie, palenie ognisk, próby eksploatacji, itp.) i ewentualnej konieczności przeprowadzenia działań ochronnych w miejscach zidentyfikowanych w ramach kontroli. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony |  |  |  |
|  |  | 3. Monitoring stanu ochrony siedliska. Wykonanie oceny stanu siedliska co 6 lat. | Monitoring 20% jaskiń. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 7. 8. | 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) | Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania |  |  |  |
|  |  | 1. Prowadzenie gospodarki leśnej uwzgledniającej wymogi siedlisk leśnych poprzez: - stosowanie rębni złożonych (w tym częściowych i stopniowych z długim i bardzo długim okresem odnowienia powyżej 20 lat oraz przerębowych z odnowieniem ciągłym), - utrzymanie lub osiągnięcie ilości drewna martwego (leżącego i stojącego) na poziomie 10-20 m3/ha, a ilości martwego drewna wielkowymiarowego w przedziale 3-5 szt./ha, - usuwanie obcych gatunków inwazyjnych i roślin ekspansywnych, - pozostawiania drzew biocenotycznych do naturalnego rozkładu w ilości min. 5 szt./ha, - kształtowanie odpowiedniego składu gatunkowego dostosowanego do siedliska, - utrzymanie udziału drzew starszych niż 100 lat ˃10 %, - preferowanie odnowienia naturalnego, - utrzymanie zróżnicowanej struktury przestrzennej siedliska, - minimalizowanie zniszczeń runa i gleby w siedlisku związanych z pozyskaniem drewna, np. poprzez maksymalizację wykorzystywanie stałych szlaków zrywkowych. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Nadleśnictwa: Stary Sącz, Piwniczna, Krościenko, Nawojowa - w lasach własności Skarbu Państwa. Właściciel/użytkownik gruntu na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – w lasach innej własności. |
|  |  | 2. Uwzględnienie w gospodarce leśnej wymogów ochrony siedlisk przyrodniczych poprzez: 1) stosowanie rębni złożonych, 2) preferowanie odnowienia naturalnego, 3) kształtowanie odpowiedniego składu gatunkowego dostosowanego do siedliska, 4) usuwanie obcych gatunków inwazyjnych, 5) pozostawianie drzew biocenotycznych, 6) pozostawienie do naturalnego rozpadu ok. 5% drzewostanów osiągających wiek rębności lub zaplanowanych do użytkowania rębnego, 7) minimalizowanie zniszczeń runa i gleby w siedlisku związanych z pozyskaniem drewna, 8) Zwiększanie ilości martwego drewna poprzez pozostawianie martwych i zamierających drzew. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Właściciel/użytkownik gruntu na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 – w lasach innej własności niż Skarb Państwa i UR w Krakowie |
|  |  | Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony |  |  |  |
|  |  | 3. Uzupełnienie stanu wiedzy na temat rozmieszczenia i stanu ochrony siedliska przyrodniczego w obszarze. | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych |  |  |  |
|  |  | - Monitoring stanu przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000. Wykonanie oceny stanu siedliska co 10 lat. | Monitoring 10% płatów siedliska. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 9. | 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) | Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania |  |  |  |
|  |  | 1. Prowadzenie gospodarki leśnej uwzgledniającej wymogi siedlisk leśnych poprzez: - stosowanie rębni złożonych (w tym częściowych i stopniowych ze średnim i długim okresem odnowienia powyżej 10 lat), - utrzymanie ilości drewna martwego (leżącego i stojącego) na poziomie ˃20m3/ha, na większości stanowisk, a ilości martwego drewna wielkowymiarowego ˃ 5 szt./ha na co najmniej 25% powierzchni siedliska, - usuwanie obcych gatunków inwazyjnych i roślin ekspansywnych, - pozostawiania drzew biocenotycznych do naturalnego rozkładu w ilości min. 5 szt./ha, - kształtowanie odpowiedniego składu gatunkowego dostosowanego do siedliska, - utrzymanie udziału drzew starszych niż 100 lat ˃10 %, - preferowanie odnowienia naturalnego, - utrzymanie zróżnicowanej struktury przestrzennej siedliska, minimalizowanie zniszczeń runa i gleby w siedlisku związanych z pozyskaniem drewna, np. poprzez maksymalizację wykorzystywania stałych szlaków zrywkowych. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Nadleśnictwa: Stary Sącz, Piwniczna, Krościenko, Nawojowa - w lasach własności Skarbu Państwa. Właściciel/użytkownik gruntu na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – w lasach innej własności. |
|  |  | 2. Uwzględnienie w gospodarce leśnej wymogów ochrony siedlisk przyrodniczych poprzez: - stosowanie rębni złożonych, - preferowanie odnowienia naturalnego, - kształtowanie odpowiedniego składu gatunkowego dostosowanego do siedliska, - usuwanie obcych gatunków inwazyjnych, - pozostawianie drzew biocenotycznych, - pozostawienie do naturalnego rozpadu ok. 5% drzewostanów osiągających wiek rębności lub zaplanowanych do użytkowania rębnego, - minimalizowanie zniszczeń runa i gleby w siedlisku związanych z pozyskaniem drewna, - zwiększanie ilości martwego drewna poprzez pozostawianie martwych i zamierających drzew. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Właściciel/użytkownik gruntu na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 – w lasach innej własności niż Skarb Państwa i UR w Krakowie. |
|  |  | Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony |  |  |  |
|  |  | 3. Uzupełnienie stanu wiedzy na temat rozmieszczenia i stanu siedliska przyrodniczego w obszarze. | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych |  |  |  |
|  |  | 4.Monitoring stanu przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000. Wykonanie oceny stanu siedliska co 10 lat. | Monitoring 40% płatów siedliska. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 10. | *9180 Jaworzyny i lasy klonowo -lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) | Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania |  |  |  |
|  |  | 1.Wyłączenie z użytkowania. Wskazane jest wyróżnienie siedliska 9180 poprzez bieżące znakowanie w terenie granic poszczególnych płatów, w sposób widoczny dla wykonawców prac leśnych lub jako osobnego wydzielenia drzewostanowego i wyłączenie go z użytkowania. Prowadzenie prac leśnych w sąsiedztwie siedliska z zachowaniem ostrożności i w sposób nieingerujący w płaty siedliska. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Nadleśnictwa: Stary Sącz, Piwniczna, Krościenko, Nawojowa - w lasach własności Skarbu Państwa. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony |  |  |  |
|  |  | 2. Monitoring stanu przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000. Wykonanie oceny stanu siedliska co 10 lat. | Monitoring wszystkich płatów siedliska |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 11. | 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)* | Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania |  |  |  |
|  |  | 1. Prowadzenie gospodarki leśnej uwzgledniającej wymogi siedlisk leśnych poprzez: - stosowanie rębni złożonych (w tym stopniowych i przerębowych ze średnim i długim okresem odnowienia (powyżej 10 lat), - prowadzenie cięć pielęgnacyjnych (przedrębnych) uwzględniających ochronę siedliska poprzez usuwanie drzew niepożądanych, uwalnianie koron drzew charakterystycznych dla siedliska, - pozostawianie na siedliskach przyrodniczych drzew martwych i zamierających (z wyłączeniem sytuacji klęskowych, zagrożenia stanu zdrowotnego drzewostanów oraz zagrożenia bezpieczeństwa publicznego), - usuwanie obcych gatunków roślin inwazyjnych i roślin ekspansywnych, - pozostawiania drzew biocenotycznych do naturalnego rozkładu w ilości min. 5 szt./ha, - kształtowanie odpowiedniego składu gatunkowego dostosowanego do siedliska, - preferowanie odnowienia naturalnego, - utrzymanie zróżnicowanej struktury przestrzennej siedliska, - minimalizowanie zniszczeń runa i gleby w siedlisku związanych z pozyskaniem drewna, - odstąpienie od użytkowania rębnego na terenach śródleśnego występowania siedliska, - utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania płatów siedliska. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Nadleśnictwa: Stary Sącz, Piwniczna, Krościenko, Nawojowa - w lasach własności Skarbu Państwa. Właściciel/użytkownik gruntu na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – w lasach innej własności. |
|  |  | 2. Uwzględnienie w gospodarce leśnej wymogów ochrony siedlisk przyrodniczych poprzez: - stosowanie rębni złożonych, - preferowanie odnowienia naturalnego, - kształtowanie odpowiedniego składu gatunkowego dostosowanego do siedliska, - usuwanie obcych gatunków inwazyjnych, - pozostawianie drzew biocenotycznych, - pozostawienie do naturalnego rozpadu ok. 5% drzewostanów osiągających wiek rębności lub zaplanowanych do użytkowania rębnego, - minimalizowanie zniszczeń runa i gleby w siedlisku związanych z pozyskaniem drewna, - zwiększanie ilości martwego drewna poprzez pozostawianie martwych i zamierających drzew. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Właściciel/użytkownik gruntu na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 – w lasach innej własności niż Skarb Państwa i UR w Krakowie. |
|  |  | 3. Zachowanie i utrzymywanie cieków w stanie zbliżonym do naturalnego – zachowanie jakości hydromorfologicznej cieków w zakresie ich naturalnego charakteru brzegów, geometrii i mobilności koryt oraz charakterystyki przepływu. Pozostawienie kształtowania koryt procesom naturalnym. Prace hydrotechniczne, w przypadku konieczności ich prowadzenia, ograniczyć do niezbędnego minimum, w oparciu o zasady dobrych praktyk utrzymania potoków górskich. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Zarząd Zlewni w Nowym Sączu. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony |  |  |  |
|  |  | 4. Monitoring stanu przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000. Wykonanie oceny stanu siedliska co 10 lat. | Monitoring 40% płatów siedliska. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony |  |  |  |
|  |  | 5. Weryfikacja stanu wiedzy na temat rozmieszczenia i stanu ochrony siedliska przyrodniczego w obszarze. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | 6. Uzupełnienie stanu wiedzy na temat rozmieszczenia i stanu siedliska przyrodniczego w obszarze. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 12. | 9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, część - zbiorowiska górskie) | Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania |  |  |  |
|  |  | 1.Prowadzenie gospodarki leśnej uwzgledniającej wymogi siedlisk leśnych poprzez: - stosowanie rębni złożonych (w tym stopniowych i przerębowych z długim i bardzo długim okresem odnowienia (pow. 20 lat), - utrzymanie ilości drewna martwego (leżącego i stojącego) na poziomie 10-20 m3/ha, - usuwanie obcych gatunków inwazyjnych i gatunków ekspansywnych, - pozostawiania drzew biocenotycznych do naturalnego rozkładu w ilości min. 5 szt./ha, - kształtowanie odpowiedniego składu gatunkowego dostosowanego do siedliska; - promowanie odnowienia naturalnego, minimalizowanie zniszczeń runa i gleby w siedlisku związanych z pozyskaniem drewna, np. poprzez maksymalizację wykorzystywania stałych szlaków zrywkowych. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Nadleśnictwa: Stary Sącz, Piwniczna, Krościenko, Nawojowa - w lasach własności Skarbu Państwa. Właściciel/użytkownik gruntu na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – w lasach innej własności. |
|  |  | 2. Uwzględnienie w gospodarce leśnej wymogów ochrony siedlisk przyrodniczych poprzez: 1) stosowanie rębni złożonych; 2) preferowanie odnowienia naturalnego; 3) kształtowanie odpowiedniego składu gatunkowego dostosowanego do siedliska; 4) usuwanie obcych gatunków inwazyjnych, 5) pozostawianie drzew biocenotycznych; 6) pozostawienie do naturalnego rozpadu ok. 5% drzewostanów osiągających wiek rębności lub zaplanowanych do użytkowania rębnego, 7) minimalizowanie zniszczeń runa i gleby w siedlisku związanych z pozyskaniem drewna. 8) Zwiększanie ilości martwego drewna poprzez pozostawianie martwych i zamierających drzew. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Właściciel/użytkownik gruntu na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 – w lasach innej własności niż Skarb Państwa i UR w Krakowie. |
|  |  | Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony |  |  |  |
|  |  | 3. Uzupełnienie stanu wiedzy na temat rozmieszczenia i stanu siedliska przyrodniczego w obszarze. | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony |  |  |  |
|  |  | 4.Monitoring stanu przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000. Wykonanie oceny stanu siedliska co 10 lat. | Monitoring 40% płatów siedliska. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 14. | 1138 Brzanka (Barbus meridionalis) | Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków |  |  |  |
|  |  | 1.Zachowanie i utrzymywanie cieków w stanie zbliżonym do naturalnego – zachowanie jakości hydromorfologicznej cieków w zakresie ich naturalnego charakteru brzegów, geometrii i mobilności koryt oraz charakterystyki przepływu. Pozostawienie kształtowania koryt procesom naturalnym. Zapewnienie drożności rzek dla swobodnej migracji gatunków poprzez zaniechanie budowy poprzecznych przeszkód w korytach cieków. Prace hydrotechniczne, w przypadku konieczności ich prowadzenia, ograniczyć do niezbędnego minimum, w oparciu o zasady dobrych praktyk utrzymania rzek i potoków górskich. Na terenach, na których nie stwarza to zagrożenia dla zabudowanych gruntów – zapewnienie możliwości migracji bocznej koryta i przywrócenie działalności korytotwórczej rzeki. | Cieki wodne w obszarze Natura 2000. |  | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Zarząd Zlewni w Nowym Sączu. |
|  |  | 2.Przebudowa miejsc stanowiących bariery w migracji ryb na ciekach - w miejscach zidentyfikowanych w ramach uzupełniania stanu wiedzy. | Cieki wodne w obszarze Natura 2000. |  | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Zarząd Zlewni w Nowym Sączu. Właściciel urządzeń wodnych na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony |  |  |  |
|  |  | 3. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku – identyfikacja miejsc występowania gatunku oraz wielkości i stanu populacji w obszarze. | Cieki wodne w obszarze Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | 4. Identyfikacja miejsc stanowiących bariery w migracji ryb na ciekach. | Cieki wodne w obszarze Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony |  |  |  |
|  |  | 5. Monitoring stanu ochrony gatunku. Prowadzenie monitoringu stanu ochrony populacji i siedliska gatunku co 6 lat. | Cieki wodne w obszarze Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | 6.Monitoring realizacji celów działań ochronnych. Kontrola skuteczności wykonywania działań ochronnych, prowadzona po ich zakończeniu. | Cieki wodne w obszarze Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 15. | 1193 Kumak górski (Bombina variegata) 1166 Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) 2001 Traszka karpacka (Triturus montandoni) | Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony |  |  |  |
|  |  | 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunkach – identyfikacja miejsc występowania gatunków oraz wielkości i stanu populacji w obszarze. | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony |  |  |  |
|  |  | 2.Monitoring stanu ochrony gatunku. Prowadzenie monitoringu stanu ochrony populacji i siedliska gatunków co 6 lat. | Monitoring 40% stanowisk gatunków. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 16. | 1386 Bezlist okrywowy (Buxbaumia viridis) | Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania |  |  |  |
|  |  | 1. Pozostawianie martwego drewna stanowiącego siedliska bezlistu okrywowego. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Nadleśnictwa: Stary Sącz, Piwniczna, Krościenko, Nawojowa - w lasach własności Skarbu Państwa. Właściciel/użytkownik gruntu na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 – w lasach innej własności. |
|  |  | Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony |  |  |  |
|  |  | 2. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku – identyfikacja miejsc występowania gatunku oraz wielkości i stanu populacji w obszarze. | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony |  |  |  |
|  |  | 3. Monitoring stanu ochrony gatunku. Prowadzenie monitoringu stanu ochrony populacji i siedliska gatunku co 6 lat. | Wszystkie stanowiska gatunku w obszarze. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 17. | 1352 Wilk (Canis lupus) 1361 Ryś (Lynx lynx) | Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków |  |  |  |
|  |  | 1. Zabezpieczenie jakości siedliska – utrzymanie w skali obszaru zróżnicowanej struktury wiekowej, wysokościowej i gatunkowej drzewostanów. Dostosowanie terminów i lokalizacji zabiegów gospodarczych do potrzeb ochrony miejsc rozrodu dużych drapieżników. | Cały obszar Natura 2000. |  | Nadleśnictwa: Stary Sącz, Piwniczna, Krościenko, Nawojowa - w lasach własności Skarbu Państwa. Właściciel/użytkownik gruntu na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 – w lasach innej własności. |
|  |  | 2. Przeciwdziałanie powstawaniu szkód wśród inwentarza. Promocja dobrych praktyk związanych z zabezpieczaniem zwierząt hodowlanych. Wyposażenie hodowców zwierząt w narzędzia do ochrony zwierząt (np. pastuchy elektryczne, fladry, psy stróżujące). | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | 3.Identyfikacja miejsc nielegalnego użytkowania terenu przez pojazdy (np. quady, motocykle crossowe i skutery śnieżne). Realizacja przeszkód w zidentyfikowanych miejscach w celu ograniczenia ruchu pojazdów silnikowych. | Cały obszar Natura 2000. |  | Nadleśnictwa: Stary Sącz, Piwniczna, Krościenko, Nawojowa - w lasach własności Skarbu Państwa. Właściciel/użytkownik gruntu na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 – w lasach innej własności. Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony |  |  |  |
|  |  | 4. Ocena liczebności populacji gatunków i wykorzystania przestrzeni z zastosowaniem np. tropień na śniegu, fotopułapek, analiz genetycznych, metody rozpoznawania osobników po plamkowaniu sierści (ryś). Ocena przeprowadzana co 6 lat. | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 18. | 1163 Głowacz białopłetwy (Cottus gobio) | Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków |  |  |  |
|  |  | 1. Zachowanie i utrzymywanie cieków w stanie zbliżonym do naturalnego – zachowanie jakości hydromorfologicznej cieków w zakresie ich naturalnego charakteru brzegów, geometrii i mobilności koryt oraz charakterystyki przepływu. Pozostawienie kształtowania koryt procesom naturalnym. Zapewnienie drożności rzek dla swobodnej migracji gatunków poprzez zaniechanie budowy poprzecznych przeszkód w korytach cieków. Prace hydrotechniczne, w przypadku konieczności ich prowadzenia, ograniczyć do niezbędnego minimum, w oparciu o zasady dobrych praktyk utrzymania rzek i potoków górskich. Na terenach, na których nie stwarza to zagrożenia dla zabudowanych gruntów – zapewnienie możliwości migracji bocznej koryta i przywrócenie działalności korytotwórczej rzeki. | Cieki wodne w obszarze Natura 2000. |  | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Zarząd Zlewni w Nowym Sączu. |
|  |  | 2. Przebudowa miejsc stanowiących bariery w migracji ryb na ciekach - w miejscach zidentyfikowanych w ramach uzupełniania stanu wiedzy. | Cieki wodne w obszarze Natura 2000. |  | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Zarząd Zlewni w Nowym Sączu. Właściciel urządzenia wodnego na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | 3. Zaprojektowanie i wykonanie tarlisk żwirowo - kamiennych w miejscach zidentyfikowanych w ramach uzupełniania stanu wiedzy. | Cieki wodne w obszarze Natura 2000. |  | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Zarząd Zlewni w Nowym Sączu. |
|  |  | Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony |  |  |  |
|  |  | 4. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku – identyfikacja miejsc występowania gatunku oraz wielkości populacji w obszarze. | Cieki wodne w obszarze Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | 5. Identyfikacja miejsc stanowiących bariery w migracji ryb na ciekach oraz miejsc potencjalnych tarlisk żwirowo – kamiennych. | Cieki wodne w obszarze Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony |  |  |  |
|  |  | 6. Monitoring stanu ochrony gatunku. Prowadzenie monitoringu stanu ochrony populacji i siedliska gatunku co 6 lat. | Cieki wodne w obszarze Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | 7. Monitoring realizacji celów działań ochronnych. Kontrola skuteczności wykonywania działań ochronnych prowadzona po ich zakończeniu. | Budowle piętrzące, na których przeprowadzono działania ochronne. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 19. | 1355 Wydra (Lutra lutra) | Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony |  |  |  |
|  |  | 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku – identyfikacja miejsc występowania gatunku oraz wielkości i struktury populacji w obszarze. | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony |  |  |  |
|  |  | 2. Prowadzenie monitoringu stanu ochrony populacji i siedliska gatunku co 6 lat. | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 20. | 1303 Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) 1324 Nocek duży (Myotis myotis) | Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków |  |  |  |
|  |  | 1. Zabezpieczenie jaskiń przed nielegalną penetracją poprzez montaż krat w otworach wejściowych. Projekt krat powinien zostać dostosowany do wymogów gatunków zasiedlających jaskinię oraz zaakceptowany przez chiropterologa. Działanie do wykonywania w miarę potrzeb (zależnie od stopnia antropopresji oraz stanu populacji nietoperzy np. spadku liczebności nietoperzy) poza okresem hibernacji nietoperzy i okresem intensywnego wykorzystywania jaskini przez nietoperze. Prace powinny być wykonane pod nadzorem chiropterologa. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Stanowiska zimowych kolonii nietoperzy (Jaskinia Niedźwiedzia, Jaskinia Złotniańska, Jaskinia Wietrzna Dziura). |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie porozumienia z właścicielem/ zarządzającym obiektem. |
|  |  | 2. Konserwacja krat zamykających wejścia do jaskini (konserwacja środkami antykorozyjnymi odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, czyszczenie krat z rdzy, malowanie farbą antykorozyjną), wymiana/naprawa uszkodzonych elementów np. kłódek zamykających, uszkodzonych w trakcie prób nielegalnej penetracji jaskini. Działanie do wykonywania w miarę potrzeb w okresie najmniejszego wykorzystywania jaskini przez nietoperze (optymalny okres wykonania prac to 1 czerwca do 30 lipca). Przeprowadzenie prac we wczesnych godzinach porannych i wykorzystanie środków szybkoschnących, aby pomalowane elementy wyschły przed zachodem słońca. Prace powinny być wykonane pod nadzorem chiropterologa, który przed rozpoczęciem prac skontroluje obiekt pod kątem obecności nietoperzy i w przypadku ich obecności wyda odpowiednie zalecenia odnośnie sposobu prowadzenia prac. Jaskinia Roztoczańska – działanie wobec istniejącej obecnie kraty. Jaskinia Niedźwiedzia, Jaskinia Złotniańska, Jaskinia Wietrzna Dziura – działanie do wykonania w przypadku zamontowania zabezpieczeń wejść. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Stanowiska zimowych kolonii nietoperzy (Jaskinia Roztoczańska Jaskinia Niedźwiedzia, Jaskinia Złotniańska, Jaskinia Wietrzna Dziura). |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie porozumienia z właścicielem/ zarządzającym obiektem. |
|  |  | 3.Przeciwdziałanie antropopresji poprzez usunięcie śmieci ze stanowisk. Działanie do wykonywania w miarę potrzeb wyłącznie w okresie od 15.04 do 15.09 tj. poza okresem hibernacji nietoperzy. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Stanowiska zimowych kolonii nietoperzy (Jaskinia Roztoczańska Jaskinia Niedźwiedzia, Jaskinia Złotniańska, Jaskinia Wietrzna Dziura). |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | 4.Zamykanie krat w wejściach do jaskiń na okres hibernacji nietoperzy i otwieranie na okres wiosenno-letni (od 15.04 do 15.09). Działanie do wykonywania w przypadku zamontowania zabezpieczeń wejść jaskiń. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Stanowiska zimowych kolonii nietoperzy (Jaskinia Niedźwiedzia, Jaskinia Złotniańska, Jaskinia Wietrzna Dziura). |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 21. | 1303 Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) 1324 Nocek duży (Myotis myotis) 1323 Nocek Bechsteina (Myotis bechsteini) | 5.W odległości do 50 m od otworów jaskiń utrzymanie zwartości drzew i krzewów, które umożliwiają nietoperzom swobodny dolot. Wycinka drzew czy krzewów powinny być poprzedzona nasadzeniami uzupełniającymi luki, tak by nie dopuścić do nadmiernego rozluźnienia zwarcia koron drzew. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Stanowiska zimowych kolonii nietoperzy (otoczenie Jaskini Roztoczańska, Jaskini Niedźwiedzia, Jaskini Złotniańska, Jaskini Wietrzna Dziura). |  | Nadleśnictwa: Stary Sącz, Piwniczna, Krościenko, Nawojowa - w lasach własności Skarbu Państwa. |
| 22. |  | 6.Utrzymanie drożności otworów jaskiń. Udrożnienie wlotów w przypadku ich zablokowania, w szczególności w wyniku wystąpienia obrywów skalnych, zasypania, wywrócenia się drzew lub aktu wandalizmu. Działanie do wykonania w razie potrzeby przez cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Stanowiska zimowych kolonii nietoperzy (Jaskinia Roztoczańska Jaskinia Niedźwiedzia, Jaskinia Złotniańska, Jaskinia Wietrzna Dziura). |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 23. | 1303 Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) 1321 Nocek orzęsiony (Myotis emarginatus) | 7.Sprzątanie guana gromadzącego się na podłodze, podestach i więźbie dachowej (ręcznie lub z użyciem przemysłowego odkurzacza). Zebrane odchody powinny zostać we właściwy sposób zutylizowane. Działanie do wykonywania w miarę potrzeb, zależnie od liczebności populacji, a tym samym gromadzącego się guana, wyłącznie w okresie od 15.09 do 15.03 tj. poza okresem rozrodu nietoperzy. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Wszystkie stanowiska kolonii letnich w obszarze Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie porozumienia z właścicielem/ zarządzającym obiektem. |
|  |  | 8.Zabezpieczenie podłogi i innych drewnianych konstrukcji strychu folią paroprzepuszczalną w ochronie przed guanem i moczem; lub wymiana zużytej folii. Wykonanie koniecznych prac naprawczych (np. wymiana zbutwiałych desek, wykonanie zabezpieczeń przed guanem, odeskowanie stropowej membrany). Działanie do wykonywania w miarę potrzeb, zależnie od zużycia się folii oraz potrzeb wynikających ze stanu siedliska, wyłącznie w okresie od 15.09 do 15.03 tj. poza okresem rozrodu nietoperzy. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Wszystkie stanowiska kolonii letnich w obszarze Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie porozumienia z właścicielem/ zarządzającym obiektem. |
| 24. | 1303 Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) | 9.Wyeliminowanie ze strychu kuny poprzez zabezpieczenie otworów wejściowych wykorzystywanych przez kunę. Sposób zabezpieczenia powinien zostać opracowany indywidualnie, zależnie od miejsca w budynku oraz wymagań technicznych. Działanie do wykonania jednokrotnie, wyłącznie w okresie od 15.09 do 15.03 tj. poza okresem rozrodu nietoperzy. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Kościół pw. św. Michała Archanioła w Dubnem, Kościół pw. św. Dymitra w Szczawniku. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie porozumienia z właścicielem/ zarządzającym obiektem. |
| 25. | 1303 Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) 1321 Nocek orzęsiony (Myotis emarginatus) | 10.Wyeliminowanie ze strychu kuny poprzez zabezpieczenie otworów wejściowych wykorzystywanych przez kunę. Sposób zabezpieczenia powinien zostać opracowany indywidualnie, zależnie od miejsca w budynku oraz wymagań technicznych. Działanie do wykonania jednokrotnie, wyłącznie w okresie od 15.09 do 15.03 tj. poza okresem rozrodu nietoperzy. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Kościół pw. Macierzyństwa NMP w Leluchowie, Kościół pw. św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie porozumienia z właścicielem/ zarządzającym obiektem. |
|  |  | 11.Udrożnienie przeszkody (siatki/rozpiętego materiału) w przelocie do chłodnego przedsionka kościoła, co obecnie uniemożliwia nietoperzom korzystanie z tego miejsca. Po ściągnięciu zabezpieczanie tego miejsca przed guanem nietoperzy i innymi ewentualnymi zniszczeniami. Działanie do wykonania jednokrotnie, wyłącznie w okresie od 15.09 do 15.03 tj. poza okresem rozrodu nietoperzy. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Kościół pw. Macierzyństwa NMP w Leluchowie. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie porozumienia z właścicielem/ zarządzającym obiektem. |
|  |  | 12.Modyfikacja instalacji oświetlenia na strychu w wyposażenie w jej w wyłącznik czasowy lub inne zabezpieczenie elektroniczne zapobiegające przypadkowemu pozostawieniu zapalnego światła w obrębie schronienia kolonii nietoperzy. Ewentualnie zastosowanie działania minimalizującego (np. zastosowanie ekranów osłaniających lampy). Działanie do wykonania jednokrotnie, wyłącznie w okresie od 15.09 do 15.03 tj. poza okresem rozrodu nietoperzy. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Kościół pw. Macierzyństwa NMP w Leluchowie. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie porozumienia z właścicielem/ zarządzającym obiektem. |
|  |  | 13.Demontaż reflektora dodatkowo zainstalowanego na słupie latarni ulicznej, który podczas włączenia powoduje mocną iluminację obiektu. Działanie do wykonania jednokrotnie w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Bezpośrednie otoczenie Kościoła pw. Macierzyństwa NMP w Leluchowie. |  | Właściciel/zarządca oświetlenia na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 26. | 1303 Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) | 14.Wykonanie połączenia strychu z piwniczką (np. wyodrębnienie pionowego komina łącznikowego) w celu zapewnienia nietoperzom bezpiecznego przelotu między dwoma wykorzystywanymi przez nie schronieniami w obrębie jednego obiektu. Obecnie piwnica pod budynkiem jest wykorzystywana jako schronienie przejściowe - jesienne i wiosenne. Po wykonaniu łącznika nietoperze będą miały możliwość zlatywania do piwnicy w sezonie letnim, gdy zrobi się bardzo gorąco. Sposób przeprowadzenia prac powinien zostać opracowany indywidualnie, zależnie od miejsca w budynku oraz wymagań technicznych (np. w oparciu o otwór wlotowy na strych i do piwnicy w zachodniej ścianie budynku). Działanie do wykonania jednokrotnie w okresie obowiązywania planu, wyłącznie w okresie od 15.09 do 15.03 tj. poza okresem rozrodu nietoperzy. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Dawna szkoła w Wojkowej. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie porozumienia z właścicielem/ zarządzającym obiektem. |
| 27. |  | 15.Nasadzenie krzewu (w narożniku od strony wejścia do piwnicy), co poprawi funkcję osłaniającą wlot i dolot nietoperzom. Obecnie, przy wylocie poniżej dachu od podwórka, tymczasowo ustawiono parawan/płotek. Dosadzenie roślinności wysokiej (drzewa, krzewy) wzdłuż drogi, która została wycięta podczas remontu. Nasadzenia mają na celu przywrócenie bezpiecznego przelotu na żerowisko. Działanie do wykonania jednokrotnie w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Bezpośrednie otoczenie dawnej szkoły w Wojkowej. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie porozumienia z właścicielem/ zarządzającym obiektem. |
| 28. | 1303 Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) 1321 Nocek orzęsiony (Myotis emarginatus) | 16.Ograniczenie, usunięcie lub modernizacja zamontowanej przy ulicy lampy, która obecnie oświetla całą bryłę obiektu. Działanie do wykonania jednokrotnie w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Bezpośrednie otoczenie Kościoła pw. św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie porozumienia z właścicielem/zarządcą budynku i oświetlenia. |
| 29. | 1303 Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) | 17.Ograniczenie, usunięcie lub modernizacja oświetlenia wzdłuż parkingu oraz wzdłuż ścieżki do źródełka, które oświetlają światłem rozproszonym otoczenie obiektu oraz jego frontową i boczną stronę, pozostawiając w cieniu tylko tylny narożnik obiektu, drugą ścianę i część wieży. Działanie do wykonania jednokrotnie w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Bezpośrednie otoczenie Kościoła pw. św. Dymitra w Szczawniku. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie porozumienia z właścicielem/zarządcą budynku i oświetlenia. |
|  |  | 18.Ograniczenie, usunięcie lub modernizacja iluminacji obiektu i oświetlenia ulicznego, które oświetlają przestrzeń wokół obiektu oraz przelot w kierunku północnym przez oświetloną drogę. Działanie do wykonania jednokrotnie w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Bezpośrednie otoczenie Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Złockiem. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie porozumienia z właścicielem/zarządcą budynku i oświetlenia. |
|  |  | 19.Dosadzenie roślinności wysokiej (drzewa, krzewy) wzdłuż cieku wodnego w kierunku starego cmentarza, która w poprzednich latach została stamtąd usunięta. Nasadzenia mają na celu przywrócenie bezpiecznego przelotu na żerowisko. Działanie do wykonania jednokrotnie w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Bezpośrednie otoczenie kościoła w Wojkowej. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie porozumienia z właścicielem/ zarządcą gruntów. |
| 30. | 1303 Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) 1321 Nocek orzęsiony (Myotis Emarginatus) | 20. Utrzymanie drożności i kształtu obecnych otworów wlotowych dla nietoperzy. Wloty muszą być pozbawione przeszkód i wystających elementów, o które nietoperz może zaczepić skrzydłem. Należy utrzymać istniejące tabliczki, którymi wloty zostały oznakowane od wewnątrz. Działanie do wykonywania przez cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Wszystkie stanowiska kolonii letnich w obszarze. |  | Właściciel/zarządca budynku na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | 21. W okresie bytowania nietoperzy i ich rozrodu należy ograniczyć czas użytkowania i przybywania na strychu oraz liczbę osób do niezbędnego minimum. Ewentualne wejścia powinny wynikać z sytuacji związanych z bezpieczeństwem budynku. Działanie do wykonywania od 15.03 do 15.09, przez cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Wszystkie stanowiska kolonii letnich w obszarze. |  | Właściciel/zarządca budynku na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | 22. Utrzymanie bezpiecznych, zaciemnionych wlotów dla nietoperzy w bliskiej odległości zieleni wysokiej. Działanie do wykonywania przez cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Wszystkie stanowiska kolonii letnich w obszarze i ich bezpośrednie otoczenie. |  | Właściciel/zarządca budynku na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 31. | 1303 Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) 1321 Nocek orzęsiony (Myotis emarginatus) 1324 Nocek duży (Myotis myotis) 1323 Nocek Bechsteina (Myotis bechsteini) | 23. Utrzymanie ciągłości zieleni wysokiej, krzewów i zarośli, które ma na celu zapewnienie bezpiecznego przelotu między stanowiskiem nietoperzy a żerowiskiem. Ewentualna wycinka, czy znacząca redukcja koron, powinny być połączone z nasadzeniami młodych drzew i krzewów wyłącznie rodzimych gatunków. Rośliny nasadzane na miejsce usuniętych powinny być odpowiednio wysokie i obszerne w koronie, tak aby rekompensowały funkcję usuniętego drzewa lub krzewu. Działanie do wykonywania przez cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. Bezpośrednie otoczenie stanowisk kolonii letnich, zimowych, trasy migracji i żerowiska. |  | Właściciel/zarządca budynku na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | 24. Utrzymanie obecnego areału i zwartości terenów leśnych wraz z drzewami martwymi, obumierającymi i dziuplastymi. W gospodarce leśnej należy dążyć do realizacji działań prowadzących do wytworzenia drzewostanów zgodnym z siedliskiem, zwiększenia powierzchni drzewostanów o złożonej strukturze wiekowej i przestrzennej w stosunku do obecnej powierzchni takich drzewostanów. Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych. | Cały obszar Natura 2000. |  | Nadleśnictwa: Stary Sącz, Piwniczna, Krościenko, Nawojowa - w lasach własności Skarbu Państwa. Właściciel/użytkownik gruntu na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 – w lasach innej własności. |
| 32. | 1323 Nocek Bechsteina (Myotis bechsteini) | Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony |  |  |  |
|  |  | 25. Uzupełnienie stanu wiedzy na temat aktualnej liczebności i rozmieszczenia gatunku w obszarze oraz opisu jego stanu ochrony, zagrożeń i potrzeb przeprowadzenia działań ochronnych. | Obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 33. | 1303 Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) 1321 Nocek orzęsiony (Myotis emarginatus) 1324 Nocek duży (Myotis myotis) 1323 Nocek Bechsteina (Myotis bechsteini) | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych |  |  |  |
|  |  | 26. Monitoring stanu ochrony gatunków. Prowadzenie monitoringu stanu ochrony populacji i siedliska gatunku co 3 lat. | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 34. | 4024 Sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens) | Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków |  |  |  |
|  |  | 1. Podkrzesywanie drzew, usuwanie drzew i krzewów z podszytu i poprawa warunków oświetlenia stanowisk wiciokrzewu zasiedlonych przez sichrawę karpacką w miejscach, gdzie stwierdzono niekorzystne zacienienie. Wskazany ręczny sposób wykonania prac w terminie jesień-zima. Prace prowadzić po wcześniejszym wykonaniu lustracji terenowej przez specjalistę entomologa, który określi zakres niezbędnych prac i sposób ich wykonania. |  | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie porozumienia z właścicielem/ zarządzającym obiektem. Właściciel/użytkownik gruntu na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania |  |  |  |
|  |  | 2.Modyfikacja użytkowania lasu oraz modyfikacja sposobu prowadzenia prac gospodarczych w miejscach występowania sichrawy karpackiej w rejonie skupisk wiciokrzewu czarnego. Preferowanie udziału w podszycie krzewów wiciokrzewu czarnego w miejscach występowania żerowisk sichrawy karpackiej oraz w miejscach sprzyjających jej zasiedleniu. W trakcie prowadzenia prac gospodarczych należy chronić krzewy wiciokrzewu czarnego przed uszkodzeniami. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Nadleśnictwa: Stary Sącz, Piwniczna, Krościenko, Nawojowa - w lasach własności Skarbu Państwa. |
|  |  | Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków |  |  |  |
|  |  | 3.Utrzymanie naturalnego charakteru potoków. Unikanie prowadzenia działań powodujących obniżenie poziomu wód gruntowych. Podczas prowadzenia prac utrzymaniowych czy regulacyjnych należy uwzględniać konieczność nie ingerowania w skupiska wiciokrzewu czarnego (np. nie wytyczania przez nie dróg dojazdowych do cieku, nie odkładania na ich terenie namułu lub biomasy) oraz zachowanie urwisk i naturalnych brzegów cieków porośniętych przez skupiska wiciokrzewu zasiedlone przez sichrawę karpacką. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Zarząd Zlewni w Nowym Sączu. |
|  |  | Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony |  |  |  |
|  |  | 4.Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku – identyfikacja miejsc występowania gatunku oraz wielkości, struktury i stanu zachowania populacji w obszarze. | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony |  |  |  |
|  |  | 5.Monitoring stanu ochrony gatunku. Prowadzenie monitoringu stanu ochrony populacji i siedliska gatunku co 4 lat. | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 35. | 1087 Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) | Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków |  |  |  |
|  |  | 1. Zwiększenie bazy żerowej nadobnicy alpejskiej Uzupełnienie zasobów martwego drewna wielkogabarytowego (˃2 m długości/wysokości i ˃50 cm grubości) – stojące drzewa lub pnie do ilości >1 drzewo na 1 ha lasu , w miarę możliwości w miejscach nasłonecznionych. Dodatkowo zapas drewna może być uzupełniony przez martwe drewno leżące gatunków liściastych np. kłody, grube konary i gałęzie. Zadanie do wykonania w płatach siedliska, gdzie podczas monitoringu stwierdzono mniejszy niż założony w celach działań ochronnych zasób martwego drewna stojącego bądź leżącego. | Płaty siedliska: s1, s2, s3, s4, s5 i s6. Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Nadleśnictwa: Stary Sącz, Piwniczna, Krościenko, Nawojowa - w lasach własności Skarbu Państwa. Właściciel/użytkownik gruntu na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 – w lasach innej własności. |
|  |  | Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania |  |  |  |
|  |  | 2. Pozostawianie martwego drewna wielkogabarytowego (˃2 m długości/wysokości i ˃50 cm grubości) – grube kłody i stojące pnie w ilości min. 20 kłód na 10 ha lasu w miejscach nasłonecznionych, przy czym połowę ww. zapasu drewna powinno stanowić martwe drewno stojące. Gospodarka leśna powinna być prowadzona w sposób umożliwiający powstanie i utrzymanie zróżnicowanej struktury wiekowej i wysokościowej drzewostanu z przewagą drzew liściastych (głównie buka, wiąza i jaworu). Prowadzone cięcia powinny prowadzić do wzmożonej ekspozycji pozostawianych drzew o dużych rozmiarach (zamierających, z martwicami, martwych lub takich, które mogą w całości lub części zamrzeć w przyszłości) na działanie promieni słonecznych. Do 10 czerwca z istniejących miejsc składowania drewna należy wywieźć zgromadzone drewno gatunków liściastych. Pozyskiwane w okresie pojawu imago tj. czerwiec – sierpień, drewno drzew liściastych może być składowane tylko przez 14 dni (od jego pozyskania). |  | Płaty siedliska: s1, s2, s3, s4, s5 i s6. Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. | Nadleśnictwa: Stary Sącz, Piwniczna, Krościenko, Nawojowa - w lasach własności Skarbu Państwa. Właściciel/użytkownik gruntu na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 – w lasach innej własności. |
|  |  | Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony |  |  |  |
|  |  | 3. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku – identyfikacja miejsc występowania gatunku oraz wielkości, struktury i stanu zachowania populacji w obszarze. | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony |  |  |  |
|  |  | 4. Monitoring stanu ochrony gatunku. Prowadzenie monitoringu stanu ochrony populacji i siedliska gatunku co 5 lat. | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 36. | 1354 Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) | Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków |  |  |  |
|  |  | 1.Zabezpieczenie jakości siedliska – utrzymanie w skali obszaru zróżnicowanej struktury wiekowej, wysokościowej i gatunkowej drzewostanów. Dostosowanie terminów i lokalizacji zabiegów gospodarczych do potrzeb ochrony miejsc rozrodu dużych drapieżników. | Cały obszar Natura 2000. |  | Nadleśnictwa: Stary Sącz, Piwniczna, Krościenko, Nawojowa - w lasach własności Skarbu Państwa. Właściciel/użytkownik gruntu na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 – w lasach innej własności. |
|  |  | 2. Promocja dobrych praktyk związanych z zabezpieczaniem zwierząt hodowlanych i pasiek. Wyposażenie hodowców zwierząt i pszczelarzy w narzędzia do ochrony zwierząt (np. pastuchy elektryczne, fladry, psy stróżujące). | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | 3. Identyfikacja miejsc nielegalnego użytkowania terenu przez pojazdy (np. quady, motocykle crossowe i skutery śnieżne). Realizacja przeszkód w zidentyfikowanych miejscach w celu ograniczenia ruchu pojazdów silnikowych. | Cały obszar Natura 2000. |  | Nadleśnictwa: Stary Sącz, Piwniczna, Krościenko, Nawojowa - w lasach własności Skarbu Państwa. Właściciel/użytkownik gruntu na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 – w lasach innej własności. Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | 4. Unikanie habituacji i warunkowania pokarmem, zwłaszcza w pobliżu siedzib ludzkich, schronisk czy ośrodków turystycznych, poprzez zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów, np. wykorzystanie zamykanych kontenerów na śmieci z zabezpieczeniami przed dostaniem się do nich niedźwiedzi. | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony |  |  |  |
|  |  | 5. Ocena liczebności i wykorzystania przestrzeni z wykorzystaniem np. tropień na śniegu, fotopułapek, analiz genetycznych, przeprowadzona co 6 lat. | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 37. | 1014 Poczwarówka zwężona (Vertigo angustior) | Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków |  |  |  |
|  |  | 1. Wycinka drzew i krzewów z powierzchni do osiągnięcia pokrycia ok. 5–10%, w przypadku stwierdzenia ich sukcesji na obszarach występowania gatunku. Usunięcie biomasy po wycince z powierzchni siedliska. Działanie powtarzać minimum co 5 lat. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie porozumienia z właścicielem/zarządcą gruntów. |
|  |  | 2. Ekstensywne użytkowanie kośne Terminy i częstotliwość koszenia powinny być dostosowane do typu siedliska, z którym związana jest populacja poczwarówki zwężonej oraz jego struktury i składu gatunkowego. Koszenie wg zasad: - ręczne koszenie i zbiór biomasy, - wysokość koszenia ok. 15 cm nad powierzchnią gruntu, - usunięcie skoszonej biomasy, tuż po wykonaniu zabiegu w sposób nienaruszający najniższej warstwy roślinności. | Mapa działań ochronnych - zał. nr 6. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie porozumienia z właścicielem/zarządcą gruntów. |
|  |  | Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony |  |  |  |
|  |  | 3. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku – identyfikacja miejsc występowania gatunku oraz wielkości i struktury populacji. | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych |  |  |  |
|  |  | 4. Monitoring stanu ochrony gatunku Prowadzenie monitoringu stanu ochrony populacji gatunku co 6 lat. | Wszystkie stanowiska gatunku. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | 5.Monitoring realizacji celów działań ochronnych Kontrola skuteczności wykonywania działań ochronnych, prowadzona po ich zakończeniu. | Wszystkie stanowiska gatunku, na których przeprowadzono działania ochronne. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 38. | 1060 Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) | Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony |  |  |  |
|  |  | 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku – identyfikacja miejsc występowania gatunku oraz informacji o wielkości i strukturze populacji. | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych |  |  |  |
|  |  | 2. Monitoring stanu ochrony gatunku Prowadzenie monitoringu stanu ochrony populacji gatunku co 6 lat. | Wszystkie stanowiska gatunku. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 39. | 4014 Biegacz urozmaicony (Carabus variolosus) | Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków |  |  |  |
|  |  | 1. Zachowanie i utrzymywanie cieków w stanie zbliżonym do naturalnego – zachowanie jakości hydromorfologicznej cieków w zakresie ich naturalnego charakteru brzegów, geometrii i mobilności koryt oraz charakterystyki przepływu. Pozostawienie kształtowania koryt procesom naturalnym. Należy pozostawiać martwe drewno wielkogabarytowe – pniaki, konary, pnie – znajdujące się w odległości do 10 m od brzegów cieków, wód powierzchniowych i wysięków. Jeśli usunięcie ww. elementów jest konieczne w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa powinno ono nastąpić jak najszybciej. Należy pozostawiać martwe drewno wielkogabarytowe – pniaki, konary, pnie – znajdujące się w odległości 10 m od brzegów cieków, wód powierzchniowych i wysięków. Jeśli usunięcie ww. elementów jest konieczne w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego powinno ono nastąpić jak najszybciej, tak by kłody długo nie zalegały w terenie. Należy pozostawiać martwe drewno wielkogabarytowe – pniaki, konary, pnie – znajdujące się w odległości 10 m od brzegów cieków, wód powierzchniowych i wysięków. Jeśli usunięcie ww. elementów jest konieczne w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego powinno ono nastąpić jak najszybciej, tak by kłody długo nie zalegały w terenie. Prace hydrotechniczne, w przypadku konieczności ich prowadzenia, ograniczyć do niezbędnego minimum, w oparciu o zasady dobrych praktyk utrzymania rzek i potoków górskich. | Cieki wodne w obszarze Natura 2000. |  | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Zarząd Zlewni w Nowym Sączu. |
|  |  | Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony |  |  |  |
|  |  | 2. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku – identyfikacja miejsc występowania gatunku oraz wielkości, struktury i stanu zachowania populacji w obszarze. | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
|  |  | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony |  |  |  |
|  |  | 3. Monitoring stanu ochrony gatunku. Prowadzenie monitoringu stanu ochrony populacji i siedliska gatunku co 6 lat. | Monitoring 20% stanowisk gatunku. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 40. | Wszystkie przedmioty ochrony | Działania edukacyjne. Edukacja dotycząca wartości przyrodniczych obszaru, ochrony i zagrożeń siedlisk i gatunków występujących w ostoi. | Cały obszar Natura 2000. |  | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |