Instrukcja wypełnienia fiszki projektowej

działanie B2.3.1. Budowa morskich farm wiatrowych

finansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy

i Zwiększenia Odporności

##### Informacje ogólne

A1. Tytuł projektu:

Należy wpisać tytuł projektu budowy morskiej farmy wiatrowej, zgodny z tytułem projektu określonym w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przyznającej prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej w ramach tzw. kontraktu różnicowego – stosownie do art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234, z późn. zm.).

A2. Nazwa i siedziba wnioskodawcy:

Należy wskazać pełną nazwę wnioskodawcy wraz ze wskazaniem formy prawnej oraz siedzibę wnioskodawcy, zgodnie z aktualnymi zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wnioskodawcą może być podmiot realizujący inwestycję, określony w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w pkt. A1 (podmiot zamierzający wytwarzać energię elektryczną z energii wiatru na morzu w morskiej farmie wiatrowej).

A3. Struktura właścicielska wnioskodawcy:

Należy wskazać dane wspólników / udziałowców, z określeniem posiadanych udziałów, zgodne z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym.

A4. Osoba do kontaktu w ramach projektu:

Dane kontaktowe do wskazanej przez wnioskodawcę osoby, mogącej udzielać odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie realizowanego projektu inwestycyjnego, takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail.

Istnieje możliwość podania danych więcej niż jednej osoby do kontaktu (należy wówczas skopiować i wstawić dodatkową tabelę z danymi kontaktowymi).

A5. Opis projektu:

Należy opisać syntetycznie główne cele projektu, zakres rzeczowo-rodzajowy, lokalizację, efekt po zakończeniu realizacji projektu, itp.

Projekt rozumiany jako inwestycja polegająca na budowie morskiej farmy wiatrowej, na którą została zawarta umowa o przyłączenie do sieci, realizowana przez jeden określony podmiot, o którym mowa w pkt A2.

O wsparcie pożyczkowe z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), mogą ubiegać się projekty uczestniczące w fazie I rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, poza systemem aukcyjnym, tj. projekty, które otrzymały decyzję Prezesa URE przyznającą prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej w ramach tzw. kontraktu różnicowego, jak wskazano w pkt A1.

A5.1  Cele projektu:

Należy opisać główne cele projektu wskazując na zgodność z celem działania B2.3.1 oraz celem szczegółowym Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności B2 pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” komponentu B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”.

Celem działania B2.3.1 opisanym w KPO jest Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i CO2 do atmosfery przy produkcji energii poprzez wzrost udziału w miksie energetycznym, niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii, pochodzącej z morskich farm wiatrowych, a tym samym, zastępowanie wycofywanych wysokoemisyjnych źródeł wytwórczych, energią z OZE produkowaną z offshore. Program budowy morskich farm wiatrowych istotnie przyczyni się do wzrostu produkcji czystej energii elektrycznej i udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w finalnym zużyciu energii brutto w Polsce.

A5.2 Opis zakresu rzeczowego projektu:

Należy opisać możliwie syntetycznie zakres rzeczowy projektu. Opis kluczowych parametrów technicznych morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy. Należy opisać elementy składowe farmy takie jak: turbiny wiatrowe (elektrownie wiatrowe) składające się z gondoli z rotorami, wieży oraz fundamentów (wskazując liczbę turbin wiatrowych); morskie stacje elektroenergetyczne (z określeniem ich liczby); wewnętrzne linie elektroenergetyczne (wraz ze wskazaniem szacowanej długości); zewnętrzne linie elektroenergetyczne (wraz z określeniem szacowanej długości), itp. oraz inne kwalifikowane elementy projektu.

W zakresie inwestycyjnym wsparcie uzyskają projekty polegające na budowie farm wiatrowych na morzu bez infrastruktury lądowej. Opisując zakres rzeczowy projektu należy wskazać punkt (linię demarkacyjną), rozgraniczającą zakres kosztów części morskiej projektu od części lądowej.

Należy opisać planowaną technologię budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.

A5.3 Struktura ponoszonych kosztów:

Należy wyszczególnić rodzaje ponoszonych kosztów w ramach projektu, np. koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu, koszty zakupu materiałów, komponentów i urządzeń (w szczególności turbin wiatrowych, stacji elektroenergetycznych, kabli morskich) (ze wskazaniem ich liczby / długości kabli, stosownie do pkt A5.2), koszty prac budowlano-montażowych, itp.

Dla poszczególnych rodzajów kosztów należy wskazać kwotę netto oraz brutto w PLN. Dla każdej pozycji rodzajowej kosztów należy również wyliczyć wartość procentową danego rodzaju kosztów netto w całkowitych kosztach netto projektu.

A5.4 Lokalizacja projektu:

Należy wskazać lokalizację morskiej farmy wiatrowej – obszar oraz umiejscowienie względem wybrzeża Morza Bałtyckiego, wraz ze wskazaniem odległości od wybrzeża (należy załączyć mapę/rysunek z zaznaczonym obszarem lokalizacji morskiej farmy wiatrowej).

A5.5 Moc zainstalowana w wyniku realizacji projektu w MW:

Moc znamionowa jaka zostanie zainstalowana w wyniku realizacji projektu w MW. Moc nie może być wyższa niż wartość wskazana w umowie o przyłączenie do sieci i nie może być niższa niż 300 MW.

##### A6. Wartość projektu, źródła finansowania oraz wnioskowana kwota pożyczki:

Pożyczki na finansowanie morskich farm wiatrowych z KPO udzielane są na zasadach rynkowych (finansowanie zwrotne udzielane na projekty offshore wind nie stanowi pomocy publicznej).

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym.

Należy wskazać koszty projektu ogółem brutto oraz netto w PLN. Podane kwoty powinny być zgodne z kwotami określonymi w pkt A5.3.

Koszt projektu ogółem brutto powinien mieć pokrycie w kwocie poszczególnych źródeł finansowana projektu ogółem, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pożyczki z KPO.

Udział poszczególnych źródeł finansowania należy wskazać w % w kolumnie „Struktura finansowania”.

##### A7. Wpływ projektu na realizację reformy B2.3. Wsparcie inwestycji morskich farm wiatrowych oraz politykę klimatyczno-energetyczną:

Należy opisać oddziaływanie projektu na realizację reformy KPO o nr B2.3 pn. Wsparcie inwestycji morskich farm wiatrowych. Cel refo-rmy to m.in. Stworzenie przepisów gwarantujących efektywne wdrożenie i w dalszym kroku rozwój morskiej energetyki wiatrowej, poprzez stworzenie warunków niezbędnych dla uruchomienia I i II fazy systemu wsparcia. Ponadto, jednolite wymagania techniczne dla zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu zapewnią bezpieczeństwo konstrukcji oraz użytkowania tych urządzeń, ustalając minimalne, jednolite wymagania w tym zakresie. W perspektywie pozwoli to również na lepsze planowanie rozwoju sieci elektroenergetycznej na morzu, co jest zgodne z Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – „Strategia UE mająca na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł odnawialnych na rzecz neutralnej dla klimatu przyszłości”.

Należy opisać oddziaływanie projektu na cele polityki energetyczno-klimatycznej wynikające w szczególności z dokumentów o charakterze strategicznym, takich jak: Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.; Strategia UE mająca na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł odnawialnych na rzecz neutralnej dla klimatu przyszłości.

A8. Wpływ projektu na wyzwania strukturalne i wzmocnienie odporności gospodarki:

Należy opisać oddziaływanie projektu na wyzwania strukturalne zidentyfikowane w ramach Zaleceń Rady dla państw członkowskich (Country Specific Recommendations – CSRs) z lat 2019 i 2020 lub innych dokumentach przyjętych przez KE w ramach semestru europejskiego.

Spośród zaleceń Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2019 r. oraz zawierających opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2019 r. z dnia 05 czerwca 2019 r., w przypadku działania B2.3.1 w szczególności należy uwzględnić następujące zalecenie:

Ukierunkowanie inwestycyjnej polityki gospodarczej na (…) w szczególności jego zrównoważony charakter, na infrastrukturę energetyczną i cyfrową, (…) oraz czystszą energię, z uwzględnieniem różnic regionalnych.

Spośród zaleceń Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2020 r. oraz zawierających opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2020 r. z dnia 20 maja 2020 r., w przypadku działania B2.3.1 w szczególności należy uwzględnić następujące zalecenia:

Ukierunkowanie inwestycji na transformację ekologiczną i cyfrową, w szczególności na infrastrukturę cyfrową, czyste i wydajne wytwarzanie i wykorzystanie energii (…), co będzie przyczyniać się do stopniowej dekarbonizacji gospodarki, m.in. w regionach górniczych.

Przyspieszenie realizacji gotowych projektów w zakresie inwestycji publicznych i promowanie inwestycji prywatnych, aby wspierać odbudowę gospodarki.

##### Stan przygotowania Projektu

B1. Stopień zaawansowania i gotowość do zakończenia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego do 30.06.2026 r.:

Należy opisać ogólny stan zaawansowania i gotowość przedsięwzięcia inwestycyjnego do realizacji oraz ukończenia do dnia 30 czerwca 2026r., wskazując podjęte prace przygotowawcze niezbędne do realizacji inwestycji – w podziale na fazę przygotowania inwestycji i fazę budowy.

Opis powinien wskazywać, czy dotychczasowy stan przygotowania inwestycji i jej zaawansowania umożliwia ukończenie prac budowlano-instalacyjnych do dnia 30 czerwca 2026 r., w wyniku których, zostanie posadowiona morska farma wiatrowa z określoną zainstalowaną mocą znamionową w MW.

Ze względu to, iż udzielane wsparcie pożyczkowe z KPO na realizację projektu nie będzie stanowiło pomocy publicznej, adekwatnie nie będzie miała zastosowania zasada tzw. „efektu zachęty”.

B2. Opis struktury organizacyjnej / spółki celowej / zespołu, wraz z infrastrukturą techniczną, ustanowionych do realizacji Projektu:

Należy opisać powołaną na potrzeby realizacji projektu strukturę organizacyjną / spółkę celową / zespół.

Opisując powołaną spółkę celową dla realizacji projektu należy opisać jej rolę i status w procesie realizacji projektu. Ponadto, należy opisać formułę finansowania przedsięwzięcia, np. „project finance”.

Należy wskazać stan zapewnienia niezbędnych środków technicznych i infrastruktury technicznej do realizacji inwestycji, np. portu instalacyjnego, portu serwisowego, pływających jednostek instalacyjnych, itp.

B3. Stan przygotowania / wydania dokumentacji niezbędnej do rzeczowej realizacji Projektu:

Należy wyszczególnić rodzaj i zakres dokumentacji niezbędnej do realizacji Projektu, ze wskazaniem daty przygotowania / wydania dokumentów już pozyskanych.

Natomiast w przypadku trwających prac związanych z uzyskaniem dokumentu, należy określić planowaną datę jego przygotowania / wydania, z dokładnością do miesiąca danego roku.

Należy wykazać wszystkie dokumenty poprzez powielenie wierszy tabeli. Rodzaje dokumentów wymienionych w tabeli wskazano jako przykłady, z możliwością ich pełnej modyfikacji/doprecyzowania przez wnioskodawcę.

Przedstawiony zakres dokumentacji powinien wskazywać na stan przygotowania projektu inwestycyjnego pod względem formalnym, technicznym i finansowym, w celu podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej o realizacji inwestycji w terminie umożliwiającym zakończenie inwestycji (instalację turbin wiatrowych) do dnia 30 czerwca 2026 r.

##### Harmonogram realizacji Projektu i terminy osiągnięcia zakładanych kamieni milowych i wskaźników

C1. Planowany okres realizacji Projektu:

Realizacja projektu inwestycyjnego z działania B2.3.1 mogła rozpocząć się nie wcześniej niż 01 stycznia 2021 r. i powinna zakończyć się nie później niż 30 czerwca 2026 r., tj. realizacja zakresu rzeczowo-rodzajowego projektu inwestycyjnego umożliwiającego osiągnięcie wskaźnika dla działania B2.3.1, musi zostać zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r. Natomiast zakończenie realizacji prac nie mających wpływu na osiągnięcie wskaźnika oraz zafakturowanie i rozliczenie finansowe zakończonych prac budowlano-montażowych będzie możliwe po dacie 30 czerwca 2026 r. Tym samym, beneficjent wsparcia będzie mógł otrzymać ostatnie transze pożyczki umożliwiające rozliczenie przedsięwzięcia po dacie 30 czerwca 2026 r.

C2. Opis harmonogramu realizacji Projektu:

Planowany projekt powinien być możliwy do realizacji z technicznego oraz organizacyjnego punktu widzenia.

W opisie harmonogramu projektu, należy:

- właściwie określić oraz zaplanować kluczowe zadania (kamienie milowe) projektu;

- opisać przebieg wdrożenia projektu, aby precyzyjnie określał logicznie ułożony plan zadań prowadzących do osiągnięcia założonych celów, w podziale na fazę przygotowania inwestycji oraz fazę prac budowlano-instalacyjnych.

Opis harmonogramu musi być zgodny z etapami rzeczowej realizacji projektu określonymi w punkcie C3.

C3. Harmonogram rzeczowy realizacji projektu:

Należy wykazać wszystkie kluczowe zadania/etapy rzeczowej realizacji projektu poprzez powielenie wierszy tabeli.

W polach poszczególnych kwartałów należy zaznaczyć (kolorem szarym) całkowity okres realizacji projektu oraz okres realizacji poszczególnych zadań/kamieni milowych, wskaźników projektu. Okresy realizacji poszczególnych zadań/kamieni milowych, wskaźników projektu nie powinny wykraczać poza całkowity okres realizacji projektu.

W ramach harmonogramu wśród zadań projektu należy wyszczególnić m.in. kamienie milowe i wskaźniki, określone w ramach KPO dla działania B2.3.1, tj.: „Wydanie ostatecznego pozwolenia na budowę”; „Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji”; „Rozpoczęcie prac budowlano-instalacyjnych morskiej farmy wiatrowej”; „Uzyskanie mocy zainstalowanej w wyniku realizacji projektu budowy morskiej farmy wiatrowej (w MW)”.

C4. Opis wpływu Projektu na wskaźniki wspólne KPO (określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2106):

W przypadku działania inwestycyjnego B2.3.1 jako wskaźnik wspólny rozumiany jest wskaźnik nr 2 „Dodatkowa moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii (MW)” oraz wskaźnik nr 9 „Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: małe, również mikro, średnie, duże)”.

Należy opisać wpływ projektu na realizację ww. wskaźników wspólnych KPO, określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2106.

Załącznik nr 1 do fiszki - Harmonogram finansowy realizacji projektu

Należy wykazać wszystkie kluczowe zadania/etapy rzeczowej realizacji projektu poprzez powielenie wierszy tabeli, adekwatnie do tabeli z poz. C3.

Należy wpisać planowane całkowite koszty netto na poszczególne zadania oraz koszty netto ponoszone na realizację tych zadań w poszczególnych kwartałach (w PLN).

Wnioskowana kwota pożyczki z KPO (w PLN) powinna być wpisana zarówno ogółem w ramach projektu, jak również w rozbiciu na poszczególne kwartały.

Koszty netto projektu ogółem powinny być zgodne z kosztami projektu netto ogółem w poz. A5.3 oraz poz. A6.

Jednocześnie wnioskowana kwota pożyczki dla projektu powinna być zgodna z kwotą pożyczki w poz. A6.

Załącznik nr 2 do fiszki - Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przyznająca prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej w ramach tzw. kontraktu różnicowego – stosownie do art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Zgodnie z podjętymi ustaleniami operacyjnymi z Komisją Europejską, o wsparcie pożyczkowe z KPO do realizacji projektów budowy morskich farm wiatrowych w Polsce, mogą ubiegać się wszystkie projekty uczestniczące w fazie I offshore wind, poza systemem aukcyjnym, tj. projekty, które otrzymały decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przyznającą prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej w ramach tzw. kontraktu różnicowego – stosownie do art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

POTWIERDZENIE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

Fiszka projektowa powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z rejestrem przedsiębiorców w Krajowym Rejestrem Sądowym lub osoby upoważnione.

Złożenie podpisu stanowi jednocześnie potwierdzenie, że informacje zawarte w fiszce są zgodne ze stanem faktycznym.