| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II)” (wnioskodawca – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, beneficjent – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odpowiedź /wyjaśnienia MNISW |
| 1 | MC | Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne. | Zgodnie z ostatnim złożonym HRF koszt wydatków kwalifikowalnych wynosi 27 550 996,25 PLN. Wynika to z faktu wykazania wydatków niekwalifikowalnych w wysokości – 71 862,75 PLN | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. | Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowane nie został zmieniony. Obecnie Beneficjent oczekuje na ostateczną decyzję CPPC w sprawie odwołania do uzasadnieniem wyniku kontroli postępowania: komputery-145-2018 r., która wskazała na przesłanki uznania części kosztów za niekwalifikowalne. |
| 2 | MC | 2.Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych. | Zgodnie z instrukcją dla punktu trzeciego „ ... o ile występują wydatki niekwalifikowalne, dodatkowo należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinasowanie w części środków kwalifikowalnych”. W projekcie występują wydatki niekwalifikowane w wysokości 71 862 75 PLN. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. | Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych nie został zmieniony. Obecnie Beneficjent oczekuje na ostateczną decyzję CPPC w sprawie odwołania do uzasadnieniem wyniku kontroli postępowania: komputery-145-2018 r., która wskazała na przesłanki uznania części kosztów za niekwalifikowalne. |
| 3 | MC | 3. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Nie osiągnięto zakładanego poziomu dla wskaźnika nr 2 tj. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP. | Proszę o wskazanie przyczyn nie osiągnięcia zakładanego poziomu wskaźnika. | Zakładany poziom wskaźnika nr 2 tj. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP - nie został osiągnięty w planowanym terminie z uwagi na trwające prace dostosowawcze systemu POL-on do Ustawy 2.0. Zaplanowany przed zmianami Ustawy termin osiągnięcia wskaźnika (10.2019) wynikał z powiązania wskaźnika z realizacją Usługi 2. Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki. Realizacja usługi została zakończona w 10.2019 - wszystkie serwisy Usługi 2 zostały wdrożone produkcyjnie. Niemniej liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP jest zależna od tego, w jakim stopniu systemy źródłowe są zasilone danymi - dane z tych systemów są następnie udostępniane w ramach działających serwisów Usługi 2. W związku z trwającymi pracami nad dostosowaniem systemu POL-on do Ustawy 2.0, nie osiągnięto jeszcze pełnego stopnia zasilenia danymi w ramach tego systemu. Kolejne moduły systemu są sukcesywnie udostępniane, a następnie zasilane danymi przez uprawnione podmioty. W aktualnej sytuacji termin osiągnięcia wskaźnika jest więc zaplanowany na 10.2020 (koniec realizacji projektu). Do tego czasu planowany jest przyrost liczby dokumentów w systemie POL-on, które następnie zostaną udostępnione w ramach serwisów Usługi 2. |