Załącznik nr 5 do SWZ

Projekt umowy nr PT.2372.8.2025
Zawarta dnia …………………….. 2025 roku pomiędzy:

Skarbem Państwa Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, z siedzibą przy ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko, NIP 883-16-12-023, Regon 890723670, reprezentowanym przez st. bryg. Rafała Chorzewskiego – Komendanta  Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a

Firmą ………..
reprezentowaną przez ……………
zwanym dalej WYKONAWCĄ

łącznie zwanych Stronami. 


Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320, ze zm. zwanej dalej: uPzp).
§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Remont wiaty magazynowej JRG PSP w Bystrzycy Kłodzkiej na potrzeby utworzenia magazynu przeciwpowodziowego”. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy.
2. Budynek znajduje się w miejscowości 57-500 Bystrzyca Kłodzka, przy ul. Mickiewicza 1, działka nr 937, obręb Centrum, j. ewid. Bystrzyca Kłodzka Miasto.
3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z rodzajami robót, które będzie wykonywał 
w ramach niniejszej umowy, a także uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach panujących na terenie nieruchomości, na której mają być wykonane prace oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków i okresu koniecznego do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz są wystarczające do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą.
4. Przedmiot umowy zostanie wykonany przy użyciu materiałów zakupionych przez Wykonawcę na jego koszt i sprzętu dostarczonego  przez Wykonawcę na jego wyłączny koszt i ryzyko. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i środki potrzebne do terminowego, prawidłowego i kompletnego wykonania robót w zakresie określonym
w Umowie.
5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia o którym mowa w § 3, oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 5. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych, co do postępu prac na bieżąco, 
w każdym momencie trwania umowy. 

7. Roboty należy prowadzić bez wyłączenia innych obiektów budowlanych znajdujących się na terenie posesji Zamawiającego. 
8. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w toku realizacji zadania zmiany wynikające
z potrzeb Zamawiającego, nie rodzące skutków finansowych.
§ 2 Terminy realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy w terminie: nie później niż  50 dni od dnia podpisania umowy.
2. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie jest protokół odbioru końcowego.
§ 3 Wartość przedmiotu umowy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
……… zł (słownie: …..) netto plus VAT, tj. ……. brutto (słownie: ……………). 
2. Wynagrodzenie obejmuje koszty wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy oraz uwzględnia podatek VAT 
w obowiązującej wysokości.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbędne do pełnej i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym również tych, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, a które Wykonawca, posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie, powinien był przewidzieć na podstawie dokumentacji technicznej, obowiązujących przepisów prawa, technologii wykonania, a także robót, w odniesieniu do wykonania których  nie uzyskał jednoznacznego wymogu  dokumentacji technicznej, o ile okażą się one niezbędne do prawidłowej i kompletnej realizacji robót, będących przedmiotem zamówienia.

§4 Zapłata wynagrodzenia
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przy czym faktura wystawiona zostanie po wykonaniu i protokolarnym odbiorze bezusterkowym przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. Zapłata faktury nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w ciągu do 30 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego.

3. Fakturę należy wystawić na: Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Kłodzku, ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko, NIP: 883-16-12-023.
4. Termin płatności uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5 Odbiór

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy. 

2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całkowity przedmiot umowy.

3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru nie późniejszy niż 2 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru robót.
4. Odbioru dokona min. 1 przedstawiciel Zamawiającego i min. 1 przedstawiciel Wykonawcy. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po
1 egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, zgodnie z wyborem Zamawiającego. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych wadach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy 
i Zamawiającego, podpisany przez obie strony. Zapis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy.

6. Dokonany odbiór nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy ujawnione po dokonaniu odbiorów.

7. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w istotnej części lub przedmiot umowy dotknięty jest wadami uniemożliwiającymi lub utrudniającymi użytkowanie obiektu zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym.
§ 6 Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy……. miesiące gwarancji.
2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
3. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.

4. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy. 
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na wykonanie naprawy.
6. Wykonawca winien na własny koszt naprawić wszelkie usterki czy wady. 
7. W trakcie trwania okresu gwarancji wykonanych robót Wykonawca zobowiązany będzie 
do usuwania usterek, niedoróbek, wad budowlanych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku nie usunięcia stwierdzonych usterek, niedoróbek, wad w wyżej wymienionym terminie, Zamawiający usunie je w zastępstwie Wykonawcy, 
na jego koszt i ryzyko, a kosztami obciąży Wykonawcę, co jednocześnie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych. 
8. Zgłoszenia usterek, o których mowa w ust. 7 dokonuje Zamawiający  w formie lub pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 7 Zobowiązania stron
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową 
i złożoną ofertą oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

2) przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401),
3) posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy opłaconej polisy,
a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż cena ofertowa brutto,
4) postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2023.1587) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2024.54 ze zm.), 
5) zastosowanie materiałów budowlanych posiadających: atesty, certyfikaty, oceny techniczne, rekomendacje techniczne lub zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie,
6) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowanie porządku na terenie robót i wykonanie prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego, przestrzegając porządku oraz zasad współżycia społecznego,
7) ochrona mienia znajdującego się na terenie robót, przy czym Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie prowadzonych robót budowlanych,
8) wyposażenie pracowników w odzież roboczą zgodnie z wymogami przepisów
o bezpieczeństwie i higienie pracy,
9) wprowadzanie zmian lub uzupełnień w realizacji zadania tylko za zgodą Zamawiającego, 
10) ustalanie z Zamawiającym na etapie realizacji zadania kolorystyki materiałów wykończeniowych, 
11) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
12) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem,
13) złożenie pisemnego zgłoszenia zakończenia całości robót,
14) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, jak również usuwanie na bieżąco na własny koszt odpadów powstałych w trakcie realizacji prac,
15) przekazanie terenu prowadzonych robót budowlanych Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,
16) uczestniczenie w czynnościach odbioru,
17) powiadomienie Zamawiającego o każdym opóźnieniu robót z podaniem powodów niedotrzymania terminów.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przejęty teren prowadzonych robót budowlanych, za wszelkie elementy konstrukcyjne i instalacje, w takiej części, jaka jest konieczna do realizacji przedmiotu umowy i mienie znajdujące się na przekazanym terenie oraz za wszelkie zdarzenia tam zaistniałe, w tym odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie, jak i terenie przylegającym, a mającym związek
z realizacją robót budowlanych, do daty jego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego.
3.
Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie Wykonawcy terenu prowadzonych robót budowlanych w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
2) dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy.
§ 8 Kary umowne/Odstąpienie od umowy
1.
W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1,0% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Zamawiającego.
2.
W przypadku odstąpienia od umowy przez każdą ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.

3.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie udzielonej gwarancji w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od ustalonej daty na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 20 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1.
4.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
5.
Zamawiający ma uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy opóźnienie
w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 3 dni. 
6.
Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

2) Wykonawca zaniechał realizacji prac bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 5 dni,

3) pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
9. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez Wykonawcę części przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót dokonają przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu umowy.

10. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 60 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - nie później jednak, niż 50 dni od daty podpisania umowy.
11. Strony postanawiają, że kar umownych nie stosuje się w przypadku zaistnienia siły wyższej - zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które nastąpiło po zawarciu umowy, a którego nie można było przewidzieć w momencie jej zawierania i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie zobowiązań umowy zgodnie z jej treścią.

12. W przypadku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w ust. 11 Strony umowy będą dążyć do dostosowania niniejszej umowy do zaistniałej sytuacji i umożliwią drugiej stronie prawidłowe wykonanie jej zobowiązań umownych. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zdarzeniu drugiej Strony, a następnie udokumentowania zaistniałego stanu. Po usunięciu przeszkód w realizacji niniejszej umowy spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, strony umowy zobowiązują się dołożyć wszelkich starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń
13. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar
i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.

§ 9 Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo
1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
§10 Zmiany w umowie


Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony. W przypadku niejednoczesnego podpisania umowy, umowa wchodzi w życie z chwilą złożenia drugiego podpisu.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu), pod rygorem nieważności i są dopuszczalne w granicach unormowania art. 454 i 455 uPzp. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o każdej zmianie swojej siedziby.

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 
6. O ile w umowie jest mowa o dniach, bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć dni kalendarzowe z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych 
w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2020.1920 t.j.).
7. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia ze zmianami wprowadzonymi w trakcie procedury przetargowej (zał. nr 1), oferta przetargowa Wykonawcy wraz ze złożoną specyfikacją techniczną wypełnioną przez Wykonawcę (zał. nr 2). 

8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

     WYKONAWCA:                                                                          ZAMAWIAJĄCY:
      
                                                                                                                                                                                                 Strona 1 z 6
KP PSP w Kłodzku, ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko, tel. +48 74 8657201, https://www.gov.pl/web/kppsp-klodzko 


