OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pod nazwą:

Wykonanie archeologicznych badań sondażowych na trasie planowanej obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65

I. Zakres rzeczowy zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie archeologicznych badań sondażowych na trasie planowanej obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65.
2. Obowiązek przeprowadzenia badań sondażowych został nałożony zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 710, ze zm.) przez W-MWKZ w drodze decyzji nr 10630/2020 z dnia 14.12.2020 r. zmienionej decyzją nr 11295/2021 z dnia 21.12.2021 r. ustalającej zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych (załącznik nr 1).
3. Inwestorem przedsięwzięcia jest Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez pełnomocników Oddziału GDDKiA w Olsztynie.
4. Grunty, na których należy wykonać badania sondażowe nie znajdują się w dyspozycji GDDKiA.

5. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje prace badawcze na stanowisku nr 4 w miejscowości Gąski (AZP 20-80/14) o powierzchni 0,5 oraz przy cmentarzu ewangelickim w miejscowości Gąski o powierzchni 3,27 ara.
Charakterystyka znanego stanowiska archeologicznego kolidującego z przebiegiem drogi:

	Nr stanowiska
	AZP
	Funkcja, kultura, bliższa chronologia
	Materiał masowy

	Gąski stan. 4
	20-80/14
	Ślad osadniczy – EK


	1 zabytek krzemienny [łuszczka] 




Wykonawca archeologicznych badań sondażowych w ramach zamówienia ma za zadanie:

A. uzyskać dostęp do terenu, na którym są przewidziane badania,
B. uzyskać wymagane przepisami prawa decyzje oraz inne opinie i uzgodnienia, 

C. wykonać niezbędne prace ziemne i geodezyjne,

D. wykonać rozpoznawcze badania sondażowe na wyżej wymienionym terenie kolidującym z przyszłym pasem drogowym w 2 lokalizacjach. Badaniami sondażowymi należy objąć maksymalnie powierzchnię 3,77 ara. Ostateczna powierzchnia sondaży przy cmentarzu ewangelickim w Gąskach, nie większa niż 3,27 ara, winna zostać uzależniona od zlokalizowanych miejsc pochówków i rzeczywistych granic użytkowania cmentarza; Ewentualne zmniejszenie powierzchni sondaży winno być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

E. wykonać rozpoznawcze badania sondażowe w celu rozpoznania zasięgu stanowiska archeologicznego i cmentarza w pasie inwestycji, 
F. zakres badań przy cmentarzu obejmuje prowadzenie eksploracji do poziomu wyróżnienia, czyli stropów jam grobowych, bez ich eksploracji,
G. wykonać terenową dokumentację archeologiczną zgodnie z obowiązującymi standardami, 

H. zabezpieczyć i zakonserwować zabytki ruchome, 
I. wykonać opracowanie wyników badań archeologicznych oraz przekazać zabytki do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej.
II. Zadania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać:

1) dostęp do terenu, na którym są przewidziane badania, w szczególności:

a) pisemną zgodę właściciela lub posiadacza na wykonanie badań na terenie jego nieruchomości,

b) pisemne oświadczenie właściciela lub posiadacza o odmowie udzielenia zgody na wykonanie badań na terenie jego nieruchomości lub sporządzić pisemne oświadczenie, że właściciel lub posiadacz odmówił złożenia takiego oświadczenia na piśmie,

2) pozwolenia na prowadzenie badań na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

3) zgodę muzeum lub innej jednostki organizacyjnej na przyjęcie zabytków z badań,
4) decyzje W-MWKZ nakazujące właścicielowi lub posiadaczowi nieruchomości udostępnienie nieruchomości w przypadku, gdy wykonanie badań na terenie tej nieruchomości jest niezbędne, a właściciel lub posiadacz nieruchomości odmówił zgody na czasowe jej zajęcie (decyzja na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami),
5) protokół odbioru archeologicznych badań sondażowych, którym W-MWKZ poświadcza zakończenie etapu terenowego prac,
6) potwierdzenia złożenia do W-MWKZ sprawozdań z archeologicznych badań sondażowych, 
7) potwierdzenia złożenia do W-MKZ opracowań wyników archeologicznych badań sondażowych wraz z archeologiczną dokumentacją terenową,
8) pozytywną opinię Narodowego Instytutu Dziedzictwa dla każdego opracowania wyników badań,
2. W programie prowadzenia badań archeologicznych, stanowiącym załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne należy uwzględnić sposób w jaki ma postąpić Inwestor w przypadku potwierdzenia na terenie badań miejsc pochówków.
3. Wszelkie uzyskane decyzje, postanowienia, zezwolenia, uzgodnienia i opinie, Wykonawca zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Zamawiającemu, w terminach pozwalających na ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.
4.Wszelkie, konieczne orzeczenia organów administracyjnych, opinie i uzgodnienia Wykonawca uzyskuje własnym staraniem i na własny koszt, informując o tym Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest:
A. wykonać archeologiczne badania sondażowe w granicach planowanej inwestycji, zgodnie z warunkami zawartymi w decyzjach W-MWKZ,  na powierzchni nie większej niż 3,77 ara,

B. odsłonięte podczas badań sondażowych obiekty archeologiczne powinny być wyeksplorowane oraz w pełni zadokumentowane wraz z dowiązaniem do siatki geodezyjnej pozwalającym na późniejszą lokalizację wykopów i ewentualnych obiektów w trakcie badań wykopaliskowych, 
C. wykonać konieczne roboty ziemne (tj. odhumusowanie, hałdowanie, odwodnienie itp.) wraz z wyznaczeniem granic pola badań wyłącznie w liniach rozgraniczających inwestycję,

D. wykonać odhumusowanie ręczne powierzchni badań. Zastosowanie maszyn do eksploracji wykopów sondażowych, w celu zdjęcia nakładu humusu lub uzyskania przekrojów stratygraficznych po wcześniejszym uzgodnieniu z W-MWKZ,
E. wykonać oddzielne magazynowanie humusu od pozostałej ziemi z wykopów,

F. wykonać magazynowanie ziemi pochodzącej z badanych obiektów poza obszarem wykopu, chyba że W-MWKZ zezwoli inaczej,

G. zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn w pobliżu korzeni i kory drzew. Prace w obrębie bryły korzeniowej należy prowadzić ręcznie,

H. do rekultywacji terenu (w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru prac terenowych) rozumianej jako przywrócenie nieruchomości co najmniej takich wartości użytkowych, jak przed rozpoczęciem badań, w szczególności polegającej na:

a. zasypania wkopów,

b. rozplantowaniu i wyrównaniu humusu na terenie badań,
c. wykonaniu dokumentacji fotograficznej potwierdzającej rekultywację i przekazaniu zdjęć Zamawiającemu w ciągu 2 dni od ich wykonania,

I. do naprawy uszkodzonych w czasie badań urządzeń infrastruktury technicznej niezwłocznie, na własny koszt,
J. zapewnić obecność na terenie badań antropologa, w przypadku odkrycia w trakcie prac terenowych ludzkich szczątków kostnych,
K. w przypadku odkrycia na terenie badań pozostałości niezdetonowanej broni lub innego typu materiałów wybuchowych, zawiadomić odpowiednie służby, wstrzymać w tym miejscu prowadzone prace i odpowiednio zabezpieczyć teren;
L. realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji,

M. prowadzić w trakcie badań terenowych stały monitoring przy użyciu wykrywacza metali,

N. do zabezpieczenia, utrzymania i dozoru wykopów sondażowych do czasu odbioru badań przez W-MWKZ i Zamawiającego,

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać archeologiczną dokumentację terenową oraz opracowanie wyników badań zgodnie z poniższymi instrukcjami:
A. dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z:

a. Obwieszczeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2021, poz. 81);

b. Obwieszczeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2021, poz. 56),

B. dla całego obszaru badań należy sporządzić bazę danych oraz mapę w systemie informacji przestrzennej GIS zawierającą całość wyników wszystkich etapów badań - pliki w formacie GIS (*.shp) oraz dodatkowo w plikach *.dwg lub dgn, wykonane w aktualnie obowiązującym układzie współrzędnych geodezyjnych. Na mapy w elektronicznej wersji edytowalnej należy nanieść w szczególności: linie rozgraniczenia inwestycji, oś i kilometraż drogi, lokalizację cmentarzy, wykopów archeologicznych, obiektów archeologicznych, warstw kulturowych, lokalizację wszystkich odkrytych artefaktów, obszar terenu przebadanego. Powyższa dokumentacja powinna być na bieżąco aktualizowana,
C. dla cmentarza należy wykonać sprawozdanie z badań w liczbie 2 egzemplarzy w formie tekstowej papierowej, w tym 1 dla W-MWKZ i 4 egzemplarze na nośniku elektronicznym w formie edytowalnej tożsamej z wersją papierową, 
D. dla stanowiska archeologicznego należy wykonać sprawozdanie z badań w liczbie 2 egzemplarzy w formie tekstowej papierowej, w tym 1 dla W-MWKZ i 4 egzemplarze na nośniku elektronicznym w formie edytowalnej tożsamej z wersją papierową, 

E. dla cmentarza należy wykonać aktualną i uwzględniającą dotychczasowe badania Kartę Ewidencyjną Cmentarza,
F. dla stanowiska należy wykonać aktualną i uwzględniającą dotychczasowe badania Kartę Ewidencyjną Zabytku Archeologicznego Lądowego (KEZAL)

G. opracowanie wyników badań dla stanowiska archeologicznego i cmentarza należy wykonać w 2 egzemplarzach w formie tekstowej papierowej, w tym 1 dla W-MWKZ oraz w 4 egzemplarzach w wersji elektronicznej zamieszczonej na płytach CD/DVD (w tym całość opracowania w jednym pliku PDF oraz wersje edytowalne wszystkich elementów dokumentacji). Na nośniku danych należy zachować taki układ folderów, na jaki podzielono opracowanie w wersji papierowej. Dopuszczalne jest złożenie w pierwszej kolejności całości opracowania tylko w wersji elektronicznej, a następnie, po zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego i NID, dostarczenie wydrukowanej wersji,
H. opracowanie wyników badań sondażowych powinno zawierać następujące elementy i informacje: 

a) Informacje ogólne:

· nazwę i adres Zamawiającego oraz Wykonawcy,

· nazwę inwestycji,

· tytuł opracowania

· imiona, nazwiska, daty i podpisy autorów opracowania,

· zezwolenie W-MWKZ na prowadzenie prac;



b)
Charakterystykę geograficzno-przyrodniczą obszaru badań,



c)
Charakterystykę historyczno-osadniczą obszaru badań,



d)
Opis historii, metodyki oraz przebiegu badań zilustrowany fotografiami 

stanowiska archeologicznego i cmentarza wskazanego do badań,
e)
Opis przebadanego stanowiska archeologicznego i cmentarza wraz z zaznaczeniem jego na mapie z przebiegiem inwestycji w skali 1:5 000 zawierający dane odnośnie: 

· nazwy miejscowości, 

· nazwy gminy, powiatu i województwa, 

· nr obszaru wg klasyfikacji AZP,

· położenia geograficznego,

· kilometrażu w pasie drogowym,

· klasyfikacji kulturowo – chronologicznej,

· charakteru stanowiska archeologicznego i cmentarza,

· pozyskanych lub zaobserwowanych zabytków ruchomych lub nieruchomych,

· przybliżonego zasięgu stanowiska archeologicznego i cmentarza o powierzchni określonej w arach i zaznaczonego na mapie,

· stopnia zagrożenia stanowiska archeologicznego i cmentarza planowaną budową, 

· wskazań konserwatorskich,

f)
Charakterystykę sondaży oraz obiektów i nawarstwień kulturowych,

g)
Plan zbiorczy w skali 1:200,

h)
Plan warstwicowy w skali 1:1000 z naniesionymi wykopami sondażowymi oraz podziałem katastralnym,


   i)
Analizę materiałów ruchomych i nieruchomych z podziałem na fazy,


   j)
Inwentarz materiałów zabytkowych,


   k)
Zdjęcia oraz rysunki reprezentatywnych zabytków,

 l)
Zdjęcia oraz rysunki sondaży, obiektów i nawarstwień kulturowych (plany i profile) oraz dokumentację fotograficzną terenu przeznaczonego do badań sondażowych przed wykonaniem tych badań i po rekultywacji terenu,


  m)
Kartę ewidencyjną cmentarza, 


  n)
      Karty ewidencji zabytków archeologicznych KEZAL

          o)       Wnioski konserwatorskie.
I. Rysunki zabytków powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w: W. Gawrysiak-Leszczyńska, Jak rysować zabytki archeologiczne. Podstawowe zasady dokumentacji. Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, 2003. Dopuszcza się połączenie fotografii i rysunku, np. w przypadku fragmentów ceramiki fotografia wylewu/brzuśca zestawiona z rysunkiem przekroju. Przykładowa prezentacja tak wykonanych ilustracji patrz: T. Morysiński, Z problematyki badań nad średniowieczną ceramiką z Wilanowa. W: J. Gąssowski (red.), Monument. Studia i materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Warszawa: Krajowy Ośrodek Badań I Dokumentacji Zabytków, 2004, 161-174;
J. Dokumentacja fotograficzna powinna być wykonana w wysokiej rozdzielczości (zawierać tablicę z metryką i strzałkę wskazującą kierunek północy) prostopadle do fotografowanej powierzchni. W przypadku zdjęć planów Wykonawca powinien posłużyć się odpowiednim sprzętem, np. dronem, tyczką fotograficzną itp.
W przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanek, że wykonanie dokumentacji fotograficznej prostopadle do fotografowanej powierzchni przy użyciu odpowiedniego sprzętu naruszyłoby obowiązujące przepisy prawa istnieje możliwość, po uzgodnieniu z W-MWKZ, odstąpienia od wykonania w taki sposób dokumentacji fotograficznej;

K. Dokumentacja fotograficzna powinna zawierać w szczególności zdjęcia: terenu przed rozpoczęciem badań, procesu ręcznego odczyszczania powierzchni odhumusowanych wykopów, odczyszczonej powierzchni, zewnętrznych profili wykopów, obiektów archeologicznych przed eksploracją, obiektów archeologicznych w profilu, zabytków ruchomych przed konserwacją i po wstępnej konserwacji, a także fotografie poglądowe o charakterze popularyzatorskim;
L. Jeżeli jest to możliwe, dokumentacja terenowa powinna być spójna i prowadzona jednolicie, tj. uwzględniać wcześniejsze badania, w szczególności pod względem kontynuacji numeracji obiektów, inwentarzy, rejestrów;
7. Wykonawca powinien zabezpieczyć i zakonserwować zabytki ruchome oraz przekazać je do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej:
A. Magazynowanie, konserwacje oraz dozór pozyskanych w trakcie badań zabytków ruchomych wykonawca zapewni na własny koszt i zgodnie z uzyskanym pozwoleniem,
B. Przekazanie zabytków do muzeum bądź innej jednostki organizacyjnej powinno odbyć się po uzgodnieniu z W-MWKZ i zakończyć uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia zabytków,
C. Wykonawca spełni wymagania muzeum lub innej jednostki organizacyjnej odnośnie przygotowania, opakowania i oznaczenia zabytków do przekazania.

III. Warunki terminowe wykonania zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się, iż: 

a) badania sondażowe wraz ze sprawozdaniem wyników badań wykona i przekaże Zamawiającemu w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym wydana przez                    W-MWKZ decyzja pozwalająca na przeprowadzenie badań stała się ostateczna. 
b) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwalającej na przeprowadzenie  badań w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

c) Wykonawca przystąpi do wykonania badań sondażowych  w terminie do 10 dni, licząc od dnia, w którym wydana przez W-MWKZ decyzja pozwalająca na przeprowadzenie badań stała się ostateczna. 
d) opracowanie wyników badań Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w terminie 70 dni licząc od dnia, w którym wydana przez W-MWKZ decyzja pozwalająca na przeprowadzenie badań stała się ostateczna. 

IV. Wymagania dodatkowe od Wykonawcy
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno odpowiadać wymogom zawartym w:

A. Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2021, poz. 710 ze zm.);

B. Obwieszczeniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2021, poz. 81);

C. Obwieszczeniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2021, poz. 56),

D. Ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. 1933 nr 39 poz. 311)
E. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021, poz. 1098 z zm.). Dotyczy to w szczególności:
a) zabezpieczania wykopów i negatywów po obiektach przed dostępem chronionych gatunków zwierząt;

b) zapewnienia rozwiązań umożliwiających wydostanie się zwierząt z wykopów i negatywów po obiektach;

c) uzyskiwania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby niezbędnych decyzji na niszczenie gatunków chronionych, siedlisk chronionych  i siedlisk gatunków chronionych;

d) uzyskiwania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby niezbędnych decyzji na chwytanie i przenoszenie gatunków chronionych.

F. wydanych przez W-MWKZ decyzjach o zakresie i rodzaju badań archeologicznych oraz w pozwoleniach na prowadzenie badań archeologicznych;

G. terminom określonym w umowie.
V. Pozostałe informacje

1. Badania sondażowe rozliczane będą w oparciu o kalkulację powynikową zgodną z rzeczywistym wykonaniem zakresu badań. 

2. Wykonawca zobowiązany jest  uwzględnić  w swojej ofercie i ująć na podstawie własnych kalkulacji i szacunków w stawce za 1 ar sondażowy: 

a) wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w OPZ,;

b) ryzyko dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji lokalnej na obszarze objętym zamówieniem, przeprowadził kwerendę we właściwym wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków i zdobył wszelkie niezbędne według niego informacje potrzebne do przygotowania oferty, podpisania i wykonania umowy.

4. Wykonawca badań musi wybrać taką formę magazynowania humusu z odsłoniętych części stanowiska archeologicznego i cmentarza, aby nie zakłócić funkcjonowania istniejącej drogi i dojazdów do posesji.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania inspekcji terenu badań w czasie realizacji umowy.
6. Warunki socjalne i higieniczne: w pobliżu terenu badań, przy stanowisku archeologicznym i cmentarzu, należy zapewnić toalety. W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym punkcie, stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

7. Wykonawca uzyska własnym staraniem możliwość dojazdu i transportu sprzętu na teren badań.

8. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia wszelkich możliwych starań (organizacyjnych, kadrowych, sprzętowych, itp.) w celu jak najszybszego uzyskania decyzji W-MWKZ zezwalającej na prowadzenie badań i wykonania badań. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie badań zgodnie z zasadami i terminami określonymi w Umowie.
9. Wszelkie roszczenia właściciela lub posiadacza nieruchomości, spowodowane działalnością Wykonawcy, zaspokaja Wykonawca.
10. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wersję elektroniczną Opracowania wyników archeologicznych rozpoznawczych badań powierzchniowych na trasie planowanej budowy obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65.

VI. Wykaz załączników
Decyzja nr 10630/2020 z dnia 14.12.2020 r. zmieniona decyzją nr 11295/2021 z dnia 21.12.2021 r.
1

