Numer postępowania: WPN.261.12.2023

Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych nt. kolonii nietoperzy w miejscach wskazanych przez gospodarzy obiektów - obszar Natura 2000 Kościół 
w Radziechowach PLH240007 i Kościół w Górkach Wielkich PLH240008

- Przedmiotem usługi jest:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu, wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych: jednej w obszarze Natura 2000 Kościół w Radziechowach PLH240007 
i drugiej w obszarze Natura 2000 Kościół w Górkach Wielkich PLH240008.

- Termin wykonania zamówienia:

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie:

Etap I – do 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy, obejmuje przygotowanie projektu tablic informacyjnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Radziechowach i dla obszaru Natura 2000 Kościół w Górkach Wielkich PLH240008,

Etap II – do 17 listopada 2023 roku, obejmuje wykonanie i montaż ww. tablic, który Wykonawca zrealizuje nie wcześniej niż przed opuszczeniem kolonii rozrodczej przez nietoperze, orientacyjnie nie wcześniej niż po 15 września 2023 roku, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy musi nastąpić nie później niż do 13 października 2023 roku.

- Wymagania szczegółowe:

Realizacja zamówienia musi obejmować przeprowadzenie następujących elementów:

- Przygotowanie projektu tablic informacyjnych: jednej dla obszaru Natura 2000 Kościół w Radziechowach PLH240007 i drugiej dla obszaru Natura 2000 Kościół w Górkach Wielkich PLH240008. Tablice powinny informować o występowaniu kolonii letnich nietoperzy, w tym będących przedmiotami ochrony ww. obszarów Natura 2000 oraz 
o zagrożeniach i sposobach ich ochrony, a także o właściwym korzystaniu ze strychów i poddaszy w okresie lęgowym.

Projekt ma być zgodny z wytycznymi zawartymi w Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

- Przesłanie ww. projektów tablic informacyjnych (treść i zawartość graficzna) do akceptacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Dopiero po uzyskaniu ww. akceptacji możliwe jest wykonanie, a następnie montaż tablic informacyjnych.

- Wykonanie ww. tablic informacyjnych:

- tablice o wymiarach 80x120 cm, należy wykonać z materiałów trwałych - blachy,

- tablica powinna być w kolorze, grafika na folii wylewanej, laminowanej laminatem wylewanym anty-UV (min. okres trwałości: 5 lat),

- tablica dla obszaru Natura 2000 Kościół w Radziechowach PLH240007 powinna być zilustrowana 2 zdjęciami fotograficznymi o wymiarach 20x30 cm, a tablica dla obszaru Natura 2000 Kościół w Górkach Wielkich PLH240008 powinna być zilustrowana 4 zdjęciami fotograficznymi o wymiarach 20x30 cm,

- napisy, ilustracje oraz logotypy na tablicach muszą zostać wykonane 
w sposób czytelny i trwały.

- Montaż ww. tablic informacyjnych:

- tablice należy zamontować, najlepiej na strychu (drzwi prowadzące na strych) Kościoła w Radziechowach i Kościoła w Górkach Wielkich,

- dokładne miejsce montażu tablic należy uzgodnić z gospodarzami ww. obiektów; z przebiegu ww. ustaleń należy przygotować notatkę, którą należy przekazać do tut. Dyrekcji,

- tablica ma być trwale związana z obiektem, mocowana do ścian trwałych elementów obiektu lub na dwóch nogach również przymocowanych do obiektu (sposób montażu należy określić po wyborze lokalizacji tablicy),

- dostawa tablic, konstrukcji i słupków mocujących (jeżeli jest potrzeba takiego sposobu montażu),

- wysokość ekranu - zlokalizowana na takiej wysokości od poziomu gruntu, żeby zapewnić swobodne zapoznanie się z treścią tablicy,

- prace montażowe należy przeprowadzić, po opuszczeniu obiektów przez nietoperze.

- Inne:

- W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić zapisy zawarte w:

- zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 
12 października 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Radziechowach PLH240007 (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 14 października 2015 r. poz. 5199) wraz z zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 8 czerwca 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Radziechowach PLH240007 (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 10 czerwca 2016 r., poz. 3271),

- zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 
12 października 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Górkach Wielkich PLH240008 (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 14 października 2015 r. poz. 5200).

- Podczas projektowania treści tablic, należy skorzystać z dostępnych danych, w tym wyników monitoringu stanu ochrony nietoperzy w ww. obiektach. Zamawiający udostępni do wykorzystania na potrzeby wykonania treści tablic wskazaną przez Wykonawcę dokumentację przyrodniczą będącą w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczącą tematu i obszaru objętego przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca musi się konsultować z pracownikami tut. Dyrekcji. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udziału w wybranych etapach realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i zezwoleń wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Prace należy wykonać z poszanowaniem zasad obowiązującymi na terenie objętym ochroną prawną.

- Minimalna gwarancja na jakość tablic - 2 lata.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
i warunków technicznych prowadzonych prac, stosowania sprzętu ochrony osobistej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich w trakcie wykonywania prac oraz przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w trakcie tych prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.