SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania i realizacji koncepcji funkcjonalnej i technologicznej, stworzenia i wdrożenia modernizacji portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl oraz rekomendacji technicznych dotyczących usługi hostingu, utrzymania i rozwoju portalu do 31.12.2023 r.

w ramach projektu

„Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand” 3.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)

CZĘŚĆ I

Informacje ogólne

- INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

- WPROWADZENIE

Portal promocji eksportu www.trade.gov.pl (zwany dalej Portalem) jest jednym z kluczowych elementów realizacji celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Koncepcja funkcjonalna Portalu powinna klarownie pokazywać, w jaki sposób Portal będzie wspierał główne cele Strategii:

- podwojenia liczby polskich eksporterów, w tym zaangażowania nowych firm 
w działalność eksportową,

- wprowadzania eksporterów na kolejne rynki,

- zwiększenia liczby firm eksportujących na rynki pozaeuropejskie,

- zwiększenia eksportu towarów wysokiej technologii,

- zwiększenia eksportu usług,

- zwiększenia liczby polskich firm inwestujących za granicą (przejęcia, budowa zakładów, sieci dystrybucyjnych itp.).

Ponadto naturalnym następstwem rosnącego znaczenia eksportu oraz postępującej cyfryzacji jest zagadnienie rozumiane jako e-eksport (in. cross-border e-commerce lub eksport cyfrowy). W porównaniu do innych państw UE, Polska cechuje się bardzo niskim odsetkiem firm prowadzących e-eksport. Dlatego ważnym celem modernizacji portalu promocji eksportu jest zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorstw 
w wykorzystanie potencjału internetu w działalności eksportowej oraz zwiększenie ich udziału w światowym dynamicznie rosnącym rynku e-commerce (zwiększenie liczby przedsiębiorstw i zwiększenie wolumenu e-eksportu).

W Polsce funkcjonuje duża ilość portali i stron internetowych organizacji publicznych (szczebla centralnego i lokalnego, agencji rządowych, organizacji non-profit, izb 
i stowarzyszeń przedsiębiorców itd.), które w swoim zakresie mają działania promocji 
i rozwoju eksportu. Informacje niejednokrotnie różnią się na poszczególnych stronach, 
a nawet bywają sprzeczne. Na skutek chaosu informacyjnego przedsiębiorca nie dociera do możliwości, które są dla niego stworzone. System postrzegany jest jako zbyt skomplikowany 
i biurokratyczny.

Celem zamówienia jest modernizacja istniejącego portalu promocji eksportu trade.gov.pl, aby w pełny, spójny sposób promował wszystkie dostępne instrumenty wsparcia internacjonalizacji (eksportu i inwestycji zagranicznych) oferowane przede wszystkim przez instytucje publiczne, jak również promował polski eksport za granicą poprzez sekcję obcojęzyczną.

Portal promocji eksportu będzie portalem integrującym oraz promującym działania i projekty wszystkich instytucji administracji centralnej i lokalnej (łącznie z podległymi agencjami, funduszami itp.) oraz opcjonalnie innych partnerów w zakresie wsparcia internacjonalizacji polskich firm. Przedsiębiorca otrzyma spójny kompleksowy obraz instrumentów wsparcia, działań i wydarzeń rekomendowanych i dostosowanych do swojego profilu. Portal powinien promować cały publiczny system wsparcia internacjonalizacji polskich firm (eksport + inwestowanie za granicą).

Dzięki portalowi promocji eksportu, przedsiębiorca uzyska pełny obraz wsparcia ekspansji zagranicznej i łatwiej trafi do właściwej dla niego aktualnej informacji o możliwościach wsparcia, wydarzeniach, o potrzebnych kontaktach itp. Poprawi się przez to efektywność wykorzystania instrumentów wsparcia internacjonalizacji polskich firm, a w konsekwencji przyczyni się to do realizacji celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze Ekspansji Zagranicznej. Grupy docelowe/użytkownicy portalu:

1.1. Przedsiębiorcy (w tym pracodawcy)

1.2. Osoby chcące prowadzić działalność eksportową

1.3. Pracownicy administracji publicznej

1.4. Profesjonaliści/pełnomocnicy przedsiębiorców

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w trakcie modernizacji merytorycznej oraz technologicznej portalu www.trade.gov.pl w wymiarze  500 roboczogodzin a w szczególności:

- wsparcie przy ocenie ofert i wyborze wykonawcy modernizacji – około 60 roboczogodzin;

- wsparcie przy ocenie szczegółowej koncepcji modernizacji i utrzymania portalu – około 150 roboczogodzin;

- wsparcia w zakresie odbioru uruchomionego portalu - około 150 roboczogodzin;

- około 140 roboczogodzin – inne prace konsultacyjne zlecane przez Zamawiającego.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Do zadań Wykonawcy świadczącego usługi doradcze przy realizacji projektu będzie:

  - wspieranie komisji przetargowych i zespołu projektowego Ministerstwa podczas realizacji projektu opracowania i realizacji koncepcji funkcjonalnej i technologicznej, stworzenia i wdrożenia modernizacji portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl;

  - udzielanie porad i konsultacji merytorycznych z zakresu architektury rozwiązań informatycznych;

  - udzielanie porad i konsultacji merytorycznych z zakresu doboru technologii 
w tworzonych i utrzymywanych systemach informatycznych;

  - sporządzanie opinii/analiz na podstawie przedstawionej przez Zamawiającego dokumentacji;

  - weryfikacja i opiniowane przedkładanych przez Zamawiającego dokumentacji związanych z produktami projektu;

  - formułowanie rekomendacji w zakresie zmniejszania długu technologicznego 
w utrzymywanych rozwiązaniach;

  - wsparcie przy opracowywaniu oraz opracowywanie dokumentacji projektowej 
i technicznej, w tym m.in. planów, raportów, notatek, protokołów zgodnie 
z ustaleniami między Zamawiającym,  Partnerem oraz Wykonawcami;

  - formułowanie rekomendacji/rozwiązań w zakresie architektury rozwiązań;

  - doradztwo w zakresie procesów wytwórczych oprogramowania;

  - doradztwo w zakresie utrzymania i kontroli jakość oprogramowania;

  - doradztwo w zakresie szacowania pracochłonności produkcji oprogramowania;

  - doradztwo zakresie dobrych praktyk zarządzania projektem informatycznym 
z wykorzystaniem zwinnych metodyk;

  - wsparcie zespołu projektowego w zarządzaniu projektem polegające na monitorowaniu postępów prac prowadzonych przez wykonawców lub partnerów, 
w tym wskaźników produktu i rezultatu projektu, identyfikacji czynników ryzyka oraz przedstawianiu propozycji w zakresie zarządzania ryzykiem.

- TERMIN REALIZACJI

Wykonawca rozpocznie świadczenie Usług doradczych od dnia podpisania Umowy.

Umowa zostanie zawarta na czas okres 18 miesięcy od jej zawarcia.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Zapoznanie się z opisem i dokumentacją systemu oraz przedstawienie rekomendacji 
w zakresie niezbędnych zmian i uzupełnień.

- Zapoznanie się z dokumentacją utrzymaniową systemu i przedstawienie rekomendacji w zakresie niezbędnych zmian i uzupełnień.

- Przygotowanie raportu z przeprowadzonych działań (w formie elektronicznej).

Wykonawca każdorazowo będzie przekazywał zweryfikowane treści z ewentualnymi poprawkami w terminie nie późniejszym niż w ciągu 5 dni od dnia przekazania zapytania przez Zamawiającego. Szczegółowy tryb przekazywania treści do opracowywania Zamawiający ustali z Wykonawcą.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

Wykonawca i Zamawiający wyznaczają osobę prowadzącą zlecenie oraz osobę zastępującą prowadzącego zlecenie, w przypadku jego nieobecności. Wykonawca zobowiązany jest do sprawnej i terminowej realizacji zamówienia oraz stałej współpracy 
z Zamawiającym - kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną; spotkania 
z Zamawiającym w miarę potrzeb; wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych oraz informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia.

- REALIZACJA USŁUGI

- W przypadku wystąpienia potrzeby skorzystania z usługi doradczej, Zamawiający skieruje do Wykonawcy pisemne „Zlecenie”. Zlecenie powinno zawierać co najmniej: zakres wsparcia, określenie oczekiwanego rezultatu prac, określenie oczekiwanego terminu realizacji prac.

- W terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia skierowania Zlecenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu „Propozycję”. Propozycja powinna zawierać
co najmniej: proponowany zakres prac, wycenę (w roboczogodzinach) pracochłonności, 
z uwzględnieniem funkcji poszczególnych osób, które będą realizować Zlecenie, termin  realizacji.

- W terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania Propozycji Zamawiający ją akceptuje lub zgłasza uwagi w formie pisemnej do Wykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. c Wykonawca zobowiązany jest do ponownego przedstawienia Propozycji z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. 
Do ponownego przedstawienia Propozycji stosuje się odpowiednio postanowienia ust. b – d.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość do rezygnacji z realizacji danego Zlecenia przed akceptacją Propozycji.

- Brak akceptacji przez Zamawiającego Propozycji oznacza rezygnację Zamawiającego
z realizacji danego Zlecenia.

- Wykonawca przystąpi do realizacji Zlecenia po otrzymaniu od Zamawiającego zaakceptowanej Propozycji.

- Usługi doradcze świadczone będą według bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie Zlecenia.

- Do obliczania wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy za świadczenie usługi doradczej  stosowana będzie stawka dzienna za roboczogodzinę określoną w Umowie.

# ODBIÓR ZLECEŃ:

- Najpóźniej w ostatnim dniu terminu wykonania danego Zlecenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej wyniki z wykonania prac wraz
z protokołem cząstkowym wykonania Zlecenia.

- Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu cząstkowego odbioru, pisemnie akceptuje wyniki przedstawionych prac i podpisuje protokół cząstkowy odbioru albo odrzuca go i informuje Wykonawcę o przyczynach odrzucenia protokołu sporządzając protokół rozbieżności.

- W przypadku sporządzenia protokołu rozbieżności przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia przyczyn odrzucenia prac, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w umowie.

- Po usunięciu przyczyn odrzucenia prac Wykonawca przedstawia Zamawiającemu kolejny protokół z wykonania danego zadania. Do ponownego przedstawienia protokołu, przyjęcia raportu oraz odbioru stosuje się odpowiednio postanowienia ust. a-e.
W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy na warunkach wskazanych w Umowie.

- Odbiór Zlecenia nastąpi poprzez podpisanie przez obie Strony bez uwag protokołu cząstkowego odbioru.

- Za formę pisemną uznaje się również przekazanie na wskazane w umowie, adresy mailowe Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentów w wersji elektronicznej utworzonych za pomocą powszechnie dostępnego edytora tekstu.

- Realizacja Zlecenia na warunkach innych niż potwierdzone przez Zamawiającego 
w Propozycji wymaga ponownego przedstawienia Propozycji przez Wykonawcę
i akceptacji zmian przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo odmówić wykonania Zlecenia, o ile realizacja Zlecenia
w zaproponowanym zakresie spowodowałaby przekroczenie limitu dni.

- Po wykonaniu Zleceń w ramach Zamówienia ich uprzednim odebraniu bez uwag przez Zamawiającego, Wykonawca przygotuje raport obejmujący wszystkie zlecenia zawierający co najmniej: opis wykonanych prac, liczbę roboczogodzin poświęconych na wykonanie prac z podziałem na poszczególne zlecenia, liczbę osobodni zrealizowanych dotychczas w ramach usługi, których realizacja została potwierdzona przez Zamawiającego.

- Raport zostanie podpisany w ciągu 5 dni roboczych od dnia przedstawienia go przez Wykonawcę lub Zamawiający zgłosi uwagi do Raportu wskazując jednocześnie termin ich realizacji.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który w okresie ostatnich 
5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje: co najmniej 2 (słownie: dwie) usługi, polegające na doradztwie, nadzorze i koordynacji wdrażania projektu informatycznego, które dotyczyły min. przygotowania odbiorów dokumentacji i produktów projektów, każdy o wartości nie mniejszej niż 300 tysięcy złotych brutto i projekt ten w swoim zakresie zawierał zadania dotyczące budowy i wdrażania e-usług.

- Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu – wg reguły „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedstawionych dokumentów.