Dąbrówka Leśna, 28.10.2021 r.

Zn. spr.: SA.234.6.2021

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 130 000 zł

zgodnie z § 4 ust 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych

w Nadleśnictwie Oborniki

„Rozbiórka trzech budynków gospodarczych w zagrodzie leśnictwa Nowołoskoniec”

I. Prowadzący rozpoznanie:

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki ul. Gajowa 1, Dąbrówka Leśna 64-600 Oborniki NIP: 787 00 07 099

.

II. Określenie przedmiotu rozpoznania

1. Przedmiot zapytania- specyfikacja:

1.1 Rozbiórka budynków gospodarczych o numerach inwentarzowych 180-00172, 180-00187, 189-00016;

1.2. Zabezpieczenie terenów sąsiednich graniczących z działką w czasie rozbiórki i w czasie przerw między pracami.

1.3. Wywóz powstałych odpadów na koncesjonowane wysypisko, w sposób zgodny z przepisami prawa, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji, zezwoleń, wpisów do rejestrów w zakresie gospodarki odpadami. Materiały szkodliwe poddać należy utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, a potwierdzenie utylizacji dostarczyć Zamawiającemu.

1.4. Rekultywacja terenu po rozbiórce poprzez wyrównanie do poziomu istniejącego ziemią oraz posianie trawy.

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 2, 3 oraz 4 do dokumentu.

II. Wymogi wobec Wykonawcy:

1. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania pełnej poufności wynikającej z realizacji niniejszej usługi.

III. Termin dostawy przedmiotu zamówienia i płatności:

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia 08 grudnia 2021 r.

2. Płatność za wykonane prace odbędzie się jednorazowo po odbiorze na podstawie faktur.

3. Termin płatności – 14 dni.

IV. Warunki złożenia oferty:

Oferent przedstawi Zamawiającemu informację zawierającą:

1. Propozycję cenową za wykonanie przedmiotu zamówienia w układzie:

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozpoznania.

2. Osobę do kontaktu: Anna Kłujsza, tel. 695 311 985;

3. Informację zwrotną proszę przesłać elektronicznie na adres mailowy: oborniki@poznan.lasy.gov.pl w terminie najpóźniej do 08.11.2021 r. do godziny 15.00.

V. Kryteria wyboru oferty: 100% cena

VI. Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zamówienia:

Anna Kłujsza, tel. 695 311 985

anna.klujsza@poznan.lasy.gov.pl

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Przedmiar prac rozbiórkowych budynku gospodarczego o nr inw. 180-00016;

3. Przedmiar prac rozbiórkowych budynku gospodarczego o nr inw. 180-00172;

4. Przedmiar prac rozbiórkowych budynku gospodarczego o nr inw. 180-00187;